**Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական (ՎԶԵԲ), Եվրոպական ներդրումային (ԵՆԲ) բանկերի և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի**

**(ԵՄ ՀՆԾ) աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր» վարկային և դրամաշնորհային համաձայնագրերի վերաբերյալ**

**Վարկային և դրամաշնորհային համաձայնագրերի անվանումները՝** Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական (ՎԶԵԲ), Եվրոպական ներդրումային (ԵՆԲ) բանկերի և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի (ԵՄ ՀՆԾ) աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր»

**Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիրը** համատեղ ֆինանսավորվում է ՎԶԵԲ (7 մլն ԱՄՆ դոլար), ԵՆԲ (7 մլն ԱՄՆ դոլար)վարկային և ԵՄ ՀՆԾ (7 մլն ԱՄՆ դոլար), ՎԶԵԲ (809,621.42 Եվրո) դրամաշնորհային միջոցներով (առանց հարկերի)

**ՎԶԵԲ Վարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվ՝** 19.07.2013թ.

**ՎԶԵԲ վարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ՝** 29.06.2015թ.

**ՎԶԵԲ վարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 7 մլն ԱՄՆ դոլար

**ՎԶԵԲ վարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** փոփոխական տոկոսադրույք՝ յուրաքանչյուր առհանման հայտում նշվում է տոկոսադրույքը

**ՎԶԵԲ վարկի փակման ամսաթիվը՝** 31.12.2018թ., սակայն ըստ համաձայնագրի նոր փոփոխության, որը կնքման փուլում է, նախատեսվում է 31.12.2022թ.

**ՎԶԵԲ վարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝** 2016-2029թթ.

**ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվ՝** 27.06.2014թ.

**ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթի**վ՝ 05.02.2015թ.

**ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրով վարկի նախատեսված գումարը՝** 7 մլն ԱՄՆ դոլար

**ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրով վարկի նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** յուրաքանչյուր մասհանման հայտում նշվում է տոկոսադրույքը

**ԵՆԲ վարկի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2022թ.**՝ համաձայն 24.07.2020թ.-ին ստորագրված և 31.07.2020թ. հաստատված ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի փոփոխության։ ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի նոր փոփոխությունը կնքման փուլում է, որով փակման ամսաթիվը կերկարաձգվի մինչ 30.06.2023թ.:

**ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝** 2020-2045թթ. (տոկոսադրույքների հաշվառումը կատարվում է
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից)

**ԵՄ ՀՆԾ դրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվ՝** 06.08.2014թ.

**ԵՄ ՀՆԾ դրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ**՝ 04.11.2014թ.

**ԵՄ ՀՆԾ դրամաշնորհային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 7 մլն ԱՄՆ դոլար

**ԵՄ ՀՆԾ դրամաշնորհային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** դրամաշնորհի նկատմամբ տոկոսադրույք չի կիրառվում

**ԵՄ ՀՆԾ դրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 30.12.2023թ.:

**ԵՄ ՀՆԾ դրամաշնորհային համաձայնագրով նախատեսված դրամաշնորհի մարման սկիզբը և ավարտը՝** դրամաշնորհը վերադարձման (մարման) ենթակա չէ։

**ՎԶԵԲ դրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվ՝** 11.06.2015թ.

**ՎԶԵԲ դրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ՝** 24.06.2015թ.

**ՎԶԵԲ դրամաշնորհային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 809,621.42 Եվրո

**ՎԶԵԲ դրամաշնորհային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** դրամաշնորհի նկատմամբ տոկոսադրույք չի կիրառվում

**ՎԶԵԲ դրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** համաձայնագրի ավարտը պայմանավորված է խորհրդատուի՝ «Ֆիխտներ Ուոթեր ընդ տրանսփորթեյշն» ընկերության վճարումների ավարտով։

**Ըստ համաձայնագրերի տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝** «Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր»

**Ծրագրի նպատակը՝** Երևանի ջրամատակարարման համակարգի բարելավում

**Ակնկալվող արդյունքները՝** 111.3կմ փողոցային ջրագծի և 95.1 կմ մուտքագծի հիմնանորոգում, 8958 հատ անհատական ջրաչափական հորերի տեղադրում – Ծրագրի շրջանակներում առաջանալիք խնայողությունների հաշվին կկատարվեն լրացուցիչ աշխատանքներ, որոնց ծավալները նախագծահետազոտական աշխատանքներից հետո կհստակեցվեն։

**Ծրագրի խորհրդատու**՝ «Ֆիխտներ Ուոթեր ընդ տրանսփորթեյշն և «Ջրտուք» ՀՁ

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** «Երևանի Ջրամատակարարման Համակարգի Բարելավման Ծրագիր – Ծրագրի Իրագործման Աջակցություն՝ ներառյալ նախագծում»

**Պայմանագրի գումար ՎԶԵԲ վարկից**՝ 229,115.36 Եվրո (առանց հարկեր)

**Պայմանագրի գումար ՎԶԵԲ դրամաշնորհից**՝ 809,621.42 Եվրո (առանց հարկեր)

**Պայմանագրի ստորագրման և ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ**՝ 17.06.2015թ.

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները և վճարումները՝**

*Աղյուսակ 3*

**Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝** Ծրագրի աշխատանքային նախագիծը մշակվել է 5 փաթեթով։ Ներկայումս ավարտվել է 3 փաթեթով նախատեսված շինարարական աշխատանքները, որոնց մրցույթը և շինարարական աշխատանքների մեկնարկը իրականացվել է դեռևս 2016թ. «Երևան Ջուր» ՓԲԸ կողմից։ 23.02.2017թ. № 191-Ա որոշմամբ ծրագիրն իրականացվել է «Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքներ, առանձնատների մոտ անհատական ջրաչափերի փոխարինման, դիտահորերի տեղադրման, 30 մղիչ հնամաշ պոմպերի փոխարինման և այլ աշխատանքներ Էրեբունի, Արաբկիր, Քանաքեռ, Զեյթուն, Կենտրոն, Այգեստան, Նորք-Մարաշ թաղամասերում։ Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են եղել շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի՝ «Ֆիխտներ Ուոթեր ընդ տրանսփորթեյշն» ընկերության, պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների պատճառով։ Դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դոնորի և ՀՀ ՖՆ միջև կնքվել է 05.03.2021թ։ «Ֆիխթներ Ուոթեր ընդ տրնսփորթեյշն» ընկերության պայմանագրի փոփոխությունը կնքվել է 22.03.2021թ. և կատարվել է պարտքերի վճարման գործընթաց։ Շինարարական աշխատանքները վերամեկնարկել են 2021թ. հունիսին և ամբողջությամբ ավարտվել 2021թ. տարեվերջին և կատարվել են բոլոր նախատեսված վճարումները։ Ընթացքի մեջ են Հաղթանակ, Սիլիկյան, Մալաթիա, Խարբերդ թաղամասերի և Արարատյան պոմպակայանի վերականգնման աշխատանքների իրականացման խորհրդատուների ընտրության մրցութային և պայմանագրերի կնքման գործընթացները։

Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից։