**Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագիր, Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ)/Ախուրյան գետ, փուլ 1» ծրագիր» վարկային համաձայնագրի վերաբերյալ**

**Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագիր, «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ)/Ախուրյան գետ, փուլ 1» ծրագիր

**Վարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվ**՝ 19.12.2014թ.

**Վարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ**՝ 29.06.2015թ.

**Վարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 50 մլն եվրո

**Վարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** 1,75 %

**Վարկի փակման (վարկային միջոցների մասհանման) ամսաթիվը՝** 30.06.2024թ.

**Վարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը`** 2020-2029թթ.

**Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝** «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ)/Ախուրյան գետ, փուլ 1» ծրագիր։

**Ծրագրի նպատակը՝** Կապսի ջրամբարի կառուցում։

**Ակնկալվող արդյունքները՝** Կառուցվող պատվարի բարձրություն - 30 մ։

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները և վճարումները** 31.12.2021թ. դրությամբ՝ *Աղյուսակ 4*

**Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝**

Ներկայումս շարունակվում է «Կապսի ջրամբարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում» շինարարության կապալառուի ընտրության նպատակով մրցութային գործընթացը։ Մրցույթի առաջարկների ներկայացման հրավերներն 2021թ․-ի նոյեմբերի 1-ին ուղարկվել են նախաորակավորում անցած 2 կազմակերպություններին։ Նախատեսվում է շինարարական աշխատանքները մեկնարկել 2022թ.՝ շուրջ 3 տարի (33 ամիս) տևողությամբ:

Ծրագրի շրջանակներում, միայն ՀՀ կառավարության միջոցներով, նախատեսվում է նաև Շիրակի մարզի Ջրաձոր համայնքի վերաբնակեցում 2021-2024թթ. ընթացքում։

Այս պահին ընթանում է նախագծման խորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթացի ավարտական փուլը, իսկ իրավախորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթացն ավարտվել է և կնքվել է պայմանագիր է։

Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից։