**Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի երկրորդ փուլ» վարկային համաձայնագրի վերաբերյալ**

**Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի երկրորդ փուլ

**Վարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվ՝** 18.12.2017թ.

**Վարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ՝** 27.03.2018թ.

**Վարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 18,5 մլն եվրո

**Վարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** փոփոխական տոկոսադրույք՝ կախված մասհանման գումարից

**Վարկի փակման ամսաթիվը՝** 30.12.2022թ.

**Վարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը`**

2023-2033թթ.

**Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝**

«Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ)/Ախուրյան գետ, փուլ 2» ծրագիր

**Ծրագրի նպատակը՝** Կումայրի թունելի, ինքնահոս խողովակաշարի և ոռոգման համակարգի կառուցում։

**Ակնկալվող արդյունքները՝** Կումայրի թունելի կառուցում, ինքնահոս խողովակաշարի տեղադրում մոտ 20 կմ երկարությամբ, շուրջ 740 հա հողատարածքներում ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերակառուցում և նոր տեխնոլոգիաների տեղադրում (կաթիլային կամ միկրոանձրևացման ոռոգման նոր տեխնոլոգիաներ) Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում (մանրամասն նախագծի մշակում, ՇՄՍԱԳ և շինարարության տեխնիկական վերահսկողություն)։

**Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝**

Ծրագիրը դեռևս չի մեկնարկել «Իրավաբանական կարծիք» փաստաթղթի հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Վարկային միջոցներն անհասանելի են։

Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից։