Հավելված N 2

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի

«19» մայիսի  2021 թվականի

թիվ 27-Լ հրամանի

# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

# ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ  2017-2025  ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

# ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ

2021  ԹՎԱԿԱՆԻ    ՏԱՐԵԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

ԾՐԱԳԻՐ

ԱՐՏԱՇԱՏ 2021

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

| ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ………………………………………….…………………….. | 3 |
| --- | --- |
| ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ…………………………………………………………..…….……….. | 4 |
| I. ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՄԱՐԶՈՒՄ………………………………………. | 5 |
| II. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ.....……………. | 6 |
| III. ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ ……………………………………………………….……........ | 8 |
| IV. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ……………………………………………..………………. | 9 |
| V. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ………………………………………………………………. | 11 |
| VI. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ…………………………………………….……..……......…….. | 13 |
| 6.1. Կրթություն……………………………………………………………….………………….. | 13 |
| 6.2. Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հարցեր....…............................... | 14 |
| 6.3. Առողջապահություն.....………………………………………..…………………………. | 15 |
| 6.4. Սոցիալական պաշտպանություն..…………………………..…….………………… | 18 |
| VII. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ………………………………………..………….…........... | 21 |
| 7.1. Ճանապարհաշինություն.……………………………………..……………………….. | 21 |
| 7.2. Ջրամատակարարում և ջրահեռացում……………..……………………………... | 22 |
| 7.3. Գազամատակարարում.………………………………………..……….……………... | 23 |
| 7.4. էներգետիկա...………….……………………………………..……….………………... | 23 |
| VIII. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ............................................................................. | 23 |
| IX. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ…………………… | 25 |
| 9.1. Տարածքային կառավարում...………………………….......………………………..... | 25 |
| 9.2. Տեղական ինքնակառավարում………………………………….…..…................... | 25 |
| 9.3. Քաղաքացիական հասարակություն……………………….…....….................... | 26 |
| 9.4. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների պաշտպանություն......………………..................…………………….................. | 27 |
| X. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ……………………....................................... | 29 |
| XI. ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ…………………….…………………………………......…......... | 29 |
| XII. ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ……………………………………………………………………………. | 30 |

- ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՏԶՀՊ          Տնտեսական զարգացման համայնքային պատասխանատու

ՀՏԶՌ           Հայաստանի  2016-2025թթ.. տարածքային զարգացման

ռազմավարություն

| ԱԱՌ | Ազգային անվտանգության ռազմավարություն |
| --- | --- |
| ԱԱՀՀՀ | Առավել աղքատ համայնքների համալիր հետազոտություն |
| ԱԽ | Աշխատանքային խումբ |
| ԱՄԳ | Աղքատության մասնակցային գնահատում |
| ԱՎԾ | Ազգային վիճակագրական ծառայություն |
| ԳԷՖ | Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդ |
| ԵՄ | Եվրամիություն |
| ՀԶԾ | Հեռագնա զարգացման ծրագիր |
| ԿԱԻ | Կրթության ազգային ինստիտուտ |
| ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետություն |
| ՀԿ | Հասարակական կազմակերպություն |
| ՄԱԿ ԶԾ | ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր |
| ՄԺԾԾ | Միջին ժամկետ ծախսային ծրագիր |
| ՄԱՄՀ | Մարդկային աղքատության մոդիֆիկացված համաթիվ |
| ՄԱԿ ՀՊԾ | ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարենի ծրագիր |
| ՄԶԱՀ | Մարդկային զարգացման ազգային հետազոտություն |
| ՄԶԳ | Միջազգային զարգացման գործակալություն |
| ՄԶՄԿ | Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն |
| ՄՄՈՒՀ | Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն |
| ՄԶՌ | ՀՀ Արարատի մարզի 2017-2025 թվականներիզարգացման ռազմավարություն |
| ՍԾՏԳ | Սոցիալական ծառայության տարածքային գործկալություն |
| ՆԴՀ | Նախադպրոցական հաստատություն |
| ՍԾՏԳ | Սոցիալական ծառայության տեղական գրասենյակ |
| ԳԾ | 2019 թվականի գործունեության ծրագիր |
| ՏԻՄ | Տեղական ինքնակառավարման մարմին |
| ՓՄԶ | Փոքր և միջին ձեռնարկություններ |
| ՆԱԿ | Ներդրումների աջակցման կենտրոն |

1.ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

# ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 6-ի նիստով հավանության  արժանացած <<Հայաստանի Հանրապետության 2017-2025թթ. տարածքային զարգացման ռազմավարությունը հաստատելու մասին>> թիվ 29 արձանագրային որոշմամբ հաստատվել է Արարատի մարզի 2017-2025թթ. զարգացման ռազմավարությունը:

# Արարատի մարզի  զարգացման ռազմավարությունում սահմանվել են  հետևյալ  ռազմավարական  նպատակները՝

1. Տնտեսության վարման ինտենսիվ մեթոդների կիրառման, աշխատատեղերի ստեղծման, աղքատության կրճատման միջոցով  Արարատի մարզում  տնտեսական աճի ապահովում,

2. Արարատի մարզի թույլ զարգացած տարածքների անհամաչափությունների նվազեցում 10%-ով՝ այն է մարզի 10 հեռավոր և 9-ը սահմանամերձ համայնքներում ներդրումների ուղղորդման միջոցով` համաչափ բարձր զարգացվածության ապահովում,

3. Մարզային և տեղական դերակատարների ակտիվության բարձրացում և մարդկային կապիտալի կառավարման հմտությունների բարելավում:

Սահմանված 3 նպատակներին հասնելու  համար  սահմանվել է  հիմնական գերակա 2 ուղղություններ.

1. Արդյունաբերության աճը՝ շեշտը դնելով փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման վրա՝  այն է մշակող արդյունաբերության զարգացում և արտահանման ավելացում:

2. Ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացում՝ նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրմամբ մարզի գյուղատնտեսության ոլորտի արդիականացում:

Վերոնշյալ  նպատակներին է ուղված  մարզի  բոլոր  համայնքների  զարգացման  հնգամյա  ծրագրերի իրականացման գործընթացները:

Արարատի մարզի զարգացման ռազմավարական նպատակներին է ուղղված մարզի 2021 թվականի տարեկան գործունեության ծրագիրը  (ՏԳԾ)  և այն իրականացնելու  ամբողջ ընթացքում ապահովվելու է համայնքների, հասարակական կազմակերպությունների և անկախ փորձագետների ակտիվ մասնակցությունը:

Տարեկան գործունեության ծրագրի նպատակն է՝ ապահովել ՄԶՌ ով նախատեսված ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար 2021 թվականի համար նախատեսված միջոցառումների իրականացումը: ՏԳԾ-ով ներկայացված է նախատեսված  միջոցառումները, արդյունքները և ֆինանսական ներդրումները:

ՏԳԾ-ի նպատակներն են.

- Հնարավոր բոլոր ռեսուրսների համախմբումը ՄԶՌ-ով նախատեսվող ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար,

- Նախատեսվող միջոցառումների շաղկապումը ՄԶՌ-ի արդյունքների հետ` «տրամաբանական հենքի» համակարգի օգնությամբ,

- Միջոցառումների իրականացման ցուցանիշների և արդյունքների ներառումը տրամաբանական հենքում,

- Դեռևս ֆինանսական միջոցներով չապահովված միջոցառումների համար ֆինանսավորման  ռազմավարությունների սահմանումը:

ՏԳԾ-ում ներկայացվում են 2021 թվականի այն միջոցառումները, որոնց իրականացման ընթացքին հետևել է հիմնականում Արարատի մարզպետարանը, ինչպես նաև արձանագրվում են այն հիմքերը, որոնց վրա կառուցվելու են ՄԳԾ-ի իրականացման մոնիտորինգի աշխատանքները:

ԳԾ-ի իրագործման ընթացքում ակնկալվում է 2021 թվականի կտրվածքով ստանալ հետևյալ հիմնական արդյունքները.

Մարզի տնտեսության աճի տեմպերի արագացում և դրա հիման վրա շոշափելի արդյունքների արձանագրում․

- Բնակչության եկամուտների աճ և մարդկային աղքատության կրճատում,

- Բնակչության զբաղվածության աճ և գործազրկության մակարդակի նվազում,

- Արդյունաբերության զարգացում,

- Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման ծավալների և ապրանքայնության մակարդակի բարձրացում,

- Մարզի բնապահպանական իրավիճակի բարելավում,

- Բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների որակի և մատչելիության աստիճանի էական բարձրացում,

- Մարզային և համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում,

- Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացում,

- Մարզպետարանի կարողությունների ուժեղացում,

- Կառավարման արդյունավետության բարձրացում` օպտիմալ ապակենտրոնացում,

- Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հնարավորությունների և լիազորությունների հիմնավորված ընդարձակում,

- Հանրային կառավարման համակարգում հրապարակայնության, թափանցիկության և հաշվետվողականության սկզբունքների արմատավորում,

- Քաղաքացիական հասարակության մասնակցային գործընթացի ակտիվացում, մարզային և համայնքային գործընթացներին բնակչության իրազեկվածության աստիճանի բարձրացում,

- Տեղեկատվության ազատության աստիճանի բարձրացում:

I. ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՄԱՐԶՈՒՄ

Հայաստանի Հանրապետության բնակչության բարեկեցությունը,  կենսամակարդակի կայուն աճը  և աղքատության դեմ ուղղված պայքարը մնում են   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության  համար գերակա և  հրատապ ուղղություն:

ՄԶՌ-ով նախատեսված քաղաքականությունների փաթեթն ընդհանուր առմամբ ներառում է մարզի մասշտաբով նախանշված գերակա ուղղությունները, որոնք հիմնականում վերաբերում են կայուն տնտեսական աճի ապահովմանը, մարդկային զարգացման հիմնախնդիրներին, հանրության մասնակցության ու մոնիտորինգի մեխանիզմների ներդրմանը: ՄԶՌ-ն, հիմք ընդունելով ՀՏԶՌ-ն սկզբունքներն ու ռազմավարությունը, նպատակ է հետապնդում  բացահայտել մարզում  աղքատությունը պայմանավորող հիմնական գործոնները, մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման խոչընդոտները և դրանց հիման վրա նախանշել աղքատության հաղթահարման ռազմավարությունն ու համապատասխան միջոցառումները:

ՀՀ Արարատի մարզի աղքատության գնահատման վերլուծությունից բխող եզրահանգումների հիման վրա 2021 թվականի համար նախանշվում են մարզի տնտեսության զարգացման հետևյալ գերակա ոլորտները, որոնց կայուն զարգացումը էապես կնպաստի եկամտային և մարդկային աղքատության հաղթահարմանը.

- ՓՄՁ և մասնավոր հատվածի զարգացում,

- Սոցիալական ոլորտի ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացում,

- Արդյունաբերության և էներգետիկայի զարգացում,

- Գյուղատնտեսության զարգացում,

- Բնապահպանական խնդիրների արդյունավետ լուծում,

- Զբոսաշրջության զարգացում,

- Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացում,

- Մարզային և համայնքային ենթակառուցվածքների կառուցում, բարելավում,

- Տարածքային կառավարման և տեղական ինքակառավարման արդյունավետ մեխանիզմների կիրառում,

- Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների արդյունավետ պաշտպանություն:

II. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ

Արարատի մարզը ՀՀ արդյունաբերական զարգացած մարզերից է, սակայն կորոնավիրուսը և Արցախի Հանրապետության դեմ սկսված պատերազմը շատ ծանր հետևանքներ թողեցին տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերում:

Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն՝ այս տարվա առաջին տասն ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ՀՀ–ում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն անկում է ապրել 6,7 տոկոսով:

Մարզի տնտեսության  զարգացման համար  հզոր  խթան  կարող է հանդիսանալ մասնավոր հատվածի կողմից արդյունաբերության մեջ իրականավելիք  ներդրումները:

Արդյունաբերությունը հանդիսանում է Արարատի մարզի տնտեսության կարևորագույն   և հիմնական ոլորտներից մեկը: Ինչպես խորհրդային տարիներին, այնպես էլ ներկայումս Արարատի մարզն ընդգրկող քաղաքներում, շրջաններում առկա է արդյունաբերական  հզոր համալիր` որն ընդգրկում է  արդյունաբերության բոլոր ճյուղերը: Վերջին տարիների ընթացքում մարզի արդյունաբերությունը ենթարկվել է կառուցվածքային փոփոխությունների, չնայած առաջատար է մնացել գյուղմթերքների մշակող արդյունաբերությունը, զգալիորեն բարձրացել է սննդի արդյունաբերության տեսակարար կշիռը:

Արդյունաբերության զարգացումը  մարզում աղքատության կրճատման և տնտեսական զարգացման ամենակարևոր  ուղղություններից մեկն է: Ոլորտի զարգացմանը խթանելու, արտադրական հզորությունների վերագործարկման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման նպատակով 2021թ. իրականացվելու են միջոցառումներ և ծրագրեր ուղղված.

1) Արդյունաբերական ներուժի ճիշտ գնահատմանը և միջազգային փորձի ուսումնասիրությանը,

2)   Ոչ արդիական տեխնոլոգիաները նորերով փոխարինմանը,

3)  Միջազգային շուկայում տնտեսության այլ ճյուղերում ոլորտի արտադրանքի և ծառայությունների ներդրմանը,

4) Արարատի մարզի մի շարք (որքան հնարավոր է մեծ թվով) համայնքներում պտղի և բանջարեղենի վերամշակման փոքր արտադրությունների  հիմնման  և զարգացման գործընթացին: Սա ԱԳՏ-ներին թույլ կտա նվազեցնել  տրանսպորտային ծախսերը դիվերսիֆիկացնել  մթերումները   և դրանք  իրացնել  ավելի բարձր գնով,

5) ԱԳՏ-ների և վերամշակողների միությունների ձևավորմանը: Սա թույլ կտա միավորել ջանքերն ընդհանուր խնդիրների լուծման նպատակով,

6) Պահածոների արտադրության դիվերսիֆիկացիայի  և նոր արտադրատեսակների  (մսի, ձկնամթերքի սնկի, և այլ պահածոների, մրգի) ներկայացման գործընթացին: Սա հիմնականում միտված է հզորությունների լիարժեք օգտագործմանը և սեզոնային տատանումները մեղմելուն,

7) Հայաստանում (Արարատի մարզում) ձկան կերերի  արտադրության հիմնման հնարավորությանը, ինչը թույլ կտա նվազեցնել ձկան ինքնարժեքը,

8) Արարատի մարզում ձկան վերամշակման (պահածոների արտադրություն, ձկան սառեցում, չորացում և այլն) արտադրության ստեղծմանը, նախապես  իրականացնելով  իրագործելիության հետազոտություն,

9) Օժանդակել Արարատի մարզում բնական քարերի արդյունահանման և վերամշակման ընկերությունների միության ստեղծմանը:

Նախատեսվում է բարձրացնել  գործարար ակտիվությունը մարզում բիզնես  պլանավորման և կառավարման տարածաշրջանային  հատուկ  մոտեցումների  կիրառման  միջոցով`  ներգրավելով  այդ  գործընթացներում  ՏԻՄ-երին  և  համայնքների  գործարար  ներկայացուցիչներին:

2021թ. արդյունաբերության, ՓՄՁ և մասնավոր հատվածի բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 4,921,000.0 հազար դրամ:  Նշված  ծրագրերի  իրականացման արդյունքում  կստեղծվի 84 մշտական  աշխատատեղ:

III.  ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

Զբոսաշրջությունը Հայաստանի տնտեսության առավել դինամիկ զարգացող ոլորտներից մեկն է և հայտարարված է տնտեսության գերակա ճյուղ: Շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետությունում վարվող պետական քաղաքականության, զբոսաշրջության բնագավառում վերջին տարիներին արձանագրվել է քանակական և որակական աճ: Զգալիորեն զարգացել են ենթակառուցվածքները` ճանապարհները, նոր միջազգային չափանիշներին համապատասխանող օդանավակայանը, հյուրանոցային տնտեսությունը, սննդի ու զվարճանքի օբյեկտները, բարձրացել է մատուցվող ծառայությունների որակը:

COVID-19 համավարակով պայմանավորված` զբոսաշրջությունը երկրում արձանագրել է այցելուների թվի կտրուկ նվազում, որը մարզի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա զգալի  բացասական դեր խաղացել:

ՀՀ Արարատի մարզը հարուստ է պատմամշակութային և բնական հուշարձաններով:  Մարզի տարածքով է անցնող  Երևան – Գորիս, ինչպես նաև արդեն իսկ նոր ուրվագծվող Կոտայք – Արարատ – Վայոց Ձոր - Սյունիք զբոսաշրջային երթուղիները կապահովվեն զբոսաշրջության ոլորտի դինամաիկ զարգացման հեռանկարը: Այդ առումով որպես ռազմավարական նպատակի իրականացում կարևորվում բոլոր պատմամշակութային հուշարձանների և զբոսաշրջային գոտիների ներառումը տուրիստական բոլոր քարտեզներում: Մարզերում զբոսաշրջության ոլորտի զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման շրջանակներում Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և Համաշխարհային Բանկի  ռեսուրսներով 2-րդ փուլով 2021թ-ին կմեկնարկի «Խոր վիրապ վանքի հարակից տարածքի կանաչ գոտու բարեկարգում, վաճառքի տաղավարների տեղադրում» ծրագիրը:  Այդ տարածքը  զբոսաշրջիկների  համար  կդառնա  առավել գրավիչ,  հուշանվերների վաճառքի տաղավարների, փոքրիկ սրճարաններ և  այլ  առաջին անհրաժեշտության սպասարկման  կետերի  կառուցման համալիր ծրագրի իրականացման դեպքում:

Մարզպետարանի գործուն աջակցությամբ, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ 2021 թվականին կշարունակվեն Գառնի-Լանջազատ ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները: Ռազմավարական նշանակություն ունեցող, Արարատի և Կոտայքի մարզերն իրար կապող միակ կարճ ճանապարհն ընդհանուր 18 կմ է՝  որից 10 կմ-ը Արարատի մարզի տարածքում է, 8-ը՝ Կոտայքի:

Մարզերում զբոսաշրջության ոլորտի զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման շրջանակներում  դիտարկվում են  նաև ճանապարհի հարակից հատվածներում նոր զբոսաշրջային գոտիների և ժամանցի վայրերի հիմնման հնարավորությունները:

Գառնի-Լանջազատ ճանապարհի հիմնանորոգուման ծրագրի առավելություններն են.

- Ռազմավարական նշանակությունը,

- Հարևան երկու մարզերը կապող միակ կարճ ճանապարհն է,

- Բարելավում է միջմարզային տուրիստական ուղիները,

- Կբարձրացնի զբոսաշրջային գրավչության մակարդակը,

- Կնպաստի միասնական տուրիստական էլեկտրոնային քարտեզի մշակման գործընթացին։

Դվին մայրաքաղաքի տարածքը` ի տարբերություն  Արտաշատի,  բաց  է  և   զբոսաշրջիկն ունի  հնարավորություն  այդտեղ մուտք գործելուն, սակայն  մուտք գործել    դեպի այդ  տարածքը  տանող  ավտոճանապարհը գտնվում է խիստ անբարվոք վիճակում: Դվին մայրաքաղաքի թանգարան  հանդիսացող   շինության  խոնավության,  հնամաշ  և   անբարեկարգ  վիճակը   խանգարում  է  թանգարանի  բնականոն  գործունեությանը, որը  և  համարյա բացառում է  զբոսաշրջիկների այցելությունները:

2021թ-ին մարզերում զբոսաշրջության ոլորտի զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման շրջանակներում տարածքային զարգացման հիմնադրամի և Համաշխարհային բանկի  ռեսուրսներով կիրականացվի Հայաստանի պատմական մայրաքաղաք Դվինի հուշարձանների ամրակայման և տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ:

2021թ. զբոսաշրջության բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 566,239.6 հազար դրամ:  Նշված  ծրագրերի  իրականացման արդյունքում  կստեղծվի 90 ժամանակավոր  աշխատատեղ:

IV. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Գյուղատնտեսության արդիականացումը`  ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրումը, նորագույն տեխնոլոգիաներով ինտենսիվ այգիների հիմնումը,  գյուղտեխնիկայի և ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների թարմացումը,  գյուղմթերքի արտահանումը` գյուղատնտեսության զարգացման, գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի  ծավալների ավելացման նախապայմանն է:

Կշարունակվի գյուղատնտեսության զարգացմանը նպաստող սեփական  միջոցներով  և «ՀՀ-ում խաղողի,  ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ խաղողի, պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համարպետական աջակցություն»  ծրագրի  շրջանակներում ինտենսիվ  այգիների  հիմնումը /2020թ՝ 145.18 հա/,  որի համար նախատեսված  է  800մլն ՀՀ  դրամի ներդրում:

«Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման» ծրագրի շրջանակներում և  սեփական  միջոցներով մարզում կներդրվի 50մլն դրամ: 01.01.2020թ դրությամբ մարզում կա 871.42 հա կաթիլային  ոռոգմամբ տարածք:

Հայաստանի տարածքային  զարգացման հիմնադրամի կողմից  մարզի ոռոգման  ոլորտում նախատեսված է իրականացնել 3 մլրդ 734 մլն 713.4 հազար դրամի աշխատանքներ՝

1. Եվրասիական զարգացման  բանկի,  ՀՀ  կառավարության  և համայնքային համաֆինանսավորման միջոցներով Հայաստանի տարածքային զարգացման  հիմնադրամը  նախատեսում է 856 մլն 911.3 հազար դրամ ներդրում «Ներտնտեսային ոռոգման համակարգերի վերականգնման, արդիականացման» ծրագրի շրջանակներում Արտաշատ  մայր  ջրանցքի, մարզի  ներտնտեսային  ոռոգման  ցանցի առավել  վթարային  հատվածների վերականգնման, Նոր Խարբերդի և այլ ինքնահոս ոռոգման  համակարգերի   կառուցման  համար:

2. Ֆրանսիայի  Հանրապետության  կառավարության  ԶՖԳ վարկային  միջոցներով և ՀՀ  կառավարության  համաֆինանսավորմամբ 2021թ կիրականացվի 2 մլրդ 877 մլն 802.1 հազար դրամ ներդրում՝  Վեդի ջրամբարի   պատվարի  և  օժանդակ  կառուցվածքների,  ջրի  փոխադրման  համակարգի  կառուցման  համար:

Ըստ ոռոգման  ոլորտում  առկա թերությունների  վերաբերյալ ՋՕԸ-ի  կողմից  կազմած ակտերի գարնան  նախապատրաստական  աշխատանքների  համար  կծախսվի  300 մլն դրամ:

«ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետականաջակցության» և «ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական աջակցության» ծրագրերով կներկրվի 40 միավոր գյուղտեխնիկա և 25 միավոր սարքավորում:

Կշարունակվի «Գյուղատնտեսության  ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» ծրագիրը:

«Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի» շրջանակներումկշարունակվեն  ոլորտին  օգնող  վարկերի  տրամադրումը:

«Փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների  ներդրման  պետական  աջակցության» ծրագրի շրջանակներում և սեփական միջոցներով կներդրվի  1 մլրդ ՀՀ դրամ:

Մարզում  կկառուցվեն  10 նոր սառնարաններ՝ ֆերմերներից կատարված  հարցումների հիման վրա: Սառնարանների  տարողությունը  կավելանա 150տ-ով: Սուրենավանում  կշարունակվի չրի արտադրությունը՝ տարվա  ընթացքում  100տ:  Կշարունակի գործել «Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար պետական աջակցության» ծրագիրը: 2021թ գյուղատնտեսական տարվա համար ապահովագրվող այգիների տարածքների վերաբերյալ տվյալներ կպարզվեն տարվա ընթացքում:

Մարզի  Դարակերտ  համայնքում  գործող  ՀՀ ԳՆ  «Բանջարաբոստանային   և  տեխնիկական մշակաբույսերի  գիտական  կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում  «Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ընտրասերում, բարձր  վերարտադրության  սերմերի ստացում, աճեցման և վերամշակման  արդյունավետ տեխնոլոգիաների մշակում և ներդրում», «Տեղական բանջարային մշակաբույսերի  գիտականորեն հիմնավորված սերմնաբուծության միջոցառումների կազմակերպում» ծրագրերը ՀՀ  էկոնոմիկայի նախարարության  ֆինանսավորմամբ կիրականանան տարվա  ընթացքում,  որի  համար  կտրվի  31.5 մլն դրամ  աշխատավարձ:

Կշարունակվի «Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների բրուցելոզ, լեյկոզ և տուբերկուլինիզացիա ախտորոշիչ ու  սիբիրախտ, էմկար, դաբաղ, հանգուցավոր մաշկաբորբ, խոզերիդասական ժանտախտ և թռչունների կեղծ ժանտախտ հիվանդությունների նկատմաբ կանխարգելիչ միջոցառումներ: «Բուսասանիտարիայի ծառայությունների մատուցում» ծրագրի շրջանակներում 2021 թվականին կշարունակվեն իրականացվել մկնանման կրծողներով վարակվածության մոնիթորինգ և քիմիական պայքարի միջոցառումներ։

Շարունակվում  է տավարաբուծության  զարգացման  նպատակով «Փոքր  և  միջին  «խելացի»  անասնաշենքերի  կառուցման  կամ  վերակառուցման  և  դրանց տեխնոլոգիական  ապահովման  պետական աջակցության»  ծրագիրը:

Մարզում  կշարունակվի  ևս 8  սպանդանոցների  կառուցումը /նախորդ տարի՝ 12 հատ/:

2021թ. գյուղատնտեսության բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 5,948,213.4 հազար դրամ:  Նշված  ծրագրերի  իրականացման արդյունքում  կստեղծվի 33 մշտական  աշխատատեղ:

V.   ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մարզի  շրջակա  միջավայրի  և  բնական  ռեսուրսների  պահպանության  և  կառավարման  խնդիրներն  են`

- հանքային  ռեսուրսների  արդյունավետ  և  շրջակա  միջավայրի նկատմամբ  անվնաս  օգտագործումը,

- հողերի  վերականգնման  ծրագրերի  մշակումը  և  իրականացումը,

- կանաչ  տարածքների  ավելացումը,  ջրային  ռեսուրսների  արդյունավետ  կառավարումը,

- մթնոլորտի  վնասակար  ներգործությունների  վերացումը,

- բուսական  և  կենդանական  աշխարհի  բնական  վերարտադրության  ապահովումը:

Բնապահպանության  ոլորտում  2021թ.-ին կշարունակվեն հետևյալ միջոցառումների իրականացումը.

- մասնակցություն  բնության  և  շրջակա  միջավայրի  պահպանության  պետական  ծրագրերի  մշակմանը  և  իր  լիազորությունների  շրջանակներում  մարզի  տարածքում  դրանց  իրականացմանը,

- մարզի  տարածքում  բնապահպանական  օրենսդրության   կատարման  վերահսկմանը  և  խախտման  փաստերի  վերաբերյալ   համապատասխան  մարմիններին  տեղեկացմանը,

- աջակցություն  արգելոցների,   արգելավայրերի,  հատուկ  պահպանվող  գոտիների  պահպանությանը  և  օգտագործմանը,  որսագողության,  ապօրինի  ձկնորսության,  ծառահատումների  դեմ  կազմակերպվող  միջոցառումների  իրականացմանը,

- համագործակցության ապահովում  բնապահպանական  խնդիրներ  իրականացնող  հասարակական  կազմակերպությունների,  ինչպես  նաև  քաղաքացիների  հետ:

2021թ. մարզի  բնապահպանության  ոլորտի զարգացմանը, ոլորտի ռազմավարական նպատակներին է ուղղված լինելու հետևյալ ծրագրերի իրականացումը՝

      - Դրենաժային    ցանցի  մաքրման  և  վերանորոգման     աշխատանքներ,  որի համար  պետական բյուջեից կտրամադրվի 193,622 հազար դրամ և կմաքրվի 136454 կմ դրենաժային ցանց:

- «Խոսրովի  անտառ»   պետական  արգելոցի  պահպանության,  գիտական  ուսումնասիրությունների,  անտառտնտեսական  աշխատանքների  կատարման  ծառայություններ  152,887  հազ դրամ (պետբյուջե) և 98,352 հազ (Կովկասի բնության հիմնադրամ):

- Կանաչ  գոտիների  ընդլայնում  մոտավորապես 8 մլն դրամ  (այլ  աղբյուրներ):

- «ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին հարակից էկոհամակարգերի կայուն կառավարում  և  համայնքների  կարողությունների հզորացում»:

- «Հայաստանի Արարատյան դաշտում հողերի չեզոք դեգրադացիայի  գաղափարի իրականացում»:

2021թ. բնապահպանության բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 704,356.9 հազար դրամ:  Նշված  ծրագրերի  իրականացման արդյունքում  կստեղծվի 97 ժամանակավոր  աշխատատեղ:

VI .   ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

6.1.Կրթություն

Կրթության որակի բարելավումը և մատչելիության բարձրացումը մարզի կրթության ոլորտի զարգացման գլխավոր խնդիրն է:

Կրթության  որակի  և  մատչելիության  բարձրացմանը կնպաստի 2021թ–ին հանրակրթական ուսուցման կազմակերպման համար ՀՀ  պետական բյուջեից մարզին տրամադրվող  8 միլիարդ 896 միլիոն 837,8 հազար դրամ գումարը:

2021 թ. մարզում շարունակելով   դպրոցների  և  նախադպրոցական  ուսումնական  հաստատությունների  վերանորոգման,  տեխնիկական  վերազինման  և  գույքի  թարմացման  միջոցառումները,  ուսուցիչների  և  դաստիարակների  մասնագիտական  կարողությունների  բարձրացման,  դպրոցների`  որպես  ինքնակառավարման  մարմինների  ուժեղացման,  նախադպրոցական  և  մասնագիտական  կրթության  զարգացման,  մարզում  մարզամշակութային  կյանքի  ակտիվացմանն  ուղղված   աշխատանքները  նպաստավոր պայմաններ կստեղծվեն կրթության մատուցման որակի  և  մատչելիության  բարձրացման  համար:

2021թ. ընթացքում կմեկնարկվեն Դեղձուտի, Հովտաշատի, Փոքր Վեդու միջնակարգ դպրոցների նոր շենքերի կառուցման աշխատանքները (547,38 մլն):  կիրականացվի 5 հանրակրթական դպրոցների (48,7 միլիոն դրամ)  վերանորոգման աշխատանքները:

Շարունակվելու է Վորլդ Վիժն Հայաստանի կողմից «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության. ՍԵՅ ԵՍ հմտություններ աշխատանքի համար» ծրագրի շրջանակում միջոցառումների իրականացումը, մասնավորապես, Արարատի պետական քոլեջում:

Կրթության կառավարման արդյունավետության բարձրացման համար կշարունակվեն դպրոցների կառավարման և խորհրդակցական մարմինների գործունեության ուսումնասիրություն  և դպրոցների կոլեգիալ կառավարման մարմինների կազմերի համալրում  դպրոցավարությունից գիտակ անդամներով:

Կրթության որակի  բարձրացման նպատակով աշխատանքներ կտարվեն մարզում գործող 14 Արմաթ ինժեներական լաբորատորիների թվի ավելացման ուղղությամբ: Կիրականացվեն  տնօրենի տեղակալների և ուսուցիչների  վերապատրաստման  աշխատանքները,  մեկ  կամ  մեկից  ավելի  թեմատիկ  ուղղվածությամբ:  «Հանրակրթության  մասին»  ՀՀ  օրենքի  պահանջներին  համապատասխան մարզում կշարունակվի իրականացվել դպրոցների տնօրենների հավաստագրման և ուսուցիչների    ատեստավորումն գործընթացները: Մարզի մի շարք դպրոցներում կիրականացվեն համալիր ուսումնասիրություններ և աշակերտների գիտելիքների գնահատում:  Կկազմակերպվեն առաջավոր փորձի փոխանակումներ, աշխատանքներ կտարվեն կրթության  առանձնահատուկ  պայմանների  կարիք  ունեցող  երեխաների  ուսուցման  առավել  նպաստավոր  պայմանների  ստեղծման ուղղությամբ:

Կրթության մատչելիության բարձրացման նպատակով 2021 թվականին   կիրականացվեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների գնահատում:  2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո հանրակրթության ոլորտում անցում է կատարվելու համընդհանուր ներառական կրթության համակարգին: Հիմնադրվելու է տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն կամ Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունները պատվիրակվելու են նման ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ պայմաններ ունեցող կազմակերպության: Իրականացվելու է հանրակրթական դպրոցների և նոր ձևավորված 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում՝  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի ռեսուրսների միջոցով: Ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի  մարզի հանրակրթական դպրոցներում կիրառվելու է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակ՝ ներդրվելու է մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների և ուսուցչի օգնականի հաստիքներ:

Աշխատանքներ կիրականացվեն մարզում համաշխարհային բանկի ներդրմամբ և համայնքների համաֆինանսավորմամբ նոր նախակրթարաններ հիմնադրելու ուղղությամբ:

Նախադպրոցական կրթության որակր և մատչելիության բարձրացմանը կնպաստի նախադպրոցական հաստատությունների  շենքային  պայմանների  բարելավումը՝    միջազգային  և  տեղական  դոնոր  կազմակերպությունների,  ինչպես  նաև  համայնքի    բյուջեի  մասնակի  ներդրման հաշվին:

2021թ. նախատեսվում է համայնքների կողմից կրթության ոլորտում իրականացնել 40 մլն դրամի ներդրում:

2021թ. կրթության բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 8,936,837.8 հազար դրամ:  Նշված  ծրագրերի  իրականացման արդյունքում  կստեղծվի 120 ժամանակավոր  աշխատատեղ:

6.2. Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հարցեր

2021թ. մարզի մշակույթի և սպորտի բնագավառի  զարգացման  ռազմավարությունը կնպատակաուղղվի  մարզի  տարածքում պետական մշակութային քաղաքականության իրականացմանը, մշակույթի դերի բարձրացմանը, պատմամշակութային  հուշարձանների,  ոչ  նյութական  մշակութային  արժեքների,  արվեստի  ճյուղերի  պահպանմանն  ու զարգացմանը, պետական, ազգային և այլ տոների, ազգային ծեսերի վերականգնմանն ու տարածմանը, կադրային քաղաքականության իրականացմանն ու մշակութային կրթության  զարգացմանը, սպորտի և առողջ ապրելակերպի նպատակով  տարվող աշխատանքների աջակցմանն ու ակտիվացմանը:

2021թ. մարզկենտրոնում և մարզի համայնքներում կկազմակերպվեն  ազգային, պետական և այլ  տոներին, հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներ, մշակույթի և արվեստի գործիչների, նշանավոր իրադարձությունների  հոբելյաններ, փառատոներ, մրցույթներ, թատերահամերգային ծրագրեր, ցուցահանդեսներ, սպորտային մրցումներ, հուշամրցաշարեր, տարբեր մարզաձևերից առաջնություններ (Հայաստանի    Հանրապետության անկախության օրվան նվիրված միջոցառում,  <<Պոեզիայի  տոն>>,  <<Մշակույթի  ոլորտի  շնորհալիներ>> և  այլն):

Վերոնշյալ միջոցառումների, ինչպես նաև երաժշտական, արվեստի դպրոցներում ազգային, լարային նվագարանների գծով ուսուցման իրականացման նպատակով պետական բյուջեից կտրամադրվի 25 մլն 374.8 հազ. դրամ:

Ինչպես նախորդ  տարիներին, 2021թ. նույնպես  մշակույթի և սպորտի ոլորտներում միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով միջոցներ կտրամադրվեն նաև համայնքային բյուջեների և այլ դոնոր կազմակերպությունների կողմից:

Ազգային  արժեքների պահպանման, փոխանցման, մատաղ սերնդի ռազմա-հայրենասիրական դաստիարակություն իրականացնելու համար, ինչպես նաև  թանգարանային ծառայությունների և ցուցահանդեսների կազմակերպման նպատակով մարզային ենթակայության 2 թանգարաններին  պետական բյուջեից  կտրամադրվի 21 մլն 735,0 հազ դրամ:

2021թ. մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հարցերի բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 472,222.3 հազար դրամ:

6.3. Առողջապահություն

Առողջապահության ոլորտի զարգացման ռազմավարության հիմնական նպատակներից առանձնացվում են  առողջապահական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացումը: ՄԶՌ-ի շրջանակներում գերակա է համարվում առողջության առաջնային պահպանման բուժօգնության ոլորտը:   Հատուկ կարևորվել են մոր և մանկան առողջության պահպանումը,  ինչպես նաև վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման խնդիրները:

Ուշադրության կենտրոնում են նաև բուժհաստատությունների շենքային պայմանների և տեխնիկական վերազինմանն ուղղված ծրագրերը: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի մեջ ընդգրկվել է Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի արդիականացումը (մեկնարկ՝ 2021թ., շինարարության տևողություն՝ 30 ամիս):

Արարատի մարզում ևս մեկ բժշկական հաստատության,ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան, վերակառուցման շինարարական աշխատանքների սկիզբկդրվի: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մեկնարկ՝ 2020թ.-ի հունվարի 2-րդ տասնօրյակ, ավարտ՝ 2020թ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ: Շինարարական աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ պայմանագրի կնքում՝ 2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ: Նախատեսված աշխատանքները կիրականացվեն 33.8 մլն ՀՀ դրամի շրջանակներում:

2021թվականին կմեկնարկեն <<Արտաշատի ԲԿ>> ՓԲԸ-ի պոլիկլինիկայի շենքի վերանորոգման աշխատանքները, որոնք կիրականացվեն բժշկական կենտրոնի վճարովի ծառյությունների և այլ մուտքերի հաշվին: Պլանավորված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքը /3 մլն ՀՀ դրամի շրջանակներում/ կավարտվի 2021 թվականին:

Բուժօգնության որակի բարձրացման կարևորագույն նախապայման է հիվանդանոցների ժամանակակից սարքավորումներով ապահովումը: Տարեց տարի ավելանում են հիվանդանոցների վճարովի ծառայությունների ծավալները, որոնք նպատակաուղղված  են տեխնիկական հագեցվածության ապահովմանը:

Դրված նպատակների ապահովման հարցում մեծ դեր է վերագրվում առողջապահության ոլորտում պետական ծրագրերի իրականացմանը, դրանց ներոլորտային վերաբաշխմանը` ի օգուտ առաջնային բուժօգնության օղակի: Համակարգի կառավարման բարեփոխումների ռազմավարության արդյունքում ակնկալվում է աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում`  մասնավորապես կարևորվում են ընտանեկան բժշկության զարգացման,  համակարգի ֆինանսավորման,  մեխանիզմների բարելավման,  գյուղական բնակչության, բուժօգնության համակարգում պետական միջոցների արդյունավետ օգտագործման, բուժօգնության որակի բարելավման, մոր և մանկան առողջության պահպանման,  վերարտադրողական առողջության բարելավման, մայրական և մանկական հիվանդացությունների և մահացության նվազմանը, ծնելիության և բնակչության բնական աճի բարձրացման, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի,  բրուցելյոզի,  տարափոխիկ հիվանդությունների կանխարգելման ուղղություններն ու նրանց համապատասխան մշակված միջոցառումներն`  ուշադրություն դարձնելով մարզային յուրահատկություններին:

Մոր և մանկան առողջության պահպանման, հղիների նախածննդյան խնամքի արդյունավետ կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումներ  են իրականացվում <<Վեդու ծննդատուն>>, <<Արտաշատի ԲԿ>>, <<Մասիսի ԲԿ>>, <<Արարատի ԲԿ>> ՓԲԸ-ներում և Տափերականի, Մարմարաշենի և Արևշատի  ԱԱՊԿ ՊՈԱԿ-ներում  գործող Մայրության դպրոցներում և Կրծքով կերակրման խորհրդատվության սենյակում հաստատությունների կողմից պարբերաբար իրականացվող ուսուցողական դասընթացները՝ դիտակտիկ նյութերով:

Հաշվի առնելով մարզի առողջապահության ոլորտի ներկա իրավիճակը,  մարզում բնակչության առողջական վիճակի բարելավման ռազմավարության գերակա նպատակ է բժշկական ծառայություններ մատուցող հաստատությունների արդյունավետ կառավարման մակարդակի բարձրացումը: Այս նպատակի իրագործման ռազմավարությունը կայանում է բժշկական օգնության կառավարման արդյունավետության բարձր մակարդակի հասնելու մեջ,  որը ներառում է առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների բարելավում,  արտահիվանդանոցային,  հիվանդանոցային մասնագիտական բուժօգնության որակի և մատչելիության բարձրացում, առաջնային և երկրորդային մասնագիտական բուժօգնություն ցուցաբերող հաստատությունների նյութատեխնիկական և կադրային ռեսուրսների բարելավում,  ինչպես նաև համակարգի կառավարման բարելավմանն ուղղված բարեփոխումները:

Մատուցվող բժշկական ծառայությունների որակի ռազմավարության իրականացումը էապես կախված է ոչ միայն ֆինանսական բավարար հատկացումներից, այլ նաև բժշկական հաստատությունները երիտասարդ որակյալ մասնագետներով, արդի բուժսարքավորումներով վերազինելու և բուժման նորագույն մեթոդների կիրառումապահովելու ճկուն կառավարման հմտություններից:

Ընդհանուր առմամբ 2021թ-ին մարզում  իրականացվելու և շարունակական բնույթ են ունենալու հետևյալ ծրագրերը.

- Երեխաներին բժշկական օգնության,

- Հոգեկան հիվանդների բժշկական օգնության,

- սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին բժշկական օգնության,

- ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության,

- Համաշխարհային բանկի վարկային,

- Մանկաբարձական բժշկական օգնության ,

- Գինեկոլոգիականհիվանդնություններիբժշկականօգնության,

- Երեխաների  (մինչև 18 տարեկան)  անվճար բուժօգնության

- Շտապբուժօգնության,

- Անհետաձգելիբուժօգնության,

- ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, տարափոխիկհիվանդություններիևիմունականխարգելման,

- ՏուբերկուլոզիդեմպայքարիԴՕՏՍևԴՕՏՍ + ,

- Զորակոչային տարիքի անձանց պատվաստումների կազմակերպման,

- Զինծառայողների և նրանց հավասարեցված անձանց, նրանց ընտանիքների անդամների բժշկական օգնության,

- Սոցիալական փաթեթի շահառուների բժշկական օգնության և սպասարկման,

- Ապահովագրական կազմակերպությունների շահառուների բժշկական օգնության իրականացման,

- Ոչ վարակիչ հիվանդությունների (ՈՎՀ) վաղ հայտաբերման և կանխարգելման

նպատակով իրականացվող սքրինինգային ծրագիրը:

2021 թվականի գործունեության ծրագրի շրջանակներում պլանավորված, պետական պատվերով նախատեսված`Արարատիմարզում շարունակական կիրականացվեն նաև հետևյալ ծրագրերը.

- Կառավարության 17.03.2016թ. թիվ 10 արձանագրային որոշմամբ հաստատված «2016-2020 թվականների իմունական խարգելման ազգային ծրագիր»,

- Առողջապահության նախարարի 06.04.2018թ. թիվ 914-Ա հրամանով հաստատված «ՀՀ-ում բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակների վերահսկման և կանխարգելման 2018-2022 թվականների նպատակային ծրագիր»,

- Առողջապահության նախարարի 16.11.2017թ.թիվ 3280-Ա հրամանով հաստատված «Ուսուցիչներին՝ առողջ ապրելակերպի խթանման հարցերով ուսուցման ծրագիր»,

- Առողջապահության նախարարի 27.05.2019թ. թիվ 1387-Լ հրամանով հաստատված «Արտաընդերային վիրուսային հեպատիտների 2019-2023 թվականների ազգային ծրագիր»:

- Առողջապահության նախարարի 21.11.2018թ. թիվ 2999-Ա հրամանով հաստատված «Մանկական վնասվածքների կանխարգելման ռազմավարական ծրագիր» և «Մանկական վնասվածքների կանխարգելման 2018-2023 թվականների միջոցառումների ծրագիր»,

- Առողջապահության նախարարի 04.12.2018թ. թիվ 3135-Ա հրամանով հաստատված «Սպորտային վնասվածքների կանխարգելման ռազմավարական ծրագիր» և  «Սպորտային վնասվածքների կանխարգելման 2019-2023 թվականների միջոցառումների ծրագիր»,

- Կառավարության 17.12.2015թ. թիվ 55 արձանագրային որոշմամբ արձանագրային որոշմամբ հաստատված «Տրավմատիզմի կանխարգելման 2015-2020 թվականների ծրագիր»:

2021թ. առողջապահության բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 4,025,071.6 հազար դրամ:

6.4   Սոցիալական պաշտպանություն, երեխաների իրավունքների պաշտպանություն

Մարզի սոցիալական ոլորտի զարգացման ռազմավարության գերակա նպատակներից է սոցիալական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացումը: ՄԶՌ-իշրջանակներում կարևորագույն  բաղադրիչներ  են սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ բնակչության իրազեկման բարձրացման, խոցելի խմբերին ուղղված սոցիալական աջակցության միջոցառումների ընդլայնումը, սոցիալական ծառայություններ մատուցող պետական և ոչ պետական կառույցների համագործակցության ակտիվացումը, սոցիալական ծառայություններ մատուցող կադրերի շարունակական վերապատրաստմունները, նյութատեխնիկական բազայի, ինչպես նաև սոցիալական ծառայությունների համակարգի կառավարման բարելավումը:

Մարզի զարգացման ռազմավարության համար սոցիալական պաշտպանության բնագավառում կարևորվում է սոցիալապես խոցելի խմբերին ուղղված սոցիալական աջակցության ծառայությունների ընդլայնումը  մասնավորապես.

- ծերերի  համար   ցերեկային  խնամքի  կենտրոնների  և  տան  պայմաններում  խնամքի  ծառայության  ընդլայնումը  և  կատարելագործումը,

- կյանքի  դժվարին  իրավիճակներում  հայտնված  երեխաների համար ստեղծված  խնամքի  ցերեկային  /ընտանեկան/  կենտրոններում, որտեղ կան հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար ստեղծված վերականգնողական համապատասխան ծառայություններ, դրանց կատարելագործում, խնամատար ինստիտուտի  կատարելագործում, սոցիալական և  այլ  իրավունքների  վերաբերյալ  խորհրդատվական  ծառայությունների զարգացումը, գործազուրկների մասնագիտական  վերապատրաստումները  և  նրանց  առնվազն  ժամանակավոր  զբաղվածության  ապահովումը:

Արարատի մարզում իրականացվող սոցիալական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացման  միջոցառումներներ են.

- սոցիալական  աջակցության  ծրագրերի  վերաբերյալ  բնակչության  իրազեկության  բարձրացում,

- մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող  կազմակերպությունների  /պետական,  հասարակական, միջազգային/  և  նրանց  կողմից  իրականացվող  ծրագրերի  վերաբերյալ  տեղեկատվության  հրատարակում  և  տարածում  բնակչության  լայն  շերտերի  մեջ,

- սոցիալական  ծառայություններ  մատուցող  կադրերի  շարունակական  վերապատրաստում,

- կադրերի  մասնագիտական  պատրաստվածության  աստիճանը  շարունակում  է  հանդիսանալ  սոցիալական  ծրագրերի  իրականացման  արդյունավետության  վրա  ազդող  հիմնական  գործոն: Մասնավորապես, կարևորվում է պետական և ոչ պետական սոցիալական ծառայությունների կազմակերպությունների մասնագետների կարիքների գնահատման հմտությունների ուսուցանումը, դոնորներ, հովանավորներ որոնելու հմտությունների զարգացումը, խնամողների վերապատրաստումը հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ծերերին խնամելու, այդ թվում տան պայմաններում խնամք կազմակերպելու համար:

2021թ կշարունակվի սոցիալական ոլորտի  ռազմավարական նպատակների  իրագործման շրջանակներում համագործակցությունը <<Առաքելություն Հայաստան>> բարեգործական  կազմակերպության և «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի հետ` չափորոշիչներով  ընտրված   սոցիալական  խմբերի  համար։

Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ կմատուցվեն 60 անձանց, ֆինանսավորումը կկազմի 3 637,1 հազ. ՀՀ դրամ: Դրամաշնորհը տրամադրվել է   «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ին:

Ցերեկային խնամքի ծառայություններ կտրամադրվեն 100 տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ֆինանսավորումը կկազմի 10 478,4հազ. ՀՀ դրամ: Դրամաշնորհը տրամադրվել է   «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ին:

2021 թվականին «Մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ» ծրագիրը մարզում 8 շահառուի համար 10709.1 հազ. ՀՀ դրամի կիրականացնի Գեղանիստ համայնքում գործող «Ջերմիկ Անկյուն» Հիմնադրամը, որի  հետ կնքվել է Դրամաշնորհային պայմանագիր:

2021 թվականին «Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում» ծրագիրը կիրականացվի  Արտաշատ քաղաքում` 121 շահառուի համար9 855.8 հազ. ՀՀ դրամի չափով:

2021 թվականին «ՀՀ երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող և հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի խմբում գտնվող երեխաների ընտանիք վերադարձնելու և մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու ծառայություններ» ծրագիրը կիրականացվի 35 շահառուի համար	1824.1 հազ. ՀՀ դրամ, «Կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված և հաստատություն մուտքը կանխարգելված երեխաների ընտանիքների բնաիրային օգնության փաթեթի տրամադրում» ծրագիրը` 9 շահառուի համար 2181.7 հազ. ՀՀ դրամ, «Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց աջակցության կենտրոնների ծառայություններ» ծրագիրը` 120 շահառու՝ 5 375 հազ. ՀՀ դրամ:

2021թ. ընթացքում կշարունակվեն հետևյալ ծրագրերը.

1.Գործազուրկների, աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող, ինչպես նաև ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու ավարտին մինչև վեց ամիս մնացած աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում	8889.5 հազ. ՀՀ դրամ, կընդգրկվի 46 շահառու:

2. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար դրամական օգնության տրամադրում, 2856.0 հազ. ՀՀ դրամ, կընդգրկվի 3 շահառու:

3. Գործազուրկներին աջակցության տրամադրում,	28 շահառու, ֆինանսավորումը կկազմի 11250.7 հազ. ՀՀ դրամ:

4.Գործազուրկներին աշխատանքի տեղավորման աջակցության տրամադրում, 1 շահառու, ֆինանսավորումը կկազմի 1 060.0 հազ. ՀՀ դրամ:

5. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում, 51 շահառու,                         ֆինանսավորումը կկազմի 10 500.0 հազ. ՀՀ դրամ:

6. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության տրամադրում 5000.0 հազ. ՀՀ դրամ, կընդգրկվի 5 շահառու:

7. Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում, 14 շահառու, ֆինանսավորումը կկազմի 9181.2 հազ. ՀՀ դրամ:

8.Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող` աշխատանք փնտրող անձանց՝ մինչև երեխայի երկու տարին լրանալը աշխատանքի վերադառնալու դեպքում, երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու համար աջակցության տրամադրում, ֆինանսական աջակցությունը  կկազմի 30668.0 հազ. ՀՀ դրամ, կընդգրկվի 41 շահառւ:

9.Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովում, կընդգրկվի 20 շահառու, ֆինանսավորումը կկազմի 3000.0 հազ. ՀՀ դրամ:

10. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց անասնապահությամբ (տավարաբուծությամբ, ոչխարաբուծությամբ, խոզաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ) զբաղվելու համար աջակցության տրամադրում,ֆինանսավորումը կկազմի	28780.0 հազար ՀՀ դրամ, ծրագրում կընդգրկվի 25 շահառու:

11. Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրում 15901.90 հազ. ՀՀ դրամի, 76 շահառու:

12. Աշխատանքի 1 տոնավաճառի կազմակերպում 700.0 հազ. ՀՀ դրամի:

2021 թ.–ին կշարունակվեն մարզի  հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցող միջոցներով ապահովման  աշխատանքները: Հետևողականորեն    կշարունակվի  հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար քաղաքաշինական միջավայրի մատչելիությանն ապահովվման ծրագրերի իրականացումը: Պետական  ծրագրով` ՀՀ  Պաշտպանության  նախարարության  հետ  համատեղ, իրականացվում  է  հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների և զոհված զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային պայմանների  բարելավում:

Մարզի  սոցիալական պաշտպանության զարգացման  կարևոր  տարրերից  է և  ծառայությունների բազմազանության ապահովմանն է  ուղղված  մարզի սոցիալական ոլորտի զարգացման ռազմավարության  սոցիալական առողջական որոշակի խնդիրներ  ունեցող  երեխաներին   մատուցվող  առողջության  վերականգնմանն  ուղղված  մասնագիտական   ծառայությունների, ինչպես նաև նրանց հասարակության մեջ ինտեգրելու ծրագրերի իրականացումը: Մարզում  հաշվառված 789 հաշմանդամություն ունեցող  երեխաները Արտաշատի <<Երեխայի  զարգացման և վերականգնողական կենտրոն>>-ում կարող են ստանալ մասնագիտական խորհրդատվություն և մասնագիտական  բուժական ծառայություն:

Սոցիալական սպասարկման համակարգում  իրականացվող ծրագրերի կառավարման բարելավումը հնարավորություն կտա հստակեցնել  և ճիշտ հասցեական դարձնել մարզում փաստագրված ընտանիքների  թիվը:

«Պետական աջակցություն սահմանամերձ համայնքներին» ծրագրի շրջանակներում սահմանամերձ համայնքների ընտանիքներին բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի, ոռոգման ջրի սակագնի մասնակի փոխհատուցման ու գույքահարկի և հողի հարկի փոխհատուցման համար մարզի Երասխ և Պ. Սևակ համայնքներին նախատեսվել է հատկացնել 20 542,8 հազ. ՀՀ դրամ։

2021 թվականին մարզպետարանի գենդերային հարցերով զբաղվող մշտական գործող հանձնաժողովը  նախատեսում է  անցկացնել 4 նիստ, մշակված է միջոցառումների պլան ուղղված գենդերային քաղաքականությանը:

Մարզի համայնքներում որոշումների կայացման մակարդակում կանանց  դերի բարձրացման նպատակով ամրապնդվել է համագործակցությունը պետական մարմինների,    ԶԼՄ-ների  և   կանանց  հիմնախնդիրներով  զբաղվող  հասարակական կազմակերպությունների միջև՝ կանանց և տղամարդկանց սոցիալական հավասարության ձեռքբերման գործում անհրաժեշտ լուսաբանում ապահովելու   ուղղությամբ:

Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային   քաղաքականության իրականացման առկա հնարավորություններն ու խոչընդոտները՝ առաջարկվում է՝

- Ստեղծել գենդերային քաղաքականության և գենդերային հավասարության հաստատման հանձնաժողովներ համայնքապետարաններում, որոնք կհամագործակցեն մարզպետարանում գործող հանձնաժողովի հետ, որի արդյունքում կբարձրանա աշխատանքների արդյունավետությունը Ազգային մեխանիզմի բոլոր օղակների արդյունավետ գործունեության ապահովման համար անհրաժեշտ   է երաշխավորել «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարել և նախագծել համայնքի զարգացման ծրագրում համայնքի ինքնակառավարման մարմինների գործելակերպում գենդերային բաղադրիչի ինտեգրման հանձնաժոողովների ստեղծումը։

- Հանձնաժողովների աշխատանքը իրականացնելու համար անհրաժեշտ է   օրինակելի կանոնադրություն, մեթոդական ուղեցույց։

Մարզում սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ բնակչության իրազեկման բարձրացմանն են ուղղված սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների մասնագետների համար  իրականացվող շարունակական վերապատրաստումները:

2021թ. սոցիալական պաշտպանության բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 3,426,581.5 հազար դրամ:

VII. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

7.1  Ճանապարհաշինություն

ՀՀ  Արարատի մարզն իր մեջ ընդգրկում է  591.8 կմ միջպետական, հանրապետական և մարզային /տեղական/ նշանակության ավտոճանապարհներ, որից՝

- Միջպետական  նշանակության – 94.0կմ,

- Հանրապետական  նշանակության – 145.2կմ,

- Մարզային (տեղական) նշանակության - 352.6կմ

Մարզում հիմնանորոգված և վերակառուցված ավտոճանապարհները կազմում են  292.1կմ՝ 49.4%, որից միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ - 68,2կմ՝ 72.6%, հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ 96.6կմ՝ 66.5%, և մարզային /տեղական/ նշանակության ավտոճանապարհներ 127.3 կմ՝ 36.1%:

2021թ. մարզի ավտոճանապարհներին նախատեսվում է կատարել հետևյալ աշխատանքները.

- ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով

- Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան կմ 21+200 - կմ 26+400 հատվածի հիմնանորոգում

- Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան կմ 26+400 - կմ 30+000 հատվածի հիմնանորոգում

- Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան կմ 30+000 - կմ 33+500 հատվածի հիմնանորոգում

- Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան կմ 33+500 - կմ 42+600 հատվածի հիմնանորոգում

- Հ-11 Մոտեցում Խոր Վիրապին կմ 0+000 - կմ 1+700 հատվածի հիմնանորոգում

- Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 27+349 հատվածում վերգետնյա ուղեանցի կառուցում

- Տ-2-13 Արգավանդ – Հայանիստ – Հովտաշատ - Արմավիրի մարզի սահման կմ4+000 հատվածում կամրջի նորոգում

- Տ-2-21 Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (Տ-2-25)  կմ4+200 հատվածում կամրջի նորոգում

Համաշխարհային Բանկի Ֆինանսավորմամբ

ա) <<Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ>>

- Հ-12-Նորամարգ-Հովտաշեն-Մ-2 ճանապարհի հիմնանորոգում

բ)   Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր ՏՏԵԶ

1.1 Գառնի-Լանջազատ ճանապարհի վերանորոգում

Մարզի ավտոճանապարհների պահպանություն և շահագործում

- Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ– 427.7 մլն դրամ, այդ թվում`

ա. Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ– 300.1 մլն դրամ,

բ. Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների նշագծում – 33.1 մլն դրամ,

գ. Մետաղական արգելափակոցների պահպանում և վնասված հատվածների վերականգնում – 94.5 մլն դրամ,

- Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ– 116.275,3 մլն դրամ

- Համայնքային բյուջեների կողմից իրականացվող ներդրումներ – 150.0 մլն դրամ

2021թ. ճանապարհաշինության բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 693,975.3 հազար դրամ:

7.2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

Ջրամատակարարման  ոլորտում  մարզի զարգացման ռազմավարական հիմնական նպատակն  է խմելու ջրամատակարարման բարելավումը և  կորուստների  նվազումը: 2021թ. ջրամատակարարման ոլորտի զարգացմանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն առկա չէ:

7.3 Գազամատակարարում

2021թ ընթացքում  <<Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ-ի միջոցներով իրականացվելու են.

1.  Իլիչևսկ-Երևան Dպ700 մայրուղային գազատարի կապիտալ նորոգում մեկուսիչ շերտի փոխարինմամբ (խոտանված խողովակների փոխարինմամբ) - 5,123.4 մլն. դրամ,

2. Արարատի ԳԲԿ-ի էլեկտրամատակարարման համակարգի կապիտալ նորոգում - 9.6 մլն. դրամ,

3. գ.Բարձրաշեն միջին ճնշման ստորգետնյա գազատարի կապիտալ նորոգում - 9.4 մլն.դրամ,

4. գ.Դարակերտից մինչև գ.Ղուկասավան սնող միջին ճնշման ստորգետնյա գազատարի մեկուսիչ շերտի կապիտալ նորոգում - 9.1 մլն. դրամ,

5. ք.Արտաշատ Թորոմոնյան, Իսակով, Աճառյան, Օրբելի, Կասյան փող. միջին ճնշման ստորգետնյա գազատարի մեկուսիչ շերտի կապիտալ նորոգում - 10.5 մլն. դրամ,

6. Բնական գազի կենցաղային հաշվիչների և պաշտպանիչ արկղերի ձեռքբերում և տեղադրում - 43.3 մլն.դրամ,

7. Ազդանշանային սարքերի և ինքնաշխատ վթարային անջատիչ կափույրների ձեռքբերում և տեղադրում - 33.9 մլն.դրամ:

2021թ. գազամատակարարում բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 5, 239,412.2 հազար դրամ:

7.4.  Էներգետիկա

2021 թվականին ՀԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվելու է վթարավերականգնողական աշխատանքներ, բախշիչ ցանցերի, ենթակայանների վերակառուցում, հաշվիչների արկղերի ձեռքբերում և տեղադրում, էլեկտրաէներգիայի հաշվիչների փոխարինում:

Ուրցաձոր համայնքում «Հանրային ծառայությունների բարելավում և էներգախնայողություն» ծրագրի շրջանակներում կներդրվի 35 մլն 224 հազ. ՀՀ դրամ:

2021թ. էներգետիկայի բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 6,421,547.8 հազար ՀՀ դրամ:

VIII. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մարզի 2021 թվականին քաղաքաշինության բնագավառի ռազմավարական նպատակները կապված են մարզի հանրակրթական դպրոցների հիմնանորոգման, նոր կրթական և մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգման, մշակութային օբյեկտների վերանորոգման, առողջապահական հիմնարկների վերանորոգման և ժամանակակից պահանջներին համապատասխանացման, քաղաքաշինական համասեռ զարգացմանն ուղղված մարզի համայնքների կողմից իրականացվող քաղաքաշինական գործունեությանը հետ:

Եվրասիական զարգացման բանկի վարկային, ՀՀ կառավարության և համայնքային համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝

- Արտաշատի մայր ջրանցքի առավել վթարային հատվածների վերականգնում, Նոր Խարբերդի և այլ ինքնահոս ոռոգման համակարգերի կառուցում և մարզի ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերանորոգում - 856 911,3 հազ. ՀՀ դրամ,

Զարգացման ֆրանսիական գործակալության վարկային և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝

-   Վեդիի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների և ջրի փոխադրման համակարգի կառուցում - 2 877 802,1 հազ. ՀՀ դրամ,

ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին՝

- Սայաթ Նովա համայնքի ոռոգման ցանցի կառուցում - 29 144,9 հազ. ՀՀ դրամ:

Ասիական զարգացման բանկի (Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր) միջոցների հաշվին՝

- Փոքր Վեդու դպրոցի կառուցում -  75 000,0 հազ. ՀՀ դրամ,

- Հովտաշատի դպրոցի կառուցում  - 420 000,0 հազ. ՀՀ դրամ,

- Դեղձուտի դպրոցի  կառուցում - 52 378,3 հազ. ՀՀ դրամ,

- Բաղրամյանի դպրոցի սանհանգույցի կառուցում - 8 100,0 հազ. ՀՀ դրամ,

- Մխչյանի դպրոցի սանհանգույցի կառուցում - 9 205,0 հազ. ՀՀ դրամ,

- Արտաշատի թիվ 1 դպրոցի դահլիճի կառուցում - 11 000,0 հազ. ՀՀ դրամ,

- Արարատի թիվ 1 դպրոցի սանհանգույցի կառուցում - 6 500,0 հազ. ՀՀ դրամ,

- Այնթապի թիվ 1 դպրոցի սանհանգույցի կառուցում - 12 000,0 հազ. ՀՀ դրամ։

Մշակութային  օբյեկտների վերանորոգում և կառուցում․

Համաշխարհային բանկի (Տեղականտնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր) միջոցների հաշվին՝

- Խոր Վիրապ վանքի հարակից տարածքի կանաչ գոտու բարեկարգում, վաճառքի տաղավարների տեղադրում - 72 000,0 հազ.ՀՀ դրամ,

- Հայաստանի պատմական մայրաքաղաք Դվինի հուշարձանների մասնակի վերանորոգում և ամրակայում - 124 239,6 հազ. ՀՀ դրամ,

- Հայաստանի պատմական մայրաքաղաք Դվինի ամրակայում և հարակից տարածքների բարեկարգում - 370 000,0 հազ. ՀՀ դրամ։

2021թ-ի ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների  զարգացմանն ուղղված սուբվենցոն ծրագրերի իրականացման շրջանակներում մարզի 55 համայնքների կողմից նախատեսվում է իրականացնել 93 սուբվենցիոն ծրագրեր, որոնց արժեքը նախնական կազմում է շուրջ 4մլրդ 200 մլն. ՀՀ դրամ:

Մարզի քաղաքաշինության ոլորտի զարգացման ռազմավարական նպատակներին է ուղղված 2021թ.–ի ընթացքում  բազմաբնակարան  շինարարության և բնակավայրի  գլխավոր հատակագծերի կազմման ծրագրերի իրականացումը: Բնակավայրերի հավասարաչափ զարգացման համար զուգահեռաբար մշակվում են համայնքների գլխավոր հատակագծերը, որոնք ժամանակի ընթացքում կնպաստեն նրանց բնականոն զարգացմանը:

2021թ. քաղաքաշինության բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 4,211,050.5 հազար դրամ:

IX. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

- 9.1. Տարածքային կառավարում

- Մարզում տարածքային կառավարման ոլորտի ռազմավարական նպատակը՝ պետական կառավարման և տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացումն է:

Նախատեսված  նպատակներին հասնելու համար  2021 թվականին կիրականացվեն հետևյալ   ծրագրային միջոցառումները.

1. Մարզպետի կողմից ՏԻՄ-երի գործունեության նկատմամբ շարունակական հսկողության  իրականացում,

2. Մարզպետարանի կողմից ՏԻՄ-երին տրամադրվող մեթոդաբանական օգնության, դրա տրամադրման ապահովում և դրանց արդյունավետության  բարձրացում,

3. Մարզպետարանի ֆունկցիոնալ գործունեության ապահովման տեսանկյունից  ներքին փաստաթղթաշրջանառության  արդյունավետ կազմակերպում և այդ  գործընթացում  համակարգչային  տեխնոլոգիաների  կիրառման  կատարելագործում,

4. Պաշտոնական տեղեկատվության արխիվացման, պահպանման և դրանից հետագայում  օգտվելու  հստակ  մեխանիզմների  արդյունավետ  իրականացում:

2021թ. տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում և քաղաքացիական հասարակություն բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 582,483.9 հազար դրամ:

9.2. Տեղական ինքնակառավարում

Շարունակվելու է համայնքների միավորման գործընթացը:

2021  թվականին  Արարատի մարզպետարանի  կողմից  աշխատանքներ են տարվելու  մարզում համայնքային ծառայության ինստիտուտի  շարունակական  կատարելագործման, այդ  համակարգի  անսխալ  և  ճշգրիտ  գործունեության  ապահովման ուղղությամբ:

Մարզի  համայնքապետարանների աշխատակազմերի համայնքային ծառայության պաշտոնների թիվը 553 է: Համայնքային ծառայողների մակարդակը  բարձրացնելու, համակարգի ռազմավարական  խնդիրներին արդյունավետ լուծումներ տալու նպատակով     կվերապատրաստվեն 183, կատեստավորվեն՝ 130 համայնքային  ծառայողներ:

Տեղական ինքնակառավարման համակարգում ռազմավարական կարևոր և դեռևս ամբողջությամբ չլուծված խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ համայնքների տեխնիկական զինվածության մակարդակի բարձրացման  խնդիրը:

Խնդիր է դրվել 2021 թվականի ընթացքում մարզի բոլոր  համայնքներն ապահովել ժամանակակից համակարգիչներով, իրենց գործունեության կազմակերպման համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրերով, որակյալ  ինտերնետ կապով: Արդյունքում համայնքները հնարավորություն կստանան պատշաճ կերպով վարել իրենց գործավարությունը, ապահովել  տեղեկատվության  արդյունավետ փոխանակումը  մարզպետարանի և այլ մարմինների հետ, ինչպես նաև տեղեկացված լինել օրենսդրական վերջին փոփոխություններին:

- 2021 թվականին մարզպետարանի ուշադրության կենտրոնում կլինի համայնքային ենթակառուցվածքների հզորացմանն ու կայացմանն ուղղված վերանորոգման   ծրագրերի իրականացումը:

- Տեղական ինքնակառավարման բնագավառի 2021 թվականի ռազմավարական կարևորագույն խնդիրներն են՝

1. աջակցել համայնքներին` առկա առաջնահերթ հիմնախնդիրների բացահայտման և դրանց լուծման գործում,

2.  նպաստել միջհամայնքային համագործակցության ընդլայնմանը, մարզի առանձին  համայնքների  խոշորացմանը,

3. տեղական ինքնակառավարման մարմինների տեխնիկական և մասնագիտական կարողությունների բարձրացմանը,

4. համայնքային մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովներն անհրաժեշտ  տեխնիկայով, համակարգիչներով ապահովելու ուղղությամբ խնդիրների լուծմանը:

2021 թվականին մարզի բոլոր համայնքներում համայնքի  ավագանու  կողմից սահմանվել է աղբահանության տարեկանվճար` գումարային 338.5 մլն. դրամ հասույթով: 2020թ. ընթացքում մարզի համայնքներում գանձվել է 248.8 մլն դրամ աղբահանության վճար: 2020 թվականին  2626 իրավաբանական անձանց հետ կնքվել է պայմանագիր՝ 63 մլն դրամ հասույթով, գանձվել է 62.7 մլն. դրամ: 2020թ-ի. բյուջեների  հաստատման  գործընթացի  արդյունքում  2021թ. նախատեսվում է  իրավաբանական անձանց հետ կնքված աղբահանության  պայմանագրերի թիվը հասցնել 2800-ի:

Մարզում գույքագրված աղբավայրերի թիվը՝ 22 :

- 9.3. Քաղաքացիական հասարակություն

- Մարզում քաղաքացիական  հասարակության  կայացման գործընթացներում կարևորվում է  տարածքում  գործող ԶԼՄ-ների միջոցով պարբերաբար հաղորդումների  կազմակերպման  նպատակայնության և արդյունավետության բարձրացումը. այն է՝  հաղորդումները   հեռարձակել` ներկայացնելով  մարզպետի, մարզպետարանի և մարզային ենթակայության կազմակերպությունների գործունեությունը, գոյություն  ունեցող հիմնախնդիրները և կատարվող ծրագրերը, պարբերաբար  հրապարակել  առավել  լայն կիրառություն ունեցող օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի, դրանցում կատարվող փոփոխությունների վերաբերյալ հաղորդագրություններ` տալով պարզաբանումներ և մեկնաբանություններ:

Արտաշատ, Արարատ, Մասիս, Վեդի  և Այգեպատ  համայնքներում ավագանու  նիստերի հեռարձակումն  իրականացվում  է  առցանց:

2021թ. ընթացքում նախատեսվում է կազմակերպել  միջոցառումներ ուղղված համայնքների բնակիչների շրջանում իրավունքների և պարտականությունների մասին իրազեկության բարձրացմանը,

- Պարբերաբար և համակարգված ձևով կազմակերպել մարզպետի, նրա տեղակալների և մարզպետարանի այլ ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց այցելությունները համայնքներ, որոնք պետք է ուղեկցվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների և համայնքի բնակչության հետ հանդիպում-քննարկումներով և որոնց ժամանակ մարզի առաջին դեմքերից բնակչությունը հնարավորություն կունենա ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն ու բացատրություններ,

-- Հասարակական կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվամիջոցների  ներկայացուցիչների  ակտիվ  և  պարտադիր     մասնակցության  ապահովում  մարզխորհրդի նիստերին

--  Համայնքների  սոցիալ-տնտեսական  զարգացման  գործում     ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների  մասնակցության ապահովմանը  և  դրանց  դերի բարձրացմանն ուղղված  միջոցառումների  իրականացմանը:

9.4. Արտակարգ  իրավիճակներից բնակչության և տարածքների պաշտպանություն

2021 թվականին կշարունակվեն արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների պաշտպանությանը ուղղված հետևյալ միջոցառումներն՝

- ազդարարման, տարահանման և պատսպարման հարցերով բնակչության իրազեկվածության ապահովում,

- մարզի բնակչության ազդարարման համակարգի արդիականացում և վերազինում,

- համայնքներում և կազմակերպություններում բնակչության և աշխատակիցների պատսպարման համար նախատեսված պաշտպանական կառույցների սպասարկման կազմավորումների ստեղծում,

- մարզային և համայնքային բյուջեներում արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտներում միջոցառումների իրականացման նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների նախատեսում,

- մարզպետների և համայնքների ղեկավարների կառավարման կետերի վերանորոգում և վերազինում,

- հաշվառված հրշեջ հիդրանտների և հրշեջ ծորակների սարքինության, համապատասխանության և բավարար քանակի ապահովում,

- հրդեհային կանխարգելման աշխատանքների իրականացում (խոտհունձ, վերահսկվող կրակ, ոռոգման համակարգերի կանոնավոր աշխատանք, հակահրդեհային պատնեշների կառուցում և այլն),

- հանրակրթական դպրոցների և համայնքների աղետների ռիսկի կառավարման պլանների մշակման գործընթացի ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում,

- մարզերի բնակչության պատսպարման հնարավորությունների ավելացում, մարզի  բազմաբնակարան շենքերի նկուղների հաշվառում, բազմաբնակարան շենքերի նկուղներում բնակչության կցագրման հաշվարկների ճշգրտում,

- մարզի բոլոր մակարդակների ՔՊ պլանների, պլան-ժամանակացույցերի և տարահանման հաշվարկների ճշգրտում՝ դրանք դարձնելով իրատեսական, հատուկ ուշադրություն դարձնելով ՔՊ ծառայությունների և ՔՊ կազմավորումների անձնակազմերի համալրվածությանը՝ հաշվի առնելով նրանց տարիքային և զորահավաքին ներգրավվածության առանձնահատկությունները:

2021 թվականին կշարունակվեն միջոցառումներն՝ ուղղված արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների պաշտպանությանը:  Բնական և տեխնածին աղետների ժամանակ բնակչության պաշտպանվածության խնդիրները մշտապես կգտնվեն մարզպետարանի ուշադրության կենտրոնում: Միջոցներ կձեռնարկվեն մարզում բնական և տեխնածին աղետների ռիսկի նվազեցման համար պահանջվող միջոցառումների պատշաճ իրականացման համար:

2021 թվականի  ընթացքում  համայնքներում  կշարունակվեն  աղետների  ռիսկի  կառավարման, համայնքային ծրագրերի մշակման աշխատանքները,        մարզպետարանի կողմից կազմակերպական առումով օժանդակություն կտրվի մարզի շուրջ 42 ղեկավար աշխատողների և մասնագետների՝ 2021 թվականի ուսուցման պլանի համաձայն` ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության <<Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա>>  ՊՈԱԿ-ում  վերապատրաստվելու ուղղությամբ:

Բնական աղետների կամ վտանգների  կանխարգելման հիմնախնդիրների լուծման հարցում ՀՀ Արարատի մարզպետարանը կիրականացնի հետևյալ գործառույթները.

- համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ բնագավառի համապատասխան ոլորտի պատասխանատու լիազոր մարմնին տեղեկատվության ներկայացում` արտակարգ իրավիճակի կամ վտանգի մասին,

- անվտանգության ապահովմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումների կազմակերպում,

- միջոցառումների ծրագրերի մշակման և համապատասխան ոլորտի պատասխանատու լիազոր մարմին ներկայացման աշխատանքների կազմակերպում:

- Մարզի բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական  պաշտպանության

համակարգերի նախապատրաստման 2021 թվականի հիմնական միջոցառումների  պլանով  նախատեսվում  է   մարզի   30  համայնքում  անցկացնել  շտաբային  ուսումնավարժություններ, 1 հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություն, 1 շտաբային ուսումնավարժություն:

ՀՀ կառավարության կողմից ‎‎ֆինանսավորվող աշխատանքների իրականացման կազմակերպում:

- Մարզի բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական  պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման 2021 թվականի հիմնական միջոցառումների  պլանով  նախատեսվում է  մարզի  30  համայնքում անցկացնել շտաբային  ուսումնավարժություններ:

X. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ   ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՄԶՌ համար կարևորվում է 2021 թվականին իրականացվելիք միջոցառումների մշտադիտարկումը, որն անհրաժեշտ է նաև նպատակային շահագրգիռ կողմերի հետ կապի պահպանման և նրանց տեսակետներն ու կարիքները հաշվի առնելու համար:

ՄԶՌ մշտադիտարկման համակարգը ներառում է այն բոլոր ցուցանիշները, որոնք հնարավոր կլինի գնահատել մարզային մակարդակով:

Մշտադիտարկման տարեկան հաշվետվությունները պատրաստվել են մարզպետարանի աշխատանքային  խմբի կողմից:

Մշտադիտարկման տարեկան հաշվետվությունը կամփոփի տարվա ընթացքում ԳԾ-ով նախատեսված բոլոր միջոցառումների վերաբերյալ ՄԶՌ իրականացման ընթացքում  ստացված արդյունքների ամփոփ վերլուծությունները: Այն ներառում է հետևյալ կարևոր տվյալները.

- ՄԶՌ-ի շրջանակներում իրականացված միջոցառումները և արդյունքները,

- հաջորդ տարվա (կիսամյակի) հիմնախնդիրները, այդ թվում` քաղաքականությունների ուրվագծումը:

Մշտադիտարկման  տարեկան հաշվետվությունը պատրաստելուց հետո կկազմակերպվի  արդյունքների ամփոփող տարեկան խորհրդակցություն- հաշվետվություն, որին կմասնակցեն ինչպես մարզի խորհրդի, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակության և դոնոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչները:

Այս խորհրդակցություն - հաշվետվությունը կդիտվի նաև որպես կարևոր մի նախաձեռնություն քաղաքացիական հասարակությունը ՄԶՌ-ի մշտադիտարկման ընթացքի  մեջ ընդգրկելու, ինչպես նաև ՄԶՌ-ի հաջողությունները ցուցադրելու և նոր դոնորներ ներգրավելու համար:

XI. ՀՀ  ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ  ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ

ՀՀ Արարատի մարզի 2021 թվականի գործունեության ծրագրի իրագործման  նպատակով պահանջվող ֆինանսական միջոցները և դրանց ծախսման ուղղությունները գնահատվել են. արդյունքում նախատեսված ծրագրերի արժեքը կազմում  է  46,487,492.9 հազար ՀՀ դրամ, այդ թվում՝

- պետական բյուջե		                         32,094,465.2 հազար դրամ

-սեփական միջոցներ		                           19,321,913.5 հազար դրամ

-վարկային միջոցներ 	                                     12,772,551.7 հազար դրամ

- միջազգային և դոնոր

կազմակերպություններ	                           259,495.6 հազ.դրամ

- համայնքային բյուջե		                 3,333,509.8 հազ.դրամ

- մասնավոր ներդրողներ	                           9,417,412.2 հազ. դրամ

- Միջազգային և դոնոր

կազմակերպություններ                              1,642,105.6 հազ դրամ

2021 թվականին  նախատեսվում է ստեղծել շուրջ 122 մշտական և 307 ժամանակավոր աշխատատեղ:

XII. ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Հավելված 1		- ՀՀ Արարատի մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման

ռազմավարությանից բխող 2021 թվականի տարեկան գործունեության

ծրագրի տրամաբանական հենք

Հավելված 2		- ՀՀ Արարատի մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման

ռազմավարությանից բխող 2021 թվականի տարեկան գործունեության

ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ֆինանսավորումը՝ ըստ

ոլորտների

Հավելված 3             - ՀՀ Արարատի մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման

ռազմավարությանից բխող  2021 թվականի տարեկան գործունեության

ծրագրով նախատեսված բոլոր ոլորտների ամփոփ ֆինանսավորումը

Հավելված 4		- ՀՀ Արարատի մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման

ռազմավարությամբ չպլանավորված աշխատանքներ