**ՏԵՂԵԿԱՆՔ**

**ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք միավորված համայնքում իրականացված, ընթացքի մեջ գտնվող և 2017 թվականի ընթացքում իրականացվելիք աշխատանքների մասին**

**Իրականացված աշխատանքներ**

* Սարագյուղ գյուղի գիշերային լուսավորության համակարգի ստեղծում /2016թ. նոյեմբեր, 40 լուսավորության կետ, համայնքի բյուջեի միջոցներով/,
* Բավրա գյուղի գիշերային լուսավորության համակարգի ստեղծում /2017թ. ապրիլ, 35 լուսավորության կետ, համայնքի բյուջեի միջոցներով/,
* Ձմռան ընթացքում համայնքի 11 բնակավայրերի ճանապարհների ձյունամաքրում /1.7 մլն. դրամ, համայնքի բյուջեի միջոցներով/,
* Համայնքի կարիքների համար Т 170 մակնիշի թրթուրավոր տրակտորի գնում / 2017թ. փետրվար, 7.2 մլն. դրամ, համայնքի բյուջեի միջոցներով/,
* Ղազանչի և Մեծ Սեպասար գյուղերի մանկապարտեզների շահագործում Աշոցքի համայնքապետարանի, Հայ Կաթողիկե եկեղեցու և <<Կարիտաս>> բարեգործական կազմակերպության միջև կնքված եռակողմ համաձայնագրի հիման վրա /սկսվել է 2017թ. մայիսի 1-ից, ֆինանսավորումը կատարվում է համայնքի բյուջեից/:

**Ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրեր**

* Սոցիալական ներդրումների և տարածքային զարգացման ծրագրին մասնակցության Աշոցք համայնքի հայտն ու ծրագրային առաջարկը, որը վերաբերում է համայնքի կարիքների համար շուրջ 252 մլն. դրամի արժողության գյուղատնտեսական և կոմունալ նշանակության տեխնիկայի հայթայթմանը կազմվել և ներկայացվել է ՀՏԶՀ-ին: Ծրագրի ավարտին կստեղծվի համայնքում առկա և ձեռք բերված տեխնիկայի շահագործման համայնքային ոչ ատևտրային կազմակերպություն /ՀՈԱԿ/` 9 նոր աշխատատեղով ,
* Կրասար բնակավայրում 100 աշակերտական տեղով միջնակարգ դպրոցի կառուցում /2016-2017թ.թ., Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ/,
* Բավրա գյուղում հնդկաձավարի վերամշակման գործարանի կառուցում /2016-2017թ.թ., Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինսավորմամբ/,
* Աշոցքի համայնքապետարանի վարչական շենքի մասնակի հիմնանորոգում /այս պահին կատարվում են նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները, ֆինանսավորումը պետական բյուջեի հրատապ ծրագրերի համար Շիրակի մարզին հատկացված միջոցներից/,
* Սարագյուղ գյուղի հանրային կենտրոնի շենքի հիմնանորոգում /այս պահին կատարվում են նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները, ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեից, ծրագրի մոտավար արժեքը 6 մլն. դրամ/,
* Կարմրավան գյուղի գերեզմանատան պարիսպի կառուցում /500 մետր, 2 մլն. դրամի սահմաններում, համայնքի բյուջեի միջոցներով/,
* Կարմրավանից` Զույգաղբյուր, Մեծ Սեպասարից` Աշոցք դպրոց հաճախող աշակերտների երթևեկության ապահովում /ամբողջ տարվա ընթացքում, 1.3 մլն . դրամի սահմաններում, համայնքի բյուջեի միջոցներով/,

**Մինչև 2017 թվականի ավարտը իրականացվելիք աշխատանքներ**

* Միջպետական ճանապարհ-գ. Սիզավետ ճանապարհի հիմնանորոգում /1.8 կմ, ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեից 3 մլն. դրամ/,
* Միջպետական ճանապարհ-գ. Մեծ Սեպասար-գ. Փոքր Սեպասար ճանապարհի հիմնանորոգում /3.8 կմ, ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեից 4 մլն. դրամ/,
* Երթուղային կանգառների տեղադրում Թավշուտ, Բավրա, Կարմրավան և Զույգաղբյուր գյուղերում /4 հատ, ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեից 3.2 մլն. դրամ/,
* Աշոցք բնակավայրի աղբավայրի բարեկարգում /1հա տարածք, ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեից 1 մլն. դրամ/,
* Աշոցք և Զույգաղբյուր բնակավայրերում գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում /60 լուսավորության կետ, ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեից 7 մլն. դրամ/,
* Համայնքի գյուղացիական տնտեսություններին բազմամյա խոտաբույսերի սերմացուի ապահովում /շահառու 160 անապահով գյուղացիական տնտեսություններ, ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեից 5 մլն. դրամ/: