**ԳՈՐԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՑՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ԸՆԿԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ ԵՎ /ԿԱՄ/ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ/ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ/ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

2016թ. սեպտեմբերի 18-ի ընտրություններից հետո Գորայք խոշորացված համայնքի բնակավայրերում 2016թ.-ի նոյեմբերից հետո մինչ այսօր կատարվել է հետևյալ աշխատանքները՝

Ծղուկ բնակավայր

1. Վերանորոգվել է խմելու ջրի ներքին ցանցի 300մ մասը (փոխվել է խողովակաշարերը )

2. Մաքրվել է կոյուղագծի 700մ հատվածը

3. Կատարվել է գյուղ մտնող և գյուղամիջյան ճանապարհների 3կմ հատվածի փոսալցման աշխատանքներ

4. Ձմռան ընթացքում համայնքի միջոցների հաշվին կատարվել է գյուղամիջյան ճանապարհների ձյան մաքրման աշխատանքներ

Սառնակունք բնակավայր

1. Վերանորոգվել է խմելու ջրի ներքին ցանցի 150մ մասը (փոխվել է խողովակաշարը)

2. Փոսալցման եղանակով կատարվել է 1800մ ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում

3. Մանկապարտեզի համար գնվել է գույք, մասնակի վերանորոգվել է ջրի ցանցը և ջեռուցման համակարգը:

4. Ձմռան ընթացքում համայնքի միջոցների հաշվին կատարվել է գյուղամիջյան ճանապարհների ձյան մաքրման աշխատանքներ

Սպանդարյան բնակավայր

1. Կատարվել է ջրի ներքին ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ:

2. Կատարվել է գյուղի սելավատար առուների մաքրման աշխատանքներ՝ 800մ:

3. Դպրոցի ջեռուցման համակարգի և վերանորոգման աշխատանքներ՝ 10056,0 ՀՀ դրամ:

4. Ձմռան ընթացքում համայնքի միջոցների հաշվին կատարվել է գյուղամիջյան ճանապարհների ձյան մաքրման աշխատանքներ:

Գորայք բնակավայր

1. Ավարտին է հասցվել խմելու ջրի ներքին ցանցի վերակառուցման աշխատանքները:

2. Կատարվում է ,,Զույգ աղբյուրՙՙ Գորայք համայնքի խմելու ջրի նոր ջրագծի անցկացման աշխատանքները:

3. Ավարտին է հասցվում Գորայքի գյուղապետարանի շենքի վերանորոգման աշխատանքները:

4. Ձմռան ընթացքում համայնքի միջոցների հաշվին կատարվել է գյուղամիջյան ճանապարհների ձյան մաքրման աշխատանքներ: