ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ

2021-2023

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ

ԵՎ 2021

ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ

1. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՆԱԽՈՐԴՈՂ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

2019 թվականի ընթացքում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) աշխատանքային գործունեության հիմքում դրված էին ՀՀ ջրային օրենսգրքի, ջրի ազգային ծրագրի և ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների, ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքները, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության ջրային ոլորտի բարեփոխումների մասով ընդունված որոշումները, ՀՀ կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումները, որոնցով հաստատված են համակարգի հիմնական ծրագրային դրույթները և ուղղությունները։

2019 թվականին Կոմիտեի կողմից ապահովվել է ՀՀ կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 6-ի N 1030-Լ որոշման N 1 հավելվածի 129-141-րդ կետերի պահանջները, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 16-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին>> N 650-Լ որոշման 1 հավելվածի 137-149-րդ կետերի պահանջները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակվել են աշխատանքները՝ համակարգում կառուցվածքային  բարեփոխումների, ջրամատակարարման տևողության ավելացման, ջրի որակի բարելավման, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների խորացման, վարձակալության պայմանագրերի վերահսկման, մատակարարված ոռոգման ջրի դիմաց վճարների հավաքագրման մակարդակի բարձրացման, համակարգի ընկերությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացման, բյուջետային, վարկային և դրամաշնորհային միջոցների արդյունավետ օգտագործման, ինչպես նաև այլ ուղղություններով։ Տարվա ընթացքում մամուլում տեղ են գտել ոլորտին վերաբերող բազմաթիվ հրապարակումներ, իրականացվել են հանրային քննարկումներ և մամուլի ասուլիսներ։

Ջրային տնտեսության ոլորտում ջրային կոմիտեի համակարգմամբ 2019 թվականի ընթացքում կատարվել են հետևյալ հիմնական աշխատանքները.

1.Համաձայն 2016 թվականի նոյեմբերի 21-ին ՀՀ կառավարության` ի դեմս ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական Կոմիտեի, <<Վեոլիա Օ Ժեներալ դեզ Օ>> կոմանդիտային բաժնետիրական ընկերության և <<Վեոլիա Ջուր>> փակ բաժնետիրական ընկերության միջև ստորագրվել է վարձակալության պայմանագրի, որն ուժի մեջ է մտել 2017 թվականի հունվարի 1-ից, 2019 թվականին <<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ-ի կողմից ապահովվել է 2001.2 մլն դրամի չափով ՀՀ պետական բյուջեի մուտքեր:

Համաձայն Վարձակալության պայմանագրի, Վարձակալի՝ <<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացվել է պայմանագրային 2-րդ տարվա (2018թ.) պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի (ՊԿԱԾ) իրականացման հաշվետվությունը: ՊԿԱԾ-ի շրջանակներում ջրառի կետերում տեղադրվել են 185 հոսքաչափեր, ճնշման մոնիթորինգի համար 300 լոգերներ: Վերակառուցվել և վերանորոգվել են ջրագծեր, կոյուղագծեր, օրվա կարգավորիչ ջրամբարներ և կապտաժներ: Իրականացվել են 2017 թվականի ՊԿԱԾ-ի շրջանակներում ստեղծված գույքի ուսումնասիրության և ընդունման-հանձնման աշխատանքներ:

Համապատասխան աշխատանքներ են իրականացվել Վարձակալության պայմանագրով նախատեսված Անկախ տեխնիկական աուդիտորի կողմից <<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ-ի 2018 թվականի գործունեության աուդիտի ապահովման համար:

Իրականացվել են ներդրումների պլանավորման և ակտիվների կառավարման գործողությունների ծրագրի մշակման աշխատանքներ: Ուսումնասիրվել և վերլուծվել են Վարձակալի կողմից Ջրային կոմիտե ներկայացված ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունները, համապատասխան մասնագիտական առաջարկություններ են ներկայացվել Անկախ տեխնիկական աուդիտորին և Վարձակալին: Ապահովվել է մասնակցություն ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հիմնանորոգման ու վերակառուցման աշխատանքների մրցութային գործընթացին:  Մասնավորապես, ուսումնասիրվել են Վարձակալի կողմից ներկայացված և Վարձատուի միջոցներով իրականացվող 26 անուն աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթները, որոնցից  8-ը  գտնվում են շինարարության փուլում, իսկ մնացած փաթեթների համար ընթացքում են գտնվում հայտերի մշակման գործընթացները:

Կազմակերպվել են քաղաքացիների և կազմակերպությունների կողմից ներկայացված դիմումների ու բողոքների ուսումնասիրման աշխատանքներ և տրվել են պատասխաններ: Իրականացվել են քաղաքացիների և կազմակերպությունների ներակայացուցիչների ընդունելություններ՝ բարձրացված հարցերի վերաբերյալ մասնագիտական քննարկումներ և լուծումներ գտնելու համար:

Իրականացվում են նախապատրաստական աշխատանքներ Երևանի <<Աէրացիա>> կեղտաջրերի մաքրման կայանի ամբողջական շահագործման հանձնման ուղղությամբ, այդ թվում նոր օպերատորի ներգրավման միջոցով:

Սակագնի բարձրացում թույլ չտալու համար, <<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ-ի հետ 2019 թվականի հուլիսի 25-ին կնքվել է N13 համաձայնագիր, որի արդյունքում 2020 թվականի համար  սահմանվել է նույն սակագինը, որը գործում էր 2017 թվականին:

Ուսումնասիրվել են ՀՀ պետական ներդրումային ծրագրերով ջրամատակարարման համակարգերում նախատեսվող աշխատանքները և ներկայացվել են առաջարկություններ:

Կոմիտեն մշակել է <<Կեղտաջրերի հեռացման բնագավառի զարգացման հայեցակարգը և հայեցակարգի իրականացման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին>>, <<Հայաստանի Հանրապետության ջրամբարաշինության և ջրային պաշարների կառավարման հայեցակարգին և Հայաստանի Հանրապետության ջրամբարաշինության և  պաշարների կառավարման և զարգացմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին>>, <<Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգի զարգացմանն ուղղված հայեցակարգն ու միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին>> և <<Ջրօգտագործողների ընկերությունների ինստիտուցիոնալ հզորացմանն ուղղված հայեցակարգին և ջրօգտագործողների ընկերությունների ինստիտուցիոնալ հզորացմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների նախագծերը։

Ոռոգման ջրի վճարների գանձման համար ՋՕԸ-երը պայմանագրեր են կնքել <<ԻԴրամ>>, <<Իզի Փեյ>> և <<Տել Սել>> ընկերությունների հետ, որոնք էլ ստանձնել են վճարումների ընդունման ծառայությունը՝ ջրօգտագործողների համար ավելի շահավետ պայմաններով: Ներկայումս ջրօգտագործողները օգտագործած ոռոգման ջրի դիմաց վճարումները կատարում են նաև հեռախոսի, համակարգչի, տերմինալի կամ այլ ժամանակակից մեթոդների միջոցով:

Ոռոգման նպատակով ջրառ իրականացնող <<Ջրառ>> փակ բաժնետիրական ընկերության, ինչպես նաև ոռոգման ջուր մատակարարող 15 ջրօգտագործողների ընկերությունների գործունեությունների արդյունքներով ապահովվել է 82.78 հազ. հա հողատարածքների կայուն ջրամատակարարումը` նախորդ տարվա 79.06 հազ. հա համեմատ։

2019 թվականի ընթացքում ջրառաջարկի և ջրապահանջարկի, ինչպես նաև ջրօգտագործողների արձագանքների վերլուծությունը փաստում է, որ ջրօգտագործողների կողմից հայտերով ներկայացված ջրապահանջը հիմնականում բավարարվել է:

Դեռևս 2016 թվականից մեկնարկել է ոռոգման համակարգերում SCADA համակարգով հագեցած ջրաչափական սարքավորումների տեղադրման և շահագործման միջոցառումների գործընթացը: Վերը նշված սարքավորումների տեղադրումն ու շահագործումը (համապատասխան փուլերով) իրականացնելու արդյունքում հիմնականում կանոնակարգվելու են ոռոգման ջրի հաշվառման և համակարգի շահագործման հետ կապված խնդիրները: Կոմիտեն իրականացրել է հանրապետության ոռոգման համակարգերի մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների բաժանարար կետերի ուսումնասիրություն, որի արդյունքներով գնահատվել է դրանք SCADA համակարգով հագեցած շուրջ 2041 ջրաչափական սարքավորումներով կահավորելու անհրաժեշտությունը:

2019 թվականին իրականացվել են 5 նոր հորերի հորատման և 6 հորերի վերականգնման աշխատանքներ:

2019 թվականին սկսվել է ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Հեր-Հերի ջրամբարի ոռոգման ջրթողից ինքնահոս ջրատարի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքները, որի շինարարական աշխատանքների իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի ջրամբարում կուտակվող ջուրը, (հաշվի առնելով ջրատվությունը՝ 26 մլն.խոր.մ) օգտագործել  Գետափ-Աղավնաձորի ջրհան կայանի I և II աստիճանի ներքին գոտու իշխման տակ ընկած շուրջ 2.24 հազ.հա հողատարածքների ոռոգման ջրի պահանջը ինքնահոս եղանակով ամբողջությամբ բավարարելու համար, որը ներկայումս իրականացվում է Սևանա լիճ տեղափոխման համար նախատեսված ջրի հաշվին:

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հուլիսի 18-ի N 910-Ն որոշմամբ 1.1 մլն դրամ է հատկացվել Արաքս գետի Երվանդաշատի հատվածում շուրջ 85 մետր երկարությամբ ողողված ափապաշտպան արգելաթմբի և սահմանային ճանապարհի քարալիցքային ամրակապման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման համար, որն ամբողջությամբ կատարվել է:

Համակարգի կազմակերպությունների հիմնական գործունեության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 2019 թվականին իրագործվել են հաստատված ծրագրերը:

Ոռոգման և խմելու ջրամատակարարման ծառայությունների դիմաց հավաքագրումների գծով 2019 թվականին համակարգի գանձումը կազմել է շուրջ 26.53 մլրդ դրամ` 2018 թվականի 23.85 մլրդ դրամի փոխարեն կամ ավել է գանձվել 2.68 մլրդ դրամ (գրաֆիկ 1)։

Խմելու ջրի ոլորտում գանձման տոկոսը 2019 թվականին կազմել է 94.13%, որը նախորդ տարվա դրությամբ պակաս է 0.28 %-ով, իսկ ոռոգման ոլորտում գանձման տոկոսը 2019 թվականին կազմել է 67.43 %, որը  17.92 %-ով ավել է:

Խմելու ջրի մասով գանձվել է շուրջ 22.46 մլրդ դրամ` 2018 թվականի 20.62 մլրդ դրամի դիմաց կամ ավել է գանձվել շուրջ 1.84 մլրդ դրամ, իսկ ոռոգման ոլորտում գանձվել է 4.05 մլրդ. դրամ՝ 2018 թվականի 3.23 մլրդ. դրամի դիմաց կամ ավել է գանձվել շուրջ 830 մլն. դրամ:

2019 թվականին համակարգն ունեցել է էլեկտրաէներգիայի խնայողություն: 2019 թվականին էլեկտրաէներգիայի ծախսը կազմել է 209.91 մլն կՎտ ժ կամ 7.76 մլրդ դրամ՝ 2018 թվականի 224.64 մլն կՎտ/ժամի դիմաց՝ 8.42 մլրդ դրամ կամ պակաս է ծախսվել 14.74 մլն կՎտ ժ-ով (գրաֆիկ 2)։ Ոռոգման ոլորտում էլեկտրաէներգիայի ծախսը կազմել է 151.41 մլն կՎտ ժ կամ 5.87 մլրդ դրամ:

<<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ հաշվետվության համաձայն ապահովվել է ջրի որակի համապատասխանությունը գործող ստանդարտներին և ջրի որակի համապատասխանությունը սանիտարական նորմերի (մանրէաբանական վերլուծություն անցած ջրի որակի պահանջներին համապատասխանող նմուշների տոկոսը) պահանջների կազմել է 98.3 %

2019 թվականին ջրային տնտեսության համակարգի կազմակերպությունների կողմից ՀՀ պետական բյուջե է փոխանցվել շուրջ 12.5 մլրդ դրամի հարկեր, տուրքեր և պարտադիր վճարներ:

2019 թվականի ընթացքում <<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման միջին կշռային տևողությունը՝ Երևան քաղաքում եղել է 23.6 ժամ/օր, այլ քաղաքային համայնքներում 19 ժամ/օր, իսկ գյուղական տարածքներում 18 ժամ/օր:

Շարունակվել է բարելավվել հաշվառման համակարգը: Միաժամանակ համակարգի խմելու ջուր մատակարարող կազմակերպության սպասարկման տարածքում բարելավվել է ջրաչափության մակարդակը, բաժանորդների մոտ տեղադրված են 890884 հատ ջրաչափական սարք, որը 2018 թվականի համեմատությամբ ավել է 7752 հատով։ Ջրաչափությունը կազմում է 99.5%։

2019 թվականի հունիսի 6-ին ընդունվել է <<Ոռոգման նպատակով 2019 թվականին Սևանա լճից ջրառի մասին>> ՀՀ կառավարության N 698-Ա որոշումը, որով ոռոգման նպատակով Սևանա լճից 2019 թվականի ջրառի չափաքանակը սահմանվել է մինչև 170 մլն խոր.մ:

2019 թվականի հունիսի 8-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց է թողնվել 147.2 մլն խոր.մ ջուր, (նախորդ տարվա ոռոգման շրջանում բաց է թողնվել 200.623 մլն խոր.մ ջուր), իսկ Արփա-Սևան թունելով Սևանա լիճ է տեղափոխվել 160.026 մլն խոր.մ ջուր: Սևանա լճի մակարդակը 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել է 1900,43 մ, նախորդ տարվա նույն օրվա դրությամբ` 1900.39 մ:

<<Որոտան-Արփա-Սևան» հիդրոհանգույցի ջրային համակարգը 2004 թվականի օգոստոսի 17-ին կնքված N ԾՁԲ-04/36 պայմանագրի համաձայն հանձնվել է հավատարմագրային կառավարման <<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ-ին:

<<Որոտան-Արփա-Սևան թունելի ջրային համակարգի կառավարում>> ծրագրի <<Արփա-Սևան թունելի հավատարմագրային կառավարում>> միջոցառմամբ 2019 թվականին հատկացվել է 205.8 մլն դրամ:

<<Արփա-Սևան ջրային համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավում>> միջոցառմամբ Արփա-Սևան թիվ 2 թունելի առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներն իրականացվում են պամանագրով նախատեսված ժամանակացույցին համապատասխան: Արփա-Սևան թունելի անհապաղ վերականգնողական աշխատանքների իրականացման համար 2019 թվականին կատարվել են` B տիպի երեսարկի կառուցում՝ 206.3 գծմ, C-1 տիպի երեսարկի կառուցում` 4.5 գծմ, 4-րդ տիպի հատակի կառուցում՝ 79 գծմ, հատակի վուտերի կառուցում 40 գծմ, առաջնային լցամղում 2956.1 քառ.մ, ստուգողական լցամղում 2956.1 քառ.մ, նեղծիր՝ երկթել գծերի կառուցում 31.6 գծմ: Արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվել լուծել թունելի առավել վտանգավոր հատվածների անվտանգ շահագործման հարցերը։ Միջոցառման ներդրումների չափը 2019 թվականին կազմել է 1786.5 մլն դրամ:

Թունելով ջուր տեղափոխելու նպատակով հիմնանորոգման աշխատանքները դադարեցվել են 2019 թվականի ապրիլի 1-ին: Շինարարական աշխատանքները վերսկսվել են 2019 թվականի սեպտեմբերի 5-ից և ամբողջությամբ ավարտվել են դեկտեմբերի 20-ին:

Արփա-Սևան թիվ 2 թունելի առանձին վթարային հատվածների անհապաղ վերականգնողական աշխատանքների իրականացման համար 2017-2019 թվականներին կատարվել են` B տիպի երեսարկի կառուցում՝ 206.3 գծմ, C-1 տիպի երեսարկի կառուցում` 56.5 գծմ, 4-րդ տիպի հատակի կառուցում՝ 101 գծմ, հատակի վուտերի կառուցում 40 գծմ, առաջնային լցամղում 10122.1 քառ.մ, ստուգողական լցամղում 10122.1 քառ.մ, նեղծիր՝ երկթել գծերի կառուցում 2703.2 գծմ: Արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվել լուծել թունելի առավել վտանգավոր հատվածների անվտանգ շահագործման հարցերը։ Ներդրումների ընդհանուր չափը կազմել է 4998.4 մլն դրամ:

Ջրամբարաշինության և ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրերի շրջանակներում իրականացվել են համապատասխան աշխատանքներ, այդ թվում.

# Վեդու  ջրամբարը կառուցվում է ՀՀ Արարատի մարզում՝ Վեդի գետի աջափնյա Կոտուց սելավատարի վրա, ջրամբարը լցնելու համար ջրաղբյուր են հանդիսանում Վեդի  և Խոսրով գետերը: 2017 թվականի մարտ ամսին տրվել է Վեդու ջրամբարի պատվարի շինարարական աշխատանքների մեկնարկը: Վեդու ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2021 թվականին։ Ջրի փոխադրման և ոռոգման համակարգի շինարարական աշխատանքներն արդեն ավարտված են։

Վեդու պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցման շրջանակներում իրականացվել են և ամբողջությամբ ավարտված են պատվարի հիմնատակի փորման աշխատանքները, վարարային ջրհեռի և ոռոգման կուլվերտի հողային աշխատանքները։ Իրականացվել են հիմնատակի բետոնային սալի տեղադրման աշխատանքների 95%-ը, ցեմենտացիոն աշխատանքների 90%-ը, վարարային ջրհեռի բետոնային աշխատանքների  50%-ը և ոռոգման կուլվերտի բետոնային աշխատանքների 60%-ը։  Իրականացվում են նաև պատվարի վերին և ներքին բիեֆների կառուցման աշխատանքները։

Ավարտվել են ջրի փոխադրող համակարգի շինարարական աշխատանքներն ու ճնշումային փորձարկումները։ Համակարգի շահագործման փորձարկումները կիրականացվեն 2020 թվականի գարնանը՝ համապատասխան նախագծային ջրաքանակի պայմաններում։

Ոռոգման համակարգի շինարարական աշխատանքներն ամբողջությամբ  ավարտված են։

Վեդու ջրամբարի իշխման տակ գտնվող ներտնտեսային ոռոգման ցանցի մանրամասն նախագծային աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտված են, իսկ շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է մեկնարկել 2020 թվականին՝ շուրջ երկու տարի տևողությամբ։

Կապսի կիսակառույց ջրամբարը գտնվում է ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Գյումրի քաղաքից դեպի հյուսիս 22 կմ հեռավորության վրա գտնվող Ախուրյանի գետահովտում: Կապսի պատվարի շինարարական աշխատանքները դադարեցվել են 1994 թվականին. իրականացվել է միայն 20մ բարձրությամբ պատվարի մարմնի լիցք: Կիսավարտ պատվարը ներկայումս իրենից վտանգ է ներկայացնում, քանի որ թունելի փլուզման կամ մեծ վարարման դեպքում կիսակառույց ջրամբարում արտահոսք կլինի պատվարի վրայով` ճեղքելով պատվարը: Դա մեծ վնասներ կհասցնի պատվարի ստորին բիեֆում գտնվող համայնքներին, այդ թվում կծածկի Գյումրի քաղաքի մի մասը: Կապսի ջրամբարի շինարարական թունելի մուտքային, ելքային հարակից լանջերի մաքրման աշխատանքներն ընդգրկվել են հակահեղեղային միջոցառումների ծրագրում:

# <<ՋՌՀԿ/Ախուրյան գետ Փուլ 1>> նախատեսվում է կառուցել ընդհանուր 25 մլն. խոր.մ ծավալով ջրամբարի պատվարը: 25 մլն խոր.մ. ծավալով ջրամբարը  կբարձրացնի Շիրակի ջրանցքի իշխման տակ գտնվող շուրջ 12325 հա հողատարածքների ջրապահովվածության մակարդակը, ինչպես նաև մեխանիկական ոռոգման եղանակից ինքնահոսի անցնելով, անխափան և հուսալի ոռոգում կապահովի շուրջ 2280 հա հողատարածքների համար` տարեկան խնայելով 1,3 մլն կՎտ ժ էլեկտրաէներգիա:

2019 թվականի ընթացքում մշակվել են ինքնահոս համակարգի կառուցման մանրամասն նախագծման և տեխնիկական վերահսկողության մրցութային փաստաթղթերն ու առաջադրանքի պայմանները, որոնք ներկայացվելու են KFW բանկի հաստատմանը։  Շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է մեկնարկել 2020 թվականին՝ շուրջ երեք տարի տևողությամբ։

Փոքր և միջին ջրամբարաշինության ծրագրի շրջանակներում Կոմիտեն ՊՄԳ շրջանակներում հանրապետությունում ավելի քան 30 փոքր և միջին ջրամբարների կառուցման  աշխատանքների մասով չնայած իրականացրել է բազմաթիվ քննարկումներ, սակայն ֆինանսավորման բացակայության պատճառով փոքր և միջին ջրամբարների կառուցման ծրագրերի նախնական նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ դեռևս չի իրականացրել: ՀՀ կառավարության կողմից ընդունելի համարելով Ջրային կոմիտեի կողմից առաջարկվող ջրամբարների նախնական ցանկը, անհրաժեշտություն է առաջացել իրականացնել լրացուցիչ մասնագիտական, այդ թվում՝ դաշտային աշխատանքներ, ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ տնտեսական հիմնավորվածությունը գնահատելու նպատակով։

Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում, կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման նպատակով իրականացվել են`

- 192.5 կմ ընդհանուր երկարությամբ կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրման, վերականգնման և նորոգման աշխատանքներ: Նախատեսված՝ 182.0 կմ-ից ավել աշխատանքները հնարավոր է եղել իրականացնել մեխանիզմների ձեռք բերման արդյունքում տնտեսումների հաշվին:

- Արարատյան դաշտում տեղադրված 450 դիտողական հորատանցքներում գրունտային ջրերի մշտական դիտարկումներ։

2019 թվականի ընթացքում կառուցվել, վերականգնվել և վերանորոգվել են խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման և ոռոգման խողովակաշարեր, ջրանցքներ և ջրատարներ։

ՀՀ մարզերում խմելու ջրի ռեսուրսների անհամաչափ բաշխվածության և հասանելիության խնդիրների լուծման նպատակով  <<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ-ն իր սեփական միջոցների հաշվին իրականացրել է ընդհանուր երկարությամբ 45.56 կմ ջրագծերի, շուրջ 4.71 կմ կոյուղագծերի վերականգնման աշխատանքներ, տարվա ընթացքում բաժանորդների մոտ տեղադրել կամ փոխարինվել են թվով 63279 հատ ջրաչափական սարքեր:

<<Ոռոգման համակարգերի զարգացման>> ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է 13 Ջ/Կ հեռացնող ջրանցքների վերականգնում, մոտ 51 կմ երկարությամբ և 4 ինքնահոս համակարգերի (Մեղրի, Գեղարդալիճ, Քաղցրաշեն, Բաղրամյան-Նորակերտ) կառուցում:

<<Ոռոգման համակարգերի արդիականացում>> ծրագրի շրջանակներում նախատեսվել էր վերականգնել 4 Մայր ջրանցքների առավել վթարային հատվածները, 22 երկրորդ կարգի ջրանցքներ, Երրորդ կարգի ջրանցքներ Հանրապետության 6 մարզերի 103 համայնքներում և կառուցել 8 Ինքնահոս ոռոգման համակարգեր (բոլոր աշխատանքներն ընթացքի մեջ են):

Ջրային տնտեսության ոլորտում վերը նշված աշխատանքների իրականացման արդյունքում խմելու և ոռոգման ջրերի մատակարարման, ինչպես նաև ջրահեռացման ոլորտներում 2019 թվականի ընթացքում ապահովվել է համակարգերի հուսալի և անվտանգ շահագործումը, բարելավվել է խմելու և ոռոգման ջրամատակարարումը, իրականացվել է համակարգի անվտանգ շահագործումը, կրճատվել են կորուստները, բարելավվել է ջրի և ծառայությունների մատուցման որակը, ապահովվել է ջրամատակարարման շարունակականության ավելացումը և այլն։

2. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի 2021-2023թթ. ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ծրագրերով նախատեսված գործողությունները թիրախավորում են ջրամատակարարման որակի բարձրացումը, ծրագրի արդյունքների ուղղակի ազդեցությունը սակագնային քաղաքականության վրա, յուրաքանչյուր սոցիալական խմբի և շահառուի համար ծառայությունների հասանելիության ապահովումը, ոռոգվող հողատարածքների ընդլայնումը:

Կարևորվում է ջրային տնտեսության համակարգի զարգացման ու բարեփոխումների շարունակականության, ֆինանսական կայունության համար բավարար հիմքերի ապահովման, ենթակառուցվածքների ու ոլորտային հաստատությունների ինքնաբավ և տնտեսապես անկախ գործունեությանը նպաստող կառավարման նոր համակարգերի ներդրման, ջրային համակարգերի մասով ջրային ոլորտը կարգավորող օրենսդրության բարելավման և շարունակական ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների անհրաժեշտությունը:

Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ոլորտում առկա խնդիրները լուծելու, ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների շարունակականությունն ապահովելու, պետություն-մասնավոր գործընկերության սկզբունքը զարգացնելու նպատակով հետևողական աշխատանք կիրականացվի, մասնավորապես նաև վարձակալության գործող պայմանագրով նախատեսված ծրագրերը և թիրախային ցուցանիշները ապահովելու համար։

Հայաստանի Հանրապետության ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի գործունեության հիմնական նպատակներն են`

- ջրային համակարգերի ներդրումային քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը, ինչպես նաև ներդրումային ծրագրերի փորձաքննության կազմակերպումը.

- մասնավոր կառավարման, ինչպես նաև ՀՀ ջրային օրենսգրքով նախատեսված կառավարման համակցված և խորացված ձևերի կիրառումը.

- համակարգի կազմակերպությունների կառավարման համակարգի բարելավումը, ինչպես նաև ֆինանսական կենսունակության բարձրացումը` ի հաշիվ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատման, կորուստների նվազեցման և հավաքագրման մակարդակի բարձրացման,

- ոռոգելի հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավումը, պահպանել գրունտային ջրերի մակարդակի պահպանումը թույլատրելի խորություններում, հողատեսքերի երկրորդային աղակալման ու ալկալիացման կանխարգելումը, տարափոխիկ հիվանդությունների տարածման կանխարգելումը և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացմանը նպաստելը.

- Փոքր և միջին ջրամբարների կառուցման նախադրյալների ստեղծում

- Ոռոգման համակարգում ջրաչափության իրականացում

| Նպատակը | Ծրագրի դասիչը և անվանումը | Ծրագրի վերջնական արդյունքները |  |  |  |  | Կապը ՀՀ կառավարության ծրագրով սահմանված քաղաքականության թիրախների հետ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Չափորոշիչը | Ելակետը |  | Թիրախը |  |  |
|  |  |  | Ցուցա-նիշը | Ժամ-կետը | Ցուցա-նիշը | Ժամ-կետը |  |
|  | 1004 Ոռոգման համակարգի առողջացում | Ոռոգման ջրի կորուստ | 56.15 | 2018թ. | 56.02 | 2020թ. | Ոռոգման համակարգերը շարունակաբար կկահովրվեն արդի ջրաչափական սարքավորչումներով և տվյալների հավաքման ու վերահսկման համակարգով |
| Ոռոգման ոլորտի զարգացման և բարեփոխումների շարունակականության, ֆինանսական կայունության համար բավարար հիմքերի ստեղծում, ենթակառուցվածքների և ոլորտային հաստատությունների ինքնաբավ և տնտեսապես անկախ գործունեության ապահովում |  | Փաստացի ոռոգվող հողատարածքների մակերեսի կշիռը ոռոգելի հողատարածքների մակերոսում | 53 | 2018թ. | 55 | 2020թ. | 2019-2023 թվականների ընթացքում աշխատանքներ են տարվելու Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի, Կապսի ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներն իրականացվելու ուղղությամբ: |
|  |  | Փաստացի ոռոգվող հողատարածքների հաշվով ոռոգման ջրի օգտագործման ծավալ, հա/խմ | 5.85 | 2018թ. | 5.8 | 2020թ. | կկանոնակարգվեն «Ջրառ» ՓԲԸ-ՋՕԸ իրավահարաբերությունները, կկատարելագործվի ոռոգման համակարգի կառավարումը՝ նպատակ ունենալով ավելացնել ոռոգելի հողատարածքները: |
| Ավարտել Արփա-Սևոն թունելի վթարային հատվածների վերականգնումը | 1017 Որոտան-Արփա-Սևան թունելի ջրային համակարգի կառավարում | Սևանա լիճ տեղափոխված ջրի ծավալ, մլն խմ | 120-150 | 2018թ. | 140-160 | 2022թ. | 2019 թվականին կավարտվեն Արփա-Սևան N 2 թունելի առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքները |
|  |  | Տեղափոխված ջրի արդյունքում Սևանա լճի մակարդակի աճի գնահատական, մետր | 0.09-0.12 | 2018թ. | 0.09-0.12 | 2020թ. |  |
| ՀՀ ոռոգելի հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավում, գրունտային ջրերի մակարդակների կարգավորում, հողատեսքերի աղակալման, բնակավայրերի ջրակալման և տարափոխիկ հիվանդությունների կանխում, մշակաբույսերի բնականոնաճի ապահովում | 1027 Կոլեկտորադրենաժային ծառայություններ | Գրունտային ջրերի հեռացման արդյունքում մշակելի դարձած հողատարածքների մակերես, հա | 5000 | 2019թ. | 5000 | 2021թ. | Շարունակաբար կիրականացվեն խոնավ/գերխոնավ գյուղատնտեսական հողատարածքների մելիորատիվ վիճակի բարելավման աշխատանքներ |
| Ապահովել «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից սպասարկվող բնակավայրերում վարձակալության պայմանագրով սահմանվծ համապատասխան պահանջների կատարում: «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չսպասարկվող բնակավայրերում ըստ առաջնահերթության ջրամատակարարման և ջրահեռացման կեղտաջրերի մաքրման ծառայությունների որակի բարելավում: | 1072 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում | Խմելու ջրի մշտապես հասանելիություն ունեցող բնակչության մասնաբաժին, տոկոս | 97.9 | 2019թ. | 98 | 2021թ. | Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման / կեղտաջրերի մաքրման/ ոլորտում առկա խնդիրները լուծելու, ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների շարունակականությունն ապահովելու , պետություն-մասնավոր գործընկերության սկզբունմքը զարգացնելու նպատակով հետևողական աշխատանքն կիրականացվի, մասնավորապես, նաև վարձակալության գործող պայմանագրով նախատեսված ծրագրերը և թիրախային ցուցանիշները ապահովելու համար |
|  |  | Կոյուղու հասանելիություն ունեցող բնակչության մասնաբաժին, տոկոս | 69.7 | 2019թ. | 69.7 | 2021թ. |  |
|  |  | Ջրի կորուստները ջրամատակարարման համակարգում, տոկոս | 76.5 | 2019թ | 76 | 2022թ. |  |

3. ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

| Գերակա ծախսային ուղղությունները ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի համար` (ըստ գերակայությունների նվազման) | Հիմնավորումներ |
| --- | --- |
| Ոռոգման ծառայություններ մատուցող և ոռոգում-ջրառ իրականացնող ընկերությունների սուբսիդավորում | ՀՀ ջրային օրենսգիրք, ջրի ազգային ծրագրի և ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթներ, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքը, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության ջրային ոլորտի բարեփոխումների մասով ընդունված որոշումները, գերակա խնդիրներն ու միջոցառումները, ՀՀ կառավարության հնգամյա ծրագիրը, որոնցով հաստատված են համակարգի հիմնական ծրագրային դրույթները և ուղղությունները։ |
| Ոռոգման համակարգի զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ և ոռոգման համակարգի հիմնանորոգում |  |
| Ջրամբարաշինության ծրագրերի նախապատրաստում և իրականացում,հիդրոտեխնիկական կառույցների հիմնանորոգում |  |
| Արփա-Սևան թունելի ջրային համակարգի կառավարում |  |
| Կոլեկտորադրենաժային ծառայություններ |  |

4. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

4.1. Պարտադիր և հայեցողական ծախսերը

| Դասիչը |  | Միջոցառման անվանումը | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունների շրջանակը | Պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր | Միջոցառում |  |  |  |  |
| Պարտադիր ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |
| 1109 | 11001 | Ջրային տնտեսության ոլորոտւմ պետական քաղաքականության մշակում՝ ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ |  |  | ՀՀ ջրային օրենսիրք, հոդված 1.1 |
| 1004 | 11011 | Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում |  |  | Միջազգային համաձայնագիր, որը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 17.10.2019թ. N 1434-Ա որոշմամբ |
| 1004 | 11005 | Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1004 | 11006 | Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1004 | 11007 | Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1004 | 11008 | Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1004 | 11009 | Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1004 | 11010 | Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում Փուլ 1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1004 | 12002 | Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում Փուլ 1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1004 | 31001 | Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցում |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1004 | 31004 | Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1004 | 31005 | Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1004 | 31006 | Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1072 | 11004 | Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1072 | 11005 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1072 | 11006 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգման ծրագրի երրորդ փուլ |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1072 | 11007 | Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1072 | 12001 | Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1072 | 31001 | Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1072 | 31002 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1072 | 31003 | Եվրոպակական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| 1072 | 31004 | Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում |  |  | Միջազգային համաձայնագիր |
| Հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |
| Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |
| 1004 | 11001 | Ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում |  |  | ՀՀ կառավարության 25.08.2016թ. <<Ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության բարելավման ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին>> N 33 արձանագրային որոշում |
| 1004 | 11002 | Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում |  |  | ՀՀ կառավարության 25.08.2016թ. <<Ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության բարելավման ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին>> N 33 արձանագրային որոշում |
| 1004 | 12001 | Աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացմանը |  |  | ՀՀ կառավարության 10.07.2019թ. N 900-N որոշում, ՀՀ կառավարության 26.12.2019թ. N1919-Ն որոշում, կետ 10, ենթակետ 5 |
| 1004 | 31007 | Ջրային տնտեսության հիդրոտեխնիկական սարքավորումների տեղադրում |  |  | Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մայիսի 16-ի N650-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի 147-րդ կետ |
| 1004 | 31010 | Հեր-Հերի ջրամբարից ինքնահոս ջրատարի կառուցում |  |  | ՀՀ կառավարության 25.08.2016թ. <<Ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության բարելավման ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին>> N 33 արձանագրային որոշում, ՀՀ կառավարության 27.02.2014թ. N 442-Ն որոշում |
| 1017 | 11001 | Արփա-Սևան թունելի հավատարմագրային կառավարում |  |  | ՀՀ կառավարության 18.12.2003թ. N 1781-Ն որոշում |
| 1027 | 11001 | Կոլեկտորադրենաժային ծառայություննր |  |  | ՀՀ կառավարության 06.08.2001թ. N 709 որոշում |
| 1109 | 31001 | Ջրային կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում |  |  |  |

4.2. Գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունները

4.2.1. Ջրային տնտեսության ոլորտում ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ

ՀՀ ջրային օրենսգրքի հոդված 1.1-ի համաձայն՝ ջրային համակարգերի կառավարման մարմին է սահմանվել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեն: Ջրային կոմիտեն իր նպատակներն ու խնդիրներն իրականացնում է վարչական ապարատի միջոցով։ ՀՀ վարչապետի 11.06.2018թ. N 706-Ա որոշմամբ Ջրային կոմիտեի աշխատողների առավելագույն թվաքանակը սահմանվել է 75 հաստիքային միավոր, որը հիմք է ընդունվել պահպանման ծախսերի հաշվարկման համար։

Ծախսերի հաշվարկների հիմքում ընկած են ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումներով սահմանված նորմատիվները‚ <<ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքը, <<Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքով աշխատավարձերի բնականոն աճի, եկամտային ու քաղաքացիական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդի հաշվարկները, ինչպես նաև կոմիտեի սեփականությունը հանդիսացող և համակարգի կազմակերպություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված գույքի գույքագրման և վերագնահատման համար անհրաժեշտ ծախսերի իրականացումը։

4.2.2.	Ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում

Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման ոլորտում ներկայումս գործում է <<Ջրառ>> փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որն իրականացնում է ջրային օբյեկտներից ջրառի իրականացման պայմանագրային հիմունքներով ջրօգտագործողներին և ջուր սպառողներին ջրի մատակարարում: Այս միջոցառման նպատակն է` ջրառ իրականացնող կազմակերպության ֆինանսական ճեղքվածքը փակելու արդյունքում ապահովել կազմակերպության ֆինանսական կայունացումը, որն իր հերթին թույլ կտա կազմակերպությանն ապահովել ոռոգման ջրի մատակարարումը և ստանձնած պարտավորությունների կատարումը։

2021 թվականին պլանավորվել են 3,880.8 մլն դրամի ծախսեր, որոնք 2019 թվականի փաստացի ծախսերի համամատ աճել են՝ ի հաշիվ նվազագույն աշխատավարձի/ 2020 թվականին հաստատված հաստիքացուցակով՝ 439 հաստիք/, նյութերի և սարքավորումների գնաճի, ինչպես նաև ավելի շատ մեխանիկական ջրարտադրությամբ պայմանավորված էլեկտրաէներգիայի գերածախսի: 2021 թվականին ջրամատակարարման ծավալը պլանավորվել է 950.4 մլն խմ, 2019 թվականի 913.4 մլն խմ-ի փոխարեն:

Արդյունքում, 2021 թվականին 1 խմ մեխանիկական եղանակով մատակարարված ջրի համար կատարված ծախսը կազմում է 27.1 դրամ, սակագինը՝ 11.52 դրամ: 2021 թվականին 1 խմ մեխանիկական եղանակով մատակարարված ջրի համար սուբսիդիայի չափը կկազմի 15.58 դրամ: 2021 թվականին 1 խմ ինքնահոս եղանակով մատակարարված ջրի համար կատարված ծախսը կազմում է 1.59 դրամ, սակագինը՝ 1.01 դրամ: 2021 թվականին 1 խմ ինքնահոս եղանակով մատակարարված ջրի համար սուբսիդիայի չափը կկազմի 0.58 դրամ: Ընդհանուր առմամբ՝ 2021 թվականին ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպության ֆինանսական աջակցության չափը կազմում է 1,943.232.0 հազար դրամ:

4.2.3 Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում

ՀՀ կառավարության 25.08.2016թ. <<Ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության բարելավման ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին>> N 33 արձանագրային որոշմամբ հաստատվել է ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության բարելավման ռազմավարությունը և մարտավարության միջոցառումների ծրագիրը։ ՋՕԸ-երի իստիտուցիոնալ բարեփոխումների ուսումնասիրությւան արդյունքում ներկայացված գնահատականների հիման վրա անհրաժեշտ է մշակել ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության բարելավման նոր ռազմավարություն:

Ներկայումս Ֆրանսիայի զարգացման գործակալության կողմից տրամադրվելիք CAM100206D դրամաշնորհի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցություն ոռոգման ոլորտի բարեփոխումների, ընդհանուր ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման ուղղություններով:

Ընդ որում, որպես ծրագրի բաղադրիչներ իրականացվելու են ոռոգման համակարգի ռազմավարության մշակման, ոռոգման համակարգի գույքագրման և վերագնահատման, ներդրումային կարիքների գնահատման, ջրի և կորուստների կառավարման և այլ գործառույթներ:

Ծրագրի իրականացման Ֆրանսիայի զարգացման գործակալության կողմից ներկայացվել է տեխնիկական առաջադրանքի նախագիծը, որի համար առաջիկայում կհայտարարվի մրցույթ:

ՀՀ կառավարության 25.08.2016թ. N33 արձանագրային որոշմամբ սահմանված ոռոգման ոլորտի ֆինանսական աջակցության չափաքանակները հաշվարկվել են հաշվի առնելով մի շարք գործոններ: Նշյալ ժամանակահատվածում ոչ բոլոր գործոններն են փոփոխվել, մասնավորապես, ոռոգման ջրի դիմաց գանձվող վճարի չափը:

2020 թվականին ՋՕԸ-երի կողմից ֆինանսական հոսքերով պլանավորվել են 12,782,250.3 մլն դրամի ծախսեր: 2019 թվականի փաստացի ծախսերի համեմատ 2020 թվականին պլանավորված ծախսերն ավելացել են՝ ի հաշիվ նվազագույն աշխատավարձի/ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ 2019 թվականին ՋՕԸ-երում աշխատակիցների թիվը կազմել է 2859/, նյութերի և սարքավորումների գնաճի, ինչպես նաև Սևանա լճից քիչ ջրառ իրականացնելու համար առաջացած էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ ծախսի: Ըստ տարեկան հաշվետվությունների՝ 2019 թվականին ՋՕԸ-երի կողմից փաստացի մատակարարվել է 547.74 մլն խ մ ոռոգման ջուր: Արդյունքում, 1 խմ ոռոգման ջրի ինքնարժեքը մոտավոր հաշվարկներով կազմում է 23.3 դրամ, իսկ սուբսիդիայի չափը՝ 12.3 դրամ: 2021 թվականին, կանխատեսվող 547.74 մլն խմ ոռոգման ջուր մատակարարվելու դեպքում սարեկան սուբսիդիայի չափը կկազմի 6,737,202.0 մլն դրամ:

4.2.4.	Աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացման ծրագրին

Ոռոգման ծառայությունների արդյունավետության բարձրացման, ծառայությունների մատուցման շարունակականության ապահովման ու մատչելիության պահպանման, ոռոգման ջրի համակարգի ընկերությունների  ֆինանսական կենսունակության և կայունության բարելավման, ոռոգման համակարգերի և ենթակառուցվածքների պահպանման ու արդիականացման, ոռոգման համակարգին տրամադրվող պետական ֆինանսական աջակցության ներդրման արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև, ջրօգտագործողների ընկերությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունների հետագա հզորացման նպատակով անհրաժեշտ են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ:

Ոռոգման համակարգի ընկերությունների ֆինանսական կենսունակության ապահովմանը սպառնացող հիմնական խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ ոլորտի կրեդիտորական պարտքերի խնդիրը, որոնց գոյացման վրա լուրջ ազդեցություն են ունեցել ջրօգտագործողների վճարունակության անկումը, էներգառեսուրսների և ոռոգման բնագավառին հարակից ծառայությունների թանկացումը, տարերային աղետները, ջրամատակարարման տեղային համակարգերի բացակայությունը տեխնիկական ոչ լիարժեքությունը, դրամային կտրուկ սղաճը և այլն գործոններ:

2019 թվականի ընթացքում ՋՕԸ-երի կրեդիտորական պարտքերի մարման համար ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվել է շուրջ 14,685.5 մլն. դրամ գումար: 2019 թվականի մարտ ամսին հատկացված 3798,977 մլն դրամ (<<Ոռոգման համակարգի առողջացում>> ծրագիր) և 3,636.764 մլն դրամ (<<Աջակցություն ոռոգման համակարգի ընկերությունների ֆինանսական կենսունակության բարելավման նպատակով իրականացվող միջոցառումներին>>  ծրագրի) գումարներից. ընդհանուր գումարով՝ 7,435.7 մլն դրամ սուբսիդիան հիմնականում ծախսվել է էլ.էներգիայի պարտքերի մարման համար 2018 թվականին վերցված վարկային միջոցների գծով պարտավորությունների մարմանը: Ջրօգտագործողների ընկերությունների կրեդիտորական պարտավորությունների մարմանն աջակցելու նպատակով (էլեկտրաէներգիայի, ջրառի, հարկային, վարկային և ԴԱՀԿ-ի պարտավորություններ) ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հուլիսի 4-ի N 854-Ն որոշմամբ Ջրային կոմիտեին հատկացվել է 4,087.9 մլն դրամ, 2019 թվականին ընկերությունների կողմից ծախսված էլ.էներգիայի գծով առաջացած պարտավորությունների և ֆինանսական ճեղքվածքի մարմանն աջակցելու նպատակով դեկտեմբերի 24-ի N 1912-Ն որոշմամբ՝ հատկացվել է 3,161.9 մլն.դրամ: Ընկերություններն իրենց գործունեության արդյունքում ստացած եկամուտներով 2019 թվականին առաջնահերթության կարգով մարել են առևտրային բանկերում ունեցած վարկերը՝ լրացուցիչ տույժեր չառաջացնելու համար, հետաձգելով շահագործման համար նախատեսված ծախսերը, այն նկատառումով, որ այդ ծախսերը կկատարվեն ավելի ուշ:

Փաստորեն 2018 թվականի կրեդիտորական պարտքերից  2019 թվականին շուրջ 2.3 մլրդ դրամը չի մարվել։

ՋՕԸ-երի 2020 թվականի նախնական ֆինանսական հոսքերով պլանավորվել են 12,782,250.3 հազար դրամի ծախսեր, 01.01.2020թ. դրությամբ առկա են 1,977,661.7 հազար դրամ կրեդիտորական պարտքեր: 2020 թվականին ՀՀ պետական բյուջեից ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցությամբ հատկացվել է 2,856,008.0 հազար դրամ և աջակցություն ոռոգման համակարգերի առողջացման համար՝ 1,795,808.6 հազար դրամ գումարներ:  Հաշվի առնելով, որ 2019 թվականին ոռոգման ջրի դիմաց փաստացի հավաքագրումը կազմել է 4,047,757.4 հազար դրամ, ուստի՝ 2020 թվականի համար համախառն եկամուտը կկազմի՝ 8,699,574.0 հազար դրամ։

Փաստորեն նույնիսկ նշված բոլոր եկամտային ցուցանիշներն ապահովելու դեպքում հանրագումարով մինչև տարեվերջ կանխատեսումային կունենանք ֆինանսական ճեղքվածք  շուրջ 6,060,338.0 հազար դրամի չափով:

4.2.5 Ջրային տնտեսության հիդրոտեխնիկական սարքավորումների տեղադրում

Մատակարարված ոռոգման ջրի հստակ հաշվառում իրականացնելու, ինչպես նաև մեխանիկական ջրարտադրության սարքավորումների տեխնիկական վիճակը բարելավելու և կառավարման արդի համակարգերով վերազինելու ծրագրի մշակման նպատակով ոռոգման ջրամատակարարման համակարգերում անհրաժեշտ է գնահատել մեխանիկական ջրարտադրության սարքավորումների տեխնիկական վիճակը, ջրառի կետերը և մայր ջրատարներից մինչև ներտնտեսային ցանցի բաժանարար հանգույցները բերել պատշաճ վիճակի՝ կարգաբերելով և հագեցնելով դրանք ժամանակակից ջրաչափական սարքերով, որոնց միջոցով հնարավարություն է տրվում օպերատիվ կերպով, այդ թվում նաև առցանց այդ համակարգերում ջրամատակարարման վերաբերյալ ստանալ տվյալներ:

Ոռոգման ոլորտում հստակ հաշվառման համակարգի շնորհիվ հնարավոր կլինի բարձրացնել ոռոգման գործընթացի արդյունավետությունը, կորուստների ցուցանիշի վերահսկումը, ավելի օպերատիվ արձագանքել համակարգում վթարների վերացմանը, իրականացնել ոռոգման ջրի ավելի օպտիմալ բաշխում, էլ. էներգիայի ծախսի վերաբերյալ առցանց տեղեկատվություն ստանալու արդյունքում հնարավոր կլինի զգալիորեն նվազեցնել տարատեսակ ռիսկերը, ինչը նաև կբերի սպասարկման և այլ ընթացիկ ծախսերի նվազեցմանը, հնարավորություն կստեղծվի ջրի կառավարման GIS ծրագրում կիրառել ոռոգման ջրի և էլ. էներգիայի ծախսի հաշվառման առցանց համակարգերը, որոնցից ստացվող տվյալները կօգտագործվեն ծրագրում առկա հաշվետվություններում, մեխանիկական ջրարտադրության գործընթացն կդառնա ավելի վերահսկելի և ավելի կազմակերպված շնորհիվ առցանց ստացվող էլ. էներգիայի ծախսի վերաբերյալ տեղեկատվությունից կազմված վերլուծություններից:

Դեռևս 2016 թվականից մեկնարկել է ոռոգման համակարգերում SCADA համակարգով հագեցած ջրաչափական սարքավորումների տեղադրման և շահագործման միջոցառումների գործընթացը: Վերը նշված սարքավորումների տեղադրումն ու շահագործումը (համապատասխան փուլերով) իրականացնելու արդյունքում հիմնականում կանոնակարգվելու են ոռոգման ջրի հաշվառման և համակարգի շահագործման հետ կապված խնդիրները: Կոմիտեն իրականացրել է հանրապետության ոռոգման համակարգերի մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների բաժանարար կետերի գույքագրում, որի արդյունքներով գնահատվել է դրանք SCADA համակարգով հագեցած շուրջ 2041 ջրաչափական սարքավորումներով կահավորելու անհրաժեշտությունը: Նախնական գնահատականներով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերումը և աշխատանքների իրականացումը կազմում է 1,499,470.3 հազ.դրամ: ՀՀ կառավարության 25.07.2019թ. N 950-Ն որոշմամբ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվել է 44,974.7 հազար դրամ գումար: Մրցույթի արդյունքում կնքվել է պայմանագիր՝ 41,280.0 հազար դրամի չափով: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման գործընթացը, ըստ պայմանագրի, պետք է իրականացվեր 3 փուլով: 1-ին և 2-րդ փուլերն ավարտվել են, որոնց դիմաց կատարվել է 30,960.0 հազար դրամ վճարում: Պայմանագրի մնացած գումարը՝ 10,320.0 հազար դրամը կվճարվի 2020 թվականին: Աշխատանքները կիրականացվեն 2020-2022թթ. ժամանակահատվածում: 2021 թվականին, ըստ ծրագրի, պլանավորվել է 787.0 մլն դրամի աշխատանքներ:

4.2.6  Հեր –Հերի ջրամբարից ինքնահոս ջրատարի կառուցում

Հեր-Հերի ջրամբարը կառուցվել է նախկին ԽՍՀՄ-ի ՍՄԿԿ ԿԿ-ի և Մինիստրների խորհրդի 1978 թվականի N 812 «Սևանա լճի բնական պաշարների պահպանման և արդյունավետ օգտագործման միջոցառումների վերաբերյալ» որոշման համաձայն և նախատեսված է ոռոգման կարիքների համար Սևանա լճից տարեկան շուրջ 20 մլն մ³ ջրի բացթողումները կրճատելու նպատակով:

2002 թվականին «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ-ում, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ծրագրերի կոորդինացման գրասենյակ «ՋՄԱԿ» ՊՀ-ի պատվերով իրականացվել է «Վայոց ձորի մարզի Վայքի տարածաշրջանի հողերի ոռոգման մեխանիկական եղանակի փոխարինումը ինքնահոս եղանակի» օբյեկտի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումը: Ներկայացված տարբերակներից հավանության է արժանացել Կեչուտի ջրամբարից ինքնահոս ջրատարի կառուցումով մոտ 12 համայնքների 1626 հա հողերի ինքնահոս ոռոգման տարբերակը:

Ներկայումս Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ծրագրով «Հայգյուղշիննախագիծ» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվում է «Վայոց ձորի մարզի հողատարածքների ինքնահոս ոռոգումը» օբյեկտի նախագծային աշխատանքները, որը նախատեսված է 4712 հա հողերի ինքնահոս ոռոգման համար: Ջրառը իրականացվում է Էլեգիս գետից և Սևանա լիճ տեղափոխվող տարեկան 5.6 մլն մ³ ջրի հաշվին:

Վերը նշված երկու օբյեկտների իրականացման դեպքում, Հեր-Հերի ջրամբարում տարեկան կուտակվող մոտ 26 մլն մ³ ջուրը չի օգտագործվելու ոռոգման նպատակներով և անարգել դուրս է գալու հանրապետության սահմաններից:

Հեր-Հերի ջրամբարի արդյունավետ օգտագործման նպատակով «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից առաջարկվում է ջրամբարի օգտագործման նոր տարբերակ, համաձայն որի, ջրամբարի իրիգացիոն ջրթողից (Հեր-Հերի ջրամբարի մեռյալ ծավալի նիշը կազմում է 1401.3 մ, նորմալ դիմհարային հորիզոնի նիշը՝ 1437.3 մ) կառուցվում է ինքնահոս ջրատար՝ մինչև Գետափ-Աղավնաձորի ջրհան կայանի II աստիճանի ներքին գոտու ճնշումային ավազանը, որի նիշն է 1360 մ: Խողովակաշարի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 37 կմ, խողովակաշարի տրամագիծը՝ 1400 մմ, պատի հաստութհունը՝ 10 մմ, թողունակությունը՝ 2 մ³/վրկ: Խողովակաշարում մաքսիմալ մանոմետրիկ ճնշումը հասնում է 200 մ-ի: Խողովակաշարի կառուցումով հնարավություն է ընձեռնվում Գետափ-Աղավնաձորի ջրհան կայանի I աստիճանի և II աստիճանի ներքին գոտու տակ ընկած 2240 հա հողատարածությունները փոխարինել ինքնահոս ոռոգմամբ, ինչպես նաև ինքնահոս ոռոգել Եղեգնաձորի մոտ 100 հա հողատարածքները: Առաջարկվող խողովակաշարը նախատեսվում է իրականացնել Հեր-Հեր գյուղ գնացող ճանապարհի երկայնքով մինչև Երևա-Գորիս ավտոմայրուղու խաչմերուկը, այնուհետև Արփա գետի ափով գույություն ունեցող Արփա-Մալիշկա խողովակաշարին զուգահեռ՝ մինչև Մալիշկա գյուղը: Խողովակաշարը շրջանցում է Մալիշկա գյուղը նոր կառուցված եկեղեցու վերևից, այնուհետև անցնում է Եղեգնաձորի օդանավակայանի վերևի մասով, հատում է Էլեգիս գետը Գետափ գյուղից վերև և միանում է Գետափ-Աղավնաձոր ջրհան կայանի II աստիճանի ներքին գոտու ճնշումային ավազանին:

«Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացվող այս տարբերակով, փաստորեն, նախատեսվում է փոխարինել ներկայումս «Հայգյուղշիննախագիծ» ՍՊԸ-ում իրականացվող «Վայոց ձորի մարզի հողատարածքների ինքնահոս ոռոգումը» օբյեկտի նախագծում նախատեսված N2 ջրագիծը: Վերոհիշյալ օբյեկտի նախագծուն N2  ջրագիծը սկիզբ է առնում Էլեգիս գետից և տարանցիկ հասնում է մինչև Գետափ-Աղավնաձորի ջրհան կայանի II աստիճանի ներքին գոտու ճնշումային ավազանը: N2 ջրագծի երկարությունը կազմում է 29 կմ, 1000 մմ տրամագծով, 12 մմ պատի հաստությամբ, հաշվի առնելով բարձր մանոմետրիկ ճնշումները (520 մ) խողովակաշարը նախատեսված է իրականացնել բարձր ամրությամբ հատուկ պողպատից /հատուկ պատվերով/: Հանրապետությունում տվյալ տիպի խողովակների բացակայության պատճառով, նախատեսվում է խողովակների ողջ խմբաքանակը ներկրել արտերկրից, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունից: Համաձայն ջրատնտեսական հաշվարկների, N2 ջրագծի տակ ընկած հողերի ոռոգման համար պահանջվում է 20.3 մլն մ³ ջուր, որից 3.0  մլն մ³ ի հաշիվ Սևանա լիճ տեղափողվող ջրի քանակությունից:

«Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ ներկայացված տարբերակներում Գետափ-Աղավնաձորի I աստիճանի և II աստիճանի ներքին գոտու ինքնահոս ոռոգման ջրի պահանջը ամբողջությամբ փոխարինվում է Հեր-Հերի ջրամբարից, իսկ մաքսիմալ ելքերը (2.0 մ³/վրկ) ապահովում է ջրամբարում 1410 մ նիշի առկայության դեպքում:

Ներկայացվող տարբերակի տեխնիկա-տնտեսական հաշվարկներում, որպես ելակետային տվյալներ (ոռոգվող հողատարածությունները, պահանջվող ջրի քանակությունը, մշակվող կուլտուրաների կազմը, ջրման նորմաները, օգտակար գործողության գործակիցը և այլն) ընդունված են «Հայգյուղշիննախագիծ» ՍՊԸ-ի կողմից կազմվող N2 ջրագծի նախագծից:

«Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացվող տարբերակի հիմնական առավելությունը կայանում է նրանում, որ չի օգտագործվում Սևանա լճի ջրային պաշարները, և Հեր-Հերի ջրամբարում կուտակվող ջուրը ամբողջությամբ օգտագործվում է հանրապետության սահմաններում: Նախատեսվող 1400 մմ տրամագծով և 10 մմ պատի հաստությամբ խողովակները հնարավոր է ձեռք բերել հանրապետության սահմաններում, առավել էժան գներով: Ներկայացված տարբերակի համար կազմված է նախնական նախահաշիվ՝ 2 տարբերակով: 1-ին տարբերակում խողովակների արժեքը հաշվարկված է 1984 թվականի գներով, համաձայն որի առաջարկության ընդհանուր արժեքը կազմում է 4.47 մլն ԱՄՆա դոլարին համարժեք դրամ, իսկ 2-րդ տարբերակում խողովակների արժեքը ընդունված է ըստ Երևանի «Ադամանդ» ապրանքա-հումքային բորսայի կողմից ներկայացված տեղեկանքի, որի համաձայն, առաջարկության ընդհանուր արժեքը կազմում է 2.47 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ:

«Հայգյուղշիննախագիծ» ՍՊԸ-ի կողմից կազմվող նախագծում, N2 ջրագծի արժեքը, համաձայն նախնական նախահաշվի, կացմում է 4.06 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ:

IRR-ի մեծությունը I տարբերակի դեպքում կազմում է 49 %, II տարբերակի դեպքում՝ 82 %, իսկ «Հայգյուղշիննախագիծ» ՍՊԸ-ի կողմից կազմվող նախագծի N2 ջրագծինը՝ 51 %:

Հաշվարկի համար հիմք է ընդունվել մոտ 22 կմ ինքնահոս խողովակաշարի կառուցումը, որը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 2006թ. կառուցվել է Հելմոն-Ելփին մոտ 7 կմ ինքնահոս համակարգը: Ֆինանսական նախնական գնահատականներով միջոցառման արժեքը կազմում է մոտավոր 2,714,223.6 հազար դրամ(մոտ 5.58 մլն ԱՄՆ դոլար` հաշվարկված 1 դոլլար=486.42 ՀՀ դրամ փոխարժեքով): 2020 թվականին ՀՀ պետական բյուջեից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համար հատկացվել է 54,284.5 հազար դրամ, սակայն իրականացված մրցույթի արդյունքում կնքվել է 32,994.0 հազար դրամի պայմանագիր: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները կավարտվեն 2020 թվականին և կսկսվեն  շինարարական աշխատանքները:

4.2.7  Արփա-Սևան թունելի հավատարմագրային կառավարում

«Որոտան-Արփա-Սևան» հիդրոհանգույցի ջրային համակարգը հավատարմագրային կառավարման հանձնելու նպատակով «Արփա-Սևան» ԲԲ ընկերության հետ 17.08.2004թ. կնքված № ԾՁԲ-04/36 պայմանագրով/Պայմանագիր/ նախատեսվում էր իրականացնել հիդրոհամալիրի բոլոր ՀՏԿ-ների շահագործումն ու պահպանությունը, որի համար հավատարմագրային կառավարչին վճարվող ամսական գումարի չափը կազմում էր 22,540.0 հազ. դրամ: ՀՀ կառավարության և Աբու-Դաբիի Զարգացման Հիմնադրամի միջև կնքված Վարկային Համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման նպատակով 13.08.2010թ. կնքված N ԱՇՁԲ 10/34 պայմանագրի համաձայն <<Արփա-Սևան>> թիվ 2 թունելի հիմնանորոգման ամբողջ ծրագրի իրականացման ընթացքում, 2010-2017 թվականներին, <<Եղեգիս>> հիդրոտեղամասի շահագործումը իրականացվելու էր հիմնանորոգման աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպության հաշվին: Այդ նկատառումով Կողմերի համաձայնությամբ Պայմանագրում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն, որի համաձայն  հավատարմագրային կառավարչին վճարվող ամսական գումարի չափը պակասեցվել է <<Եղեգիս>> հիդրոտեղամասի շահագործման համար պահանջվող գումարի չափով՝ 1,915.0 հազ. դրամով, ամսական 22,540.0 հազ. դրամի փոխարեն սահմանելով 20,625.280 հազ. դրամ: Հետագայում, 2017 թվականին, Պայմանագրով սահմանված գումարի չափը Կողմերի համաձայնությամբ փոփոխվել է ևս մեկ անգամ և ամսական 20,625.280 հազ. դրամի փոխարեն սահմանվել է 17,150.0 հազ. դրամ:

2017-2019 թվականներին իրականացված <<Արփա-Սևան>> թիվ 2 թունելի առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման ծրագրի ընթացքում ևս պահպանվել է <<Եղեգիս>> հիդրոտեղամասի շահագործումը շինարար-կապալառուի հաշվին իրականացնելու մոտեցումը: 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ին ավարտվել է <<Արփա-Սևան>> թիվ 2 թունելի առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման ծրագիրը, որի պատճառով հնարավոր չէ <<Եղեգիս>> հիդրոտեղամասի շահագործումը շարունակել իրականացնել շինարար-կապալառուի հաշվին:

Ելնելով վերոհիշյալից առաջարկվում է մատուցված ծառայությունների դիմաց հավատարմագրային կառավարչին վճարվող ամսական գումարի չափն ավելացնել նախկինում պակասեցված <<Եղեգիս>> հիդրոտեղամասի շահագործման համար պահանջվող գումարի չափով՝ 1,915.0 հազ. դրամով:

2021 թվականին Պայմանագրի 4.1 կետում նշված ամսական 17,150.0 հազ. դրամի շահագործման և սպասարկման ծառայության արժեքը սահմանել 19,065.0 հազ. դրամ, որը տարեկան կտրվածքով կկազմի 227,780.0 հազ. դրամ:

4.2.8 Կոլեկտորադրենաժային ծառայություններ

Հանրապետության յոթ մարզերում՝ Արարատի, Արմավիրի, Շիրակի, Լոռու, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, տեղակայված 1,065.703 կմ ընդհանուր երկարությամբ բաց դրենաժային ցանցերից տարեկան մաքրվել է 140.8-535.7 կմ, միջինը՝ 309.2 կմ, այսինքն՝ դրենաժային ցանցերի յուրաքանչյուր բաղադրիչ մաքրվել էր 3-4 տարին մեկ անգամ, միջին տարեկանը՝ 338.25 կմ: Կատարված աշխատանքների շնորհիվ գերխոնավ հողերի տարածքները նվազեցին շուրջ 12.5 հազար հա-ով, ջրակալված բնակավայրերի քանակը 45-ով, 2006թ.-ից մալարիա հիվանդությունը վերացվեց, և զգալիորեն բարձրացավ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվությունը դրենաժի տակ ընկած տարածքներում:

ա/  Գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ

Ոռոգելի հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավման նպատակով միջոցառումների մշակման համար նախատեսվում է իրականացնել.

- գրունտային ջրերի մակարդակների ստացիոնար, տասնօրյա, միաժամանակ դիտումներ Արարատյան հարթավայրի 450 դիտողական հորատանցքերում,

- ջրի քիմիական անալիզ և մշակում - 1050 անալիզ/մշակում,

- դիտման հորատանցքերի վերականգնման նպատակով շնեկով հորատում - 500 գծմ,

- դիտման հորատանցքերի ամրակապում և ֆիլտրի տեղադրում – 500 գծմ,

- դիտման հորատանցքերի մաքրման նպատակով էռլիֆտով ջրի արտամղում - 250 ժամ,

- գրունտային ջրերի մակարդակների և գրունտային ջրերի հանքայնացման թվայնացված քարտեզների կազմում – 75 քարտեզ։

բ/ Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի տեխնիկական վիճակի պահպանում և շահագործում

Նախատեսվում է իրականացնել հանրապետության բաց կոլեկտորադրենաժային ցանցի շահագործումը շուրջ 1065.703 կմ վրա, կատարել ընթացիկ և վթարային վերանորոգումներ, շահագործողական ջրաչափություն 40 հիդրոմետրական կետերում և կոլեկտորադրենաժային ցանցի տեխնիկական վիճակի հսկման աշխատանքներ 34.4 հազ.հա վրա։

գ/ ՀՀ կոլեկտորադրենաժային ցանցերի մաքրման, նորոգման  աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն

Հսկողություն է  իրականացվում կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրման և նորոգման աշխատանքների կատարման որակի նկատմամբ։

Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում

Ծրագրի իրականացման նպատակն է՝ բարելավել ոռոգելի հողերի մելիորատիվ վիճակը, պահպանել գրունտային ջրերի մակարդակը թույլատրելի խորություններում, կանխարգելել հողատեսքերի երկրորդային աղակալումն ու ալկալիացումը, կանխարգելել տարափոխիկ հիվանդությունների տարածումը և նպաստել  գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացմանը։

2021թ. ծրագրի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության 5 մարզերի 32 համայնքներում մաքրել և նորոգել 198.0 կմ երկարությամբ կոլեկտորադրենաժային ցանցը, որը հնարավորություն կտա գերխոնավ հողերի գրունտային ջրերի մակարդակների պահպանումը թույլատրելի խորությունների վրա: 2022թ. նախատեսվում է աշխատանքներն իրականացնել 4 մարզերի 31 համայքներում՝ 200 կմ, իսկ 2023թ՝ 3 մարզերի 31 համայնքներում՝ 202 կմ:

6. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ/ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

1027 Կոլեկտորադրենաժային ծառայություններ ծրագրով նախատեսվում է կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանման և շահագործման աշխատանքներ իրականացնել ՀՀ-ի 7 մարզերում, այդ թվում՝ Արարատի մարզում՝ 605.897 կմ, Արմավիրի մարզում՝ 296.790 կմ, Գեղարքունիքի մարզում՝ 44.1 կմ, Լոռու մարզում՝ 30.04 կմ, Շիրակի մարզում՝ 32.65 կմ, Կոտայքի մարզում՝ 14.63 կմ, Արագածոտնի մարզում՝ 41.596 կմ: Ծրագիրը համահունչ է ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» N 38  արձանագրային որոշման դրույթներին:

7. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ` ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍՏԱՑՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾՐԱԳՐԵՐԸ/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

7.1 Զարգացման Ֆրանսիական գործակալության կողմից տրամադրվելիք CAM100206D դրամաշնորհի շրջանակներում նախատեսվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում

Ջրային կոմիտեն հավանություն է տվել «Հայաստանի Հանրապետության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև 10.0 մլն եվրո գումարի չափով թիվ CAM 1002 06 D ֆինասավորման համաձայնագիր» դրամաշնորհային ծրագրին, որի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցություն ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման ուղղություններով: Ընդ որում, որպես ծրագրի բաղադրիչներ իրականացվելու են ոռոգման համակարգի ռազմավարության մշակման, ոռոգման համակարգի գույքագրման և վերագնահատման, ներդրումային կարիքների գնահատման, ջրի և կորուստների կառավարման և այլ գործառույթներ:

Ծրագրի իրականացման համար Զարգացման Ֆրանսիական գործակալության կողմից ներկայացվել է տեխնիկական առաջադրանքի նախագիծը: Անհրաժեշտություն է առաջացել  գործընթացն արագ կազմակերպել և հայտարարել խորհրդատուի ընտրության մրցույթ: Խորհրդատվական ծառայությունների համար նախատեսվում է 1.5 մլն եվրո կամ 796740.0 հազար դրամ (1 եվրո=531.16 դրամ), ինչպես նաև ավելացված արժեքի հարկի և շահութահարկի գծով պարտավորությունների մարման համար ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման գումար:

1004 Ոռոգման համակարգի առողջացում

11005- Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի  զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում

31005- Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում

«Ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագրով» նախատեսվում է մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որոշ մայր ջրանցքների և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, և ինստիտուցիոնալ զարգացում։

Ծրագրի շրջանակներում կֆինանսավորվի ոռոգման համակարգերի կառուցումը ութ  համակարգերում, ինչի արդյունքում ակնկալվում է տարեկան տնտեսել 7.3 մլն. Կվտ/ժամ էլեկտրաէներգիա՝ 300 մլն. դրամ արժեքով, շահառուների քանակը կազմում է 21920 մարդ։ Ակնկալվում է նաև ոռոգելի հողատարածքների աճ մոտ 1373 հա-ով։ Կվերականգնվեն չորս մայր և քսաներկու երկրորդ կարգի ջրանցքների համապատասխանաբար 8.2 կմ և 54.1 կմ ծայրահեղ քայքայված, վթարային հատվածները և այլն։

«31005 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառում, որով նախատեսված են կապիտալ ծախսերը, համապատասխանաբար` 2021թ․ին  7,559,063.0 հազ. դրամ (15,788.8 հազ․ ԱՄՆ դոլար),  2022թ․-ին 3,083,975.1 հազ. դրամ (6,441.6 հազ․ ԱՄՆ դոլար) և 2023թ․-ին  908,004.5 հազ. դրամ (1,896.6 հազ․ ԱՄՆ դոլար)  գումարներով՝ հաշվարկված 1 ԱՄՆ դոլար=478.76 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

«11005 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի  զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում» միջոցառում, որով նախատեսված են վճարելու հեղինակային և տեխնիկական վերահսկողության ծառայությունների դիմաց, ինչպես նաև այլ ընթացիկ ծախսերն իրականացնելու համար,  համապատասխանաբար` 2021թ․ին  842,971.8 հազ. դրամ (1,760.7 հազ․ ԱՄՆ դոլար),  2022թ․-ին 464,173.1 հազ. դրամ (969.5 հազ․ ԱՄՆ դոլար) և 2023թ․-ին  152,506.8 հազ. դրամ (318.5 հազ․ ԱՄՆ դոլար)  գումարներով՝ հաշվարկված 1 ԱՄՆ դոլար=478.76 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

«Վեդի ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագիր»

11006 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում

31001 - Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցում

«Վեդի ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրով» նախատեսվում է կառուցել ջրամբար Արարատի մարզում՝ Վեդի գետի աջափնյա գոտուց սելավատարի վրա: Ջրամբարը լցնելու համար ջրաղբյուր են հանդիսանում Վեդի և Խոսրով գետերը: Վեդիի ջրամբարը նախագծվել է 1991թ., Արարատյան հարթավայրի 4,0 հազ հա հողակտորները ոռոգելու համար, որոնցից 2.8 հազ.հա` մեխանիկական ոռոգման փոխարինում  ինքնահոս ոռոգման եղանակի: Վեդի ջրամբարի ընդհանուր ծավալը՝ 29 մլն մ3, պատվարի ընդհանուր բարձրությունը՝ H=85 մ: Վեդի ջրամբարի 29 մլն մ3 ընդհանուր ծավալով պատվարի, օժանդակ կառուցվածքների, մոտեցնող ջրանցքի, ճնշումային խողովակաշարի (Ոռոգման համակարգ), ոռոգման ցանցի և նոր տեխնոլոգիաների կիրառման, մանրամասն նախագծման, շինարարության և շին. տեխնիկական վերահսկողության ընդհանուր ներդրումային ծախսերը կազմում են 90.004 մլն Եվրո, այդ թվում վարկ՝ 75.000 մլն. Եվրո: Վեդիի 29 մլն մ3 ընդհանուր ծավալով ջրամբարի կառուցումը կբարձրացնի Վեդու տարածաշրջանի շուրջ 3200 հա հողատարածքների ջրապահովման մակարդակը, իսկ ինքնահոս համակարգի անցնելու արդյունքում տարեկան կտնտեսվի շուրջ 19 մլն Կվտ/ժամ էլեկտրաէներգիա:

Հարկ է նշել, որ պատվար և օժանդակ կառուցվածքների նախագծման և կառուցման պայմանգրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների մի մասը նախատեսվում էր իրականացնել (ըստ ժամանակացույցի) 2019-2021թթ.-ին: Սակայն եղանակային պայմաններից ելնելով հնարավոր չի եղել իրականացնել նախագծով հաստատված որոշակի տեխնոլոգիական լուծումներ, որն էլ պատճառ է հանդիսանում այն ենթադրությանը, որ համաձայնագիրը անհրաժեշտ է երկարաձգել։ Ելնելով վերոգրայալից և հաշվի առնելով կնքված պայմանագրերի աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցները՝ Ծրագրի 2016թ. սկսված աշխատանքները կշարունակվեն 2020-2022թթ. հետևյալ միջոցառմամբ․

«31001 - Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցում» միջոցառում, որով նախատեսված են կապիտալ ծախսերը, համապատասխանաբար` 7,912,459.8 հազ. դրամ   (14,986.3 հազ. Եվրո) և 3,643,845.8 հազ. դրամ (6,901.5 հազ. Եվրո) գումարներով՝ հաշվարկված 1 Եվրո=527.98 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

«11006 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում» միջոցառում, որով նախատեսված են վճարելու հեղինակային և տեխնիկական վերահսկողության ծառայությունների դիմաց, ինչպես նաև այլ ընթացիկ ծախսերն իրականացնելու համար,  համապատասխանաբար` 463,403.4 հազ. դրամ   (877.7 հազ. Եվրո) և 148,238.4 հազ. դրամ (280.8 հազ. Եվրո) գումարներով՝ հաշվարկված 1 Եվրո=527.98 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

«Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր»

11007 - Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում

31004 - Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության  ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում

«Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» Կապսի ջրամբարի կառուցման Փուլ I-ով նախատեսվում է կառուցել Կապսի ջրամբարը՝ ընդհանուր 25 մլն մ3 ծավալով, որի դեպքում պատվարի բարձրությունը կլինի H=55 մ, ինչպես նաև I-ին փուլով նախատեսվում է իրականացնել  գոյություն ունեցող ջրաչափական կետերի վերակառուցում և նոր/լրացուցիչ ջրաչափական կետերի կառուցում Ախուրյան գետի վերին հոսանքի երկայնքով: I-ին փուլի ընթացքում պատվարի հիմքը կկառուցվի այնպես, որ հետագա II -րդ փուլի ընթացքում հնարավոր լինի բարձրացնել այն` հասցնելով առավելագույն 60 մլն. մ3 ծավալի: Կապսի 25 մլն մ3 ծավալով ջրամբարի կառուցումը կբարձրացնի Շիրակի և Ախուրյանի Աջափնյա ջրանցքների իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ջրապահովվածության մակարդակը: Կապսի 25 մլն մ3 ծավալով ջրամբարի իշխման տակ տեղաբաշխված է «Շիրակ» ՋՕԸ –ի կողմից սպասարկվող (Շիրակի մայր ջրանցք) համայնքների շուրջ 12325 հա հողատարածքներ: Կանոնավոր և հուսալի ոռոգման արդյունքում կավելանան գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությունը, ինչպես նաև ֆերմերները կսկսեն մշակել ավելի եկամտաբեր մշակաբույսեր:

Ծրագիրը պետք է ավարտվեր 2019թ․-ին, սակայն հաշվի առնելով երկրաբանական ուսումնասիրությունների և «ՇՄՍԱԳ» խորհրդատուի ուշ ներգրավումը ծրագրում, անհրաժեշտ է ավարտի ժամկետը երկարաձգել մինչև 2024թ․-ը։

«31004 - Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության  ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառում, որով նախատեսված են կապիտալ ծախսերը, համապատասխանաբար` 5,899,601.0 հազ. դրամ   (11,173.9 հազ. Եվրո), 6,862,325.0 հազ. դրամ (12,997.3 հազ. Եվրո) և 3,682,744.1 հազ. դրամ (6,975.2 հազ. Եվրո) գումարներով՝ հաշվարկված 1 Եվրո=527.98 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

«11007 - Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում» միջոցառում, որով նախատեսված են վճարելու հեղինակային և տեխնիկական վերահսկողության ծառայությունների դիմաց, ինչպես նաև այլ ընթացիկ ծախսերն իրականացնելու համար,  համապատասխանաբար` 673,183.2 հազ. դրամ   (1,275.0 հազ. Եվրո), 673,183.2 հազ. դրամ (1,275.0 հազ. Եվրո) և 536,277.0 հազ. դրամ (1,015.7 հազ. Եվրո) գումարներով՝ հաշվարկված 1 Եվրո=527.98 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

«Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլ»

11008 - Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան  գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում

31006 - Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում

«Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլով» վարկը կօգտագործի բացառապես Կումայրիի ոռոգման ջրատար թունելի ընդլայնման, խողովակաշարի համակարգի կառուցման, մոտ 740 հեկտար տարածքի ավելի արդյունավետ ոռոգումն ապահովելու նպատակով ոռոգման սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման համար:

Ծրագրի նպատակն է ապահովել Ախուրյանի գետի երկայնքով ջրի պաշարների կայուն օգտագործումը, բարձրացնել գյուղատնտեսական արտադրողականությունը, նվազեցնել թիրախային խմբի խոցելիությունը կլիմայի փոփոխության ազդեցության, շրջակա միջավայրի էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության պահպանման, Կապս ջրամբարի շրջակա միջավայրի բնակչության անվտանգության ռիսկը: Կապսի ջրամբարի կառուցման Փուլ II-ով նախատեսվում է Կումայրի թունելի կառուցում, ինքնահոս ոռոգման համակարգի խողովակաշարի տեղադրում և ոռոգման ներտնտեսային  ցանցի վերակառուցում, որի արդյունքում մեխանիկական ոռոգումից անցում կկատարվի ինքնահոսի և կապահովվի  անխափան ու հուսալի ոռոգում։

«11008 - Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում» միջոցառում, որով նախատեսված են վճարելու հեղինակային և տեխնիկական վերահսկողության ծառայությունների դիմաց, ինչպես նաև այլ ընթացիկ ծախսերն իրականացնելու համար, համապատասխանաբար` 200,343.9 հազ. դրամ   (379.5 հազ. Եվրո), 89,041.7 հազ. դրամ (168.6 հազ. Եվրո) և 119,957.3 հազ. դրամ (272.2 հազ. Եվրո) գումարներով՝ հաշվարկված 1 Եվրո=527.98 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

«31006 - Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառում, որով նախատեսված են կապիտալ ծախսերը,  համապատասխանաբար` 966,193.4 հազ. դրամ   (1,830.0 հազ. Եվրո), 897,071.9 հազ. դրամ (1,665.0 հազ. Եվրո) և 3,409,378.9 հազ. դրամ (6,457.4 հազ. Եվրո) գումարներով՝ հաշվարկված 1 Եվրո=527.98 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

11009 «Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր».

Համաձայն ՀՀ կառավարության 06.06.2019թ. № 735-Ն որոշման՝ ՀՀ և Վերականգնման վարկերի բանկի միջև 18.07.2019թ. ստորագրվել է «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ)/Ախուրյան գետ, փուլ 1» ծրագրի շրջանակներում մատուցվելիք փորձագիտական ծառայություններն իրականացնելու նպատակով 300.0 հազ. Եվրո գումարի չափով դրամաշնորհային համաձայնագիրը։

ՀՀ կառավարության 24.10.2019թ. № 1456-Ն որոշմամբ այս միջոցառումն ընդգրկվել է 2019թ. ՀՀ պետական բյուջեում։ Միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» Կապսի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄՍԱԳ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում։

Միջոցառմամբ 2021թ. նախատեսված են ընթացիկ ծախսերի գումարը կազմում է  77,368.4 հազ. դրամ (146.5 հազ. Եվրո)` հաշվարկված 1 Եվրո=527.98 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

«Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարում ծրագրի Փուլ 1-ին» ծրագիրն ընդգրկում է Կապսի պատվարի և ջրամբարի կայունացում, վերականգնում և շինարարություն: Կապսի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և Ազդակիր Անձանց/Ազդակիր ՏՏ-ների վերաբնակեցման, մասնավորապես ջրամբարի տարածքից, ինչպես նաև այնպիսի օժանդակ կառույցների տեղափոխման, ինչպիսիք են ճանապարհները, ոռոգման ջրանցքները և էլեկտրամատակարարման օդային գծերը: Ամենամեծ խնդիրը Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցումն է:

Ծրագրի շրջանակներում Իրականացման Խորհրդատուն կատարել է այն տարածքի թեքության կայունության ուսումնասիրություն, որտեղ տեղակայված է Ջրաձոր համայնքը: Ուսումնասիրության արդունքները ցույց են տվել, որ պատվարի կառուցման երկու փուլերում էլ բնակատեղի անվտանգությունը կխախտվի, ինչպես նաև կհեղեղվի դրա մոտեցման ճանապարհը: Ավելի կոնկրետ, ուսումնասիրությունից ակնհայտ է դարձել, որ նույնիսկ առանց պատվարի և ջրամբարի կառուցման, Ջրաձորի որոշ հատվածներ երկրաշարժի ընթացքում կարող են սահել դեպի ձորը՝ աշխարհագրական անբարենպաստ պայմաններից ելնելով: Այս եզրահանգմանն են եկել նաև 1980-ականներին իրականացված ուսումնասիրությունները: Հետևաբար, հիմք ընդունելով գնահատման արդյունքները, առաջարկվել է տեղափոխել Ջրաձոր գյուղը:

Fichtner GmbH & Co. KG միջազգային խորհրդատվական ընկերության կողմից «Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում» խորհրդատվական ծառայությունների շրջանակում մշակվել է «Հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցման գործողությունների պլան» (ՀՁՎԳՊ) փաստաթուղթը, որում հաշվարկված նախնական գումարը կազմում է 5,176,885.5 հազ․ ՀՀ դրամ։ Փաստաթղթում ներառված են այն պարտավwրությունները, ընթացակարգերը և գործողությունները, որոնք իրականացվելու են Ծրագրի ազդակիր անձանց, տնային տնտեսություններին վերաբնակեցնելու և փոխհատուցումներ տրամադրելու ուղղությամբ։ Ծրագրի իրավական և քաղաքականության շրջանակի համար հիմք են հանդիսանում Հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությունը, «KfW» բանկի կայուն զարգացման ուղեցույցն ու ՀԲ Գործառնական քաղաքականությունները (ԳՔ): Հարկադիր վերաբնակեցման մասով ՀՀ օրենքների և ՀԲ Գործառնական քաղաքականությունների միջև տարբերությունների կամ բացերի  դեպքում կիրառվելու է Ազդակիր Անձանց/Ազդակիր ՏՏ-ների համար առավել շահավետ դրույթը:

ՀՁՎԳՊ-ի շրջանակներում հատկորոշվել են Ծրագրի բոլոր ազդակիր ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, գնահատվել է ազդեցության չափը, ինչպես նաև միջազգային չափանիշների և ՀՀ օրենսդրության համաձայն պարզաբանվել իրավունքի շրջանակը և ուրվագծվել համապատասխան փոխհատուցումները, եկամտի վերականգնման ու վերաբնակեցման գործողությունները: ՀՁՎԳՊ-ում նկարագրված է փոխհատուցման և վերաբնակեցման գործողությունների իրականացման ժամանակացույցն ու կազմակերպչական միջոցառումները: ՀՁՎԳՊ-ով ներկայացված փոխհատուցումների տրամաբանությամբ, Ծրագրի ազդեցություններից ԱԱ-ների կենսապայմաններն ու կյանքի որակը չպետք է վատթարանան, այլ ընդհակառակը, առնվազն վերականգնվեն մինչև Ծրագրի մեկնարկն ունեցած մակարդակին:  Ազդակիր տարածքներում գտնվող բոլոր մասնավոր հողերը ձեռք են բերվելու կամ փոխարինվելու են համաձայն սույն ՀՁՎԳՊ-ի դրույթների, քանի որ այս տարածքներում Ծրագրի ազդեցությունը մշտական է լինելու, այսինքն հողերը/անշարժ գույքը ազդեցության արդյունքում դուրս են գալու տնտեսական շրջանառությունից:

Ծրագրի այս փուլում նախագծային որոշ տվյալներ դեռ վերջնական չեն և Ծրագրի հետագա փուլերում դեռ կարող են փոխվել, ուստի ՀՁՎԳՊ-ն մշակվել է նկատի ունենալով հնարավոր առավելագույն ազդեցությունը Հողօգտագործման և Վերաբնակցման տարածքների վրա: ՀՁՎԳՊ-ի մշակման համար հիմք են հանդիսացել Ծրագրի բոլոր ԱԱ-ների մանրամասն մարդահամարը, յուրաքանչյուր ազդագիր գույքի մանրամասն չափագրումը, ուսումնասիրությունը, կորուստների գույքագրումը, ինչպես նաև քննարկումները ԱԱ/ԱՏՏ- ների և այլ շահառուների, ինչպիսիք են ՏԻՄ-երը, ՀԿ-ները և այլն: Ուսումնասիրության արդյունքների համաձայն՝ ԱՏՏ-ների 83%-ը նախընտրում են վերաբնակեցումը նոր կառուցվող գյուղում, իսկ 12,8%-ը՝ դրամական փոխհատուցումը, 4,2 %-ը չի ընտրել փոխհատուցման վերոնշյալ տարբերակներից ոչ մեկը։

Փոխհատուցման իրավունք է վերապահված այն բոլոր ԱԱ-ներին, որոնք ժամանակավոր կամ մշտապես կկորցնեն իրենց հողատարածքը կամ սեփականությունը կամ դրա հասանելիությունը (օրինական կարգավիճակ ունեցող հողատարածքներ, օրինականացման ենթակա հողատարածքներ, կամ առանց օրինական կարգավիճակի հողերը), վարձակալներին կամ հողօգտագործողներին՝ անկախ իրավունքի գրացված լինելուց կամ չլինելուց, ինչպես նաև մշակաբույսերի կամ հողին կից այլ օբյեկտների/կառույցների սեփականատերերին:

ՀՁՎԳՊ-ի մշակման փուլում վերաբնակեցման հնարավոր վայրի մասին ԱԱ-ների և այլ շահառուների հետ քննարկումներ են իրականացվել, և առաջարկվող վերաբնակեցման տեղանքի շուրջ ստացվել է Ամասիա համայնքի ավագանու նախնական համաձայնությունը, ինչպես նաև Քաղաքաշինության կոմիտեի «Կարող է դիտարկվել որպես վերաբնակեցման տարածք» նախնական եզրակացությունը:

ՀՁՎԳՊ-ի իրականացումը (փոխհատուցման վճարումները և ԱԱ-ների արդյունավետ վերաբնակեցումը) մշտադիտարկվելու է Արտաքին մշտադիտարկող խորհրդատուի կողմից և արդյունքները ներկայացվելու են հաշվետվությունների տեսքով:

ՀՁՎԳՊ-ն առաջարկում է նաև ծրագրի հետևանքով կրած կենսապահովման միջոցների վրա ազդեցությունների մեղմման լիարժեք միջոցառումներ: Ծրագիրը հետևաբար նաև աջակցելու է ԱՏՏ-ներին (հատկապես խոցելի տնային տնտեսություններին) կենսապահովման միջոցների և կենսապայմանների վերականգնման ուղղությամբ:

11010 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում

Միջոցառման իրականացումը կշարունակվի 2021-2022թթ․ և նախատեսված գումարը կազմում է համապատասխանաբար` 61,984.8 հազ. դրամ   և  61,984.8 հազ. դրամ գումարներով։

12002 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի 1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման համար  ենթակառուցվածքնների և բնակելի տների կառուցում

Միջոցառման իրականացումը կշարունակվի 2021-2022թթ․ և նախատեսված գումարը կազմում է համապատասխանաբար` 1,999,700.4 հազ. դրամ   և  1,999,700.4 հազ. դրամ գումարներով։

1072 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում

1. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներ.

27.12.2013թ. ՀՀ կառավարության և KFW բանկի միջև կնքվել է «Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II - 3 փուլ» ծրագրի համաձայնագիրը, որի շրջանակներում ջրային համակարգին հատկացվող վարկի գումարը կկազմի 30.0 մլն. Եվրո, ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորումը` 6.0 մլն. Եվրո: Այս ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 11 քաղաքների և 41 գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների, բաշխիչ ցանցերի վերականգնման, Գյումրի քաղաքի առավել ռիսկային կետերի (Աթոյան, Շիրակացի, Ղուկասյան փողոցների) կոյուղու համակարգի վերականգման, Վանաձոր, Արմավիր քաղաքների ջրամատակարարման համակարգի նորացման, ինչպես նաև թվով 3 ջրամբարների կառուցման աշխատանքների որոշ մասի իրականացումը (ԵՆԲ վարկի հետ համատեղ ֆինանսավորում):

Ծրագրի 2016թ. սկսված աշխատանքները կշարունակվեն 2020-2023թթ. հետևյալ միջոցառմամբ․

«31001 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառում, որով նախատեսված են շինանարարական և նախագծահետազոտական աշխատանքները, համապատասխանաբար` 6,588,399.4 հազ. դրամ   (12,478.5 հազ. Եվրո), 4,683,853.0 հազ. դրամ (8,871.3 հազ. Եվրո) և 1,480,786.4 հազ. դրամ (2,804.6 հազ. Եվրո) գումարներով՝ հաշվարկված 1 Եվրո=527.98 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

«11007 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգման ծրագրի երրորդ փուլ» միջոցառում, որով նախատեսված են կատարել Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի, Եվրոպական ներդրումային բանկի  և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային գործիքի աջակջությամբ համատեղ իրականացվող «Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրի ֆինանսական և տեխնիկական աուդիտի աշխատանքները, համապատասխանաբար` 57,021.8 հազ. դրամ   (108.0 հազ. Եվրո), 31,678.8 հազ. դրամ (60.0 հազ. Եվրո) և 15,786.6 հազ. դրամ (29.9 հազ. Եվրո) գումարներով՝ հաշվարկված 1 Եվրո=531.16 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Աուդիտի անցկացման պահանջն ամրագրված է վարկային համաձայնագրով և հանդիսանում է պարտադիր պայման ծրագրի հետագա ընթացքի ապահովման համար, ուստի այս միջոցառման ծախսերը պարտադիր ծախսային պարտավորություն են։ Միջոցառման իրականացման համար հավելյալ միջոցները անհրաժեշտ չեն՝ կիրականացվի վերոնշյալ Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող վարկային միջոցների և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների  (վարկի գումարը - 30.0 մլն. Եվրո, ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորումը -  6.0 մլն. Եվրո) շրջանակներում։

2. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներ.

ՀՀ կառավարության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև 27.06.2014թ. կնքվել է «Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II - 3 փուլ» ծրագրի ֆինանսական պայմանագիրը, որի շրջանակներում հատկացվող վարկի գումարը կազմում է 25.5 մլն. Եվրո, ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորումը` 5.1 մլն. Եվրո: Այս ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 11 քաղաքների և 41 գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների, բաշխիչ ցանցերի վերականգնման, Գյումրի քաղաքի առավել ռիսկային կետերի (Աթոյան, Շիրակացի, Ղուկասյան փողոցների) կոյուղու համակարգի վերականգման, Վանաձոր, Արմավիր քաղաքների ջրամատակարարման համակարգի նորացման, ինչպես նաև թվով 3 ջրամբարների կառուցման աշխատանքների մնացած մասի իրականացումը (KFW վարկի հետ համատեղ ֆինանսավորում):

Ծրագրի 2016թ. սկսված աշխատանքները կշարունակվեն 2020-2023թթ. հետևյալ միջոցառուման միջոցով․

«31002 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառում, որով նախատեսված են շինանարարական և նախագծահետազոտական աշխատանքները, համապատասխանաբար` 6,088,869.4 հազ. դրամ   (11,532.4 հազ. Եվրո), 3,353,627.5 հազ. դրամ (6,351.8 հազ. Եվրո) և 1,609,271.3 հազ. դրամ (3,048.0 հազ. Եվրո) գումարներով՝ հաշվարկված 1 Եվրո=531.16 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

«11006 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգման ծրագրի երրորդ փուլ» միջոցառում, որով միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներից նախատեսվել է պահպանման ծախսերի գումար՝ 184,793.0 հազ. դրամ    (350.0 հազ. Եվրո) հաշվարկված 1 Եվրո=531.16 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

3. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի և Եվրոպական միության Հարևանության ներդրումային գործիքի աջակցությամբ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներ.

14.05.2014թ. ՀՀ կառավարության և Գերմանիայի զարգացման բանկի միջև կնքվել է «Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II - 3 փուլ (ԵՄ ՀՆԳ-ի բաղկացուցիչ)- Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք (Ծրագիր թիվ 30375)» 15 մլն Եվրո արժեքով դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման ֆինանսավորման համաձայնագիրը (այդ թվում` 12.0 մլն. Եվրո ներդրումային դրամաշնորհ և 3 մլն. Եվրո տեխնիկական դրամաշնորհ), որի շրջանակներում  նախատեսվում է ջրամատակարար ընկերությունների կազմից դուրս մնացած 579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև՝ Արմավիրի տարածաշրջանը գտնվում է  համաճարակի առաջացման բարձր ռիսկային գոտում, ինչի արդյունքում խիստ անհրաժեշտություն է առաջացել կեղտաջրերի մաքրման կայան կառուցելու համար: Այս ծրագրի ֆինանսավորմամբ նախատեսվում է լճակային սկզբունքով գործող կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցում, կոյուղու պոմպակայանի, կոլեկտորի, կոյուղու ցանցի վերականգնում, ինչը թույլ կտա Արմավիր և Մեծամոր քաղաքների ու Նորապատ համայնքի կեղտաջրերի մաքրման իրականացումը:

Սույն ծրագրի շրջանակներում հատկացվող ներդրումային դրամաշնորհի գումարը կկազմի 12.0 մլն. Եվրո, ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորումը` 2.4 մլն. Եվրո:

Աշխատանքները կիրականացվեն 2020-2022թթ. հետևյալ միջոցառման միջոցով․

«12001 Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր` երրորդ փուլ» միջոցառում, որով նախատեսված են շինանարարական և նախագծահետազոտական աշխատանքները, համապատասխանաբար` 2,492,945.3 հազ. դրամ   (4,721.7 հազ. Եվրո), 1,514,599.2 հազ. դրամ (2,868.7 հազ. Եվրո) և 1,390,738.5 հազ. դրամ (2,634.1 հազ. Եվրո) գումարներով՝ հաշվարկված 1 Եվրո=531.16 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

4. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներ․

24.06.2014թ. ՀՀ կառավարության և ԵՆԲ բանկի միջև կնքվել է «Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր» ֆինանսավորման պայմանագիրը, որի շրջանակներում Երևանի ջրային համակարգին հատկացվող վարկի գումարը կկազմի 7.0 մլն. ԱՄՆ դոլար:  Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքներ, առանձնատների մոտ անհատական ջրաչափերի փոխարինման, դիտահորերի տեղադրման, 30 մղիչ հնամաշ պոմպերի փոխարինման և այլ աշխատանքների որոշ մասը (ՎԶԵԲ-ի և ԵՄ Հարևանության ներդրումային Ծրագրի հետ հավասար հիմունքներով ֆինանսավորում)։ Քանի որ մրցութային փուլում գտնվող Սիլիկյան և Հաղթանակ թաղամասերի երկու փաթեթների շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է սկսել 2019թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին, որոնք համաձայն ժամանակացույցի կավարտվեն 2020թ. դեկտեմբերին, իսկ կանխատեսվող տնտեսումների արդյունքում լրացուցիչ ենթածրագրի իրականացման գործընթացը իրատեսորեն հնարավոր կլինի ավարտել 2022թ․ դեկտեմբերին, ծրագրի ավարտման վերջնաժամկետը կերկարաձգվի մինչ 2022թ.:

Աշխատանքները կշարունակվեն 2020-2022թթ. հետևյալ միջոցառումների միջոցով․

«31003 - Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառում, որով նախատեսված են շինարարական աշխատանքների իրականացում, համապատասխանաբար` 1,196,900.0 հազ. դրամ   (2,500.0 հազ. ԱՄՆ դոլար) և 503,616.7 հազ. դրամ (1,051.9 հազ. ԱՄՆ դոլար) գումարներով՝ հաշվարկված 1 ԱՄՆ դոլար=478.76 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

«11005 - Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր» միջոցառում, որով նախատեսված են խորհրդատվական ծառայությունների և  միայն ՀՀ կառավարության միջոցներով նախատեսված պահպանման ծախսեր, համապատասխանաբար` 285,547.9 հազ. դրամ   (596.4 հազ. ԱՄՆ դոլար) և 255,086.3 հազ. դրամ (532.8 հազ. ԱՄՆ դոլար) գումարներով՝ հաշվարկված 1 ԱՄՆ դոլար=478.76 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

5. Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր

28.07.2016թ. ՀՀ կառավարության և ԵՆԲ բանկի միջև կնքվել է «Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր» ֆինանսավորման պայմանագիրը, որի շրջանակներում Երևանի ջրային համակարգին հատկացվող վարկի գումարը կկազմի 5.5 միլիոն եվրո:  Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքներ, առանձնատների մոտ անհատական ջրաչափերի փոխարինման, դիտահորերի տեղադրման, 30 մղիչ հնամաշ պոմպերի փոխարինման, այլ աշխատանքների որոշ մասը (ՎԶԵԲ-ի և ԵՆԲ-ի հետ հավասար հիմունքներով ֆինանսավորում): Քանի որ մրցութային փուլում գտնվող Սիլիկյան և Հաղթանակ թաղամասերի երկու փաթեթների շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է սկսել 2019թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին, որոնք համաձայն ժամանակացույցի կավարտվեն 2020թ. դեկտեմբերին, իսկ կանխատեսվող տնտեսումների արդյունքում լրացուցիչ ենթածրագրի իրականացման գործընթացը իրատեսորեն հնարավոր կլինի ավարտել 2022թ․ դեկտեմբերին, ծրագրի ավարտման վերջնաժամկետը կերկարաձգվի մինչ 2022թ.:

Աշխատանքները կշարունակվեն 2020-2022թթ. հետևյալ միջոցառումների միջոցով․

«31004 - Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառում, որով նախատեսված են շինարարական աշխատանքների իրականացումը, համապատասխանաբար` 1,196,900.0 հազ. դրամ   (2,500.0 հազ. ԱՄՆ դոլար) և 910,514.5 հազ. դրամ (1,901.8 հազ. ԱՄՆ դոլար) գումարներով՝ հաշվարկված 1 ԱՄՆ դոլար=478.76 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

«11004 - Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառում, որով նախատեսված են աուդիտի ծախսեր, համապատասխանաբար` 14,176.3 հազ. դրամ   (29.6 հազ. ԱՄՆ դոլար) և 14,176.3 հազ. դրամ (29.6 հազ. ԱՄՆ դոլար) գումարներով՝ հաշվարկված 1 ԱՄՆ դոլար=478.76 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

8. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Ներկայացնել 2021-2023 թթ ժամանակահատվածի համար պետական մարմնի մարմնի պատասխանատվության ներքո գտնվող բնագավառ(ներ)ի գծով ֆինանսական պահանջների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը ներկայացված է հավելվածներ 10-ում և 11-ում:

9. ՀԱՅՏԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՌԻՍԿԵՐԸ

2020-2022թ. ՄԺԾԾ  հայտի կազմման հիմքում դրվել են մի շարք ենթադրություններ, որոնց իրատեսականության հետ կապված համակարգի ընկերությունները կարող են ենթարկվել որոշակի ռիսկերի։ Մասնավորապես՝

| Ռիսկի նկարագրությունը | Երևույթի հանդես գալու հավանականությունը | Հնարավոր ազդեցությունը նպատակների և արդյունքային ցուցանիշների վրա | Ռիսկի կանխման/ հաղթահարման հնարավոր ուղիները |
| --- | --- | --- | --- |
| Միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից հատկացված և հատկացվելիք վարկերի մայր գումարների և սպասարկման ծախսերի գծով պարտավորու- թյունների կրում | 1 | Ընկերությունների ընթացիկ գործունեության արդյունքում առաջացող ֆինանսական ճեղքվածքի մեծացում և ՀՀ պետական բյուջեից պահանջվող սուբսիդիայի գումարի աճ | Ռիսկը հնարավոր է կանխել բյուջետային տարում ընկերություններին նշված պարտավորություններից ազատելու կամ համարժեք գումարով սուբսիդիայի տրամադրմամբ |
| Գնաճի մակարդակի բարձրացում | 2 | Ընկերությունների ընթացիկ գործունեության արդյունքում առաջացող ֆինանսական ճեղքվածքի մեծացում և ՀՀ պետական բյուջեից պահանջվող սուբսիդիայի գումարի աճ | Ռիսկը հնարավոր է հաղթահարել ՀՀ կառավարության կողմից ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվող սուբսիդիայի գումարի ավելացմամբ՝ ծախսերի աճին համամասնորեն |
| ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվող սուբսիդիայի ծավալների կրճատում կամ ինքնածախսածածկող սակա սակագների սահմանում | 2 | Ջրամատակարարման ինքնարժեքի ավելացում, ծախսածածկման մակարդակի նվազում, ջրային կազմակերպությունների ֆինանսական ճեղքվածքի մեծացում, ֆինանսական անկայունություն | Ռիսկը հնարավոր է հաղթահարել կա՛մ սուբսիդիայի տրամադրման, կա՛մ սակագների բարձրացման միջոցով՝ մինչև գործառնական ծախսերի փոխհատուցման մակարդակը |
| Արտոնյալ վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով ջրային ոլորտում կապիտալ ֆինանսավորման ծավալների կրճատում | 2 | Ջրային համակարգերի ֆիզիկական մաշվածություն և քայքայում, վթարների հաճախակի առաջացում, շահագործման վատթարացում | Ռիսկը հնարավոր է հաղթահարել արտոնյալ պայմաններով լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավմամբ |