ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

2021-2023

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՅՏ

«Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագիր»

1. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՆԱԽՈՐԴՈՂ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 8-ի նիստի N 49 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած  Հայաստանի Հանրապետության 2017-2036 թվականների  կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարության դրույթների համաձայն հանրապետության ողջ տարածքում պետք է ներդրվի միջազգային նորմերին համապատասծան աղբահանության համակարգ և նորմերին ր ստանդարտներին համապատասխան առնվազն 10 աղբավայր։

Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև  2016 թվականի ապրիլի 5-ին ստորագրված միջազգային համաձայնագրի համաձայն նախատեսվում է ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր բնակավայրերում ներդնել եվրոպական չաափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգ և կառուցել սանիտարական աղբավայր։

2016-2019 թվականներին «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման» ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 11,0 մլն Եվրո է, որից 5,5 մլն. եվրոն հանիսանում է վարկային միջոց, 5,5 մլն. եվրոն` դրամաշնորհ: Վերջինիս 3.5 մլն-ը տրամադրվում է Եվրոպական հարևանության ներդրումային հիմնադրամի կողմից (NIF), իսկ 2,0 մլն.-ը` Արևելյան Եվրոպայի էներգաարդյունավետության և բնապահպանական գործընկերության ծրագրից (E5P): Բանկի կողմից հատկացվել է 1.600.000 դրամ դրամաշնորհ` խորհրդատվական ծառայությունների համար: Վարկը ակտիվացել է  2018 թվականի ապրիլ ամսին:

2017 թվականի հունիսի 30-ին ստորագրվել են դրամաշնորհային համաձայնագրերը (5,5 մլն եվրո)՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, Բանկի, ծրագրի կազմակերպության և ԵՄ-ի ու E5P-ի հետ։

Ծրագրի շրջանակներում երեք միջազգային խորհրդատվական կազմակերպությունների կողմից իրականացվել են աղբավայրի տեղանքի երկրաբանական հետազոտությունների, կառուցվող աղբավայրի և վերաբեռնման կայանների  նախագծման աշխատանքները։

2. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Ծրագրի նպատակն է` բարելավել հանրապետությունում աղբահանության և սանիտարական մաքրման համակարգը,  ինչպես նաև նպաստել հանրապետությունում կոշտ կենցաղային թափոնների արդյունավետ կառավարմանը:

Ծրագրով նախատեսվում է բարելավել 2 մարզերի աղբահանության համակարգը և կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան աղբավայր Հրազդան քաղաքում, ինչպես նաև երկու մարզերում ներդնել Եմ չափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգ, այդ թվում կառուցել 2 փոխաբեռնման կայան, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեխնիկա, աղբատար մեքենաներ և աղբամաններ:

| Նպատակը | Ծրագրի դասիչը և անվանումը | Ծրագրի վերջնական արդյունքները |  |  |  |  | Կապը ՀՀ կառավարության ծրագրով սահմանված քաղաքականության թիրախների հետ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Չափորոշիչը | Ելակետը |  | Թիրախը |  |  |
|  |  |  | Ցուցա-նիշը | Ժամ-կետը | Ցուցա-նիշը | Ժամ-կետը |  |
| Միջազգային չափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգի ներդնում | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» |  | Աղբավայրի և փոխաբեռնման կայանների կառուցում, աղբահանության մեքենասարքավուրոմների ձեռքբերում | 2020 | Միջազգային նորմերին համապատասխան աղբահանության համակարգ և սանիտարական աղբավայր | 2022 | - 2016 թվականի ապրիլի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության և ՎԶԵԲ-ի միջև ստորագրված միջազգային համաձայնագիր - -ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 8-ի նիստի N 49 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության 2017-2036 թվականների կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարություն |

3. ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ոլորտում ՀՀ 2021-2023թթ. միջնաժամկետ հատվածում մատուցվող ծառայությունները (իրականացվող միջոցառումները) նպատակաուղղված են լինելու ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր բնակավայրերում ԵՄ նորմերին համապատասխան աղբահանության համակարգի ներդրմանը, այդ թվում ԵՄ չափանիշներին համապատասխան աղբավայրի կառուցմանը, մեքենասարքավորումների ձեռքբերմանը:

| Գերակա ծախսային ուղղությունները ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի համար` (ըստ գերակայությունների նվազման) | Հիմնավորումներ |
| --- | --- |
| ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում ԵՄ չափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգի ներդնում - Հրազդան քաղաքում ԵՄ չափանիշներին համապատասխան աղբավայրի կառուցում, -2 փոխաբեռնման կայանի կառուցում, -աղբահանության անհրաժեշտ տեխնիկայի, աղբատար մեքենաների և աղբամանների ձեռք բերում | 2016 թվականի ապրիլի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության և ՎԶԵԲ-ի միջև ստորագրված միջազգային համաձայնագիր |

4. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ  ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

4.1. Պարտադիր ծախսերը

2016 թվականի ապրիլի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության և ՎԶԵԲ-ի միջև ստորագրված միջազգային համաձայնագրի համաձայն՝ Ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի անուղակի հարկերը (այդ թվում ԱԱՀ-ն) հատկացվում են ՀՀ պետական բյուջեից։

| Դասիչը |  | Միջոցառման անվանումը | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունների շրջանակը | Պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր | Միջոցառում |  |  |  |  |
| Պարտադիր ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |
| «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում | Միջազգային չափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգի ներդնում |  | Ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի անուղակի հարկերը |  | 2016 թվականի ապրիլի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության և ՎԶԵԲ-ի միջև ստորագրված միջազգային համաձայնագիր |

4.2. Գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունները

«Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման» ծրագրով  նախատեսվում է բարելավել 2 մարզերի աղբահանության համակարգը և կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան աղբավայր Հրազդան քաղաքում, ինչպես նաև երկու մարզերում ներդնել Եմ չափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգ, այդ թվում կառուցել 2 փոխաբեռնման կայան, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեխնիկա, աղբատար մեքենաներ և աղբամաններ: Նախատեսվում է զուգահեռ փակել երկու մարզերում առկա բոլոր աղբանոցները, ինչը մեծ ազդեցություն կունենա մարդու առողջության վրա և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություների նվազեցման առումով: Նախատեսվում է հանրապետությունում կառուցել առաջին սանիտարական աղբավայրը և թարմացնել տեխնիկական բազան ԵՄ չափանիշներին համապատասխան տեխնիկայի ձեռքբերմամբ:

Վերոհիշյալ աշխատանքները և ձեռքբերումները բխում է ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 8-ի նիստի N 49 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած  Հայաստանի Հանրապետության 2017-2036 թվականների  կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարությունից, որով ամրագրվել են հանրապետության տարածքում միջազգային նորմերին և ստանդարտներին համապատասխան աղբահանույան համակարգ ունենալու և Հայաստանի տարածքում միջազգաին նորմերին և ստանդարտներին համապատասխան առնվազն 10 աղբավայր վերաբերյալ դրույթները:

## Հավելված N 1. Գոյություն ունեցող պարտավորությունների գծով ծախսակազմումների ամփոփ ձևաչափ1

| Ծրագիրը՝ | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» |
| --- | --- |
| Միջոցառումը՝ | Միջազգային չափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգի ներդնում |
| Միջոցառման հիմքում դրված ծախսային պարտավորության բնույթը՝ 4 | Ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի անուղակի հարկերի հատկացում |

7. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ` ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍՏԱՑՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾՐԱԳՐԵՐԸ/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

## Հավելված N 9. Արտաքին աղբյուրներից բյուջետային խողովակներով ստացվող նպատակային վարկերի և դրամաշնորհների հաշվին իրականացվելիք ծրագրերը

Աղյուսակ 1. Արտաքին աղբյուրներից բյուջետային խողովակներով ստացվող նպատակային վարկերի և դրամաշնորհների հաշվին իրականացվելիք ծախսերը

| Ծրագրային դասիչը |  | Ծրագիր /Միջոցառում | Ծրագրով նախատեսված ամբողջ գումարը |  |  |  | Կատարողականն առ. 01.01.2019թ. դրությամբ |  |  |  | 2019թ. փաստ. |  |  |  | 2019թ. բյուջե |  |  |  | Մնացորդ |  |  |  | 2020թ. բյուջե |  |  |  | Կանխատեսում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագրի սկիզբն ըստ համապատասխան համաձայնագրի |  | Ծրագրի ավարտն ըստ համապատասխան համաձայնագրի (ներառյալ փոփոխությունները) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ |  |  |  | 2022թ |  |  |  | 2023թ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը |  | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը |  | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը |  | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը |  | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը |  | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը |  | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը |  | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը |  | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում |  |  |  |  |
| Վարկային ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <Ծրագրի դասիչը> |  | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» | 3,442.566.200 | 2,932.848.200 | 509,841.000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 321,294,5 |  | 259,404,1 | 61,890,4, | 321,294,5 |  | 259,404,1 | 61,890,4, | 2,670.528.2 |  | 2,289.351.2 | 381.177.0 | 707,652.0 |  | 589,710.0 | 117.942.0 | 64,332.0 |  | 53.610.0 | 10,722.0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Դրամաշնորհային ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,965,276.200 | 3,368,448.400 | 596,961.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,193,134,600 |  | 1,827,620,100 | 374,508,500 |  |  |  |  | 2,116.509.600 |  | 1,922.091.356 | 194,418.164 | 1,672,320.000 |  | 1,393,600.000 | 278,720.000 | 64.587.570 |  | 53,903.376 | 10,684.194 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» դրամաշնորհային ծրագիր | 3,442.566.200 | 2,932.848.200 | 509,841.000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1,910.447.000 |  | 1,750.372.500 | 160,074.500 | 1,910.447.000 |  | 1,750.372.500 | 160,074.500 | 2,670.528.2 |  | 2,289.351.2 | 381.177.0 | 707,652.0 |  | 589,710.0 | 117.942.0 | 64,332.0 |  | 53.610.0 | 10,722.0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» խորհրդատվության համար դրամաշնորհային ծրագիր | 522,720.000 | 435,600.200 | 87,120.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,062.600 |  | 171.718.900 | 34,343.700 |  |  |  |  | 382,435.200 |  | 318,696.000 | 63,739.200 | 123,848,800 |  | 102.904.000 | 20,580,800 | 16,800,000 |  | 14,000,000 | 2,800,000 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ...... | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Աղյուսակ 2. Արտաքին աղբյուրներից բյուջետային խողովակներով ստացվող վարկերի հաշվին իրականացվելիք ծրագրերի շրջանակներում հիմնական գումարի մարման և ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերման գծով ծախսերը

| Ծրագրային դասիչը |  | Ծրագիր /Միջոցառում | 2019թ. փաստ. |  |  | 2020թ. բյուջե |  |  | Կանխատեսում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ |  |  | 2022թ |  |  | 2023թ |  |  |
|  |  |  | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում |
| <Ծրագրի դասիչը> |  | Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <Միջոցառման դասիչը> | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» վարկային ծրագիր | 0 | 0 | 0 | 2,670.528.2 | 2,289.351.2 | 381.177.0 | 707,652.0 | 589,710.0 | 117.942.0 | 64,332.0 | 53.610.0 | 10,722.0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» Դրամաշմորհային ծրագիր | 0 | 0 | 0 | 2,670.528.2 | 2,289.351.2 | 381.177.0 | 707,652.0 | 589,710.0 | 117.942.0 | 64,332.0 | 53.610.0 | 10,722.0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» Խորհրդատվության համար դրամաշնորհային ծրագիր | ՞ |  |  | 382,435.200 | 318,696.000 | 63,739.200 | 123,848,800 | 102.904.000 | 20,580,800 | 16,800,000 | 14,000,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 |

## Հավելված N 11. Արտաքին աղբյուրներից բյուջետային խողովակներով ստացվող նպատակային վարկերի և դրամաշնորհների հաշվին իրականացվելիք ծրագրերի գծով 2021թ. ամփոփ բյուջետային ֆինանսավորումը

Աղյուսակ 1. Արտաքին աղբյուրներից բյուջետային խողովակներով ստացվող նպատակային վարկերի և դրամաշնորհների հաշվին 2021թ. իրականացվելիք ծախսերը

| Ծրագրային դասիչը |  | Ծրագիր /Միջոցառում | Ծրագրով նախատեսված ամբողջ գումարը |  |  | Կատարողականն առ. 01.01.2018թ. դրությամբ |  |  | 2019թ. փաստ. |  |  | 2020թ. սպասողական |  |  | Ծրագրի գծով 2021-2023թթ ՄԺԾԾ-ով 2020թ. համար նախատեսված չափաքանակները (գոյություն ունեցող պարտավորություններ) |  |  | 2021թ. բյուջետային հայտ |  |  | Ծրագրի սկիզբն ըստ համապատասխան համաձայնագրի | Ծրագրի ավարտն ըստ համապատասխան համաձայնագրի (ներառյալ փոփոխությունները) | Հայտի և 2020-2022թթ ՄԺԾԾ-ով 2020թ. համար նախատեսված չափաքանակի տարբերության պարզաբանումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում |  |  |  |
| Վարկային ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <Ծրագրի դասիչը> |  | Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում | 3,442.566.200 | 2,932.848.200 | 509,841.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,670.528.2 | 2,289.351.2 | 381.177.0 | 2,670.528.2 | 2,289.351.2 | 381.177.0 | 707,652.0 | 589,710.0 | 117.942.0 |  |  |  |
|  | <Միջոցառման դասիչը> | Աղբվայայրի և վերաբեռնման կայանների ր օժանդակ կառույցների կառուցում։ Մեքենասարքավորումների ձեռքբերում | 3,442.566.200 | 2,932.848.200 | 509,841.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,670.528.2 | 2,289.351.2 | 381.177.0 | 2,670.528.2 | 2,289.351.2 | 381.177.0 | 707,652.0 | 589,710.0 | 117.942.0 |  |  |  |
|  | ...... | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Դրամաշնորհային ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <Միջոցառման դասիչը> | Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում դրամաշնորհային ծրագիր | 3,442.566.200 | 2,932.848.200 | 509,841.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,670.528.2 | 2,289.351.2 | 381.177.0 | 2,670.528.2 | 2,289.351.2 | 381.177.0 | 707,652.0 | 589,710.0 | 117.942.0 |  |  |  |
|  |  | Աղբվայայրի և վերաբեռնման կայանների ր օժանդակ կառույցների կառուցում։ Մեքենասարքավորումների ձեռքբերում | 3,442.566.200 | 2,932.848.200 | 509,841.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,670.528.2 | 2,289.351.2 | 381.177.0 | 2,670.528.2 | 2,289.351.2 | 381.177.0 | 707,652.0 | 589,710.0 | 117.942.0 |  |  |  |
|  |  | Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» խորհրդատվության համար դրամաշնորհային ծրագիր. | 641,591,464 | 534,659,464 | 106,932,000 |  |  |  |  |  |  | 382,435.200 | 318,696.000 | 63,739.200 | 382,435.200 | 318,696.000 | 63,739.200 | 123,848,800 | 102.904.000 | 20,580,800 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |