ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

2020-2022

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՅՏ

«Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագիր»

1. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՆԱԽՈՐԴՈՂ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 8-ի նիստի N 49 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության 2017-2036 թվականների կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարության դրույթների համաձայն հանրապետության ողջ տարածքում պետք է ներդրվի միջազգային նորմերին համապատասծան աղբահանության համակարգ և նորմերին ր ստանդարտներին համապատասխան առնվազն 10 աղբավայր։

Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև  2016 թվականի ապրիլի 5-ին ստորագրված միջազգային համաձայնագրի համաձայն նախատեսվում է ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր բնակավայրերում ներդնել եվրոպական չաափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգ և կառուցել սանիտարական աղբավայր։

2016-2019 թվականներին «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման» ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 11,0 մլն Եվրո է, որից 5,5 մլն եվրոն հանիսանում է վարկային միջոց, 5,5 մլն եվրոն` դրամաշնորհ: Վերջինիս 3.5 մլն-ը տրամադրվում է Եվրոպական հարևանության ներդրումային հիմնադրամի կողմից (NIF), իսկ 2,0 մլն-ը` Արևելյան Եվրոպայի էներգաարդյունավետության և բնապահպանական գործընկերության ծրագրից (E5P): Բանկի կողմից հատկացվել է 1.600.000 եվրո դրամաշնորհ` խորհրդատվական ծառայությունների համար: Վարկը ակտիվացել է 2018 թվականի ապրիլ ամսին:

2017 թվականի հունիսի 30-ին ստորագրվել են դրամաշնորհային համաձայնագրերը (5,5 մլն եվրո)՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, Բանկի, ծրագրի կազմակերպության և ԵՄ-ի ու E5P-ի հետ։

Ծրագրի շրջանակներում երեք միջազգային խորհրդատվական կազմակերպությունների կողմից իրականացվել են աղբավայրի տեղանքի երկրաբանական հետազոտությունների, կառուցվող աղբավայրի և վերաբեռնման կայանների  նախագծման աշխատանքները։

2. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Ծրագրի նպատակն է` բարելավել հանրապետությունում աղբահանության և սանիտարական մաքրման համակարգը,  ինչպես նաև նպաստել հանրապետությունում կոշտ կենցաղային թափոնների արդյունավետ կառավարմանը:

Ծրագրով նախատեսվում է բարելավել 2 մարզերի աղբահանության համակարգը և կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան աղբավայր Հրազդան քաղաքում, ինչպես նաև 2 մարզերում ներդնել Եմ չափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգ, այդ թվում կառուցել 2 փոխաբեռնման կայան, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեխնիկա, աղբատար մեքենաներ և աղբամաններ:

| Նպատակը | Ծրագրի դասիչը և անվանումը | Ծրագրի վերջնական արդյունքները |  |  |  |  | Կապը ՀՀ կառավարության ծրագրով սահմանված քաղաքականության թիրախների հետ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Չափորոշիչը | Ելակետը |  | Թիրախը |  |  |
|  |  |  | Ցուցա-նիշը | Ժամ-կետը | Ցուցա-նիշը | Ժամ-կետը |  |
| Միջազգային չափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգի ներդնում | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» |  | Աղբավայրի կառուցում, աղբահանության մեքենասարքավուրոմների ձեռքբերում | 2019 | Միջազգային նորմերին համապատասխան աղբահանության համակարգ և սանիտարական աղբավայր | 2021 | - 2016 թվականի ապրիլի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության և ՎԶԵԲ-ի միջև ստորագրված միջազգային համաձայնագիր - ՀՀ կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 8-ի N 65-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրի 6.1 բաժին - -ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 8-ի նիստի N 49 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության 2017-2036 թվականների կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարություն |

3. ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ոլորտում ՀՀ 2020-2022թթ. միջնաժամկետ հատվածում մատուցվող ծառայությունները (իրականացվող միջոցառումները) նպատակաուղղված են լինելու ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր բնակավայրերում ԵՄ նորմերին համապատասխան աղբահանության համակարգի ներդրմանը, այդ թվում ԵՄ չափանիշներին համապատասխան աղբավայրի կառուցմանը, մեքենասարքավորումների ձեռքբերմանը:

| Գերակա ծախսային ուղղությունները ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի համար` (ըստ գերակայությունների նվազման) | Հիմնավորումներ |
| --- | --- |
| ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում ԵՄ չափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգի ներդնում - Հրազդան քաղաքում ԵՄ չափանիշներին համապատասխան աղբավայրի կառուցում, -2 փոխաբեռնման կայանի կառուցում, -աղբահանության անհրաժեշտ տեխնիկայի, աղբատար մեքենաների և աղբամանների ձեռք բերում | 2016 թվականի ապրիլի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության և ՎԶԵԲ-ի միջև ստորագրված միջազգային համաձայնագիր |

4. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ  ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

4.1. Պարտադիր ծախսերը

2016 թվականի ապրիլի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության և ՎԶԵԲ-ի միջև ստորագրված միջազգային համաձայնագրի համաձայն՝ Ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի անուղակի հարկերը (այդ թվում ԱԱՀ-ն) հատկացվում են ՀՀ պետական բյուջեից։

| Դասիչը |  | Միջոցառման անվանումը | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունների շրջանակը | Պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր | Միջոցառում |  |  |  |  |
| Պարտադիր ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |
| «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում | Միջազգային չափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգի ներդնում |  | Ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի անուղակի հարկերը |  | 2016 թվականի ապրիլի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության և ՎԶԵԲ-ի միջև ստորագրված միջազգային համաձայնագիր |

4.2. Գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունները

«Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման» ծրագրով  նախատեսվում է բարելավել 2 մարզերի աղբահանության համակարգը և կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան աղբավայր Հրազդան քաղաքում, ինչպես նաև 2 մարզերում ներդնել Եմ չափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգ, այդ թվում կառուցել 2 փոխաբեռնման կայան, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեխնիկա, աղբատար մեքենաներ և աղբամաններ: Նախատեսվում է զուգահեռ փակել 2 մարզերում առկա բոլոր աղբանոցները, ինչը մեծ ազդեցություն կունենա մարդու առողջության վրա և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություների նվազեցման առումով: Նախատեսվում է հանրապետությունում կառուցել առաջին սանիտարական աղբավայրը և թարմացնել տեխնիկական բազան ԵՄ չափանիշներին համապատասխան տեխնիկայի ձեռքբերմամբ:

Վերոհիշյալ աշխատանքները և ձեռքբերումները բխում է ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 8-ի նիստի N 49 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության 2017-2036 թվականների  կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարությունից, որով ամրագրվել են հանրապետության տարածքում միջազգային նորմերին և ստանդարտներին համապատասխան աղբահանույան համակարգ ունենալու և Հայաստանի տարածքում միջազգաին նորմերին և ստանդարտներին համապատասխան առնվազն 10 աղբավայր վերաբերյալ դրույթները:

## Հավելված N 1. Գոյություն ունեցող պարտավորությունների գծով ծախսակազմումների ամփոփ ձևաչափ1

| Ծրագիրը՝ | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» |
| --- | --- |
| Միջոցառումը՝ | Միջազգային չափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգի ներդնում |
| Միջոցառման հիմքում դրված ծախսային պարտավորության բնույթը՝ 4 | Ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի անուղակի հարկերի հատկացում |

7. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ` ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍՏԱՑՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾՐԱԳՐԵՐԸ/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

## Հավելված N 9. Արտաքին աղբյուրներից բյուջետային խողովակներով ստացվող նպատակային վարկերի և դրամաշնորհների հաշվին իրականացվելիք ծրագրերը

Աղյուսակ 1. Արտաքին աղբյուրներից բյուջետային խողովակներով ստացվող նպատակային վարկերի և դրամաշնորհների հաշվին իրականացվելիք ծախսերը

| Ծրագրային դասիչը |  | Ծրագիր /Միջոցառում | Ծրագրով նախատեսված ամբողջ գումարը |  |  | Կատարողականն առ. 01.01.2019թ. դրությամբ |  |  | 2018թ. փաստ. |  |  | 2018թ. բյուջե |  |  | Մնացորդ |  |  | 2019թ. բյուջե |  |  | Կանխատեսում |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագրի սկիզբն ըստ համապատասխան համաձայնագրի | Ծրագրի ավարտն ըստ համապատասխան համաձայնագրի (ներառյալ փոփոխությունները) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ |  |  | 2021թ |  |  | 2022թ |  |  |  |  |
|  |  |  | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում |  |  |
| Վարկային ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 32001 |  | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» | 3,919,497,856 | 2,834,935,088 | 566,987.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,797,600 | 361,498,000 | 72,299,600 | 433,797,600 | 361,498,000 | 72,299,600 | 321294.5 | 259 404,1 | 61890.4 | 1,286,400.000 | 1,072,000,000 | 214,400.000 | 15,075,321 | 12,562.768 | 2,512.553 | 0 | 0 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Դրամաշնորհային ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 | 32004 32008 | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» | 4,561,089.320 | 3,369,594.552 | 637,919.232 |  |  |  |  |  |  | 2,193,134,600 | 1,827,620,100 | 374,508,500 |  |  |  | 2,116.509.600 | 1,922.091.356 | 194,418.164 | 1,672,320.000 | 1,393,600.000 | 278,720.000 | 64.587.570 | 53,903.376 | 10,684.194 |  |  |  |  |  |
|  |  | Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» դրամաշնորհային ծրագիր | 3,919,497,856 | 2,834,935,088 | 566,987.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,873,614․600 | 1,561,369,400 | 312,245․200 | 0 | 0 | 0 | 1,910.447.000 | 1,750.372.500 | 160,074.500 | 1,286,400.000 | 1,072,000,000 | 214,400.000 | 15,075,321 | 12,562.768 | 2,512.553 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» խորհրդատվության համար դրամաշնորհային ծրագիր | 641,591,464 | 534,659,464 | 106,932,000 |  |  |  |  |  |  | 319,520,000 | 266,250․700 | 53,263,300 |  |  |  | 206,062․600 | 171,718.856 | 34,343.664 | 385,920.000 | 321,600,000 | 64,320.000 | 49,512.249 | 41,340,608 | 8,171.641 | 0 | 0 | 00 |  |  |
|  | ...... | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Աղյուսակ 2. Արտաքին աղբյուրներից բյուջետային խողովակներով ստացվող վարկերի հաշվին իրականացվելիք ծրագրերի շրջանակներում հիմնական գումարի մարման և ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերման գծով ծախսերը

| Ծրագրային դասիչը |  | Ծրագիր /Միջոցառում | 2018թ. փաստ. |  |  | 2019թ. բյուջե |  |  | Կանխատեսում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ |  |  | 2021թ |  |  | 2022թ |  |  |
|  |  |  | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում |
| 1040 |  | Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32001 32004 32008 | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» վարկային ծրագիր | 0 | 0 | 0 | 321,294․500 | 259,401,100 | 61,890․400 | 1,286,400.000 | 1,072.,000,000 | 214,400.000 | 15,075,321 | 12,562.768 | 2,512.553 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» Դրամաշնորհային ծրագիր | 0 | 0 | 0 | 1,910.447.000 | 1,750.372.500 | 160,074.500 | 1,286,400.000 | 1,072.,000,000 | 214,400.000 | 15,075,321 | 12,562.768 | 2,512.553 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» Խորհրդատվության համար դրամաշնորհային ծրագիր | ՞ |  |  | 206,062․600 | 171,718.856 | 34,343.664 | 385,920.000 | 321,600,000 | 64,320.000 | 49,512.249 | 41,340,608 | 8,171.641 | 0 | 0 | 0 |

## Հավելված N 11. Արտաքին աղբյուրներից բյուջետային խողովակներով ստացվող նպատակային վարկերի և դրամաշնորհների հաշվին իրականացվելիք ծրագրերի գծով 2020թ. ամփոփ բյուջետային ֆինանսավորումը

Աղյուսակ 1. Արտաքին աղբյուրներից բյուջետային խողովակներով ստացվող նպատակային վարկերի և դրամաշնորհների հաշվին 2020թ. իրականացվելիք ծախսերը

| Ծրագրային դասիչը |  | Ծրագիր /Միջոցառում | Ծրագրով նախատեսված ամբողջ գումարը |  |  | Կատարողականն առ. 01.01.2018թ. դրությամբ |  |  | 2018թ. փաստ. |  |  | 2019թ. սպասողական |  |  | Ծրագրի գծով 2020-2022թթ ՄԺԾԾ-ով 2019թ. համար նախատեսված չափաքանակները (գոյություն ունեցող պարտավորություններ) |  |  | 2020թ. բյուջետային հայտ |  |  | Ծրագրի սկիզբն ըստ համապատասխան համաձայնագրի | Ծրագրի ավարտն ըստ համապատասխան համաձայնագրի (ներառյալ փոփոխությունները) | Հայտի և 2020-2022թթ ՄԺԾԾ-ով 2020թ. համար նախատեսված չափաքանակի տարբերության պարզաբանումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում |  |  |  |
| Վարկային ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 |  | Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում | 3,537․600,000 | 2,948,000․000 | 589,600․000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,910,447․000 | 1,750․372․500 | 160,074․500 | 1,910,447․000 | 1,750․372․500 | 160,074․500 | 1,286,400.000 | 1,072.,000,000 | 214,400.000 |  |  |  |
|  | 32001 | Աղբվայայրի և վերաբեռնման կայանների օժանդակ կառույցների կառուցում։ Մեքենասարքավորումների ձեռքբերում | 3,537․600,000 | 2,948,000․000 | 589,600․000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,910,447․000 | ,750․372․500 | 160,074․500 | 1,910,447․000 | 1,750․372․500 | 160,074․500 | 1,286,400.000 | 1,072.,000,000 | 214,400.000 |  |  |  |
|  | ...... | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Դրամաշնորհային ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32004 | Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում դրամաշնորհային ծրագիր | 3,537․600,000 | 2,948,000․000 | 589,600․000 |  |  |  |  |  |  | 1,910,447․000 | 1,750․372․500 | 160,074․500 | 1,910,447․000 | 1,750․372․500 | 160,074․500 | 1,286,400.000 | 1,072.,000,000 | 214,400.000 |  |  |  |
|  |  | Աղբվայայրի և վերաբեռնման կայանների օժանդակ կառույցների կառուցում։ Մեքենասարքավորումների ձեռքբերում | 3,537․600,000 | 2,948,000․000 | 589,600․000 |  |  |  |  |  |  | 1,910,447․000 | ,750․372․500 | 160,074․500 | 1,910,447․000 | 1,750․372․500 | 160,074․500 | 1,286,400.000 | 1,072.,000,000 | 214,400.000 |  |  |  |
|  | 32008 | Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» խորհրդատվության համար դրամաշնորհային ծրագիր. | 641,591,464 | 534,659,464 | 106,932,000 |  |  |  |  |  |  | 206,062․600 | 171,718.856 | 34,343.664 | 385,920.000 | 321,600,000 | 64,320.000 | 385,920.000 | 321,600,000 | 64,320.000 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Աղյուսակ 2. Արտաքին աղբյուրներից բյուջետային խողովակներով ստացվող նպատակային վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի 2020 թվականի ամփոփ բյուջետային ֆինանսավորման հայտը (ըստ եռամսյակային բաշխումների)

| Ծրագրային դասիչը |  | Ծրագիր /Միջոցառում | Առաջին եռամսյակ |  |  | Երկրորդ եռամսյակ |  |  | Երրորդ եռամսյակ |  |  | Չորրորդ եռամսյակ |  |  | Տարի |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. Համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքին միջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում |
| Վարկային ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 |  | Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում վարկային ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32001 | Աղբվայայրի և վերաբեռնման կայանների օժանդակ կառույցների կառուցում։ Մեքենասարքավորումների ձեռքբերում | 192,960,000 | 160,800,000 | 32,160․000 | 450,240․000 | 375,200,000 | 75,040․000 | 450,240․000 | 375,200,000 | 75,040․000 | 192,960,000 | 160,800,000 | 32,160․000 | 1,286,400.000 | 1,072.,000,000 | 214,400.000 |
| Դրամաշնորհային ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32004 32008 | Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում դրամաշնորհային ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Աղբվայայրի և վերաբեռնման կայանների օժանդակ կառույցների կառուցում։ Մեքենասարքավորումների ձեռքբերում | 192,960,000 | 160,800,000 | 32,160.000 | 450,240.000 | 375,200,000 | 75,040․000 | 450,240․000 | 375,200,000 | 75,040․000 | 192,960,000 | 160,800,000 | 32,160․000 | 1,286,400.000 | 1,072.,000,000 | 214,400.000 |
|  |  | Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում խոհրդատվության համար դրամաշնորհային ծրագիր | 77,184.000 | 64,320,000 | 12,864.000 | 115,776.000 | 96,480,000 | 19,296,000 | 115,776․000 | 96,480,000 | 19,296,000 | 77,184․000 | 64,620․000 | 12,864․000 | 385,920.000 | 321,600,000 | 64,320.000 |