Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի երկրորդ փուլ» վարկային համաձայնագրի վերաբերյալ

Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի երկրորդ փուլ

Վարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվ՝ 18.12.2017թ.

Վարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ՝ 27.03.2018թ.

Վարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 18,5 մլն եվրո

Վարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ փոփոխական տոկոսադրույք՝ կախված մասհանման գումարից

Վարկի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2022թ.

Վարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը`

2023-2033թթ.

Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝

«Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ)/Ախուրյան գետ, փուլ 2» ծրագիր

Ծրագրի նպատակը՝ Կումայրի թունելի, ինքնահոս խողովակաշարի և ոռոգման համակարգի կառուցում։

Ակնկալվող արդյունքները՝  Կումայրի թունելի կառուցում, ինքնահոս խողովակաշարի տեղադրում մոտ 20 կմ երկարությամբ, շուրջ 740 հա հողատարածքներում ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերակառուցում և նոր տեխնոլոգիաների տեղադրում (կաթիլային կամ միկրոանձրևացման ոռոգման նոր տեխնոլոգիաներ) Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում (մանրամասն նախագծի մշակում, ՇՄՍԱԳ և շինարարության տեխնիկական վերահսկողություն)։

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝

Ծրագիրը դեռևս չի մեկնարկել «Իրավաբանական կարծիք» փաստաթղթի հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Վարկային միջոցներն անհասանելի են։

Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից։