## Հավելված N 12

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

/ԱՆՁՆԱԳԻՐ/

«1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագիր

(Բյուջետային ծրագրի անվանումը)

1. ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1.1 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

Ճանապարհային ցանցի բարելավում

1.2 ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԻՉԸ՝

1049

1.3 ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՄԱՐՄԻՆԸ (ԲԳԿ)՝

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

1.4 ԾՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶԲԸ՝

Շարունակական

1.5 ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՎԱՐՏԸ՝

Շարունակական

1.6 ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽՈՐԴ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ՝

Չկա

2. ԾՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

| 2.1 ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների՝ արհեստական կառույցների, հողային պաստառի, տրանսպորտային հանգույցների, կահավորանքի և ինժեներական շինությունների պահպանվածությունն այնպիսի վիճակում, որը համապատասխանում է անվտանգ և անխափան երթևեկության պահանջներին մշտապես ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՔԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրավական հիմքերը |  | Նկարագրությունը |  |  |  |  |  |
| «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ մաս |  | Պետական ճանապարհային մարմինը՝ ա) մշակում և իրականացնում է իր տնօրինության տակ գտնվող ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի զարգացման, շինարարության, նորոգման ու պահպանման ծրագրերը. բ) ապահովում է ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կահավորանքի ձեռքբերումը, տեղադրումն ու շահագործումը. գ) իր իրավասության սահմաններում որոշում է կայացնում ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կահավորանքի տեղադրման վերաբերյալ. դ) իրականացնում է ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կահավորանքի շինարարության (տեղադրման), շահագործման, նորոգման ու պահպանման աշխատանքների իրականացման պատվիրատուի իրավասությունները. |  |  |  |  |  |
| ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի 3.2 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ գլուխ |  | - Ճանապարհաշինության և ճանապարհային համակարգի զարգացման ոլորտում կիրականացվեն բարեփոխումներ, հետևյալ ուղղություններով. - միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ, - թունելների և կամուրջների վերականգնում և կառուցում, - ավտոմոբիլային ճանապարհների անվտանգության բարելավում՝ ավտոմոբիլային ճանապարհի երթևեկության անվտանգությունն ապահովող կահավորանքի վերականգնում և պատշաճ պահպանում, - ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կրճատում՝ հանրապետության բոլոր ճանապարհների «սև կետերի» գույքագրման և դրանց վերացման, ինչպես նաև ճանապարհային անվտանգության աուդիտի անցկացման ճանապարհով, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների տվյալների վերլուծության հիման վրա անվտանգության միջոցառումների շարունակական իրականացում, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վերաբերյալ տվյալների հավաքման և վերլուծման համակարգերի (ծրագրերի) արդիականացում, - տեղական նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում, գյուղական ճանապարհների անվտանգության ապահովում, - Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացում, - Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Տրանշ 2 (Աշտարակ – Թալին, ընդհանուր երկարությունը՝ շուրջ 42 կմ) և Տրանշ 3 (ԹալինԼանջիկ՝ 18,7 կմ, Լանջիկ-Գյումրի՝ 27,5 կմ, ընդհանուր երկարությունը՝ շուրջ 46,2 կմ) ճանապարհահատվածների վերակառուցման աշխատանքների իրականացում և ծրագրի ավարտ, - Սիսիան-Քաջարան 60 կմ երկարությամբ նոր ճանապարհահատվածի, այդ թվում՝ շուրջ 9 կմ երկարությամբ Բարգուշատի թունելի կառուցման, Քաջարան–Ագարակ շուրջ 32 կմ ճանապարհի վերակառուցման, Քաջարանի 7 կմ երկարությամբ թունելի կառուցման, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Արտաշատ-Սիսիան 175 կմ ճանապարհահատվածի նախագծման և փուլային իրականացման աշխատանքների մեկնարկ, - Մ-6, Վանաձոր-Ալավերդի-Բագրատաշեն միջպետական նշանակության 52 կմ ճանապարհի վերակառուցում |  |  |  |  |  |
| «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ կառավարության 24.09.2021թ. N 1565-Ն ՀՀ կառավարության 15.02.2007թ. N 690-Ն որոշում |  | ### Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործընթացի ավտոմատացված համակարգը ներդրվել է «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 24.09.2021թ. N 1565-Ն և 15.02.2007թ. N 690-Ն որոշումների պահանջների կատարման նպատակով։ Համակարգը հնարավորություն կտա էլեկտրոնային եղանակով իրականացնելու տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության իրականացման և վերահսկողության գործընթացը, ապահովելու կապը արդեն իսկ գործող այլ էլետրոնային շտեմարանների հետ, որի արդյունքում հնարավոր կլինեն օպերատիվ տեղեկատվության փոխանակումը պետական կառավարման տարբեր մարմինների միջև: |  |  |  |  |  |
| 2.1 ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| ՀՀ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների՝ արհեստական կառույցների, հողային պաստառի, տրանսպորտային հանգույցների, կահավորանքի և ինժեներական շինությունների պահպանվածությունն այնպիսի վիճակում, որը համապատասխանում է անվտանգ և անխափան երթևեկության պահանջներին մշտապես ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՔԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրավական հիմքերը |  | Նկարագրությունը |  |  |  |  |  |
| «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ մաս |  | Պետական ճանապարհային մարմինը՝ ա) մշակում և իրականացնում է իր տնօրինության տակ գտնվող ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի զարգացման, շինարարության, նորոգման ու պահպանման ծրագրերը. բ) ապահովում է ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կահավորանքի ձեռքբերումը, տեղադրումն ու շահագործումը. գ) իր իրավասության սահմաններում որոշում է կայացնում ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կահավորանքի տեղադրման վերաբերյալ. դ) իրականացնում է ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կահավորանքի շինարարության (տեղադրման), շահագործման, նորոգման ու պահպանման աշխատանքների իրականացման պատվիրատուի իրավասությունները. |  |  |  |  |  |
| ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի 3.2 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ գլուխ |  | - Ճանապարհաշինության և ճանապարհային համակարգի զարգացման ոլորտում կիրականացվեն բարեփոխումներ, հետևյալ ուղղություններով. - միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ, - թունելների և կամուրջների վերականգնում և կառուցում, - ավտոմոբիլային ճանապարհների անվտանգության բարելավում՝ ավտոմոբիլային ճանապարհի երթևեկության անվտանգությունն ապահովող կահավորանքի վերականգնում և պատշաճ պահպանում, - ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կրճատում՝ հանրապետության բոլոր ճանապարհների «սև կետերի» գույքագրման և դրանց վերացման, ինչպես նաև ճանապարհային անվտանգության աուդիտի անցկացման ճանապարհով, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների տվյալների վերլուծության հիման վրա անվտանգության միջոցառումների շարունակական իրականացում, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վերաբերյալ տվյալների հավաքման և վերլուծման համակարգերի (ծրագրերի) արդիականացում, - տեղական նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում, գյուղական ճանապարհների անվտանգության ապահովում, - Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացում, - Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Տրանշ 2 (Աշտարակ – Թալին, ընդհանուր երկարությունը՝ շուրջ 42 կմ) և Տրանշ 3 (ԹալինԼանջիկ՝ 18,7 կմ, Լանջիկ-Գյումրի՝ 27,5 կմ, ընդհանուր երկարությունը՝ շուրջ 46,2 կմ) ճանապարհահատվածների վերակառուցման աշխատանքների իրականացում և ծրագրի ավարտ, - Սիսիան-Քաջարան 60 կմ երկարությամբ նոր ճանապարհահատվածի, այդ թվում՝ շուրջ 9 կմ երկարությամբ Բարգուշատի թունելի կառուցման, Քաջարան–Ագարակ շուրջ 32 կմ ճանապարհի վերակառուցման, Քաջարանի 7 կմ երկարությամբ թունելի կառուցման, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Արտաշատ-Սիսիան 175 կմ ճանապարհահատվածի նախագծման և փուլային իրականացման աշխատանքների մեկնարկ, - Մ-6, Վանաձոր-Ալավերդի-Բագրատաշեն միջպետական նշանակության 52 կմ ճանապարհի վերակառուցում |  |  |  |  |  |
| «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ կառավարության 24.09.2021թ. N 1565-Ն ՀՀ կառավարության 15.02.2007թ. N 690-Ն որոշում |  | ### Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործընթացի ավտոմատացված համակարգը ներդրվել է «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 24.09.2021թ. N 1565-Ն և 15.02.2007թ. N 690-Ն որոշումների պահանջների կատարման նպատակով։ Համակարգը հնարավորություն կտա էլեկտրոնային եղանակով իրականացնելու տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության իրականացման և վերահսկողության գործընթացը, ապահովելու կապը արդեն իսկ գործող այլ էլետրոնային շտեմարանների հետ, որի արդյունքում հնարավոր կլինեն օպերատիվ տեղեկատվության փոխանակումը պետական կառավարման տարբեր մարմինների միջև: |  |  |  |  |  |
| 2.3 ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ (ԲԳԿ) ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ` |  |  |  |  |  |  |  |
| ՀՀ կառավարության 13.02.2014թ. թիվ 265-Ն որոշման 3-րդ կետով ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը պետական ճանապարհային մարմնին վերապահված լիազորություններ |  |  |  |  |  |  |  |
| ՏԿԵՆ-ն ապահովելու է համակարգի սպասարկման համար գնման գործընթացի կազմակերպումը <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 ԾՐԱԳՐԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեխնիկական զննության կայաններից օգտվողներ, «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայություն, ավտոտրանսպորտի սեփականատերեր։ Համակարգը հնարավորություն կտա էլեկտրոնային տվյալների շտեմարանների միջոցով կազմակերպել տեխնիկական զննության իրականացման ու վերահսկողության գործընթացը և ապահովել վերահսկողությունը։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջոցառման դասիչը | Ծրագրի միջոցառման անվանումը |  | Ծրագրի միջոցառման նկարագրությունը |  |  | Ծրագրի միջոցառման հիմնական շահառուները և փոխհատուցման շրջանակը |  |  |
| 11001 | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ |  | Հողային պաստառի, երթևեկելի մասի, արհեստական կառույցների և կահավորման տարրերի նորմատիվ մակարդակում պահպանում և շահագործում |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ |  |  |
| 11002 | Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ |  | Հողային պաստառի, երթևեկելի մասի, արհեստական կառույցների և կահավորման տարրերի նորմատիվ մակարդակում պահպանում և շահագործում |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ |  |  |
| 11003 | Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆի) համակարգի կարգավորում |  | Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆի) համակարգի անընդհատ և անխափան աշխատանքի ապահովման նպատակով տախոնետ կապի ապահովում |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 11004 | Ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի հսկողություն, ուսումնասիրություններ և փորձաքննություններ |  | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների, ինժեներական կառույցների նպատակային օգտագործման, պահպանման, տեխնիկական չափանիշների ստուգման և աշխատանքների արդյունքների ընդունման ծառայություններ |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 11007 | Ճանապարհային ցանցի բարելավում |  | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ |  |  |
| 11009 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում ( Տրանշ 2) |  | Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 11011 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3) |  | Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 11012 | Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում |  | Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 11015 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3) |  | Խորհրդատվական ծառայություններ: Լանջիկ-Գյումրի հատված (Տրանշ 3) |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 11016 | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում |  | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի շրջանակներում հողերի օտարում (Սիսիան-Քաջարան 60կմ) |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 11017 | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում |  | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի շրջանակներում հողերի օտարում (Քաջարանի թունել և մոտեցում) |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 21001 | Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում |  | Միջպետական, հանրապետական և մարզային նշանակության ավտոճոնապարհների քայքայված ծածկի վերանորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21002 | Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում |  | Ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող կամուրջների հիմնանորոգում |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21004 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում |  | Ճանապարհաշինական աշխատանքներ |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21006 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2 |  | Աշտարակ-Թալին 29+600կմ-71+500կմ հատվածի կառուցում |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21007 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3 |  | Լանջիկ-Գյումրի 2.75 կմ երկարությամբ ճանապարհային հատվածի կառուցում |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21008 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր |  | Նոր կամրջի կառուցման շինարարական աշխատանքներ |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21009 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 |  | Լանջիկ-Գյումրի 27.47 կմ երկարությամբ ճանապարհային հատվածի կառուցում |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21011 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 |  | Հատված Թալին-Լանջիկ 71+500 կմ-90+200 կմ կառուցման շինարարական աշխատանքներ |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21012 | Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր |  | Ճանապարհաշինական աշխատանքներ |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21017 | Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում |  | Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի շինարարություն |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21019 | Վթարային իրավիճակներում արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի ավտոմատացված համակարգերի ներդրում |  | Վթարների դեպքում տրանսպորտային միջոցի վայրի տեղորոշում, արտակարգ օպերատիվ կանչի կենտրոնի ստեղծում, զանգերի ֆիլտրում և ուղղորդում, օպերատիվ ծառայությունների արագ արձագանքում |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 21020 | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգում |  | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պատվածքի մաշված վերին շերտի վերականգնում և շինարարական նորմերով նախատեսված սկզբնական որակական ցուցանիշների ապահովում |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 31002 | Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործընթացի ավտոմատացված համակարգի ներդրում |  | Համակարգը սպասարկումը կապահովի կապը արդեն իսկ գործող այլ էլեկտրոնային շտեմարանների հետ, կբարձրացնի երթևեկության անվտանգության մակարդակը: |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 2.6 ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԴՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ԲՆՈՒՅԹԸ |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառման անվանումը | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունների շրջանակը |  |  | Պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը |  |
| Պարտադիր ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ճանապարհային ցանցի բարելավում | Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում ( Տրանշ 2) | Խորհրդատվական ծառայությունների իրականացում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3) | Խորհրդատվական ծառայությունների իրականացում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում | Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3) | Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի շրջանակներում հողերի օտարում (Սիսիան-Քաջարան 60կմ) |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի շրջանակներում հողերի օտարում (Քաջարանի թունել և մոտեցում) |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում | Ճանապարհաշինական աշխատանքների իրականացում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2 | Աշտարակ-Թալին 29+600կմ-71+500կմ հատվածի կառուցում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3 | Լանջիկ-Գյումրի 2.75 կմ երկարությամբ ճանապարհային հատվածի կառուցում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր | Նոր կամրջի կառուցման շինարարական աշխատանքների իրականացում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 | Լանջիկ-Գյումրի 27.47 կմ երկարությամբ ճանապարհային հատվածի կառուցում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 | Հատված Թալին-Լանջիկ 71+500 կմ-90+200 կմ կառուցման շինարարական աշխատանքների իրականացում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր | Ճանապարհաշինական աշխատանքների իրականացում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում | Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ | Հողային պաստառի, երթևեկելի մասի, արհեստական կառույցների և կահավորման տարրերի նորմատիվ մակարդակում պահպանում և շահագործում |  |  | Ճանապարհների անվտանգության ապահովում | «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված |  |
| Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ | Հողային պաստառի, երթևեկելի մասի, արհեստական կառույցների և կահավորման տարրերի նորմատիվ մակարդակում պահպանում և շահագործում |  |  | Ճանապարհների անվտանգության ապահովում | «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված |  |
| Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆի) համակարգի կարգավորում | Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆի) համակարգի անընդհատ և անխափան աշխատանքի ապահովման նպատակով տախոնետ կապի ապահովում |  |  |  | «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք |  |
| Ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի հսկողություն, ուսումնասիրություններ և փորձաքննություններ | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների, ինժեներական կառույցների նպատակային օգտագործման, պահպանման, տեխնիկական չափանիշների ստուգման և աշխատանքների արդյունքների ընդունման ծառայություններ |  |  | Ճանապարհային ոլորտի գործառույթների իրականացում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի միջև կնքված պայմանագիր |  |
| Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում | Միջպետական, հանրապետական և մարզային նշանակության ավտոճոնապարհների քայքայված ծածկի վերանորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում |  |  | Ճանապարհների անվտանգության ապահովում | «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված |  |
| Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում | Ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող կամուրջների հիմնանորոգում |  |  | Ճանապարհների անվտանգության ապահովում | «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված |  |
| Վթարային իրավիճակներում արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի ավտոմատացված համակարգերի ներդրում | Վթարների դեպքում տրանսպորտային միջոցի վայրի տեղորոշում, արտակարգ օպերատիվ կանչի կենտրոնի ստեղծում, զանգերի ֆիլտրում և ուղղորդում, օպերատիվ ծառայությունների արագ արձագանքում |  |  |  | «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք |  |
| Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգում | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պատվածքի մաշված վերին շերտի վերականգնում և շինարարական նորմերով նախատեսված սկզբնական որակական ցուցանիշների ապահովում |  |  | Ճանապարհների անվտանգության ապահովում | «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված |  |
| Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործընթացի ավտոմատացված համակարգի ներդրում | Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործընթացի ավտոմատացված համակարգի ներդրում |  |  |  | «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ կառավարության 24.09.2021թ. N 1565-Ն ՀՀ կառավարության 15.02.2007թ. N 690-Ն որոշում |  |
| Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին չդասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ (ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ, Ծառայություններ մատուցող, նախագծող և կապալառու կազմակերպություններ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ (ԲԳԿ) ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ` |  |  |  |  |  |  |  |
| ՀՀ կառավարության 13.02.2014թ. թիվ 265-Ն որոշման 3-րդ կետով ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը պետական ճանապարհային մարմնին վերապահված լիազորություններ |  |  |  |  |  |  |  |
| ՏԿԵՆ-ն ապահովելու է համակարգի սպասարկման համար գնման գործընթացի կազմակերպումը <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 ԾՐԱԳՐԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեխնիկական զննության կայաններից օգտվողներ, «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայություն, ավտոտրանսպորտի սեփականատերեր։ Համակարգը հնարավորություն կտա էլեկտրոնային տվյալների շտեմարանների միջոցով կազմակերպել տեխնիկական զննության իրականացման ու վերահսկողության գործընթացը և ապահովել վերահսկողությունը։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջոցառման դասիչը | Ծրագրի միջոցառման անվանումը |  | Ծրագրի միջոցառման նկարագրությունը |  |  | Ծրագրի միջոցառման հիմնական շահառուները և փոխհատուցման շրջանակը |  |  |
| 11001 | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ |  | Հողային պաստառի, երթևեկելի մասի, արհեստական կառույցների և կահավորման տարրերի նորմատիվ մակարդակում պահպանում և շահագործում |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ |  |  |
| 11002 | Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ |  | Հողային պաստառի, երթևեկելի մասի, արհեստական կառույցների և կահավորման տարրերի նորմատիվ մակարդակում պահպանում և շահագործում |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ |  |  |
| 11003 | Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆի) համակարգի կարգավորում |  | Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆի) համակարգի անընդհատ և անխափան աշխատանքի ապահովման նպատակով տախոնետ կապի ապահովում |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 11004 | Ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի հսկողություն, ուսումնասիրություններ և փորձաքննություններ |  | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների, ինժեներական կառույցների նպատակային օգտագործման, պահպանման, տեխնիկական չափանիշների ստուգման և աշխատանքների արդյունքների ընդունման ծառայություններ |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 11007 | Ճանապարհային ցանցի բարելավում |  | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ |  |  |
| 11009 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում ( Տրանշ 2) |  | Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 11011 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3) |  | Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 11012 | Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում |  | Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 11015 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3) |  | Խորհրդատվական ծառայություններ: Լանջիկ-Գյումրի հատված (Տրանշ 3) |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 11016 | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում |  | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի շրջանակներում հողերի օտարում (Սիսիան-Քաջարան 60կմ) |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 11017 | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում |  | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի շրջանակներում հողերի օտարում (Քաջարանի թունել և մոտեցում) |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 21001 | Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում |  | Միջպետական, հանրապետական և մարզային նշանակության ավտոճոնապարհների քայքայված ծածկի վերանորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21002 | Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում |  | Ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող կամուրջների հիմնանորոգում |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21004 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում |  | Ճանապարհաշինական աշխատանքներ |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21006 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2 |  | Աշտարակ-Թալին 29+600կմ-71+500կմ հատվածի կառուցում |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21007 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3 |  | Լանջիկ-Գյումրի 2.75 կմ երկարությամբ ճանապարհային հատվածի կառուցում |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21008 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր |  | Նոր կամրջի կառուցման շինարարական աշխատանքներ |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21009 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 |  | Լանջիկ-Գյումրի 27.47 կմ երկարությամբ ճանապարհային հատվածի կառուցում |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21011 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 |  | Հատված Թալին-Լանջիկ 71+500 կմ-90+200 կմ կառուցման շինարարական աշխատանքներ |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21012 | Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր |  | Ճանապարհաշինական աշխատանքներ |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21017 | Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում |  | Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի շինարարություն |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 21019 | Վթարային իրավիճակներում արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի ավտոմատացված համակարգերի ներդրում |  | Վթարների դեպքում տրանսպորտային միջոցի վայրի տեղորոշում, արտակարգ օպերատիվ կանչի կենտրոնի ստեղծում, զանգերի ֆիլտրում և ուղղորդում, օպերատիվ ծառայությունների արագ արձագանքում |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 21020 | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգում |  | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պատվածքի մաշված վերին շերտի վերականգնում և շինարարական նորմերով նախատեսված սկզբնական որակական ցուցանիշների ապահովում |  |  | Ճանապարհից օգտվողներ, տարանցիկ փոխադրումներ իրականացնող ՀՀ և օտարերկրյա վարորդներ |  |  |
| 31002 | Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործընթացի ավտոմատացված համակարգի ներդրում |  | Համակարգը սպասարկումը կապահովի կապը արդեն իսկ գործող այլ էլեկտրոնային շտեմարանների հետ, կբարձրացնի երթևեկության անվտանգության մակարդակը: |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 2.6 ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԴՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ԲՆՈՒՅԹԸ |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառման անվանումը | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունների շրջանակը |  |  | Պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը |  |
| Պարտադիր ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ճանապարհային ցանցի բարելավում | Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում ( Տրանշ 2) | Խորհրդատվական ծառայությունների իրականացում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3) | Խորհրդատվական ծառայությունների իրականացում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում | Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3) | Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի շրջանակներում հողերի օտարում (Սիսիան-Քաջարան 60կմ) |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի շրջանակներում հողերի օտարում (Քաջարանի թունել և մոտեցում) |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում | Ճանապարհաշինական աշխատանքների իրականացում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2 | Աշտարակ-Թալին 29+600կմ-71+500կմ հատվածի կառուցում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3 | Լանջիկ-Գյումրի 2.75 կմ երկարությամբ ճանապարհային հատվածի կառուցում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր | Նոր կամրջի կառուցման շինարարական աշխատանքների իրականացում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 | Լանջիկ-Գյումրի 27.47 կմ երկարությամբ ճանապարհային հատվածի կառուցում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 | Հատված Թալին-Լանջիկ 71+500 կմ-90+200 կմ կառուցման շինարարական աշխատանքների իրականացում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր | Ճանապարհաշինական աշխատանքների իրականացում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում | Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացում |  |  | - | Միաջազգային պայմանագիր |  |
| Հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ | Հողային պաստառի, երթևեկելի մասի, արհեստական կառույցների և կահավորման տարրերի նորմատիվ մակարդակում պահպանում և շահագործում |  |  | Ճանապարհների անվտանգության ապահովում | «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված |  |
| Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ | Հողային պաստառի, երթևեկելի մասի, արհեստական կառույցների և կահավորման տարրերի նորմատիվ մակարդակում պահպանում և շահագործում |  |  | Ճանապարհների անվտանգության ապահովում | «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված |  |
| Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆի) համակարգի կարգավորում | Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆի) համակարգի անընդհատ և անխափան աշխատանքի ապահովման նպատակով տախոնետ կապի ապահովում |  |  |  | «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք |  |
| Ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի հսկողություն, ուսումնասիրություններ և փորձաքննություններ | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների, ինժեներական կառույցների նպատակային օգտագործման, պահպանման, տեխնիկական չափանիշների ստուգման և աշխատանքների արդյունքների ընդունման ծառայություններ |  |  | Ճանապարհային ոլորտի գործառույթների իրականացում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի միջև կնքված պայմանագիր |  |
| Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում | Միջպետական, հանրապետական և մարզային նշանակության ավտոճոնապարհների քայքայված ծածկի վերանորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում |  |  | Ճանապարհների անվտանգության ապահովում | «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված |  |
| Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում | Ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող կամուրջների հիմնանորոգում |  |  | Ճանապարհների անվտանգության ապահովում | «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված |  |
| Վթարային իրավիճակներում արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի ավտոմատացված համակարգերի ներդրում | Վթարների դեպքում տրանսպորտային միջոցի վայրի տեղորոշում, արտակարգ օպերատիվ կանչի կենտրոնի ստեղծում, զանգերի ֆիլտրում և ուղղորդում, օպերատիվ ծառայությունների արագ արձագանքում |  |  |  | «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք |  |
| Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգում | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պատվածքի մաշված վերին շերտի վերականգնում և շինարարական նորմերով նախատեսված սկզբնական որակական ցուցանիշների ապահովում |  |  | Ճանապարհների անվտանգության ապահովում | «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված |  |
| Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործընթացի ավտոմատացված համակարգի ներդրում | Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործընթացի ավտոմատացված համակարգի ներդրում |  |  |  | «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ կառավարության 24.09.2021թ. N 1565-Ն ՀՀ կառավարության 15.02.2007թ. N 690-Ն որոշում |  |
| Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին չդասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ (ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ, Ծառայություններ մատուցող, նախագծող և կապալառու կազմակերպություններ |  |  |  |  |  |  |  |

3. ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

| 3.1 ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Վերջնական արդյունքի չափորոշիչը |  | Չափման միավորը |  | Հղումներ չափորոշիչը նկարագրող մանրամասն աղյուսակին |  |
| Համայնքների տրանսպորտային կապի ցուցանիշ: Հիմնական ճանապարհային ցանցի կամ մարզկենտրոնների հետ առնվազն մեկ բավարար կամ ավելի լավ վիճակում գտնվող ճանապարհներ ունեցող բնակավայրերի մասնաբաժինը բնակավայրերի ընդհանուր թվում |  | Տոկոս |  | Հավելված 3, մաս 3 |  |
| Անհարթության IRI գործակցի միջին թվաբանական, միջպետական ճանապարհներ |  | մ/կմ |  | Հավելված 3, մաս 3 |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| 3.2 ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |
| Միջոցառման դասիչը | Միջոցառման անվանումը | Միջոցառման արդյունքի չափորոշիչը | Չափման միավորը |  | Հղումներ չափորոշիչը նկարագրող մանրամասն աղյուսակին |
| 11001 | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ | Քանակական | կիլոմետր |  | Հավելված 3 մաս 4 |
|  |  | Քանակական | գծամետր |  |  |
|  |  | Քանակական | հատ |  |  |
|  |  | Որակական | տոկոս |  |  |
| 11002 | Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ | Քանակական | կիլոմետր |  | Հավելված 3 մաս 4 |
| 11003 | Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆի) համակարգի կարգավորում | Քանակական | հատ |  |  |
| 11004 | Ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի հսկողություն, ուսումնասիրություններ և փորձաքննություններ | Քանակական | դրամ |  | Հավելված 1 Ձև 2 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 11007 | Ճանապարհային ցանցի բարելավում | Քանակական | դրամ |  | Հավելված 1 Ձև 2 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 11009 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում ( Տրանշ 2) | Քանակական | դրամ |  | Հավելված 1 Ձև 2 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 11011 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3) | Քանակական | դրամ |  | Հավելված 1 Ձև 2 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 11012 | Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում | Քանակական | դրամ |  | Հավելված 1 Ձև 2 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 11015 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3) | Քանակական | դրամ |  | Հավելված 1 Ձև 2 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 11016 | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում | Քանակական | դրամ |  | Հավելված 1 Ձև 2 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 11017 | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում | Քանակական | դրամ |  | Հավելված 1 Ձև 2 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 21001 | Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում | Քանակական | կիլոմետր |  | Հավելված 3 մաս 4 |
|  |  | Որակական | տոկոս |  | Հավելված 3 մաս 4 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 21002 | Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում | Քանակական | կիլոմետր |  | Հավելված 3 մաս 4 |
|  |  | Որակական | տոկոս |  | Հավելված 3 մաս 4 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 21004 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում | Քանակական | կիլոմետր |  | Հավելված 3 մաս 4 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 21006 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2 | Քանակական | կիլոմետր |  | Հավելված 3 մաս 4 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 21007 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3 | Քանակական | կիլոմետր |  | Հավելված 3 մաս 4 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 21008 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր | Քանակական | հատ |  | Հավելված 3 մաս 4 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 21009 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 | Քանակական | կիլոմետր |  | Հավելված 3 մաս 4 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 21011 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 | Քանակական | կիլոմետր |  | Հավելված 3 մաս 4 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 21012 | Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր | Քանակական | կիլոմետր |  | Հավելված 3 մաս 4 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 21017 | Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում | Քանակական | կիլոմետր |  | Հավելված 3 մաս 4 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 21019 | Վթարային իրավիճակներում արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի ավտոմատացված համակարգերի ներդրում | Քանակական | հատ |  | Հավելված 1 Ձև 2 |
|  |  | Որակական | տոկոս |  |  |
|  |  | .... |  |  |  |
| 21020 | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգում | Քանակական | կիլոմետր |  | Հավելված 3 մաս 4 |
|  |  | Որակական | տոկոս |  | Հավելված 3 մաս 4 |
|  |  | .... |  |  |  |
| 31002 | Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործընթացի ավտոմատացված համակարգի ներդրում | Քանակական | հատ |  |  |
|  |  | .... |  |  |  |

4. ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1 Աղյուսակ #.... (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Ճանապարհային անվտանգության ապահովում |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Ճանապարհային ոլորտ, ՀՀ մարզեր |
| Սահմանումը | Ճանապարհների անցանելիության և որակի ապահովում |
| Չափման միավորը | Կիլոմետր, հատ, տոկոս, ՀՀ դրամ |
| Տեսակ/տիպը | Վերջնական արդյունք |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | - |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | - |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | - |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | - |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | - |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | - |
| Թիրախային ցուցանիշը | - |
| Սահմանափակումները | - |
| Այլ | - |

êáõÛÝ ï»Õ»Ï³ÝùÁ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ñ³ëï³ïíáÕ ´Ûáõç»ï³ÛÇÝ Ìñ³·ñÇ ÜÏ³ñ³·ñÇ (Ìñ³·ñÇ ²ÝÓÝ³·ñÇ) µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ë: ²ÛÝ å³ïñ³ëïíáõÙ ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ç ·ÇïáõÃÛáõÝª Ìñ³·ñÇ ²ÝÓÝ³·ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻ

5. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

| 5.1 ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակներում 2022 թվականին իրականացվել են շուրջ 301.5 կմ ընդհանուր երկարությամբ պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգման, կառուցման և վերակառուցման աշխատանքներ, այդ թվում՝ միջպետական նշանակության՝ 79 կմ, հանրապետական նշանակության՝ 132,2 կմ, մարզային (տեղական) նշանակության՝ 90,3 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածներ: 2022 թվականին նախատեսվել էր իրականացնել շուրջ 200 կմ ընդհանուր երկարությամբ և թվով 18 միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհահատվածների միջին նորոգման աշխատանքներ։ Բոլոր 18 ճանապարհահատվածների համար հայտարարված մրցութային գործընթացները ավարտված են և կնքվել են համապատասխան պայմանագրեր։ Սակայն 28,185 կմ երկարությամբ թվով 1 ճանապարհահատվածի միջին նորոգման աշխատանքների համար կնքված պայմանագիրը լուծվել է՝ որակավորման և պայմանագրի ապահովումները չներկայացնելու հիմքով։ 172.28 կմ ընդհանուր երկարությամբ թվով 17 ճանապարհահատվածներից 164,14 կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածների միջին նորոգման աշխատանքներն ավարտվել են, իսկ թվով 2 ճանապարհահատվածների 8,137 կմ երկարությամբ միջին նորոգման աշխատանքների կատարումը տեղափոխվել է 2023թ։ Արդյունքում, 2022 թվականին իրականացվել են շուրջ 542,4 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհների կառուցման, հիմնանորոգման և միջին նորոգման աշխատանքներ, որից ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին՝ շուրջ 465,6 կմ ընդհանուր երկարությամբ միջպետական, հանրապետական, մարզային (տեղական) նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների հիմնանորոգման, միջին նորոգման, վերակառուցման և կառուցման աշխատանքներ (այդ թվում՝ հիմնանորոգում՝ 301.5 կմ, միջին նորոգում՝ 164,14 կմ), իսկ վարկային ծրագրերով նորոգվել և վերակառուցվել են շուրջ 76.8 կմ ընդհանուր երկարությամբ միջպետական, հանրապետական, մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհահատվածներ (այդ թվում՝ «Հյուսիս-Հարավ» ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր Տրանշ3՝ 50,1 կմ, Մ-6, Վանաձոր Ալավերդի-Բագրատաշեն միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր՝ 9,8 կմ, Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագիր՝ 9,1 կմ, Ճանապարհային անվտանգության մակարդակի բարձրացում՝ «սև կետերի» բարելավման ծրագիր՝ 7,8 կմ)։ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով 2022 թվականին հիմնանորոգվել է թվով 5 կամուրջ: ԱԶԲ վարկային համաձայնագրի շրջանակներում նախատեսված է իրականացնել Պուշկինի և Դիլիջանի ճանապարհային թունելների մանրամասն հետազոտման, ինչպես նաև հիմնանորոգման ու արդիականացման նախագծային աշխատանքները։ Իրականացվել են միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների վրա վտանգավոր կետերի վերացման աշխատանքներ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի չափորոշիչը |  |  | Ցուցանիշը |  |  |  |  |  | ժամկետը |
| Համայնքների տրանսպորտային կապի ցուցանիշ: Հիմնական ճանապարհային ցանցի կամ մարզկենտրոնների հետ առնվազն մեկ բավարար կամ ավելի լավ վիճակում գտնվող ճանապարհներ ունեցող բնակավայրերի մասնաբաժինը բնակավայրերի ընդհանուր թվում |  |  | տոկոս |  |  |  |  |  | Շարունակական |
| Անհարթության IRI գործակցի միջին թվաբանական, միջպետական ճանապարհներ |  |  | մ/կմ |  |  |  |  |  | Շարունակական |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառման դասիչը | Միջոցառման անվանումը | Արդյունքի չափորոշիչը | 2022 | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |
| 11001 | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ | Կիլոմետր |  | 2853.3 |  |  | 3260.4 |  | 3260.4 |  | 3260.4 |
|  |  | Կիլոմետր |  | 3229.6 |  |  | 3288 |  | 3288 |  | 3288 |
|  |  | Գծամետր |  | 880100 |  |  | 898500 |  | 920000 |  | 340000 |
|  |  | Հատ |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
|  |  | Հատ |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
|  |  | Տոկոս |  | 95.5 |  |  | 95.5 |  | 95.5 |  | 95.5 |
| 11002 | Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ Հայաստանի | Կիլոմետր |  | 1221.4 |  |  | 1424.1 |  | 1638.2 |  | 1804.0 |
|  |  | Կիլոմետր |  | 1988.7 |  |  | 1896.1 |  | 2040.2 |  | 2170.1 |
|  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11003 | Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆի) համակարգի կարգավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11004 | Ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի հսկողություն, ուսումնասիրություններ և փորձաքննություններ | Հատ | 106 | 102 |  |  | 102 |  | 102 |  | 102 |
|  |  | Հատ | 132 | 125 |  |  | 125 |  | 125 |  | 125 |
|  |  | Կիլոմետր | 602.44 | 600 |  |  | 600 |  | 600 |  | 600 |
|  |  | Կիլոմետր | 1603.73 | 1600 |  |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |
|  |  | Տոկոս | 21.3 | 21.3 |  |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 21.3 |
|  |  | Հատ | 19 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |
|  |  | Հատ | 103 | 93 |  |  | 93 |  | 93 |  | 93 |
|  |  | Հատ | 110 | 118 |  |  | 118 |  | 118 |  | 118 |
|  |  | Հատ | 161 | 163 |  |  | 163 |  | 163 |  | 163 |
|  |  | Հատ | 19 | 19 |  |  | 19 |  | 19 |  | 19 |
|  |  | Հատ | 165 | 172 |  |  | 172 |  | 172 |  | 172 |
|  |  | Հատ | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |
| 11007 | Ճանապարհային ցանցի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11009 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում ( Տրանշ 2) | Հատ | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | Շահառուների քանակ | 0 | 33 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Հատ | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 11011 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3) | Խորհրդատվությունների քանակ, հատ | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | Ֆինանսական աուդիտ, հատ | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | Միջոցառման շրջանակներում իրականացվող ծախսերի կատարման տոկոս (ծրագրի սկզբից ներառյալ հաշվետու տարին) | 80 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 11012 | Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում | Հատ | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Շահառուների քանակ |  | 550 |  |  | 182 |  |  |  |  |
|  |  | Միջոցառման շրջանակներում իրականացվող ծախսերի կատարման տոկոս (ծրագրի սկզբից ներառյալ հաշվետու տարին) |  | 50 |  |  | 60 |  | 70 |  | 80 |
| 11015 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3) | Հատ | - | 1 |  |  | 1 |  | - |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11016 | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում | Հատ |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Շահառուների քանակ |  | 500 |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  |  | Միջոցառման շրջանակներումիրականացվող ծախսերի կատարման տոկոս (ծրագրի սկզբից ներառյալ հաշվետու տարին) |  | 5 |  |  | 10 |  | 15 |  | 30 |
| 11017 | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Շահառուների քանակ |  | 200 |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21001 | Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում | Կիլոմետր |  | 100 |  |  | 140.716 |  | 67.95 |  | 101.9 |
|  |  | Կիլոմետր |  | 100 |  |  | 140.77 |  | 171.9 |  | 76.75 |
|  |  | Կիլոմետր |  | 80 |  |  | 164.0 |  | 304.1 |  | 410.9 |
|  |  | Տոկոս | 94 | 94 |  |  | 94 |  | 94 |  | 94 |
| 21002 | Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում | Հատ |  | 8 |  |  | 14 |  | 11 |  | 8 |
|  |  | Տոկոս | 94 | 94 |  |  | 94 |  | 94 |  | 94 |
|  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում | Հատ | 8 | 8 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Հատ | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Հատ | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Հատ | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Հատ | 3 | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Կիլոմետր | 51 | 51.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Հատ | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21006 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2 | Հատ | 3 | 4 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Հատ | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Հատ | 1 | 1 |  |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Հատ | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Տոկոս | 1 | 1 |  |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Տոկոս |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3 | Հատ | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Կիլոմետր | 0 | 22.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21008 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր | Հատ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Հատ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21009 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 | Հատ | 1 | 1 |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  | Հատ | 1 | 1 |  |  | 1 |  | - |  | - |
|  |  | Կիլոմետր | 20.9 | 22.5 |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  | Հատ | - | - |  |  | 1 |  | - |  | - |
|  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 | Հատ | 6 | 7 |  |  | 2 |  | - |  | - |
|  |  | Հատ | 1 | 2 |  |  | 1 |  | - |  | - |
|  |  | Հատ | 2 | 2 |  |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Հատ | 1 | 1 |  |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Հատ | 2 | 2 |  |  | 1 |  | - |  | - |
|  |  | Հատ | - | 12 |  |  | 2 |  | - |  |  |
|  |  | Հատ | - | 6 |  |  | 2 |  | - |  |  |
|  |  | Հատ | - | 2 |  |  | - |  | 1 |  | - |
|  |  | Կիլոմետր | 18.7 | - |  |  | 8 |  | - |  | - |
| 21012 | Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր | Հատ | 2 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
|  |  | Հատ | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Հատ | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Հատ |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Տոկոս |  | 20 |  |  | 40 |  | 60 |  | 70 |
|  |  | Հատ |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
|  |  | Հատ |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
| 21017 | Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում | Հատ |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Հատ |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Հատ |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Հատ |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Տոկոս |  | 0 |  |  | 20 |  | 35 |  | 45 |
|  |  | Հատ |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 20 |
|  |  | Հատ |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 21019 | Վթարային իրավիճակներում արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի ավտոմատացված համակարգերի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21020 | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգում | Կիլոմետր | 0 | 50 |  |  | 76 |  | 82 |  | 88 |
|  |  | Տոկոս | 0 | 94 |  |  | 94 |  | 94 |  | 94 |
|  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործընթացի ավտոմատացված համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ (հազ.դրամ)՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառման դասիչը | Միջոցառման անվանումը |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |
| 11001 | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ |  | 13,405,228.57 |  | 8,401,672.20 | 8,679,347.30 |  | 8,909,347.30 |  | 9,109,347.30 |  |
| 11002 | Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ |  | 1,458,403.44 |  | 1,906,185.20 | 2,244,755.60 |  | 2,688,781.00 |  | 2,870,305.40 |  |
| 11003 | Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆի) համակարգի կարգավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11004 | Ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի հսկողություն, ուսումնասիրություններ և փորձաքննություններ |  | 268,673.30 |  | 317,753.30 | 317,753.30 |  | 317,753.30 |  | 317,753.30 |  |
| 11007 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում |  | 269,746.00 |  | 264,450.00 | 245,188.78 |  | 131,800.97 |  | 19,824.16 |  |
| 11009 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում ( Տրանշ 2) |  | 536,410.16 |  | 310,000.00 | 12,000.00 |  | 12,190.10 |  | - |  |
| 11011 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3) |  | 208,705.8 |  | 295,234.0 | 370,593.0 |  | 5,698.7 |  | - |  |
| 11012 | Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում |  | 94,687.40 |  | 5,127,970.00 | 1,076,412.80 |  | 910,202.00 |  | 357,157.80 |  |
| 21001 | Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում |  | 47,802,049.22 |  | 45,102,324.50 | 60,469,167.75 |  | 65,167,450.00 |  | 69,055,787.50 |  |
| 21002 | Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում |  | 409,913.09 |  | 4,768,536.80 | 3,517,197.87 |  | 3,995,100.00 |  | 4,471,200.00 |  |
| 21006 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2 |  | 1,184,826.20 |  | 11,042,753.40 | 16,430,400.00 |  | 5,678,429.60 |  | 2,160,000.00 |  |
| 11015 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում, Տրանշ 3 |  | 0 |  | 400 | 399 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11016 | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում |  | - |  | 2,800,000.00 | 1,800,000.00 |  | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |
| 11017 | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում |  | - |  | 1,235,456.00 | 300,000.00 |  | - |  | - |  |
| 21007 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3 |  | - |  | 598,542.40 | 641,606.66 |  | - |  | - |  |
| 21004 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում |  | 4,873,258.46 |  | 1,244,587.30 | 520,151.48 |  | 1,757,226.47 |  | 1,319,103.51 |  |
| 21008 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր |  | 752,203.68 |  | 144,254.00 | 144,254.00 |  | - |  | - |  |
| 21009 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 |  | 3,111,646.21 |  | 2,884,791.20 | 3,671,779.20 |  | - |  | - |  |
| 21011 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 |  | 5,939,118.5 |  | 3,073,000.1 | 7,445,054.0 |  | 997,264.8 |  | - |  |
| 21017 | Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում |  | - |  | 7,933,969.10 | 30,000,000.00 |  | 50,040,000.00 |  | 69,960,000.00 |  |
| 21019 | Վթարային իրավիճակներում արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի ավտոմատացված համակարգերի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21020 | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգում |  | 0.00 |  | 3,485,491.30 | 3,800,000.00 |  | 4,100,000.00 |  | 4,400,000.00 |  |
| 31002 | Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործընթացի ավտոմատացված համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (հազ.դրամ)՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |
| Ներքին աղբյուրներ, որից՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արտաքին աղբյուրներ, որից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21012 |  |  | Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը բոլոր աղբյուրների գծով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |