## Հավելված N 11

ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հարկիրճ շարադրանք)

- ՈԼՈՐՏԸ

Աղբահանություն և կոշտ թափոնների կառավարում

- ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ

Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ոլորտում ՀՀ 2023-2025թթ. միջնաժամկետ հատվածում մատուցվող ծառայությունները (իրականացվող միջոցառումները) նպատակաուղղված են լինելու ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր բնակավայրերում ԵՄ նորմերին համապատասխան աղբահանության համակարգի ներդրմանը, այդ թվում՝ մեքենասարքավորումների ձեռքբերմանը և համակարգի շահագործմանը:

Վերոհիշյալ աշխատանքները և ձեռքբերումները բխում է 2016 թվականի ապրիլի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության և ՎԶԵԲ-ի միջև ստորագրված միջազգային համաձայնագրից, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրի 6․6 բաժնի 3-րդ մասի դրույթներից, ՀՀ կառավարության  2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ գործունեության միջոցառումների ծրագրի ՏԿԵՆ բաժնի 5․2 և 5․3 միջոցառումներից /-Նոր սանիտարական աղբավայրի կառուցում, փակման ենթակա աղբավայրերի փակում և գործող աղբանոցների բարեկարգում, գոյացող աղբի պատշաճ կերպով հավաքման, տեղափոխման և հեռացման կամ վերամշակման գործընթացների ապահովում/ և

-  ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 8-ի նիստի N 49 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած  Հայաստանի Հանրապետության 2017-2036 թվականների  կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարությունից և 2021 թվականի ապրիլի 1-ի  թիվ 464-L որոշմամբ հաստատված «Աղբահանության համակարգի ռազմավարությունից և ռազմավարության կիրարկումն ապահովող 2021-2023 թվականների միջոցառումների ծրագրից, որոնցով ամրագրվել են հանրապետության տարածքում միջազգային նորմերին և ստանդարտներին համապատասխան աղբահանության համակարգ ունենալու և Հայաստանի տարածքում միջազգաին նորմերին և ստանդարտներին համապատասխան մինչև 10 աղբավայր կառուցելու վերաբերյալ դրույթները:

- ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ոլորտ գերակա ուղղություններն են ՝ բնակչության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմանների ապահովման, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա կենցաղային կոշտ թափոնների բացասական (վտանգավոր) ներգործության նվազեցումը, գոյացող աղբի պատշաճ կերպով հավաքման ու անվնատ տեղափոխման ու հեռացման ապահովումը։

Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ոլորտում միջնաժամկետ հատվածում մատուցվող ծառայությունները (իրականացվող միջոցառումները) նպատակաուղղված են լինելու ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր բնակավայրերում ԵՄ նորմերին համապատասխան աղբահանության համակարգի ներդրմանը, այդ թվում՝ մեքենասարքավորումների ձեռքբերմանը և համակարգի շահագործմանը:

ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր բնակավայրերում ԵՄ չափանիշներին համապատասխան աղբահանության ինտեգրված համակարգի ներդրման նպատակով նախատեսվում է ձեռք բերել աղբավայրը և փոխաբեռնման կայանները շահագործող մեքենասարքավորումներ, աղբի հավաքման և տեղափոխման համար աղբատար մեքենաներ, աղբամաններ և կառուցել նոր աղբամանների տեղադրման համար համապատասխան հարթակներ։

Ծրագրի շրջանակներում Կորպորատիվ զարգացման, շահառուների մասնակցության և համայնքապետարանների աջակցության (Corporate Development, Stakeholder Participation and Municpality Support) խորհրդատվական ընկերության ընտրության համար հայտարարված միջազային մրցույթի արդյուքներով նախատեսվում է մինչև 2023թ հունիս ամիսը կնքել պայմանագիր խորրդատուի հետ՝ 338,0 հազ եվրո նախնական պայմանագրային արժեքով։  խորհրդատվական կազմակերպությոնը պետք է աջակցի ծրագրի շրջանակներում ստեղծված ընկերության կայացմանը, հզորացմանը, կարողությունների զարգացմանը, նաև մասնակից համայնքների հետ համագործակցության և համապատասխան ինստիտուցիոնալ ու իրավական դաշտի ստեղծմանը։      Նախատեսվում է, որ խորհրդատուն կիրականացնի համապատասխան աշխատանքները 2023 -2024 թվականներին։

- ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր բնակավայրերում ԵՄ չափանիշներին համապատասխան աղբահանության ինտեգրված համակարգի ներդրման նպատակով նախատեսվում է 2024 թվականին ձեռք բերել աղբավայրը և փոխաբեռնման կայանները շահագործող մեքենասարքավորումներ, աղբի հավաքման և տեղափոխման համար աղբատար մեքենաներ, աղբամաններ և կառուցել նոր աղբամանների տեղադրման համար համապատասխան հարթակներ։ Մասնավորապես՝ նախատեսվում է ձեռք բերել շուրջ 28 աղբատար մեքենա, 5400 աղբաման , կառուցել 3650 հարթակ աղբամանների համար։

Հարկ է նշել, որ ինտեգրված համակարգի ներդրման համար դեռևս 2016 թվականին նախատեսված 5,5 մլն եվրոն չի բավարարում անհրաժեշտ քանակի աղբատարների ու աղբամանների ձեռքբերման համար, և լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավման անհրաժեշտություն է առաջանում։ Ըստ մշակված աղբահանության սխեմաների անհրաժեշտ տեխնիկայի ու գույքի ձեռքբերման համար լրացուվիչ 2,95 մլն եվրոի անհրաժեշտություն է առաջանում։ Հաշվի առնելով, որ լրացուցիչ 2,95 մլն եվրոյի համար նոր վարկային միջոց ներգրավելու համար անհրաժեշտ կլինի փոխել 2016 թվականին ստորագրված միջազգային համաձայնագիրը և վավերացնել ԱԺ-ի կողմից, առաջարկվում է լրացուցիչ միջոցները ներգրավվել ՀՀ պետական բյուջեից։ Ընդ որում, նշված մոտեցումը հնարավորությունը կտա ավելի արագ կազմակերպել գնումները, այդ թվում՝ ավելի արագ կկազմակերպվի ԵԱՏՄ երկրներից անհրաժեշտ տեխնիկայի ներմուծումը։ Այդ կապակցությամբ ստացվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության դրական դիրքորոշումը դեռևս 2022 թվականին, սակայն տեխնիկական պատճառներով 2023 թ․ բյուջե չի ներառվել։

2023 թվականին նախատեսվում է հայտարարել մրցույթները մեքենասարքավորումների ձեռքբերման համար, սակայն հաշվի առնելով ձեռքբերվող մեքենասարքավորումների քանակը՝ բավականին ժամանակ կպահանջվի այն արտադրելու ու ներմուծելու համար և նախատեսվում է որ ամբողջական գույքն ու մեքենամեխանիզացիան կներկրվի 2024 թվականին՝ շուրջ 9,046 մլն եվրո արժեքով, որից 2,95 մլն եվրոն կամ 1,156 մլրդ դրամը՝ ՀՀ պետական բյուջեից՝ առանց ԱԱՀ։

Ընդհանուր 2024 թվականին անհրաժեշտ տեխնիկայի ու սարքավորումների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է 2,866  մլրդ դրամ, որից ԱԱՀ-ն կազմում է 1,441 մլրդ դրամ (եվրոյի կուրսը հաշվարկվել է 392,58դր/եվրո և ՀՀ պետական բյուջեից համաֆինանսավորումը։ Ընդ որում, 32004 միջոցառման համար ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորումը 2024թ կազմում է 1,299  մլրդ դրամ, այդ թվում՝ 142,5 մլն դրամը՝  դրամաշնորհային միջոցների համաֆինանսավորումը և 1,156 դրամը՝  լրացուցիչ 2,95 մլն եվրոյին համարժեք դրամ ՀՀ պետական բյուջեից համաֆինանսավորումը։

Խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց նախատեսվում է 2024թ -ին վճարել 139,753 մլն դրամ խորհրդատվական ծառայությունների համար, այդ թվում՝ 23,29 մլն դրամ ԱԱՀ։

Ոլորտային քաղաքականության ողջ համառոտ շարադրանքը չպետք է գերազանցի 6 էջի սահմանները: