## Հավելված N 12

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

/ԱՆՁՆԱԳԻՐ/

«Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագիր»

(Բյուջետային ծրագրի անվանումը)

1. ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1.1 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

«Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում»

1.2 ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԻՉԸ՝

1040

1.3 ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՄԱՐՄԻՆԸ (ԲԳԿ)՝

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

1.4 ԾՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶԲԸ՝

2016

1.5 ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՎԱՐՏԸ՝

2024

1.6 ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽՈՐԴ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ՝

«Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում»

2. ԾՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

| 2.1 ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի նպատակն է` բարելավել հանրապետությունում աղբահանության և սանիտարական մաքրման համակարգը, ինչպես նաև նպաստել հանրապետությունում կոշտ կենցաղային թափոնների արդյունավետ կառավարմանը: Ծրագրով նախատեսվում է բարելավել 2 մարզերի աղբահանության համակարգը և շահագործման հանձնել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան կառուցվող հանրապետությունում առաջին սանիտարական աղբավայրը Հրազդան քաղաքում, կառուցվող 2 փոխաբեռնման կայանները Մարտունի և Ակունք բնակավայրերում, ինչպես նաև երկու մարզերում ներդնել Եմ չափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգ, այդ թվում՝ ձեռք բերել անհրաժեշտ տեխնիկա, աղբատար մեքենաներ և աղբամաններ ու կառուցել աղբամանների համար հարթակներ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՔԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրավական հիմքերը |  |  | Նկարագրությունը |  |  |  |
| 2016 թվականի ապրիլի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության և ՎԶԵԲ-ի միջև ստորագրված միջազգային համաձայնագիր |  |  | Երկու մարզերումկոշտ թափոնների կառավարման և աղբահանության բարելավման վերաբերյալ |  |  |  |
| - ՀՀ Ազգային ժողովի 12․05․2016 թիվ ԱԺՈ-215-Ն որոշում, |  |  | Միջազգային համաձայնագրի վավերացում |  |  |  |
| ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրի 6․6 բաժնի 3-րդ մաս․ |  |  | Բնակչության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմանների ապահովման, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա կենցաղային կոշտ թափոնների բացասական (վտանգավոր) ներգործության նվազեցում՝ -հանրապետության ողջ տարածքում իրականացվելու են գոյացող աղբի պատշաճ կերպով հավաքման, ինչպես նաև աղբի առաջացման կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ, - միջազգային կառույցների համագործակցությամբ իրականացվելու են աղբահանության բնագավառում թափոնների հեռացմանը և դրանց վերամշակմանն ուղղված ծրագրեր․ |  |  |  |
| ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ գործունեության միջոցառումների ծրագրի ՏԿԵՆ բաժնի 5․2 և 5․3 միջոցառումներ |  |  | -Նոր սանիտարական աղբավայրի կառուցում, փակման ենթակա աղբավայրերի փակում և գործող աղբանոցների բարեկարգում, -Գոյացող աղբի պատշաճ կերպով հավաքման, տեղափոխման և հեռացման կամ վերամշակման գործընթացների ապահովում |  |  |  |
| -ՀՀ կառավարության 2021թ ապրիլի 1-ի թիվ 464-Լ որոշմամբ հաստատված աղբահանության ոլորտի ռազմավարության 55-րդ կետ և ռազմավարության կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի 2․6 կետ |  |  | 55․ Գործող աղբավայրեր և աղբանոցների բարեկարգման, փակման և նոր աղբավայրերի ստեղծման ուղղությամբ՝ Քաղաքաշինական, բնապահպանական և սանիտարական նվազագույն նորմերին համապատասխան աղբավայրերի համակարգի ներդրում հանրապետության ողջ տարածքում, 2․6 Առնվազն երկու նոր սանիտարական աղբավայրերի կառուցում` Հրազդանում (այդ թվում` երկու փոխաբեռնման կայաններ Ակունք և Մարտունի համայնքներում և Երևանում |  |  |  |
| 2.3 ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ (ԲԳԿ) ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ` |  |  |  |  |  |  |
| 05․04․2016 ՀՀ և ՎԶԵԲ-ի միջև ստորագրված միջաջազգային համաձայնագիր, ՀՀ կառավարության 2019 օգոստոսի 8-ի թիվ 992-Ա որոշում․ |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 ԾՐԱԳՐԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |  |
| Շահառուները ՝ ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր բնակավայրերի բնակիչները, աղբահանության բարելավված ծառայության մատուցում |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ՝ |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջոցառման դասիչը | Ծրագրի միջոցառման անվանումը |  |  | Ծրագրի միջոցառման նկարագրությունը |  | Ծրագրի միջոցառման հիմնական շահառուները և փոխհատուցման շրջանակը |
| 1004 |  |  |  |  |  |  |
| 32004 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր |  |  | Երկու մարզերում աղբահանության ինտեգրված համակարգի ներդնում, այդ թվում ՝ անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների ձեռքբերում |  | Հիմնական շահառուները՝ ՀՀ Կոտայքի ու Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր բնակվայրերի բնակիչները |
| 42001 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին |  |  | Երկու մարզերում աղբահանության ինտեգրված համակարգի ներդնում, այդ թվում՝ անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների ձեռքբերում |  | Հիմնական շահառուները՝ ՀՀ Կոտայքի ու Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր բնակվայրերի բնակիչները |
| 12002 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր |  |  | Երկու մարզերում աղբահանության ինտեգրված համակարգի ներդնրման, այդ թվում՝ անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման, օպերատորի կարողությունների զարգացման, իրավական փաստաթղթերի պատրաստման աջակցության համար խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում |  | Հիմնական շահառուները՝ ՀՀ Կոտայքի ու Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր բնակվայրերի բնակիչները |
| 2.6 ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԴՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ԲՆՈՒՅԹԸ |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառման անվանումը |  | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունների շրջանակը |  |  | Պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը |
| Պարտադիր ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |
| Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին |  | 2016 թվականի ապրիլի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության և ՎԶԵԲ-ի միջև ստորագրված միջազգային համաձայնագրի համաձայն՝ Ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի անուղակի հարկերը (այդ թվում ԱԱՀ-ն) հատկացվում են ՀՀ պետական բյուջեից։ |  |  |  | 2016 թվականի ապրիլի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության և ՎԶԵԲ-ի միջև ստորագրված միջազգային համաձայնագիր |
| Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր |  | 2016 թվականի ապրիլի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության և ՎԶԵԲ-ի միջև ստորագրված միջազգային համաձայնագրի համաձայն՝ Ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի անուղակի հարկերը (այդ թվում ԱԱՀ-ն) հատկացվում են ՀՀ պետական բյուջեից։ |  |  |  | 2016 թվականի ապրիլի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության և ՎԶԵԲ-ի միջև ստորագրված միջազգային համաձայնագիր |
| Հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |
| Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |
| Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին չդասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ (ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ) |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիրը համակարգվում է ՀՀ տարածքային կառավարաման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից։ Շինարարությունն իրականացվում է կապալառու իրանական «Արիանա» ՓԲԸ -ի կողմից, Տեխնիկայի ու գույքի ձեռքբերման աշխատանքները՝ ծրագրի շրանակներում ստեղծված «Կոտայքի և Գեղարքուիքի ԿԿԹԿ « ՍՊԸ-ի, խորհրդտավական «ՍՎԵԿՈ» կազմակերպության և ՀՏԶՀ-ի կողմից։ |  |  |  |  |  |  |

3. ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

| 3.1 ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Վերջնական արդյունքի չափորոշիչը |  | Չափման միավորը |  | Հղումներ չափորոշիչը նկարագրող մանրամասն աղյուսակին |  |
| Ինտեգրված աղբահանության համակարգում ընդգրկված համայնքների թիվ / 16 |  | հատ |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| 3.2 ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |
| Միջոցառման դասիչը | Միջոցառման անվանումը | Միջոցառման արդյունքի չափորոշիչը | Չափման միավորը |  | Հղումներ չափորոշիչը նկարագրող մանրամասն աղյուսակին |
| 32004 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր |  |  |  |  |
|  |  | Աղբահանության համար մեքենասարքավորումների ձեռքբերում | Հատ |  |  |
| 42001 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին | Աղբահանության համար մեքենասարքավորումների ձեռքբերում | Հատ |  |  |
| 12002 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր | Աղբահանության ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր համայնքների հետ՝ 16 | հատ |  |  |

4. ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1 Աղյուսակ #.... (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Աղբահանության համար մեքենասարքավորումների ձեռքբերում |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզեր |
| Սահմանումը | 28 աղբատար մեքենա, 5400 աղբաման |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | 22խմ աղբատար մեքենա՝ 19 հատ 11 խմ աղբատար մեքենա 9 հատ 1100լ աղբամաններ ՝ 5100 հատ 240լ աղբաման՝ 230 հատ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | (ձեռքբերված մեքենասարքավորումներ |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | (Նկարագրել տվյալների հավաքման մեթոդներն ու գործիքները: Օրինակ, շահառուների անունների գրանցամատյան, փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, նախապես որոշված կառուցվածքով հարցազրույցներ, ֆոկուսային խմբերի հարցազրույցներ, գրավոր հետազոտություն, անմիջական դիտարկում, հաշվետվություններով հավաքվող տեղեկատվություն և այլն: Անհրաժեշտ է նշել, թե ով է հավաքում տվյալները և որտեղ են դրանք պահվում, մինչև համապատասխան փաստաթղթում ներառվելը:) |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Ծրագրի ավարտին |
| Պատասխանատու միավորը | (Նշել, թե որ պետական մարմինը կամ միավորն է պատասխանատու տվյալների հավաքման համար) |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | (Նշել տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերը) |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | (Նշել սկզբնական կամ ելակետային տվյալը) 0 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | (Նշել այն թիրախը, որը ձգտում ենք ձեռք բերել) |
| Սահմանափակումները | (Նշել տվյալների հետ կապված սահմանափակումները, եթե կան այդպիսիք) |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

êáõÛÝ ï»Õ»Ï³ÝùÁ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ñ³ëï³ïíáÕ ´Ûáõç»ï³ÛÇÝ Ìñ³·ñÇ ÜÏ³ñ³·ñÇ (Ìñ³·ñÇ ²ÝÓÝ³·ñÇ) µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ë: ²ÛÝ å³ïñ³ëïíáõÙ ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ç ·ÇïáõÃÛáõÝª Ìñ³·ñÇ ²ÝÓÝ³·ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻ

5. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

| 5.1 ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 2016 թվականի ապրիլի 5-ին ստորագրված միջազգային համաձայնագրի համաձայն՝ նախատեսվում է ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր բնակավայրերում ներդնել եվրոպական չաափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգ և կառուցել սանիտարական աղբավայր։ «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման» ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 11,0 մլն Եվրո է, որից 5,5 մլն. եվրոն հանիսանում է վարկային միջոց, 5,5 մլն. եվրոն` դրամաշնորհ: Վերջինիս 3.5 մլն-ը տրամադրվում է Եվրոպական հարևանության ներդրումային հիմնադրամի կողմից (NIF), իսկ 2,0 մլն.-ը` Արևելյան Եվրոպայի էներգաարդյունավետության և բնապահպանական գործընկերության ծրագրից (E5P): Վարկը ակտիվացել է 2018 թվականի ապրիլ ամսին: 2017 թվականի հունիսի 30-ին ստորագրվել են դրամաշնորհային համաձայնագրերը (5,5 մլն եվրո)՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, Բանկի, ծրագրի կազմակերպության և ԵՄ-ի ու E5P-ի հետ։ Միջազգային մրցույթի արդյունքներով հաղթող ճանաչված «Թունել Սադ Արիանա» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 2020 թվականից իրականացվում են Հրազդան համայնքում աաջին սանիտարական աղբավայրի և Մարտունի ու Ակունք բնակավայրերում փոխաբեռնման կայանների շինրարական աշխատանքները, որոնք նախատեսվում է ավարտել 2023 թվականի մայիս-հունիս ամիսներին։ Միաժամանակ, երկու մարզերի բոլոր բնակավայրերում ԵՄ չափանիշներին համապատասխան աղբահանության ինտեգրված համակարգի ներդրման համար նախատեսվում է ձեռք բերել աղբավայրը և փոխաբեռնման կայանները շահագործող մեքենասարքավորումներ, աղբի հավաքման և տեղափոխման համար աղբատար մեքենաներ, աղբամաններ և կառուցել նոր աղբամանների տեղադրման համար համապատասխան հարթակներ։ Վերոհիշյալ աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված միջազգային մրցությում հաղթող ճանաչված «SWECO International AB – Transproject CJSB JV գործընկերային միավորման հետ 15․10․2021թ կնքվել է ծառայությունների մատուցման պայմանագիր Ծրագրի «Կ և Գ ԿԿԹԿ» ՍՊԸ ընկերության հետ։ Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը 250 934 եվրո է և ծառայությունների մատուցման ավարտը՝ 24․10․2023թ․։ Խորհրդատվական ընկերությանը վճարվել է միայն կանխավճարը՝ պայմանագրի համաձայն պայմանագրային արժեքի 10 տոկոսի չափով՝ 25,093 հազ եվրո։ Խորհրդատուների պայմանագիրը արդյունքահեն է (lump sum), վճարումները նախատեսվում է կատարել ծառայությունների դիմաց համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի։ խորհրդատուների կողմից մշակվել են երկու մարզի բոլոր բնակավայրերում ԵՄ չափանիշներին համապատասխան աղբահանության ինտեգրված համակարգի ներդրման համար աղբահանության սխեմաները, անհրաժեշտ մեքենամեխանիզացիայի բնութագրերն ու քանակը։ 2022 թվականի հոկտեմբերին հայտարարված հատուկ մեքնամեխանիզացիայի մրցույթը չի կայացել մասնակից չլինելու պատճառով։ 2023 թվականի փետրվար ամսին ևս մեկ անգամ հայտարարվել է մրցույթ սաղբավայրի և փոխաբեռնման կայանների շահագործման մեքենամեխանիզացիայի ձեռքբերման համար։ Նախատեսվում է մինչև ապրի ամիս հայտարարել նաև աղբատար մեքենաների ու աղբամանների ձեռքբերման մրցույթը։ Ընդ որում, ԵՄ չափանիշներին համապատասխան` եվրոպական արտադրության տեխնիկայի ու գույքի գնհարցումների արդյունքներով, և հաշվի առնելով նաև վերջին տարիներին տեխնիկայի ու անհրաժեշտ գույքի գների զգալի բարձրացումը՝ երկու մարզերի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության ինտեգրված համակարգի ներդրման համար դեռևս 2016 թվականին նախատեսված 5,5 մլն եվրոն չի բավարարում անհրաժեշտ քանակի աղբատարների ու աղբամանների ձեռքբերման համար, և լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավման անհրաժեշտություն է առաջանում։ Ըստ մշակված աղբահանության սխեմաների անհրաժեշտ տեխնիկայի ու գույքի ձեռքբերման համար լրացուցիչ 2,95 մլն եվրոի անհրաժեշտություն է առաջանում։ Հաշվի առնելով, որ լրացուցիչ 2,95 մլն եվրոյի համար նոր վարկային միջոց ներգրավելու համար անհրաժեշտ կլինի փոխել 2016 թվականին ստորագրված միջազգային համաձայնագիրը և վավերացնել ԱԺ-ի կողմից, առաջարկվում է լրացուցիչ միջոցները ներգրավվել ՀՀ պետական բյուջեից։ Ընդ որում, նշված մոտեցումը հնարավորությունը կտա ավելի արագ կազմակերպել գնումները, այդ թվում՝ ավելի արագ կկազմակերպվի ԵԱՏՄ երկրներից անհրաժեշտ տեխնիկայի ներմուծումը։ Այդ կապակցությամբ դեռևս 2022 թվականին ստացվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության դրական դիրքորոշումը։ Միաժամանակ Ծրագրով նախատեսված «Կորպորատիվ զարգացման, շահառուների մասնակցության և համայնքապետարանների աջակցության» (Corporate Development, Stakeholder Participation and Municpality Support) խորհրդատվական ընկերության ընտրության համար 2023 թվականի փետրվար ամսին հայտարարվել է մրցույթ և մասնակիցների խնդրանքով հայտերի ժամկետը երկարաձգվել 2 շաբաթով՝ միինչև մարտի 20-ը։ Նախատեսվում է, որ խորհրդատվական ընկերությունը պետք է աջակցի Ծրագրի շրջանկաներում ստեղծված «Կոտաքի և Գեղարքունիքի ԿԿԹԿ «ՍՊը-ի կայացմանը, հզորացմանը, ապահովի իրավական փաստաթղթերը համայնքների հետ իրավահարաբրությունները մասով, անհրաժեշտ լիցենզիաների ու հանրային իրազեկման աշխատանքները։ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի չափորոշիչը |  |  |  | Ցուցանիշը |  |  | ժամկետը |  |
| ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության ծառայությունների մատուցում |  |  |  | Համայնքների թիվ |  |  | 2024 |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառման դասիչը | Միջոցառման անվանումը |  | Արդյունքի չափորոշիչը | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 42001 32004 12002 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագիր |  | Աղբահանության համակարգում ընդգրկված համայնքների թիվ | 16 | 16 | 16 |  |  |
|  |  |  | Կառուցված աղբավայր |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | Կառուցվածք աղբի փոխաբեռնման կայան |  | 1 | 1 |  |  |
| 5.4 ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ (հազ.դրամ)՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառման դասիչը |  | Միջոցառման անվանումը |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 32004 |  | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր |  | 374,756․8 | 1,662,529․0 | 2,011,670․21 |  |  |
| 42001 |  | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին |  | 374,756․8 | 1,662,529,1 | 855,039․24 |  |  |
| 12002 |  | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր |  | 13,855.8 | 133,956․1 | 139,753.03 |  |  |
| Ընդամենը ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (հազ.դրամ)՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ներքին աղբյուրներ, որից՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  | 117,696․3 | 631,920.0 | 1,464,936.2 |  |  |
| Արտաբյուջետային ֆոնդեր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արտաքին աղբյուրներ, որից |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նվիրատու կազմակերպություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ |  |  |  | 645,673.12 | 2,827,094.2 | 1,541,526.26 |  |  |
| Ընդամենը բոլոր աղբյուրների գծով |  |  |  | 763,369.42 | 3,459,014.2 | 3,006,462.48 |  |  |
| 5.6 ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` |  |  |  |  |  |  |  |  |

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻ /ԱՆՁՆԱԳՐԻ/ ԼՐԱՑՄԱՆ

| ԿԵՏ | ԼՐԱՑՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ |
| --- | --- |
| «Գրանցման N» | Լրացվում է ՀՀ ՖՆ կողմից ծրագրի նկարագրի /անձնագրի/ գրանցման հերթական համարը. Անձնագրի յուրաքանչյուր վերանայումից և դրա ընդունումից հետո շնորհվում է հերթական համարը, որը բաղկացած է ծրագրի դասիչի և փոփոխության հերթական նիշի համադրումից։ |
| «1. ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ» | Անձնագրի առաջին գլխի անվանումն է. Լրացվում են հաջորդող կետերը: Սույն գլուխը ծրագրի կարգավիճակի ու արձանագրային հիմնական բաղադրիչների նկարագրությունն է: |
| «1.1. ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ» | Լրացվում է բյուջետային ծրագրի լրիվ անվանումը |
| «1.2. ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԻՉԸ» | Լրացվում է բյուջետային ծրագրի քառանիշ դասիչը |
| «1.3.Ծրագրի իրականացման համար պատասխանատու մարմինը (ԲԳԿ)» | Լրացվում է այն մարմնի անվանումը, որը հանդիսանում է տվյալ բնագավառում/ոլորտում համապատասխան ծրագրի քաղաքականության հիմնական պատասխանատուն (բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչը): |
| «1.4. ԾՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶԲԸ» | 2018 |
| «1.5. ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՎԱՐՏԸ» | 2024 |
| «1.6. ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽՈՐԴ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ» | Լրացվում են հերթականությամբ (վերջին փոփոխությունից սկսած) այն փոփոխությունները ծրագրի անվանման մեջ, որոնք տեղի են ունեցել բյուջետային գործընթացում: Հնարավոր է իրավիճակ, երբ այդ շարքում կհայտնվեն նաև այն դեպքերը, երբ նախորդող բյուջեի մասին օրենքներում ծրագիրը տրոհված էր տարբեր գերատեսչությունների մեջ և այդ իսկ պատճառով էլ պարունակում էր տարբերակվող անվանումներ՝ պատկանելով, սակայն, մեկ ծրագրի: Անհրաժեշտության պարագայում, համառոտ ներկայացվում են փոփոխությունների մանրամասները: |
| 2. «ԾՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ» | Անձնագրի երկրորդ գլխի անվանումն է: Լրացվում են հաջորդող կետերը: Սույն գլուխը ներկայացնում է ծրագրի էությունը, հիմքերը, նպատակները, հիմնական շահառուներին և այլն: |
| «2.1. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ» | Ծրագրի նպատակն է` բարելավել հանրապետությունում աղբահանության և սանիտարական մաքրման համակարգը, ինչպես նաև նպաստել հանրապետությունում կոշտ կենցաղային թափոնների արդյունավետ կառավարմանը: |
| «2.2. ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՔԵՐԸ» | Սույն աղյուսակի առաջին սյունակում նշվում են այն իրավական/նորմատիվ ակտերի անվանումները, համարները և ընդունման օրը, որով պայմանավորված է ծրագրի առկայությունը: Այդ իրավական հիմքերի շարքում կարող են լինեն ՀՀ Սահմանադրությունը (նշելով համապատասխան կետերը), օրենքները, ՀՀ կառավարության որոշումները և այլ իրավական ակտեր: Աղյուսակի երկրորդ սյունակում նկարագրվում է թե ինչպես է սույն ծրագիրը նախատեսում արձագանքել տվյալ իրավական ակտով ամրագրված պահանջներին: |
| «2.3. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ (ԲԳԿ) ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՈՒՅՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ» | Համառոտ նշվում է թե ինչու է հենց այս պետական մարմինը հանդիսանում սույն ծրագրի պատասխանատուն (արդյոք նման լիազորությունը ամրագրված է որևէ իրավական ակտով, կանոնադրությամբ, հրամանով կամ այլ փաստաթղերով): Ուշադրություն է պետք դարձնել, որ նշվում է ծրագրի քաղաքականության պատասխանատու մարմնի, այլ ոչ թե ծրագրի իրականացնողի/ների լիազորությունները: |
| «2.4. ԾՐԱԳՐԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ» | Նկարագրվում են ծրագրի թիրախային շահառուների խմբերը և այդ շահառուների շարքում ընդգրկվելու չափանիշները/պայմանները: Նկարագրվում են նաև այդ շահառուներին մատուցվող հիմնական ծառայությունները: (ինչպիսի ծառայություն և մատուցման մեթոդները): |
| «2.5. ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ» | 1-ին սյունակում նշվում է ծրագրի միջոցառման դասիչը (ըստ ծրագրային դասակարգման՝ հնգանիշ թվային դասիչ): 2-րդ սյունակում ներկայացվում է ծրագրի միջոցառման անվանումը: 3-րդ սյունակում նկարագրվում է ծրագրի միջոցառումը: Նշվում է նաև միջամտության տեսակը (արդյոք դա ծառայության մատուցման թե տրանսֆերտի տրամադրման բնույթ է կրում և այլն): 4-րդ սյունակում նշվում է ծրագրի միջոցառման հիմնական շահառուների շրջանակը պետության/գերատեսչության կողմից միջոցառման շրջանակներում մատուցվող ծառայության փոխհատուցման աստիճանը (հնարավորության սահմաններում նշվում են ծառայությունների ծավալը, որակը կամ մասնաբաժինը ընդհանուր ծառայության մեջ և այլ): Հարկ եղած դեպքերում, հստակություն մտցնելու նպատակով, հնարավոր է նաև մատնանշել փոխհատուցման շրջանակում չմտած ծավալը (օրինակ որ մասով և/կամ որ դեպքերում պետությունը պարտավոր չէ մատուցել ծառայությունը): |
| «2.6. ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԴՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ԲՆՈՒՅԹԸ» | Սույն բաժնում նկարագրվում է ծրագրի միջոցառման շրջանակներում դրվող ծախսերի բնույթը: 1-ին սյունակում նկարագրվում է միջոցառման անվանումը: 2-րդ սյունակում նկարագրվում է համապատասխան միջոցառման շրջանակներում իրականացվող պարտադիր (պարտադիր ծախսերին դասվող միջոցառումների դեպքում) կամ հայեցողական (հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումների դեպքում) պարտավորությունների համառոտ նկարագիրը՝ այդ թվում մատուցվող ծառայությունների, տրամադրող տրանսֆերտների և շահառուների շրջանակը: 3-րդ սյունակում նկարագրվում է պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները: Այն լրացվում է միայն պարտադիր պարտավորությունների դեպքում: 4-րդ սյունակում ներկայացվում է պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը: Մասնավորապես, կատարվում են հղումներ պարտադիր ծախսային պարտավորությունները սահմանող օրենքների և միջազգային պայմանագրերի կոնկրետ դրույթների վրա, իսկ այդ պարտավորությունների շրջանակներում գործադիր մարմին վերապահված հայեցողական իրավասությունների դեպքում՝ նաև այդ իրավասությունները սահմանող իրավական ակտերի վրա: Հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումների դեպքում կատարվում են հղումներ այդ ծախսային պարտավորությունները սահմանող իրավական ակտերի վրա: |
| «2.7. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ (ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ)» | Սույն բաժնում նկարագրվում է իրականացման եղանակը՝ նշելով ներգրավված կազմակերպությունների շրջանակը/տեսակները (եթե կիրառելի է): Այն դեպքերում երբ դա անխուսափելի է և բխում է ծրագրի իրականացման եղանակի բնույթից ու յուրահատկություններից, հնարավոր է նաև ներկայացնել այդ կազմակերպության/ների հստակ անվանումները: |
| «3. ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ» | Անձնագրի երրորդ գլխի անվանումն է: Լրացվում են հաջորդող կետերը: Սույն գլուխը ներկայացնում է ծրագրի պլանավորման և ընթացքը (արդյունավետությունը) գնահատող ցուցանիշների համակարգը |
| «3.1. ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ» | Սույն աղյուսակը նկարագրում է Ծրագրի վերջնական արդյունքի չափորոշիչները, որոնցով չափորոշվում է ծրագրի նպատակի իրագործումը: Աղյուսակի առաջին սյունակում լրացվում են վերջնական արդյունքի չափորոշիչները: Վերջնական արդյունքները բնութագրելիս պետք է օգտվել ՀՀ ՖՆ կողմից մշակած ծրագրային բյուջետավորման մեթոդաբանությունից: 2-րդ սյունակում լրացվում է այդ վերջնական արդյունքի չափման միավորը (%, քանակ, հարաբերակցություն և այլն) 3-րդ սյունակում կատարվում են հղումներ չափորոշիչը նկարագրող մանրամասն աղյուսակին, որը կցված է սույն ձևաչափին: Յուրաքանչյուր չափորոշիչի համար պետք է կազմվի առանձին մանրամասն աղյուսակ: |
| «3.2. ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ» | Սույն աղյուսակը նկարգրում է ծրագրի միջոցառման արդյունքային չափորոշիչները: 1-ին և 2-րդ սյունակներում նշվում է միջոցառման անվանումը և դասիչը: 3-րդ սյունակում նշվում է արդյունքի չափորոշիչը (քանակական, որակական, ժամկետի և այլն), որով և բնութագրվում և գնահատվում է ծրագրի միջոցառումը: Արդյունքի չափորոշիչների սահմանման համար անհրաժեշտ է առաջնորդվել ՀՀ ՖՆ 2017թ հունիսի 23-ի թիվ 311-Ա հրամանով սահմանված ԾԲ մեթոդաբանությունից: 3-րդ սյունակում նշվում է չափորոշիչի չափման միավորը (մարդ, ստանդարտներին համապատասխանության աստիճան, օր, և այլն): 4-րդ սյունակում կատարվում են հղումներ չափորոշիչը նկարագրող մանրամասն աղյուսակին, որը կցված է սույն ձևաչափին: Յուրաքանչյուր չափորոշիչի համար պետք է կազմվի առանձին մանրամասն աղյուսակ: |