**Մեծամոր համայնք**

Խոշորացման արդյունքում ձևավորվել է առավել մրցակցային ավագանի, հաստիքների վերաբաշխում, ինչի արդյունքում կրկնվող հաստիքները (աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսիստ, հաշվապահ և այլն) փոխարինվել են ծառայություններ մատուցող հաստիքներով: 2022 թվականի ընթացքում սուբվենցիոն ծրագրերի միջոցով Մեծամոր համայնքն իրականացնելու է մի շարք ներդրումային ծրագրեր: Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ինչպես նաև բարեկարգման ոլորտում աշխատանքներն առավել բարեկեցիկ և որոկյալ իրականացնելու նպատակով նախատեսվում է ձեռք բերել ժամանակակից տեխնիկական մեքենաներ, սարքեր և սարքավորումներ

**Մեծամոր** խոշորացված համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին մարվել են.

**Մեծամոր, Ալաշկերտ, Ամասիա,Այգեշատ, Արազափ,Արգավանդ, Արմավիր, Արտաշար, Արևիկ, Բամբակաշատ, Բերքաշատ, Գետաշեն, Զարթոնք, Հայկավան,Մարգարա,Նալբանդյան,Նոր Արմավիր, Նոր Արտագերս,Նոր Կեսարիա,Նորապատ, Շենավան, Ջանֆիդա, Ջրաշեն, Վարդանաշեն,Տանձուտ, Փշատավան, Ակնալիճ, Տարոնիկ, Մրգաշատ, Եղեգնուտ, Երասխահուն** նախկին համայնքների աշխատողների վերջնահաշվարկներից վճարվել են 92087,2 հազար ՀՀ դրամ գումար։

**Արգավանդ նախկին համայնքի ոռոգման ցանցի կառուցման գոյացած պարտավորություններից գոյացած 10272,4 հազար ՀՀ գումարը։**

**Եղեգնուտ նախկին համայնքի ասֆալտապատման աշխատանքներից գոյացած պարտավորություններից 29440,2 հազար ՀՀ դրամ։**

**Մարգարա նախկին համայնքի լուսավորության աշխատանքներից գոյացած պարտավորություններից 4828,5 հազար ՀՀ դրամ։**

**Ջրաշեն նախկին համայնքի համայնքապետարանի շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքների պարտավորություններից գոյացած 2720,8 հազար ՀՀ դրամ ։**

**Բերքաշատ նախկին համայնքի ոռոգման ցանցի պարտավորություններից գոյացած 999,0 հազար ՀՀ դրամ։**

**Գետաշեն նախկին համայնքի գազաֆիկացման աշխատանքների պարտավորություններից գոյացած 5750,0 հազար ՀՀ դրամ։**

**Զարթոնք նախկին համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման պարտավորություններից գոյացած 35663,0 հազար ՀՀ դրամ։**

**Տանձուտ նախկին համայնքի խմելու ջրի ցանցի կառուցման աշխատանքների պարտավորություններից գոյացած 6968,0 հազար ՀՀ դրամ։**

Համայնքապետարանում գործում է քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ (JIZ), որի միջոցով իրականացվում է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների տրամադրումը: Գրասենյակները գործում են «Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ» սկզբունքով՝ բնակչի համար ապահովելով հարմարավետ և որակյալ սպասարկում:

**Մեծամոր** համայնքում ներդրված է Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի՝ (ՀԿՏՀ) խոշորացված համայնքի համար մշակված տարբերակը, որը հնարավորություն է ընձեռում համայնքի բնակավայրերում, վարչական ղեկավարների միջոցով քաղաքացիներին էլեկտրոնային եղանակով մատուցել գրեթե բոլոր այն ծառայությունները, որոնք տրամադրվում են քաղաքացուն՝ համայնքապետարան այցելելու դեպքում: Նման ծառայությունների թվին են պատկանում քաղաքացիների դիմումների ընդունումը, տարաբնույթ տեղեկանքների տրամադրումը, համայնքի ղեկավարի և ավագանու մոտ ընդունելության գրանցումը, գույքային հարկերի և վարձակալական վճարների գանձումը կամ դրանց առնչվող տեղեկանքների տրամադրումը: Եթե մինչև խոշորացումը, օրինակ, համայնքի կազմում ընդգրկված բնակայրերի բնակիչներն իրենց գույքահարկի կամ հողի հարկի վճարման կամ տեղեկանք ստանալու համար ստիպված էին այցելել այլ համայնք, ապա այսօր հնարավորություն ունեն դա իրականացնելու հենց իրենց բնակավայրում:

Համայքապետարանն ունի պաշտոնական համացանցային կայք (mecamorcity.am), ինչը մեծապես նպաստում է համայնքի ղեկավարի և ավագանու գործունեության հրապարականության, թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովմանը:

Համայնքում ապահովված է նաև ավագանու նիստերի և հանրային նշանակության այլ միջոցառումների առցանց հեռարձակումը համացանցում:

**Մրգաշատ, Մարգարա, Տանձուտ, Տարոնիկ և այլ** նախկին համայնքների բնակիչները օգտվում էին Արմավիրի տարածքային սպասարկման գրասենյակների ծառայություններից, այժմ՝ Մեծամորի:

Մեծամոր խոշորացված համայնքում իրականցվել են վաճառատեղի, ավտոբուսի կանգառի լուսավորության և աղբամանների տեղադրման նախագիծեր:

**Համայնքի հաստիքներ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Համայնք (բնակավայր) | Մինչև խոշորացումը | Խոշորացումից հետո | |
| Հաստիք | Հաստիք | Ավագանու անդամներ |
| ք. Մեծամոր | 28 | 245 | 27 |
| Ալաշկերտ | 15 |  |  |
| Ամասիա | 12 |  |  |
| Այգեշատ /Արմ./ | 11 |  |  |
| Արազափ | 10 |  |  |
| Արգավանդ | 13 |  |  |
| Արմավիր | 13 |  |  |
| Արտաշար | 12 |  |  |
| Արևիկ | 13 |  |  |
| Բամբակաշատ | 12 |  |  |
| Բերքաշատ | 6 |  |  |
| Գետաշեն | 18 |  |  |
| Եղեգնուտ | 9 |  |  |
| Երասխահուն | 19 |  |  |
| Զարթոնք | 14 |  |  |
| Հայկավան | 13 |  |  |
| Մարգարա | 11 |  |  |
| Մրգաշատ | 26 |  |  |
| Նալբանդյան | 21 |  |  |
| Նոր Արմավիր | 11 |  |  |
| Նոր Արտագերս | 13 |  |  |
| Նոր Կեսարիա | 9 |  |  |
| Նորապատ | 11 |  |  |
| Շենավան | 9 |  |  |
| Ջանֆիդա | 13 |  |  |
| Ջրաշեն | 10 |  |  |
| Վարդանաշեն | 12 |  |  |
| Տանձուտ | 12 |  |  |
| Փշատավան | 14 |  |  |
| Ակնալիճ | 16 |  |  |
| Տարոնիկ | 18 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Մեծամոր համայնքում խոշորացումից հետո կրճատվել են համայնքապետարանի հաստիքները, որի արդյունքում ավելացել են ՀՈԱԿ-ների հաստիքները «Մշակույթի տուն» և «Գրադարան» :

Մեծամոր խոշորացված համայնքում բացվել է <<Լուսավորություն և կանաչապատում>> ՀՈԱԿ-ը:

Մինչև խոշորացումը Մեծամոր համայնքի ՀՈԱԿ-ներում եղել է 278 հաստիք, իսկ խոշորացումից հետո դրանց թիվը ավելացել է 38-ով դառնալով 316 հաստիք:

**Կապիտալ ծրագրեր**

|  |  |
| --- | --- |
| Մինչև խոշորացումը | Խոշորացումից հետո[[1]](#footnote-1) |
| **Մեծամոր՝**  1 թաղամաս 1 և 11 բազմա-բնակարան շենքերի տանիքներ վերանորոգում (37.006․000 ՀՀ դրամ), ասֆալտապատում (14․300․289 ՀՀ դրամ), քաղաքացիներին սպասարկման գրասենյակ (7․949․000 ՀՀ դրամ):  **Զարթոնք՝** մանկապարտեզի կառուցում (168․779․813 ՀՀ դրամ),  **Մարգարա՝** փողոցների արտաքին լուսավորության վերակառուցում և ընդլայնում (8․886․600 ՀՀ դրամ),  **Ջանֆիդա՝**  Վ․ Սարգսյանի անվան մանկաարտեզի համալրիր հիմանորոգում (81․325․745 ՀՀ դրամ),  **Գետաշեն՝**  Գետաշեն համայնքի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքներ (9․206․011 ՀՀ դրամ),  **Տանձուտ՝** ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցում և ընդլայնում (35․700․260 ՀՀ դրամ), | 1. ***Մեծամորում*** նախատեսվել է իրականացնել բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում, գտնվում են նախագծման փուլում, պայմանագրերը պատրաստ են, ամբողջական փաթեթը պատրաստ կլինի 20․05․2022թ․։ Տեղի է ունեցել թվով 4 շենքերի տանիքների հասցեների փոփոխություն։ 2 թաղ․ 1 շենքի, 1 թաղ․ 13Ա, 26, 28, շենքերի փոխարեն կլինեն 1 թաղ․ 6, 7․ 12, 2, 40, 27 հասցեները։ Վերելակների փոխարինում (181․000․000 ՀՀ դրամ)։ Խմելու ջրագծերի փոխարինում։ Գտնվում են նախագծման փուլում, պայմանագրերը պատրաստ են, ամբողջական փաթեթը պատրաստ կլինի 09․ 05․ 2022թ․ (20․000․000 ՀՀ դրամ)։ Մշակույթի տան վերանորոգում (65․000․000 ՀՀ դրամ)։ Թիվ 2 և 3 մանկապարտեզների վերանորոգում։ Գտնվում են նախագծման փուլում, պայմանագրերը պատրաստ են, ամբողջական փաթեթը պատրաստ կլինի 14․05․2022թ․ (150․000․000 ՀՀ դրամ)։ Համայնքապետարանի շենքի հիմանորոգում։ Գտնվում են նախագծման փուլում, պայմանագրերը պատրաստ են, ամբողջական փաթեթը պատրաստ կլինի 05․05․2022թ․ (200․000․000 ՀՀ դրամ)։ Խորքային հորի վերականգնում։ Մրցույթի բացումը տեղի է ունեցել 24․04․2022թ․-ին, պայմանագիրը կկնքվի 03․05․2022թ․ այնուհետև կլինի նախագծման փուլում, իսկ ամբողջական փաթեթեը պատրաստ կլինի 03․06․2022թ․ (4․760․000 ՀՀ դրամ)։ 2. ***Զարթոնք*** նախատեսվել է իրականացնել նորակառույց մանկապարտեզի հարակից տարածքի բարեկարգում և մանկապարտեզի կահավորում։ Մրցույթը դեռ ընթացքի մեջ է, այն կբացվի 28․04․2022թ․ (10․000․000 ՀՀ դրամ): Թվով 2 խորքային հորերի վերականգնում։ Մրցույթի բացումը տեղի է ունեցել 24․04․2022թ․-ին, պայմանագիրը կկնքվի 03․05․2022թ․ այնուհետև կլինի նախագծման փուլում, իսկ ամբողջական փաթեթեը պատրաստ կլինի 03․06․2022թ․ (4․760․000 ՀՀ դրամ)։ 3. ***Տարոնիկ*** նախատեսվել է իրականացնել մանկապարտեզի շենքի հիմանորոգում և կահավորում։ Գտնվում են նախագծման փուլում, պայմանագրերը պատրաստ են, ամբողջական փաթեթը պատրաստ կլինի 14․ 05․ 2022թ․ (100․000․000 ՀՀ դրամ): Թվով 2 խորքային հորերի վերականգնում։ Մրցույթի բացումը տեղի է ունեցել 24․04․2022թ․-ին,պայմանագիրը կկնքվի 03․05․2022թ․ այնուհետև կլինի նախագծման փուլում, իսկ ամբողջական փաթեթեը պատրաստ կլինի 03․06․2022թ․ (4․760․000 ՀՀ դրամ)։ 4. ***Տանձուտ*** նախատեսվել է իրականացնելմանկապարտեզի շենքի կապիտալ վերանորգում։ Գտնվում են նախագծման փուլում, պայմանագրերը պատրաստ են, ամբողջական փաթեթը պատրաստ կլինի 14․ 05․ 2022թ․ (100․000․000 ՀՀ դրամ)։ Խորքային հորի վերականգնում։ Մրցույթի բացումը տեղի է ունեցել 24․04․2022թ․-ին, պայմանագիրը կկնքվի 03․05․2022թ․ այնուհետև կլինի նախագծման փուլում, իսկ ամբողջական փաթեթեը պատրաստ կլինի 03․06․2022թ․ (4․760․000 ՀՀ դրամ)։ 5. ***Արազափ*** նախատեսվել է իրականացնել մշակույթի տան վերնորոգում։ Նախագիծը պատրաստ է, սակայն չունի փորձաքննություն, այն ընթացքի մեջ է (5․000․000 ՀՀ դրամ)։ Խորքային հորի վերականգնում։ Մրցույթի բացումը տեղի է ունեցել 24․04․2022թ․-ին, պայմանագիրը կկնքվի 03․05․2022թ․ այնուհետև կլինի նախագծման փուլում, իսկ ամբողջական փաթեթեը պատրաստ կլինի 03․06․2022թ․ (4․760․000 ՀՀ դրամ)։ 6. ***Ակնալիճ*** նախատեսվել է իրականացնել գազաֆիկացում 0,5 կմ երկարությամբ, որը կապահովի 20 տնտեսության բնական գազով։ Գտնվում են նախագծման փուլում, պայմանագրերը պատրաստ են, ամբողջական փաթեթը պատրաստ կլինի 06․05․2022թ․ (7․500․000 ՀՀ դրամ)։ 7. ***Այգեշատ*** նախատեսվել է իրականացնել գազաֆիկացում 12-րդ փողոցում ընդհանուր երկարությունը կազմում է՝ 1,2 կմ, որը կապահովի 15 տնտեսության բնական գազով։ Գտնվում են նախագծման փուլում, պայմանագրերը պատրաստ են, ամբողջական փաթեթը պատրաստ կլինի 06․05․2022թ․ (17․000․000 ՀՀ դրամ)։ 8. ***Գետաշեն*** նախատեսվել է իրականացնել գազաֆիկացում 1 փ, 3 փ, 3/1 փ, 5 փ, 6 փ, 5 նրբ․, 7 փ, 4 նրբ․, 11 փ, 2 նրբ․, 13 փ, 17 փ, 18 փ, 19 փ, 3նրբ․, ընդհանուր երկարությունը կազմում է՝ 4 կմ, որը կապահովի 40 տնտեսության բնական գազով։ Գտնվում են նախագծման փուլում, պայմանագրերը պատրաստ են, ամբողջական փաթեթը պատրաստ կլինի 06․05․2022թ․ (25․000․000 ՀՀ դրամ)։ 9. ***Եղեգնուտ*** նախատեսվել է իրականացնել գազաֆիկացում 1 խճուղի, 11 փ, ընդհանուր երկարությունը կազմում է՝ 1 կմ, որը կապահովի 14 տնտեսության բնական գազով։ Գտնվում են նախագծման փուլում, պայմանագրերը պատրաստ են, ամբողջական փաթեթը պատրաստ կլինի 06․05․2022թ․ (15․000․000 ՀՀ դրամ)։ 10. ***Նոր Արմավիր*** նախատեսվել է իրականացնել գազաֆիկացում 12 փ, 13 փ, 14 փ, 21 փ, ընդհանուր երկարությունը կազմում է՝ 1 կմ, որը կապահովի 10 տնտեսության բնական գազով։ Գտնվում են նախագծման փուլում, պայմանագրերը պատրաստ են, ամբողջական փաթեթը պատրաստ կլինի 06․05․2022թ․ (20․000․000 ՀՀ դրամ)։ 11. ***Շենավան*** նախատեսվել է իրականացնել գազաֆիկացում 2 փ, 6փ, 7 փ, 8 փ, 10 փ, ընդհանուր երկարությունը կազմում է՝ 3,2 կմ, որը կապահովի 150 տնտեսության բնական գազով։ Գտնվում են նախագծման փուլում, պայմանագրերը պատրաստ են, ամբողջական փաթեթը պատրաստ կլինի 06․ 05․ 2022թ․ (60․000․000 ՀՀ դրամ)։ 12. ***Վարդանաշեն*** նախատեսվել է իրականացնել գազաֆիկացում 1 փ, 9 փ, ընդհանուր երկարությունը կազմում է՝ 1 կմ, որը կապահովի 21 տնտեսության բնական գազով։ Գտնվում են նախագծման փուլում, պայմանագրերը պատրաստ են, ամբողջական փաթեթը պատրաստ կլինի 06․ 05․ 2022թ․ (20․000․000 ՀՀ դրամ)։ Թվով 2 խորքային հորերի վերականգնում։ Մրցույթի բացումը տեղի է ունեցել 24․04․2022թ․-ին,պայմանագիրը կկնքվի 03․05․2022թ․ այնուհետև կլինի նախագծման փուլում, իսկ ամբողջական փաթեթեը պատրաստ կլինի 03․06․2022թ․ (4․760․000 ՀՀ դրամ)։ (7․790․000 ՀՀ դրամ)։ 13. ***Մարգարա*** նախատեսվել է իրականացնել գազաֆիկացում 2 փ, 10 փ, 12 փ, 13 փ, 16 փ, ընդհանուր երկարությունը կազմում է՝ 4 կմ, որը կապահովի 25 տնտեսության բնական գազով։ Գտնվում են նախագծման փուլում, պայմանագրերը պատրաստ են, ամբողջական փաթեթը պատրաստ կլինի 06․05․2022թ․ (50․000․000 ՀՀ դրամ)։ 14. ***Ջանֆիդա*** նախատեսվել է իրականացնել գազաֆիկացում 12 փ, 22 փ, 23 փ, 24 փ, ընդհանուր երկարությունը կազմում է՝ 1,5 կմ, որը կապահովի 30 տնտեսության բնական գազով։ Գտնվում են նախագծման փուլում, պայմանագրերը պատրաստ են, ամբողջական փաթեթը պատրաստ կլինի 06․ 05․ 2022թ․ (25․000․000 ՀՀ դրամ)։ 15. ***Փշատավան*** նախատեսվել է իրականացնել գազաֆիկացում 3 փ, 7 փ, 12 փ, 14 փ, ընդհանուր երկարությունը կազմում է՝ 1,2 կմ, որը կապահովի 40 տնտեսության բնական գազով։ Գտնվում են նախագծման փուլում, պայմանագրերը պատրաստ են, ամբողջական փաթեթը պատրաստ կլինի 06․ 05․ 2022թ․ (17․000․000 ՀՀ դրամ)։ 16. ***Արտաշար*** նախատեսվել է իրականացնել խմելու ջրի ցանցի կառուցում 5,5 կմ։ Գտնվում են նախագծման փուլում, պայմանագրերը պատրաստ են, ամբողջական փաթեթը պատրաստ կլինի 09․ 05․ 2022թ․ (45․000․000 ՀՀ դրամ)։ Թվով 2 խորքային հորերի վերականգնում։ Մրցույթի բացումը տեղի է ունեցել 24․04․2022թ․-ին, պայմանագիրը կկնքվի 03․05․2022թ․ այնուհետև կլինի նախագծման փուլում, իսկ ամբողջական փաթեթեը պատրաստ կլինի 03․06․2022թ․ (4․760․000 ՀՀ դրամ)։ 17. ***Մրգաշատ*** նախատեսվել է իրականացնել երաժշտական դպրոցի վերանորոգում։ Անգործության փուլում է, պայմանագիր կկնքվի 30․04․2022թ․-ին (30․000․000 ՀՀ դրամ)։ Խորքային հորի վերականգնում։ Մրցույթի բացումը տեղի է ունեցել 24․04․2022թ․-ին, պայմանագիրը կկնքվի 03․05․2022թ․ այնուհետև կլինի նախագծման փուլում, իսկ ամբողջական փաթեթեը պատրաստ կլինի 03․06․2022թ․ (4․760․000 ՀՀ դրամ)։ (4․400․000 ՀՀ դրամ)։ 18. ***Նալբանդյան*** նախատեսվել է իրականացնել երաժշտական դպրոցի ջեռուցում։ Մրցույթը դեռ ընթացքի մեջ է, այն կբացվի 28․04․2022թ․ (5․000․000 ՀՀ դրամ)։ 19. ***Նոր Արտագերս*** նախատեսվել է իրականացնել Նոր Արտագերս-Նալբանդյան ճանապարհահատվածի հիմանորոգում 0,5 կմ երկարությամբ։ Գտնվում են նախագծման փուլում, պայմանագրերը պատրաստ են, ամբողջական փաթեթը պատրաստ կլինի 22․05․2022թ․ (50․000․000 ՀՀ դրամ)։ 20. ***Նոր Կեսարիա*** նախատեսվել է իրականացնել մշակույթի տան ջեռուցում։ Մրցույթի բացումը տեղի է ունեցել օրերս, այնուհետև կլինի նախագծման փուլում, իսկ ամբողջական փաթեթեը պատրաստ կլինի 30․05․2022թ․ (10․000․000 ՀՀ դրամ)։ 21. ***Հայկավան*** նախատեսվել է իրականացնել խորքային հորի վերականգնում։ Մրցույթի բացումը տեղի է ունեցել 24․04․2022թ․-ին,պայմանագիրը կկնքվի 03․05․2022թ․ այնուհետև կլինի նախագծման փուլում, իսկ ամբողջական փաթեթեը պատրաստ կլինի 03․06․2022թ․ (4․760․000 ՀՀ դրամ)։ 22. ***Երասխահուն*** նախատեսվել է իրականացնել թվով 2 խորքային հորերի վերականգնում։ Մրցույթի բացումը տեղի է ունեցել 24․04․2022թ․-ին,պայմանագիրը կկնքվի 03․05․2022թ․ այնուհետև կլինի նախագծման փուլում, իսկ ամբողջական փաթեթեը պատրաստ կլինի 03․06․2022թ․ (4․760․000 ՀՀ դրամ)։ 23. ***Արմավիր*** նախատեսվել է իրականացնել խորքային հորի վերականգնում։ Մրցույթի բացումը տեղի է ունեցել 24․04․2022թ․-ին,պայմանագիրը կկնքվի 03․05․2022թ․ այնուհետև կլինի նախագծման փուլում, իսկ ամբողջական փաթեթեը պատրաստ կլինի 03․06․2022թ․ (4․760․000 ՀՀ դրամ)։ 24. ***Արգավանդ***նախատեսվել է իրականացնել խորքային հորի վերականգնում։ Մրցույթի բացումը տեղի է ունեցել 24․04․2022թ․-ին,պայմանագիրը կկնքվի 03․05․2022թ․ այնուհետև կլինի նախագծման փուլում, իսկ ամբողջական փաթեթեը պատրաստ կլինի 03․06․2022թ․ (4․200․000 ՀՀ դրամ)։ 25. ***Բամբակաշատ*** նախատեսվել է իրականացնել խորքային հորի վերականգնում։ Մրցույթի բացումը տեղի է ունեցել 24․04․2022թ․-ին,պայմանագիրը կկնքվի 03․05․2022թ․ այնուհետև կլինի նախագծման փուլում, իսկ ամբողջական փաթեթեը պատրաստ կլինի 03․06․2022թ․ (5․800․000 ՀՀ դրամ)։ |

Առաջիկայում համայնքը համագործակցելու է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմադրամի հետ։ Համագործակցության արդյունքում մասնակցություն կունենա Բաղադրիչ 2 ծրագրին և Մեծամոր համայնքի բարեկարգում ՀՈԱԿ-ի մեխանիկական պարկը կհամալրվի նոր տեխնիկատրանսպորտային միջոցներով՝ երկու հատ բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատոր, երկու աղբահավաք ինքնաթափ մեքենա (10 տոննա և ավել բեռնատարողությամբ), որից մեկը՝ հատուկ, մեկ հատ տրակտոր գրեյդեր և 130 մետաղական աղբարկղ։ Ծրագրով նախատեսված սանմաքրման և աղբահեռացման մեքենամեխանիզմները ձեռք բերելու արդյունքում կբարելավեն մոտ 80 հազար բնակչի կենցաղային և սոցիալ-տնտեսական պայմանները։

1. Խնդրում եմ յուրաքանչյուր եռամսյակ լրամշակել և ներկայացնել թարմացված տեղեկատվությունը պահպանելով հինը: [↑](#footnote-ref-1)