Աշտարակ համայնք

/2023 թ. 1-րդ եռամսյակ/

2021 թվականի դեկտեմբերի 5-ի արտահերթ ընտրությունների արդյունքում Աշտարակ խոշորացված համայնքը խոշորացվեց, Աշտարակ միավորված համայնքի կազմում են գտնվում Աշտարակ, Ագարակ, Աղձք, Անտառուտ, Ավան, Արագածոտն, Արուճ, Արտաշավան, Բազմաղբյուր, Բյուրական, Դպրևանք, Լեռնարոտ, Կարբի, Կոշ, Ղազարավան, Նոր Ամանոս, Նոր Եդեսիա, Նոր Երզնկա, Ոսկեհատ, Ոսկեվազ, Սաղմոսավան, Սասունիկ, Վերին Սասունիկ, Տեղեր, Ուշի, Ուջան, Փարպի, Օհանավան,  Օշական, Օրգով բնակավայրերը: Այժմ Աշտարակ համայնքն ունի 30 վարչական տարածք՝ 1 քաղաքային և 29 գյուղական։ Մինչ այդ շարունակվում էին նախորդ հնգամյա պլանով, տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված աշխատանքները, դեկտեմբերի 20-ին և 27-ին կայացած ավագանու նիստերի ընթացքում ընտրվել են համայնքի ղեկավարը և տեղակալները, հաստատվել է համայնքապետարանի աշխատակազմի նոր հաստիքացուցակը, ինչպես նաև համայնքային ենթակայության ՀՈԱԿ-ների կառուցվածքն ու հաստիքացուցակները։ Խոշորացման արդյունքում 2022թ․ 1-ին և 2-րդ եռամսյակներին եղան կառուցվածքային և կազմային փոփոխություններ, ավագանու նիստին ներկայացվել են համայնքի զարգացման հնգամյա պլանը և տարեկան աշխատանքային պլանը, որոնք ներառել են համայնքի բոլոր վարչական տարածքների առաջնային խնդիրները, իսկ դրանք վեր են հանվել հանրային քննարկումների, բնակիչների հետ հանդիպումների, բնակիչների հարց-առաջարկների միջոցով։

Համայնքապետարանում ակտիվ գործում է քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակը (ՔՍԳ), որի միջոցով իրականացվում է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների տրամադրումը: Գրասենյակները գործում են «Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ» սկզբունքով՝ բնակչի համար ապահովելով հարմարավետ և որակյալ սպասարկում:

Աշտարակ  համայնքում ներդրված է Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի՝ (ՀԿՏՀ) խոշորացված համայնքի համար մշակված տարբերակը, որը հնարավորություն է ընձեռում համայնքի բնակավայրերում, վարչական ղեկավարների միջոցով քաղաքացիներին էլեկտրոնային եղանակով մատուցել գրեթե բոլոր այն ծառայությունները, որոնք տրամադրվում են քաղաքացուն՝ համայնքապետարան այցելելու դեպքում: Նման ծառայությունների թվին են պատկանում քաղաքացիների դիմումների ընդունումը, տարաբնույթ տեղեկանքների տրամադրումը, համայնքի ղեկավարի և ավագանու մոտ ընդունելության գրանցումը, գույքային  հարկերի և վարձակալական վճարների գանձումը կամ դրանց առնչվող տեղեկանքների տրամադրումը: Եթե մինչև խոշորացումը, օրինակ, համայնքի կազմում ընդգրկված բնակայրերի բնակիչներն իրենց գույքահարկի կամ հողի հարկի վճարման կամ տեղեկանք ստանալու համար ստիպված էին այցելել այլ համայնք, ապա այսօր հնարավորություն ունեն դա իրականացնելու հենց իրենց բնակավայրում: Այս  ծրագիրն ավելի գործածելի դարձավ, քանի որ  կորոնավիրուսի տարածումը  կանխարգելելու նպատակով ծառայությունների մեծ մասը կատարվել է  և որոշ չափով այժմ էլ կատարվում է էլեկտրոնային տարբերակով, բայց պետք է նշել, որ բնակիչները չեն նախընտրում էլեկտրոնային տարբերակով դիմումներ, հարցումներ կամ առաջարկներ ուղարկելը, նախընտրում են գալ համայնքապետարան՝ թեկուզ ամենահեռու վարչական տարածքից և անձամբ իրենց դիմումը տալ:

Համայքապետարանն ունի պաշտոնական համացանցային կայք (www.ashtarak.am և  https://www.facebook.com/ashtarakmunicipality/ ), ինչը  մեծապես նպաստում է համայնքի ղեկավարի և ավագանու գործունեության հրապարակայնության, թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովմանը: Կայքում տեղադրվում է համայնքին վերաբերող բոլոր նյութերը, և համայնքի բոլոր բնակիչները կարող են ծանոթանալ այդ նյութերին, հաշվետվություններին, հայտարարություններին, հանրային քննարկումների արդյունքներին, ծանոթանալ առաջիկա ծրագրերին, տեղյակ լինել նորություններին:

Աշտարակ համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի միջոցով արդեն իրականացվում է համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներում երեխաների ընդունելությունը, որոշակի խնդիրների ու հարցերի շտկման դեպքում ընդունելությունը կկազմակերպվի միայն էլեկտրոնային եղանակով:

Աշտարակ համայնքում խոշորացումից հետո սկսվել և շարունակվում է իրականացվել աշխատանքներ, որոնք կատարվում են  վարչական համարյա բոլոր տարածքներում՝ ըստ կարիքի և անհրաժեշտության:

Համայնքում  պարբերաբար իրականացվել են բոլոր վարչական տարածքների ճանապարհների  սանմաքրման աշխատանքներ, ինչպես նաև  աղբից  մաքրվել են  միջգյուղական, ներգյուղական  ճանապարհամերձ  հատվածները,  սելավատարները,  առուները, բակերը:

Պարբերաբար թարմացվում և ընդլայնվում է լուսավորության ցանցը, վերանորոգվում և ընդլայնվում են խմելու և ոռոգման ջրի ցանցերը, փոսալցվում և հարթեցվում են ճանապարհները: Այս  աշխատանքները կատարվում են պարբերաբար և վարչական բոլոր տարածքներում՝ ըստ անհրաժեշտության: Համայնքի բոլոր վարչական տարածքներում աղբահանության աշխատանքները կատարվում են ամենօրյա ռեժիմով, մշտապես թարմացվում են աղբամանները, ավելացվում են աղբամանների տեղերը։

Կապիտալ ծրագրեր

| Մինչև 2021թ. խոշորացումը | Խոշորացումից հետո |
| --- | --- |
| Աշտարակ՝ 2021թ 1; Օհանավան; Օհանավան համայնքի փողոցների գազիֆիկացման աշխատանքներ. 2; Օհանավան; Օհանավան համայնքի մշակույթի տան, ուսուցման կենտրոնի և համայնքային կենտրոնի մասնաշենքի հիմնանորոգման և վերնահարկի կառուցման աշխատանքներ. 3; Օհանավան; Օհանավան համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության աշխատանքների իրականացում. 4; Օհանավան; Օհանավան համայնքի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգում և ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերանորոգում. 2; Օհանավան; Օհանավան համայնքի հասարակական նշանակության շինությունների կառուցում, հիմնանորոգում և հասարակական նշանակության տարածքների բարեկարգում. 3; Օշական; Օշական համայնքի թիվ 2 խորքային հորի պոմպի և մղման խողովակաշարի վերականգնում. 4; Օրգով; Օրգով համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների արտաքին լուսավորության անցկացում. 5; Վերին Բազմաբերդ; Վերին Բազմաբերդ համայնքում ֆոտովոլտային պանելների տեղադրում. 3; Սասունիկ; Սասունիկ համայնքի պանթեոնի տարածքի ցանկապատի կառուցում. 4; Վ․ Սասնաշեն; Վերին Սասնաշեն համայնքի խմելու ջրագծի մասնակի վերանորոգում. 5; Անտառուտ; Անտառուտ համայնքի համայնքային կենտրոնի կառուցում. 6; Աղձք; Աղձք համայնքում մանկական այգու կառուցում. 4; Ագարակ; Ագարակ համայնքի փողոցների գազիֆիկացում. 5; Ագարակ; Ագարակ համայնքի խմելու ջրագծի ցանցի հիմնանորոգում և քայքայված հատվածների փոխարինում. 6; Ագարակ; Ագարակ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության աշխատանքների իրականացում. 7; Ուջան; Ուջան համայնքում ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում. 5; Ուջան; Ուջան համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի և նոր ջրագծի կառուցում. 6; Ուջան; Ուջան համայնքի փողոցների, նրբացքների և փակուղիների մասնակի գազիֆիկացում. 7; Բյուրական; Բյուրական համայնքի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում և ասֆալտբետոնե ծածկույթի կապիտալ վերանորոգում. 8; Բյուրական; Բյուրական համայնքի մեկ պատուհան գրասենյակի համապատասխան վարչական սարքավորումների և գույքի ձեռքբերում. 6; Բյուրական; Բյուրական համայնքի խմելու ջրի ջրագծի ցանցի հիմնանորոգում և քայքայված հատվածների փոխարինում. 7; Բյուրական; Բյուրական համայնքի փողոցների լուսավորության աշխատանքների իրականացում. 8; Բյուրական; Բյուրական համայնքի փողոցների գազիֆիկացում. 9; Բյուրական; Բյուրական համայնքի հասարակական նշանակության շինությունների կառուցում, հիմնանորոգում և հասարակական նշանակության տարածքների բարեկարգում. 7; Արագածոտն; Արագածոտն համայնքի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ. 8; Արագածոտն; Արագածոտն համայնքի մանկապարտեզի սարքավորումների և գույքի ձեռքբերում. 9; Արագածոտն; Արագածոտն համայնքի մանկապարտեզի տարածքի բարեկարգում, խաղահրապարակի կառուցում. 10; Արտաշավան; Արտաշավան համայնքում պուրակի կառուցում. 8; Արտաշավան; Արտաշավան համայնքի համայնքապետարանի տանիքի վերանորոգում. 9; Արտաշավան; Արտաշավան համայնքի ոռոգման համակարգի վերանորոգում. 10; Փարպի; Փարպի համայնքի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգում և ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերանորոգում. 11; Վ․ Սասունիկ; Վերին Սասունիկ համայնքի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատում. 9; Տեղեր; Տեղեր համայնքի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգում և ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերանորոգում. 10; Ղազարավան; Ղազարավան համայնքում խմելու ջրագծի համակարգի կապիտալ վերանորոգում. 11; Կարբի; Կարբի համայնքի «Այ-Թի դպրոց և ուսուցման կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի մասնաշենքի հիմնանորոգում. 12; Կարբի; Կարբի համայնքի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգում և ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերանորոգում. 10; Կարբի; Կարբի համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության աշխատանքների իրականացում. 11; Կարբի; Կարբի համայնքի հասարակական նշանակության տարածքների բարեկարգում. 12; Կարբի; Կարբի համայնքի հասարակական նշանակության շինությունների կառուցում, հիմնանորոգում, տարածքների բարեկարգում. 13; Կոշ; Կոշ համայնքի 5, 6, 8 փողոցների ասֆալտապատում. 11; Նոր Եդեսիա; Նոր Եդեսիա համայնքի ջրատարի վերակառուցում. 12; Ոսկեհատ; Ոսկեհատ համայնքի խորքային հորի պոմպի և մղման խողովակաշարի հիմնանորոգում. 13; Ոսկեվազ; Ոսկեվազ համայնքի թվով 10 փողոցների, նրբանցքների և փակուղիների մասնակի գազիֆիկացում. 14; Ոսկեվազ; Ոսկեվազ համայնքիԱրագածի փողոց, Արարատյան փողոց, Մաշտոցի փողոց մասնակի, Արագածի փողոց 11 նրբանցքն ամբողջությամբ՝ դպրոցի հարակից ճանապարհի մայթի վերանորոգման և ասֆալտապատման աշխատանքներ. 12; Նոր Ամանոս; Նոր Ամանոս համայնքում ֆոտովոլտային վահանակների տեղադրում. 13; Արուճ-2020թ արժեքը չի փոխվել; Արուճ համայնքի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում և ասֆալտբետոնե ծածկույթի կապիտալ վերանորոգում. 14; Աշտարակ; Աշտարակ համայնքի թիվ4 «Հասմիկ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգում և բակային տարածքների բարեկարգում. 15; Աշտարակ; Աշտարակ համայնքի նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում և բակերի բարեկարգում. 13; Աշտարակ; Աշտարակ համայնքի Մուղնի թաղամասում և ԲԲՇ-ների բակերում խաղահրապարակների և հանգստի գոտիների կառուցում և վերականգնում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու բարեկարգում. 14; Աշտարակ; Աշտարակ համայնքի փողոցների ԲԲՇ-ների բակերի ասֆալտապատում, քայքայված հատվածների փոխարինում. 15; Աշտարակ; Աշտարակ համայնքի բանուկ թաղամասերի լուսավորության նոր համակարգի կառուցման, առկա համակարգի ընդլայնման, վերազինման, արդիականացման աշխատանքներ. 16; Աշտարակ; Աշտարակ համայնքի Վ․ Պետրոսյան 1, 1/1,4, Պռոշյան 9, Արամ Մանուկյան 17, Գ․ Լուսավորիչի 1 ԲԲՇ-ների տանիքների հիմնանորոգում. 14; Ավան; Ավան համայնքի խմելաջրի ներքին ցանցի վերանորոգում. 15; Արուճ; Արուճ համայնքի մշակույթի տան մասնաշենքի վերանորոգում. 16; Արուճ; Արուճ համայնքի փողոցների լուսավորության աշխատանքների իրականացում. 17; Արուճ; Արուճ համայնքի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում և ասֆալտբետոնե ծածկույթի կապիտալ վերանորոգում. 15; Լեռնարոտ; Լեռնարոտ համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում. Աշտարակ՝ 2020թ 1; Ագարակ; Փողոցների արտաքին լուսավորության աշխատանքների իրականացում. 2; Ագարակ; խմելու ջրի ջրագծի ցանցի հիմնանորոգման և քայքայված հատվածների փոխարինման աշխատանքների իրականացում. 3; Ագարակ; Փողոցների գազիֆիկացման աշխատանքների իրականացում. 4; Արտաշավան; Փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների իրականացում. 2; Արտաշավան; Մաքուր ջուր, երջանիկ համայնք. 3; Արուճ; Ներհամայնքային փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի հիմնանորոգում. 4; Արուճ; Փողոցների արտաքին լուսավորության աշխատանքների իրականացում. 5; Բազմաղբյուր; Ներհամայնքային փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի հիմնանորոգում. 3; Աղձք; փողոցների ասֆալտապատում. 4; Նոր Ամանոս; մանկապարտեզի համապատասխան գույքի ձեռքբերում. 5; Նոր Ամանոս; մշակույթի տան նախասրահի վերանորոգում. 6; Տեղեր; Ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացու. 4; Ոսկեհատ; Համայնքի փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների իրականացում. 5; Աշտարակ; Համայնքի փողոցների, ԲԲՇ-երի ասֆալտապատման, քայքայված հատվածների փոխարինման աշխատանքներ. 6; Աշտարակ; Արամ Մանուկյան9, Տիգրան Մեծի 34 շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացման աշխատանքների իրականացում. 7; Աշտարակ; Ներսես Աշտարակեցու փողոցից պատմական միջուկ տանող ճանապարհի, 2 ԲԲՇ-ների բակերի կապիտալ նորոգում, Արտակի փողոցի հիմնանորոգում, 3 ԲԲՇ-ների բակերի ասֆալտապատում, քայքայված հատվածների փոխարինում. 5; Աշտարակ; Ներսես Աշտարակեցու N 76, Տիգրան Մեծի NN 4 և 27 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում. 6; Աշտարակ; Լուսավորության համակարգի վերազինման, արդիականացման աշխատանքների իրականացում. 7; Աշտարակ; Համայնքի կարիքների համար աղբատար, բազմաֆունկցիոնալ մեքենաների ձեռքբերում. 8; Աշտարակ; քաղաքային զբոսայգու առկա լողավազանի և հարակից տարածքի շենք-շինությունների վերակառուցում և բարեկարգում. 6; Փարպի; Ներհամայնքային փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի հիմնանորոգում. 7; Փարպի; Փողոցների արտաքին լուսավորության աշխատանքների իրականացում. 8; Կարբի; Այ-թի դպրոցի և ուսուցման կենտրոնի հիմնադրման համար շենքի շինության ձեռք բերում. 9; Կարբի; Համայնքի կարիքները սպասարկելու նպատակով հատուկ տեխնիկայի ձեռքբերում. 7; Կարբի; մարզադպրոցի կառուցում. 8; Կարբի; Ներհամայնքային փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում և կապիտալ վերանորոգում. 9; Կարբի; կենտրոնական այգու տարածքի բարեկարգման աշխատանքների իրականացում և խաղահրապարակի կառուցում. 10; Կարբի; Խմելու ջրի ջրագծի ցանցի հիմնանորոգման և քայքայված մասերի փոխարինման աշխատանքներ. 8; Կարբի; Փողոցների արտաքին լուսավորության աշխատանքների իրականացում. 9; Անտառուտ; Փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների իրականացում. 10; Արագածոտն; Ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում. 11; Արագածոտն; Մշակույթի տան վերանորոգում. 9; Արագածոտն; Մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում. 10; Արագածոտն; Ոռոգման ջրագծի ցանցի հիմնանորոգման և քայքայված հատվածների փոխարինման աշխատանքների իրականացում. 11; Ավան; Փողոցային լուսավորման ցանցի կառուցում. 12; Ավան; Խմելաջրերի ներքին ցանցի վերանորոգում. 10; Բյուրական; Ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում. 11; Բյուրական; Փողոցների արտաքին լուսավորության աշխատանքների իրականացում. 12; Բյուրական; Փողոցների գազիֆիկացման աշխատանքների իրականացում. 13; Բյուրական; խմելու ջրի ջրագծի ցանցի հիմնանորոգման և քայքայված հատվածների փոխարինման աշխատանքներ. 11; Բյուրական; Համայնքապետարանի շենքում մեկ պատուհան գրասենյակի ստեղծում. 12; Ղազարավան; խմելու ջրագծի համակարգի կապիտալ վերանորոգում. 13; Ղազարավան; Ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ. 14; Ոսկեվազ; Արագածի, Արարատյան, Մաշտոցի փողոցների գիշերային լուսավորման աշխատանքներ. 12; Ոսկեվազ; Մի շարք փողոցների գազիֆիկացման աշխատանքներ. 13; Կոշ; 6-րդ փողոցի 5-րդ փակուղու ասֆալտապատում. 14; Կոշ; Համայնքի նորակառույց թաղամասերի գազիֆիկացում. 15; Նոր Եդեսիա; 1-ին, 3-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 9-րդ 10-րդ փողոցների լուսավորության աշխատանքներ. 13; Նոր Եդեսիա; 1-ին և 9-րդ փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերանորոգում. 14; Օհանավան; Փողոցների գազիֆիկացման աշխատանքների իրականացում. 15; Օհանավան; Ներհամայնքային փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի հիմնանորոգում. 16; Օհանավան; Փողոցների արտաքին լուսավորության աշխատանքների իրականացում. 14; Օհանավան; Համայնքի կարիքները սպասարկելու նպատակով հատուկ տեխնիկայի ձեռքբերում. 15; Օշական; Ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում. 16; Օշական; Կենտրոնական այգու տարածքի բարեկարգման աշխատանքների իրականացում. 17; Օշական; Ներհամայնքային փողոցների արտաքին լուսավորության աշխատանքների իրականացում. 15; Օշական; Մանկապարտեզի շենքի տանիքի հիմնանորոգում. 16; Օշական; Մշակույթի տան ջեռուցման համակարգի հիմնանորոգում. 17; Սասունիկ; Կարին թաղամասի, 5-րդ փողոցի ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգման աշխատանքներ. 18; Սասունիկ; 33-րդ փողոցի 1, 2, 3, 5 և 32-րդ փողոցի 2, 4 ԲԲՇ-ի տանիքների նորոգում. 16; Սասունիկ; 33-րդ փողոցի 1, 2, 3, 5 և 32-րդ փողոցի 2, 4 ԲԲՇ-ի արտաքին պատերի և տանիքի ամբողջական ջերմամեկուսացում, մուտքերի դռների և պատուհանների ամբողջական վերանորոգում, լուսային համակարգի տեղադրում. 17; Ուջան; Ջրարբիացման համակարգի կառուցում. 18; Ուշի; Փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում. | Աշտարակ՝ 1; Աշտարակ; Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի բակերի, 24 բնակավայրերի փողոցների, դեպի գերեզմանատուն տանող ճանապարհի և գերեզմանատան մուտքերի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում; Ասֆալտա պատում; 363 200 000. 2; Աշտարակ; Աշտարակ համայնքի 24 բնակավայրերի գերեզմանատների հանգստյան քարերի տեղադրման և հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների իրականացում; Բարե կարգում; 76 450 000. 3; Աշտարակ; Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի թիվ 4 «Հասմիկ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման և բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում; Նախադպրոցական հաստատություններ; 350 000 000. 4; Աշտարակ; Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի թիվ 1 «Մանուշակ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման և բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում; Նախադպրոցական հաստատություններ; 152 298 710. 5; Աշտարակ; Աշտարակ համայնքի Արտաշավան բնակավայրի «Կակաչ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման և բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում; Նախադպրոցական հաստատություններ; 112 300 000. ԸՆԴԱՄԵՆԸ; 1 054 248 710. |

Աշտարակ համայնքը խոշորացումից հետո նախատեսվում է լուծել Աշտարակ   համայնքում  «Աշտարակ Համայնքի Կոմունալ Ծառայություն» ՀՈԱԿ-ի կողմից սպասարկվող բնագավառներում` ջրամատակարարման և ջրահեռացման  համակարգի, աղբահանության, ձնմաքրման և սանիտարական մաքրման գործընթացի կազմակերպման նպատակով` նախատեսվում է ձեռքբերել անհրաժեշտ հատուկ տեխնիկա` որակյալ աշխատանքներն իրականացնելու համար, ինչը կնպաստի բարեկարգ և հյուրընկալ համայնք ունենալուն։

Նախատեսվում է ձեռք բերել սկզբում թվով 13 կոմունալ տեխնիկա` աղբատար հետևի բեռնավորմամբ 4հատ, աղբատար կողային բարձումով 3հատ, Բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ ճանապարհային մեքենա բարձր անցունակության՝ Dongfeng snow blade combination Truck 4х4 ամրաշրջանակով և 4х2 ամրաշրջանակով 1հատ, SHACMAN L3000 4×2 Crane mounted on truck Main Specifications 1հատ, Bobcat S630 անիվային բեռնիչ 1հատ, և 2հատ JCB 3CX Super backhoe loader:

Հաշվի առնելով Աշտարակ համայնքի բնակավայրերի աշխարհագրական դիրքը, բնակլիմայական պայմանները, ներհամայնքային փողոցների վիճակը, նպատակահարմար ենք համարում ճանապարհների խճապատման, վերանորոգման աշխատանքները կազմակերպել վերոնշված հատուկ բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկայով:

Աշտարակ համայնքի արտաքին լուսավորության բարելավման շրջանակներում Աշտարակ  քաղաքային համայնքում և 29 բնակավայրում շարունակվում են  թարմացվել լուսավորության ցանցը, անցկացվել  ժամանակակից լեդ լուսավորություն, ավելացվում են  լուսադիոդայինլամպերը:

Սուբվենցիոն ծրագրերով նախատեսվում են գազաֆիկացման /3 բնակավայր/, ասֆալտապատման /30 բնակավայր/, մանկապարտեզների կառուցման և վերանորոգման /2 բնակավայր/, ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ /3 բնակավայր/:

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված 2023 թվականի ՀՀ պետական բյուջեից թվով 18 սուբվենցիայի հայտերը։ Հայտերը, ըստ Աշտարակ խոշորացված համայնքի բնակավայրի, ներառում են ասֆալտապատման, գազաֆիկացման, խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգման, բժշկական ամբուլատորիայի, շենքերի և շինությունների, բակային տարածքների բարեկարգման և մի շարք այլ աշխատանքներ:

Համայնքի հաստիքներ

| Համայնք (բնակավայր) | Մինչև խոշորացումը |  | Խոշորացումից հետո |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Հաստիք |  | Հաստիք |  | Ավագանու անդամներ |
|  |  | Աշտարակ |  |  |  |
| Աշտարակ | 40 |  | 230 |  | 27 |
| Օշական | 21 |  | 0 |  | 0 |
| Ոսկեհատ | 13 |  | 0 |  | 0 |
| Ոսկեվազ | 20 |  | 0 |  | 0 |
| Վ. Սասունիկ | 5 |  | 0 |  | 0 |
| Աղձք | 16 |  | 0 |  | 0 |
| Բյուրական | 21 |  | 0 |  | 0 |
| Օրգով | 8 |  | 0 |  | 0 |
| Ագարակ | 21 |  | 0 |  | 0 |
| Սասունիկ | 29 |  | 0 |  | 0 |
| Տեղեր | 6 |  | 0 |  | 0 |
| Անտառուտ | 5 |  | 0 |  | 0 |
| Ավան | 11 |  | 0 |  | 0 |
| Արագածոտն | 10 |  | 0 |  | 0 |
| Արուճ | 13 |  | 0 |  | 0 |
| Դպրեվանք | 4 |  | 0 |  | 0 |
| Լեռնարոտ | 7 |  | 0 |  | 0 |
| Կոշ | 16 |  | 0 |  | 0 |
| Փարպի | 14 |  | 0 |  | 0 |
| Բազմաղբյուր | 9 |  | 0 |  | 0 |
| Նոր Ամանոս | 13 |  | 0 |  | 0 |
| Նոր Եդեսիա | 10 |  | 0 |  | 0 |
| Ուջան | 17 |  | 0 |  | 0 |
| Ղազարավան | 9 |  | 0 |  | 0 |
| Կարբի | 17 |  | 0 |  | 0 |
| Օհանավան | 16 |  | 0 |  | 0 |
| Ուշի | 11 |  | 0 |  | 0 |
| Արտաշավան | 10 |  | 0 |  | 0 |
| Սաղմոսավան | 5 |  | 0 |  | 0 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 426 |  | 230 |  | 27 |