Ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի հսկողություն, ուսումնասիրություններ և փորձաքննություններ

ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2025թ. ընթացքում

կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1049

Միջոցառման դասիչը՝ 11004

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

ՀՀ 2025 թվականի համար պետական բյուջեով նախատեսվում է հաստատել 370,000.0 հազար ՀՀ դրամ:

Ծրագրով իրականացվել են ավտոմոբիլային ճանապարհների առանձին հատվածների ծածկի վիճակի տեխնիկական տվյալների հավաքագրում, երթևեկության ինտենսիվության չափումներ և վերլուծություն, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավում, ավտոճանապարհների և դրանց ինժեներական կառույցների (կամուրջներ, թունելներ, մետաղական արգելափակոցներ) վիճակի պարբերական ուսումնասիրություններ և կապալառու կազմակերպությունների աշխատանքի դիտարկում և գնահատում, տեխնիկապես հիմնավորված վերականգնողական միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, ճանապարհահատվածների գույքագրում և տեսաձայնագրոմ, ինչպես նաև լաբորատոր փորձարկումներ:

Մասնավորապես 2025 թվականի ընթացքում նախատեսվում է ուսումնասիրել միջպետական և հանրապետական նշանակության շուրջ 1850կմ ավտոմոբիլային ճանապարհահատվածներ, այդ թվում՝ միջպետական նշանակության 1400 կմ և հանրապետական նշանակության 450 կմ։

Ելնելով հետազոտման արդյունքներից կազմվել է 2025թ. համար միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհահատվածների ցանցի թերությունների ցանկ, կազմվել են անհարթության գործակցի գրաֆիկները և դրանց սահմանային արժեքները։

Կկատարվեն ՀՀ 6 միջպետական ավտոճանապարհների 7 կետերում տեղակայված հաշվիչների կարգաբերման աշխատանքներ և հաշվիչների տվյալների հավաքագրում։ Ստացված ինտենսիվության տվյալները հանդիսանում են HDM-4 տնտեսագիտական վերլուծության ծրագրի մուտքային տվյալ (AADT – միջին օրական ինտենսիվությունը տարվա կտրվածքով): Թվով 6 միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհին տեղակայված առցանց աշխատող հաշվիչների միջին օրական ինտենսիվությունը 2023թ-ին կազմել է 8168 ավտոմեքենա, որից թեթև մարդատար՝ 7679 բեռնատար՝ 303 և բեռնատար կցորդով՝ 186 ավտոմեքենա։ 2023 թվականի ավտոտրանսպորտային միջոցների ինտեսիվությունը 2022 թվականի (5016 ավտոմեքենա) համեմատությամբ աճել է 2663 ավտոմեքենայով։ Ըստ շարժական հաշվիչների գրանցման տվյալների, միջին օրական ինտենսիվությունը 2023 թվականին միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների թվով 59 հատվածներում ինտեսիվությունը կազմել է՝ 7277 ավտոմեքենա, իսկ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների թվով 42 հատվածներում՝ 2410 ավտոմեքենա։ Կատարվել է հավաքագրված տվյալների ամփոփում, մուտքագրում համակարգիչ և համապատասխան վերլուծություն: Այս ցուցանիշները տարեց տարի 15%-ի չափով ավելացման միտում ունեն:

2023 թվականի ընթացքում «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի մասնագետների կողմից հավաքագրված, ամփոփված և համադրված տվյալների հիման վրա համակարգչային HDM-4 տնտեսագիտական վերվուծությունների մոդելի միջոցով կազմվել է ուսումնասիված ճանապարհահատվածների միջինժամկետ և երկարաժամկետ վերականգման ծրագրեր։ Կազմվել է ուսումնասիրված ճանապարհահատվածների վերականգման առաջարկվող տեղամասերի համար 2025թ. վերականգման ենթակա ավտոճանապարհների վերաբերյալ առաջարկություններ։

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում ( Տրանշ 2)

ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2025թ. ընթացքում

կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1049

Միջոցառման դասիչը՝ 11009 - 21006

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի նպատակը՝ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի մաս հանդիսացող Աշտարակ-Թալին 42 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի կառուցում:

Ակնկալվող արդյունքները՝ նախատեսվում է կառուցել I տեխնիկական կարգի (100 կմ/ժամ հաշվարկային արագությամբ) շուրջ 42 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատված, բաղկացած 2 Լոտից՝ 8 կմ և 34 կմ:

Ներդրումային ծրագիրը կնպաստի հետևյալ նպատակների իրականացմանը՝ միջշրջանային ճանապարհային տրանսպորտի տրանզիտի հեշտացում, առևտրային հոսքերի և մրցակցայնության մեծացում, տրանսպորտի ծախսերի նվազեցում, շուկաների, աշխատանքների և սոցիալական ծառայությունների մոբիլության ու հասանելիության ապահովում, նաև կառավարման բարելավում:

2025թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

11009 միջոցառման համար նախատեսվում է վարկային միջոցների հաշվին կատարել 6,021.13 հազար դրամ և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 157,211.60 հազար դրամ:  Մասնավորապես նախատեսվում է իրականացնել վարկային միջոցների հաշվին ֆինանսական աուդիտի ծառայություն 6,000.0 հազար դրամի չափով, իսկ ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին 157,211.60 հազար ՀՀ դրամ՝ ծրագրի աշխատակիցների աշխատավարձերի համար, որոնք նախորդ տարիներին ֆինանսավորվում էին Տրանշ 3 ԱԶԲ ծրագրից: Ի լրումն տեղեկացնենք, որ համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ԱԶԲ-ի հետ համաձայնության  վարկային միջոցների սպառվելուց հետո առկա պարտավորությոնները և ծրագիրն ավարտին հասցնելու համար նախատեսվող ծախսերը պետք է իրականացվեն ՀՀ համաֆինանսավորման հաշվին:

21006 միջոցառման համար նախատեսված է վարկային մասով 7,830,000.0 հազար ՀՀ դրամ, իսկ ՀՀ համաֆինանսավորման մասով 2,500,000.0 հազար ՀՀ դրամ: Առկա թվով 2 Կապալառուների կողմից ներկայացվող կատարողականների համար նախատեսված է ընդամենը 8,000,000.0 հազար դրամ, որից վարկի մասով 5,000,000.0 հազար ՀՀ դրամ, իսկ համաֆինանսավորման մասով 3,000,000.0 հազար ՀՀ դրամ՝ ԱԱՀ-ի վճարման համար, որն ավելի մեծ կարող է լինել հաշվի առնելով տրված կանպավճարը, որը կատարվել է միայն վարկային միջոցների հաշվին: Տեխնիկական հսկողի ծառայությունների համար նախատեսված է ընդամենը 2,330,000.0 հազար դրամ, որից վարկի մասով 1,600,000.0 հազար ՀՀ դրամ, իսկ համաֆինանսավորման մասով 730,000.0 հազար ՀՀ դրամ՝ ԱԱՀ-ի վճարման համար, որն ավելի մեծ կարող է լինել հաշվի առնելով տրված կանպավճարը, որը կատարվել է միայն վարկային միջոցների հաշվին:

Ծրագրի 2025թ. բյուջեն

2025թ. համար նախատեսվել է՝ 10,493,233.0 հազ. դրամ (25,981.07 հազ. ԱՄՆ դոլար), որը հաշվարկվել է` 1 ԱՄՆ դոլար = 403.88 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի  զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3) ծրագրի 2024թ. ընթացքում կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1049

Միջոցառման դասիչը՝ 11011-21011

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

2025-2027թթ համար Տրանշ 3 վարկային միջոցների խնայողությունների հաշվին նախատեսվում է իրականացնել Տրանշ 2 Ծրագրի 34կմ-ից 8.8կմ-ոց հատվածի շին աշխատանքները, իսկ պահպանման ծախսերի մասով նախատեսվում է իրականացնել տարեկան ֆինանսական աուդիտը և 4 ամսվա համար թվով 2 աշխատակիցների աշխատավարձերի վարձատրություն՝ ծրագիրը փակելու նպատակով:

2025թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

11011 միջոցառման համար նախատեսվում է վարկային միջոցների հաշվին կատարել 2,200.0 հազար դրամ՝ տարեկան ֆինանսական աուդիտի համար, և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 5,600.0 հազար դրամ, աուդիտի համար նախատեսված գումարի ԱԱՀ-ի վճարման, ինչպես նաև վերոնշյալ 2 աշխատակիցների 4 ամսվա աշխատավարձերի վճարման համար:

21011 միջոցառման համար նախատեսված է վարկային մասով 833,200.0 հազար ՀՀ դրամ, իսկ ՀՀ համաֆինանսավորման մասով 166,800.0 հազար ՀՀ դրամ, որն ամբողջությամբ նախատեսված է 2024թ.-ին ընդունված շին աշխատանքների վերջին վճարումների համար:

Միջոցառման 2025թ. բյուջեն

Ծրագրի բյուջեն 2025թ. համար կազմում է՝ 1,007,800.0  հազ. դրամ (2,495.30 հազ. ԱՄՆ դոլար), որը հաշվարկվել է` 1 ԱՄՆ դոլար = 403.88 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի  զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3

ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2025թ. ընթացքում

կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1049

Միջոցառման դասիչը՝ 21009

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի նպատակն է Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի մաս հանդիսացող Լանջիկ-Գյումրի 27,5 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի կառուցում:

Ակնկալվող արդյունքն է՝ գոյություն ունեցող միակողմանի 2 երթևեկելի գոտուց բաղկացած Մ1 մայրուղու վերակառուցում միջազգային չափանիշներին համապատասխան 4 երթևեկելի գոտուց բաղկացած երկկողմ ավտոմայրուղի, հարմարավետության ու անվտանգության բարձրացումը, ապրանքաշրջանառության մեծացում, տրանսպորտային ծախսերի կրճատում, տարանցիկ տրանսպորտի ներգրավում, տուրիզմի զարգացում

2025թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

21009 միջոցառման համար նախատեսվում է միայն ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցներ 2,140.0 հազար ՀՀ դրամ՝ իրականացնելու համար Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3-ի, Բենիամին համայնքի մոտակայքում հնագիտական տարածքը շրջանցելու նպատակով՝ Մ-1 Երեվան-Գյումրի-Վրաստանի սահման ավտոճանապարհի մոտ 2 կմ ճանապարհահատվածի նոր նախագծի ներքո ուղղիչ գործողությունների պլանի պատրաստման ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագրի մնացորդային վճարումը:

Ծրագրի 2025թ. բյուջեն

Ծրագրի բյուջեն 2024թ. համար կազմում է՝  2,140.0 հազ. դրամ (4.91 հազ. եվրո), որը հաշվարկվել է` եվրո = 435.91 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2025թ. ընթացքում կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1049

Միջոցառման դասիչները՝ 11012; 21012

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի նպատակն է՝ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի մաս հանդիսացող Քաջարան Ագարակ ճանապարհահատվածի (Ագարակից մինչև թունելի ելք) կառուցել II-րդ տեխնիկական կարգի  շուրջ 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ:

Ակնկալվող արդյունքն է՝ Քաջարան-Ագարակ հատվածում ճանապարհորդության ժամանակը մոտ 35-40 րոպեով կրճատում, հարմարավետության ու անվտանգության բարձրացում, ապրանքաշրջանառության մեծացում, տրանսպորտային ծախսերի կրճատում, տարանցիկ տրանսպորտի ներգրավում, տուրիզմի զարգացում:

2025թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

11012 միջոցառման համար նախատեսվում է վարկային միջոցների հաշվին կատարել 403,880.0 հազար դրամ և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 294,025 հազար դրամի ծախսեր: Նախատեսվում է իրականացնել տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայություն 4,000.0 հազար ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/, 400,800.0 հազար ՀՀ դրամ հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ծախսերի՝ փոխհատուցումներ ազդեցության ենթակա անձանց, կադաստրային, նոտարական և այլ չնախատեսված ծախսերի, ինչպես նաև ծրագրի պահպանման ծախսերի, այդ թվում՝ 248,050.0 հազար ՀՀ դրամ աշխատավարձերի և դրան հավասարեցված այլ միջոցների, 6,050.0 հազար ՀՀ դրամ շարունակական ծախսերի, այդ թվում՝ կապի, ապահովագրության և էլեկտրաէներգիայի, 4,000.0 հազար ՀՀ դրամ ներքին և արտաքին գործուղումների, 3,500.0 հազար ՀՀ դրամ տեղեկատվական և ներկայացուցչական ծախսերի համար, 3,600.0 հազար ՀՀ դրամ մասնագիտական ծառայությունների, 6,000.0 հազար ՀՀ դրամ մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման համար, 15,905.0 հազար ՀՀ դրամ՝ գրասենյակային, տնտեսական, կենցաղային և տրանսպորտային նյութերի, ինչպես նաև հատուկ բնույթի այլ ծախսերի համար, և ընկերության այլ ծախսերի համար 6,000.0 հազար ՀՀ դրամ:

21012 միջոցառման համար նախատեսված է վարկային մասով 16,155,200.0 հազար ՀՀ դրամ, որից 13,652,900.0 հազար ՀՀ դրամ Կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականների համար, 2,500,000.0 հազար ՀՀ դրամ տեխ հսկող ընկերության, ՀՕՏԾ իրականացնող և մոնիտորինգի խորհրդատվական ծառայությունների համար, ինչպես նաև 1,500.0 հազար ՀՀ դրամ վարչական սարքավորումները և 800.0 հազար ՀՀ դրամ ոչ նյութական ակտիվներ ձեռք բերելու նպատակով, իսկ ՀՀ համաֆինանսավորման մասով 3,231,040.0 հազար ՀՀ դրամ, որն նախատեսված է վերոնշյալ ծախսերի ԱԱՀ-ի մասով վճարումներ իրականացնելու համար:

Ծրագրի 2025թ. բյուջեն

Ծրագրի բյուջեն 2025թ. համար կազմում է՝ 20,084,145 հազ. դրամ (49,728.0 հազ. ԱՄՆ դոլար), որը հաշվարկվել է` 1 ԱՄՆ դոլարը = 403.88 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2025թ. ընթացքում կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1049

Միջոցառման դասիչները՝ 11016; 21017

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի նպատակն է` Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի մաս հանդիսացող ՍիսիանՔաջարան II տեխնիկական կարգի (100 կմ/ժամ հաշվարկային արագությամբ) շուրջ 60 կմ ընդհանուր երկարությամբ նոր ճանապարհահատվածի, այդ թվում՝ 4.7 կմ ընդհանուր երկարությամբ կամուրջների և 12.5 կմ ընդհանուր երկարությամբ թունելների (ամենաերկարը` Բարգուշատի թունելն է, որի երկարությունը կկազմի շուրջ 8.6 կմ) կառուցում:

Ակնկալվող արդյունքն է՝ Սիսիան-Քաջարան ճանապարհային հատվածի երկարությունը մոտ 58 կմ-ով կրճատում, տրանսպորտային միջոցների առկա 50 կմ/ժ միջին արագությունը ավելացում մինչև 100 կմ/ժ, ճանապարհորդության ժամանակի մոտ 1,5-2 ժամով կրճատում, հարմարավետության ու անվտանգության բարձրացում, ապրանքաշրջանառության մեծացում, տրանսպորտային ծախսերի կրճատում, տարանցիկ տրանսպորտի ներգրավում, տուրիզմի զարգացում:

2025թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

11016 միջոցառման համար նախատեսվում է ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 1,072,700.0 հազար դրամ՝ հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ծախսեր՝ փոխհատուցումներ ազդեցության ենթակա անձանց, կադաստրային, նոտարական և այլ չնախատեսված ծախսերի համար:

21017 միջոցառման համար նախատեսված է միայն վարկային միջոց 15,800,000 հազար ՀՀ դրամ՝ մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ընկերությանը շինարարության մասով միայն կանխավճար տալու համար:

Ծրագրի 2025թ. Բյուջեն

Ծրագրի բյուջեն 2025թ. համար կազմում է՝ 16,872,700 հազ. դրամ (41,776.52 հազ. ԱՄՆ դոլար), որը հաշվարկվել է` 1 ԱՄՆ դոլարը = 403.88 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Հարկ եմ համարում նշել, որ քանի դեռ առկա չէ վարկային համաձայնագիրը, ինչպես նաև դեռևս չեն կնքվել Ծրագրի կապալառուի և տեխ հսկողի պայմանագրերը, ներկայացվող ծախսերի բաշխումն ու հաշվարկները կրում են զուտ կանխատեսումային բնույթ, ինչը հետագայում կարող է ենթարկվել փոփոխության, նույնիսկ ավելացման:

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2025թ. ընթացքում կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1049

Միջոցառման դասիչները՝ 11017, 21018

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի նպատակն է՝ Տրանշ 4-ի՝ Քաջարանի թունելի (երկարությունը՝ շուրջ 7.0 կմ) կառուցման և գոյություն ունեցող Մ-2,Երևան-Երասխ-ԳորիսՄեղրի-Իրանի սահման ճանապարհին շուրջ 4 կմ (Քաջարանի թունելի մուտք-ՍիսիանՔաջարան  նախատեսվող նոր ճանապարհահատվածի խաչմերուկ) երկարությամբ հատվածի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:

Ակնկալվող արդյունքն է՝ Քաջարան-Ագարակ հատվածի երկարության մոտ 14 կմ-ով կրճատում, հարմարավետության ու անվտանգության բարձրացում:

2025թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

11017 միջոցառման համար նախատեսվում է վարկային միջոցների հաշվին կատարել 168,417.0 հազար դրամ և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 44,750.0 հազար դրամի ծախսեր, որից 3,000.0 հազար ՀՀ դրամ տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունների համար, 125,907.0 հազար ՀՀ դրամ հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ծախսերի՝ փոխհատուցումներ ազդեցության ենթակա անձանց, կադաստրային, նոտարական և այլ չնախատեսված ծախսերի, ինչպես նաև ծրագրի պահպանման ծախսերի, այդ թվում՝ 60,000.0 հազար ՀՀ դրամ աշխատավարձերի և դրան հավասարեցված այլ միջոցների, 3,360.0 հազար ՀՀ դրամ շարունական ծախսերի, այդ թվում կապի  և ապահովագրության համար, 2,500.0 հազար ՀՀ դրամ ներքին և արտաքին գործուղումների համար, 1,300.0 հազար ՀՀ դրամ տեղեկատվական և ներկայացուցչական ծախսերի համար, 400.0 հազար ՀՀ դրամ մասնագիտական ծառայությունների, 3,000.0 հազար ՀՀ դրամ մեքենաների և սարքավորումների ընդհանուր վերանորոգման համար, 6,700.0 գրասենյակային, տնտեսական, կենցաղային և տրանսպորտային նյութերի համար և այլ ծախսերի համար 7,000.0 հազար ՀՀ դրամ:

21018 միջոցառման համար նախատեսված է վարկային մասով 8,333,000.0 հազար ՀՀ դրամ, որից 6,533,000.0 հազար ՀՀ դրամ Կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականների համար, 1,800,000.0 հազար ՀՀ դրամ տեխ հսկող ընկերության, ՀՕՏԾ իրականացնող և մոնիտորինգի խորհրդատվական ծառայությունների համար, իսկ ՀՀ համաֆինանսավորման մասով 1,667,000.0 հազար ՀՀ դրամ, որն նախատեսված է վերոնշյալ ծախսերի ԱԱՀ-ի մասով վճարումներ իրականացնելու համար:

Ծրագրի 2025թ. բյուջեն

Ծրագրի բյուջեն 2025թ. համար կազմում է՝ 10,213,167 հազ. դրամ (25,287.63 հազ. ԱՄՆ դոլար), որը հաշվարկվել է` 1 ԱՄՆ դոլարը = 403.88 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի (Տրանշ 5)

ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2025թ. ընթացքում

կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1049

Միջոցառման դասիչը՝ 11020 - 21021

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի նպատակն է՝ II տեխնիկական կարգի (100 կմ/ժամ հաշվարկային արագությամբ) շուրջ 23 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատված երկարությամբ հատվածի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:

Ակնկալվող արդյունքն է՝ Ապրանքաշրջանառության մեծացում, տրանսպորտային

ծախսերի կրճատում, տարանցիկ տրանսպորտի ներգրավում, տուրիզմի զարգացում հարմարավետության ու անվտանգության բարձրացում:

2025թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

11020 միջոցառման համար նախատեսվում է վարկային միջոցների հաշվին 272,445.0 հազար դրամ և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 754,120.0 հազար դրամի ծախսեր, որից տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայություն 4,000.0 հազար ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/, 1,001,400.0 հազար ՀՀ դրամ հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ծախսեր՝ փոխհատուցումներ ազդեցության ենթակա անձանց, կադաստրային, նոտարական և այլ չնախատեսված ծախսեր, ինչպես նաև ծրագրի պահպանման ծախսերի, այդ թվում՝ 24,000.0 հազար ՀՀ դրամ աշխատավարձերի և դրան հավասարեցված այլ միջոցների, 4,050.0 հազար ՀՀ դրամ շարունակական ծախսերի համար, այդ թվում կապի և ապահովագրության, 4,500.0 հազար ՀՀ դրամ ներքին և արտաքին գործուղումների, 10,175.0 հազար ՀՀ դրամ համակարգչային ծառայությունների, տեղեկատվական, ներկայացուցչական և ընդհանուր բնույթի ծախսերի համար, 2,700.0 հազար ՀՀ դրամ մասնագիտական ծառայությունների, 12,600.0 հազար ՀՀ դրամ շենքերի և կառույցների, նաև մեքենա սարքավորումների նորոգման և պահպանման համար, 17,140.0 հազար ՀՀ դրամ նյութերի, այդ թվում   գրասենյակային, տնտեսական, կենցաղային և տրանսպորտային նյութերի համար, ինչպես նաև 8,000.0 հազար ՀՀ դրամ այլ ծախսերի համար:

21021 միջոցաման համար նախատեսված է վարկային մասով 10,000,000.0 հազար ՀՀ դրամ շին աշխատանքների և տեխ հսկող ընկերության կանխավճարների համար, իսկ ՀՀ համաֆինանսավորման մասով 2,000,000.0 հազար ՀՀ դրամ՝ հնարավոր հարկերի վճարման համար:

Ծրագրի 2025թ. բյուջեն

Ծրագրի բյուջեն 2025թ. համար կազմում է՝ 2,226,565 հազ. դրամ (5,512.94 հազ. ԱՄՆ դոլար), որը հաշվարկվել է` 1 ԱՄՆ դոլարը = 403.88 ՀՀ դրամ փոխարժեքով: