Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2025թ. ընթացքում կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1167

Միջոցառման դասիչը՝ 42005

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանը, ինչպես նաև վերակառուցվում է 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:

Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանների, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը:

2025թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

2025թ. ընթացքում նախատեսվում է վարկային միջոցների հաշվին կատարել 529,460․27 հազ. դրամ (1,310․9 հազ. ԱՄՆ դոլար) վճարումներ, որից խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար՝ 773․6 հազ. դրամ (1․9 հազ. ԱՄՆ դոլար, գլխավոր կապալառուների կողմից շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգման համար՝ 160,071․18 հազ. դրամ (396․3 հազ. ԱՄՆ դոլար), սարքերի և սարքավորումների մատակարարման դիմաց 368,615․49 հազ. դրամ (912․7 հազ. ԱՄՆ դոլար)  և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 132,365․07 հազ. դրամ (327․7 հազ. ԱՄՆ դոլար)` առաջացող հարկերի և տուրքերի վճարման համար:

Միջոցառման 2025թ. բյուջեն

Միջոցառման բյուջեն 2025թ. համար կազմում է՝ 661,825․34 հազ. դրամ (1,638․7 հազ. ԱՄՆ դոլար), որը հաշվարկվել է` 1 ԱՄՆ դոլար = 403,88 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Գերմանիայի Զարգացման Վարկերի բանկի (KfW) և Եվրոպական ներդրումային բանկի վարկային միջոցների ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց-I (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2025թ. ընթացքում

կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1167

Միջոցառման դասիչը՝ 42008

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի նպատակն է միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը` վրացական սահմանին մոտ` Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): Վրացական կողմից միացումը նախատեսվել է «Մառնեուլի» ենթակայանից 500 կՎ ՕԳ-ի միջոցով, հայկական կողմից՝ Դդմաշենում տեղակայվող 400/220 կՎ ենթակայանից 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով: Արդյունքում` Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը նախատեսվել է ներկայիս 200 ՄՎտ-ից առաջին փուլում հասցնել 350 ՄՎտ-ի, հետագայում՝ ելնելով տարածաշրջանային շուկայի պահանջարկից, հասցնել մինչև 1050 ՄՎտ-ի:

Էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանի Հյուսիս-Հարավ /ՌԴ – Վրաստան - ՀՀ – ԻԻՀ/ փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման՝ ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանքը կազմակերպելու համար:

2025թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

2025թ. ընթացքում նախատեսվում է վարկային միջոցների հաշվին կատարել 27,575,761.4 հազ. դրամ (63,260.2 հազ. եվրո) վճարումներ, որից ծրագրի Փուլ I–III-ի վերահսկման խորհրդատվական ծառայությունների համար 124,329.2  հազ. դրամ (356.5 հազ. եվրո), գլխավոր կապալառուների կողմից շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգման համար՝ 5,490,286.5 հազ. դրամ (12,595.0 հազ. եվրո), մատակարարվող սարքերի և սարքավորումների համար՝ 21,961,145.8 հազ. դրամ (50,380.0  հազ. եվրո) և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 4,974,333.1 հազ. դրամ (11,411.4 հազ. եվրո)` առաջացող հարկերի և տուրքերի վճարման համար:

Ծրագրի 2025թ. բյուջեն

Ծրագրի բյուջեն 2025թ. համար կազմում է՝ 32,550,094.5 հազ. դրամ (74,671.6 հազ. եվրո), որը հաշվարկվել է` եվրո = 435,91 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Հարկ եմ համարում նշել, որ քանի դեռ չեն կնքվել Ծրագրի բոլոր երեք լոտերով գլխավոր կապալառուների պայմանագրերը, ներկայացվող ծախսերի բաշխումն ու հաշվարկները կրում են զուտ կանխատեսումային բնույթ, ինչը հետագայում կարող է ենթարկվել փոփոխության:

Եվրամիության Հանձնաժողովի կողմից Հարևանության ներդրումային գործիքի (NIF) ներքո դրամաշնորհի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց-I (Հայաստան- Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի  նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2025թ. ընթացքում կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1167

Միջոցառման դասիչները՝ 11006; 32006

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի նպատակն է միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը` վրացական սահմանին մոտ` Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): Վրացական կողմից միացումը նախատեսվել է «Մառնեուլի» ենթակայանից 500 կՎ ՕԳ-ի միջոցով, հայկական կողմից՝ Դդմաշենում տեղակայվող 400/220 կՎ ենթակայանից 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով: Արդյունքում` Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը նախատեսվել է ներկայիս 200 ՄՎտ-ից առաջին փուլում հասցնել 350 ՄՎտ-ի, հետագայում՝ ելնելով տարածաշրջանային շուկայի պահանջարկից, հասցնել մինչև 1050 ՄՎտ-ի:

Էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանի Հյուսիս-Հարավ /ՌԴ – Վրաստան - ՀՀ – ԻԻՀ/ փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման՝ ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանքը կազմակերպելու համար:

2025թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

11006 միջոցառման շրջանակներում

2025թ. ընթացքում նախատեսվում է դրամաշնորհային միջոցների հաշվին խորհրդատվական ծառայությունների համար կատարել 114,946.9 հազ. դրամ (263.7 հազ. եվրո) վճարումներ և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 28,736.7 հազ. դրամ (65.9 հազ. եվրո)՝ առաջացող հարկերի և տուրքերի վճարման համար:

Ծրագրի 2025թ. բյուջեն

Ծրագրի բյուջեն 2025թ. համար կազմում է՝ 143,683.6 հազ. դրամ (329.6 հազ. եվրո), որը հաշվարկվել է` 1 եվրո = 435,91 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

32006 միջոցառման շրջանակներում

2025թ. ընթացքում նախատեսվում է դրամաշնորհային միջոցների հաշվին կատարել 800,984.6 հազ. դրամ (1,837.5 հազ. եվրո) վճարումներ, որից գլխավոր կապալառուների կողմից շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգման համար՝  160,196.9 հազ. դրամ (367.5 հազ. եվրո), մատակարարվող սարքերի և սարքավորումների համար՝ 640,787.7 հազ. դրամ (1,470.0 հազ. եվրո) և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 249,130.9 հազ. դրամ (571․5 հազ. եվրո)` առաջացող հարկերի և տուրքերի վճարման համար:

Ծրագրի 2025թ. բյուջեն

Ծրագրի բյուջեն 2025թ. համար կազմում է՝ 1,050,115.6  հազ. դրամ (2,409.0 հազ. եվրո), որը հաշվարկվել է` 1 եվրո = 435,91 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Հարկ եմ համարում նշել, որ քանի դեռ չեն կնքվել Ծրագրի բոլոր երեք լոտերով գլխավոր կապալառուների պայմանագրերը, ներկայացվող ծախսերի բաշխումն ու հաշվարկները կրում են զուտ կանխատեսումային բնույթ, ինչը հետագայում կարող է ենթարկվել փոփոխության:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ  իրականացվող «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանների միջոցառման իրականացման անհրաժեշտության վերաբերյալ

Միջոցառման իրականացման անհրաժեշտությունը և նպատակը.

Միջոցառման անհրաժեշտությունը բխում է 2021 թվականի օգոստոսի 26-ի 
ԱԺՈ-002-Ն որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի (2021-2026թթ.)» 3.4 կետի «Էներգետիկա» բաժնից, «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն մինչև 2050» փաստաթղթի 13 կետից, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հունվարի 14-ի N 48-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրից (մինչև 2040 թվականը) և դրա իրագործումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցից։

«Շահումյան-2» 220/110/10 կՎ, «Մարաշ» 220/110/10 կՎ և «Եղեգնաձոր» 220/110/35 կՎ ենթակայանների վերակառուցում» ծրագրի/միջոցառման իրականացման նպատակներն են՝

- էներգետիկ ենթակառուցվածքների վերազինում, արդիականացում և առաջատար տեխնոլոգիաներով հագեցման աշխատանքների իրականացում,

-սարքավորումների խափանման պատճառով վթարային անջատումների քանակի և վթարների վերացման տևողության նվազեցում՝ բարձրացնելով էներգահամակարգի հուսալիությունը և կայունությունը։

Ենթակայանների օգտակար ծառայության ժամկետի երկարացման և անխափան շահագործման ապահովման համար անհրաժեշտ է հնացած և ֆիզիկապես մաշված, շահագործման ռեսուրսները սպառած սարքավորումները փոխարինել նորերով, տեխնոլոգիապես հնացած ռելեական պաշտպանության սարքավորումները՝ միկրոպրոցեսորային ռելեներով, իրականացնել քայքայված երկաթբետոնյա կառույցների, խրամուղիների, հիմքերի, հողանցման կոնտուրների վերականգնողական, շինմոնտաժային աշխատանքներ և այլն:

Կարգավորման հարաբերությունների ներկա իրավիճակը և առկա խնդիրները

«Շահումյան-2» 220/110/10 կՎ ենթակայանը կառուցվել է 1964 թվականին: Ենթակայանի դրվածքային հզորությունը՝ 250 ՄՎԱ է: «Մարաշ» 220/110/10 կՎ ենթակայանը կառուցվել է 1978 թվականին: Ենթակայանի դրվածքային հզորությունը՝ 375 ՄՎԱ է: «Եղեգնաձոր» 220/110/35 կՎ ենթակայանը կառուցվել է 1966 թվականին: Ենթակայանի դրվածքային հզորությունը՝ 126 ՄՎԱ է: Ենթակայաններում սարքավորումների զգալի մասը շահագործվում է ավելի քան 40 տարի, շահագործման մեջ գտնվող ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի սարքվածքները, բացի հին և մաշված լինելուց, չունեն ժամանակակից անհրաժեշտ միկրոպրոցեսորային սարքվածքներին բնորոշ ֆունկցիաներ,  ենթակայանների երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաները 40-ից ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվելով քայքայվել են, իսկ մալուխային խրամուղիները ծայրահեղ անմխիթար վիճակում  գտնվելով չեն ապահովում մալուխների ջրամեկուսացումը, ինչն էլ իր հերթին հանգեցնում է մալուխների մեկուսիչ շերտի քայքայմանն ու վթարների առաջացմանը: «Շահումյան-2» 220/110/10 կվ, «Մարաշ» 220/110/10 կվ և «Եղեգնաձոր» 220/110/35 կվ ենթակայանները հանդիսանում են հանգուցային ընդհանուր ՀՀ էներգետիկ համակարգի անվտանգ և հուսալի էլեկտրամատակարարման ապահովման տեսանկյունից:

Միջոցառման իրականացումից ակնկալվող արդյունքը

Ենթակայանների վերազինումը և արդիականացումը կնպաստեն էլեկտրաէներգետիկական համակարգի վթարայնության նվազեցմանը, էլեկտրաէներգիայի մատակարարաման հուսալիության բարձրացմանը, ինչպես նաև կկրճատվեն ենթակայանների շահագործման և պահպանման ծախսերը։