ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության  ջրային կոմիտե

(ոլորտի կամ պետական մարմնի անվանումը)

2025-2027

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ (ՄԺԾԾ)  ԵՎ

ՀՀ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ

ՀԱՅՏԵՐ

1072 – ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ

- 11004 - Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր,

- 11005 - Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր,

- 11007 - Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգման ծրագրի երրորդ փուլ,

- 12001 - Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր` երրորդ փուլ,

- 31001 - Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում,

- 32002 - Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում,

- 31003 - Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում,

1. Իրավիճակի նկարագրությունը և հիմնական խնդիրները

  - Ոլորտի (համակարգի) ընդհանուր նկարագիրը.

2016թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվել են «Հայջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-երի կառավարման և «Երևան Ջուր» ՓԲԸ վարձակալության պայմանագրերը։ Համաձայն ՀՀ կառավարության 14.08.2014 № 888-Ն և 883-Ն որոշումների՝ ընկերությունների կողմից շահագործվող և պահպանվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը 21.11.2016թ. ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի, «Վեոլիա-Ջուր» ՓԲԸ և «Վեոլիա Օ – Կոմպանի Ժեներալ դեզ Օ» ընկերության միջև կնքված վարձակալության պայմանագրով 2017 թվականից հանձնվել միասնական վարձակալության։

ՀՀ կառավարության 23.02.2017թ. № 191-Ա որոշման համաձայն՝  ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ՋՏՊԿ-ի համակարգում իրականացվող օտարերկրյա պետությունների ու միջազգային վարկատու և դոնոր կազմակերպությունների կողմից ՀՀ տրամադրվող վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի հետագա իրականացման գործառույթները փոխանցվել են  «Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին։

Համաձայն ՀՀ կառավարության 28.02.2019թ. № 170-Ն որոշման և այդ որոշման փոփոխություն հանդիսացող ՀՀ ՀՀ կառավարության 26.12.2019թ. № 1966-Ն որոշման` Հ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեի «Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից կնքված և դեռևս գործողության մեջ գտնվող պայմանագրերի իրականացումը շարունակվում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից։ Մասնավորապես՝ «Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի իրականացմանն են հանձնվել Հայջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Նոր Ակունք» և «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-երի կողմից մասնակի իրականացված Գերմանիայի զարգացման վարկերի, Եվրոպական ներդրումային և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկերի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգման, Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի, Եվրոպական ներդրումային բանկի և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերը։

1.3. Հիմնական խնդիրները

2025-2026թթ. ժամանակահատվածում Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից կշարունակվի  Գերմանիայի զարգացման վարկերի, Եվրոպական ներդրումային և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկերի աջակցությամբ 2016թ. «Հայջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-երի կողմից սկսած ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգման վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացումը։ Ծրագրերի շրջանակներում խորհրդատուների հետ 2016-2018թթ. կնքվել են նախագծման, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության պայմանագրերը, շինարարական աշխատանքները կիրականացվեն  2021-2025թթ. ժամանակահատվածում։

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի, Եվրոպական ներդրումային բանկի և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում «Երևան Ջուր» ՓԲԸ կողմից իրականացվել են ապրանքների մատակարարման, նախագծման և շինարարական աշխատանքների որոշ մասը։ Ծրագիրը 2020-2025թթ.  կշարունակվի իրականացվել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից։

Ստորև ներկայացվում են վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերը ըստ դոնորների և միջոցառումների՝

1. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներ.

27.12.2013թ. ՀՀ կառավարության և KFW բանկի միջև կնքվել է «Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II - 3 փուլ» ծրագրի համաձայնագիրը, որի շրջանակներում ջրային համակարգին հատկացվող վարկի գումարը կկազմի 30.0 մլն. Եվրո, ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորումը` 6.9 մլն. Եվրո (ՀՀ կառավարության 01.06.2023թ. «№ 877-Ա որոշմամբ Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի»   շրջանակներում նախատեսվել է կիրառել 1 Եվրո=500 դրամ փոխարժեք, որի դեպքում առաջացող շուրջ 1,455.2 հազ. Եվրո հավելյալ միջոցները վճարվելու են ՀՀ կառ. համաֆինանսավորման միջոցներից` 31001 և 31002 միջոցառումների շրջանակներում)։

Այս ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 11 քաղաքների և 37 գյուղական բնակավայրերի, որոնց քանակը նախատեսվում է ավելացնել նոր կնքվելիք պայմանագրերի շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների միջոցով, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների, բաշխիչ ցանցերի վերականգնման, Գյումրի քաղաքի առավել ռիսկային կետերի (Աթոյան, Շիրակացի, Ղուկասյան փողոցների) կոյուղու համակարգի վերականգման, Վանաձոր, Արմավիր քաղաքների ջրամատակարարման համակարգի նորացման, ինչպես նաև թվով 3 ջրամբարների կառուցման աշխատանքների որոշ մասի իրականացումը (ԵՆԲ վարկի հետ համատեղ ֆինանսավորում):

Ծրագրի 2016թ. սկսված աշխատանքները կշարունակվեն 2024-2025թթ. հետևյալ միջոցառմամբ․

«31001 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառում, որով նախատեսված են շինարարական և նախագծահետազոտական աշխատանքները, համապատասխանաբար` 2025թ.-ին՝ 3,644,764.9 հազ. դրամ (8,407.2 հազ. Եվրո) գումարով՝ հաշվարկված 1 Եվրո=435.91 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

«31002 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառման 27.06.2014թ․ ՀՀ կառավարության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև կնքված ֆինանսական պայմանագրով նախատեսված է 16.7 մլն Եվրո (նախնական 25.5 մլն եվրոյին 8.8 մլն եվրոն չեղարկվել է կողմերի համաձայնությամբ) վարկային միջոցներ և 3.85 մլն եվրո ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում (ՀՀ կառավարության 01.06.2023թ. «№ 877-Ա որոշմամբ Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի»   շրջանակներում նախատեսվել է կիրառել 1 Եվրո=500 դրամ փոխարժեք, որի դեպքում առաջացող շուրջ 1,455.2 հազ. Եվրո հավելյալ միջոցները վճարվելու են ՀՀ կառ. համաֆինանսավորման միջոցներից` 31001 և 31002 միջոցառումների շրջանակներում)։

Միջոցառմամբ նախատեսված են շինանարարական և վերահսկման խորհրդատվական աշխատանքները, համապատասխանաբար` 1,982,863.9 հազ. դրամ   (4,548.8 հազ. Եվրո) գումարով՝ հաշվարկված 1 Եվրո=435.91 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

«11007 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգման ծրագրի երրորդ փուլ» միջոցառում, որով նախատեսված են կատարել Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի, Եվրոպական ներդրումային բանկի  և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային գործիքի աջակցությամբ համատեղ իրականացվող «Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրի ֆինանսական և տեխնիկական աուդիտի աշխատանքները 2025-2026թթ. ընթացքում՝ համապատասխանաբար՝  52,867.6 հազ. դրամ   (121.3 հազ. Եվրո) գումարով՝ հաշվարկված  1 Եվրո=431.95 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Աուդիտի անցկացման պահանջն ամրագրված է վարկային համաձայնագրով և հանդիսանում է պարտադիր պայման ծրագրի հետագա ընթացքի ապահովման համար, ուստի այս միջոցառման ծախսերը պարտադիր ծախսային պարտավորություն են։ Միջոցառման իրականացման համար հավելյալ միջոցները անհրաժեշտ չեն՝ կիրականացվի վերոնշյալ Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող վարկային միջոցների և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների  (վարկի գումարը - 30.0 մլն. Եվրո, ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորումը -  6.9 մլն. Եվրո) շրջանակներում։ Միջոցառումն իրականացվում է ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի կողմից։

3. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի և Եվրոպական միության Հարևանության ներդրումային գործիքի աջակցությամբ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներ.

14.05.2014թ. ՀՀ կառավարության և Գերմանիայի զարգացման բանկի միջև կնքվել է «Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II - 3 փուլ (ԵՄ ՀՆԳ-ի բաղկացուցիչ)- Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք (Ծրագիր թիվ 30375)» 15 մլն Եվրո արժեքով դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման ֆինանսավորման համաձայնագիրը (այդ թվում` 12.0 մլն. Եվրո ներդրումային դրամաշնորհ և 3 մլն. Եվրո տեխնիկական դրամաշնորհ), որի շրջանակներում  նախատեսվում է ջրամատակարար ընկերությունների կազմից դուրս մնացած 579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված հինգ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև՝ Արմավիրի տարածաշրջանը գտնվում է  համաճարակի առաջացման բարձր ռիսկային գոտում, ինչի արդյունքում խիստ անհրաժեշտություն է առաջացել կեղտաջրերի մաքրման կայան կառուցելու համար: Սույն ծրագրի շրջանակներում հատկացվող ներդրումային դրամաշնորհի գումարը կկազմի 12.0 մլն. Եվրո, ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորումը` 2.4 մլն. Եվրո:

Աշխատանքները կիրականացվեն 2024-2025թթ. հետևյալ միջոցառման միջոցով․

«12001 Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր` երրորդ փուլ» միջոցառում, որով 2025 թվաականին նախատեսված են շինարարական և նախագծահետազոտական, տեխնիկական և հեղինակային վերահսկողության աշխատանքները 4,590,425.7 հազ. դրամ   (10,530.7 հազ. Եվրո) գումարով՝ հաշվարկված 1 Եվրո=431.95 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Նախագծահետազոտական աշխատանքներն ավարտվել են 2023թ․-ին և մրցութային գործընթացներից հետո 2024թ․-ին շարունակվելու են աշխատանքները հինգ համայնքներում։ Ընթացքի մեջ են կապալռուների ընտրության մրցութային գործընթացները։

4. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներ․

24.06.2014թ. ՀՀ կառավարության և ԵՆԲ բանկի միջև կնքվել է «Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր» ֆինանսավորման պայմանագիրը, որի շրջանակներում Երևանի ջրային համակարգին հատկացվող վարկի գումարը կկազմի 7.0 մլն. ԱՄՆ դոլար:  Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքներ, առանձնատների մոտ անհատական ջրաչափերի փոխարինման, դիտահորերի տեղադրման, 30 մղիչ հնամաշ պոմպերի փոխարինման և այլ աշխատանքների որոշ մասը (ՎԶԵԲ-ի և ԵՄ Հարևանության ներդրումային Ծրագրի հետ հավասար հիմունքներով ֆինանսավորում)։ Սիլիկյան, Մալաթիա և Հաղթանակ թաղամասերի երկու փաթեթների շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է սկսել 2022թ., իսկ ծրագրի շրջանակներում առկա խնայողությունների հաշվին նախատեսվում է Արարատյան պոմպակայանի երեք պոմպերի փոխարինման, Փիրումյան թաղամասի, Բալահովիտ և Փարաքար համայնքների, ինչպես նաև՝ Նոր Խարբերդ և հարակից թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի բարելավման աշխատանքների կատարումը։

Աշխատանքները կշարունակվեն 2024-2025թթ. հետևյալ միջոցառումների միջոցով․

«31003 - Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառում, որով 2025 թվականին նախատեսված են շինարարական աշխատանքների իրականացում, համապատասխանաբար` 1,078,758.0 հազ. դրամ   (2,671.0 հազ. ԱՄՆ դոլար) գումարներով՝ հաշվարկված 1 ԱՄՆ դոլար=403.88 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Այս միջոցառման մեջ ընդգրկվել է նաև Նոր Խարբերդ թաղամասի ջրամատակարարման համակարգերի բարելավման աշխատանքների ամբողջ ծավալը, որի մասով անհրաժեշտ է լրացուցիչ շուրջ 700.0-800 մլն ՀՀ դրամ գումար ամբողջ թաղամասի ջրամատակարարման խնդիրները լիարժեք լուծելու համար։ Այս կապակցությամբ անցկացվել են քննարկումներ Ջրային կոմիտեի, «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի, ՀՏԶՀ-ի և ՀՀ ՏԿԵՆ շրջանակներում։ «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից ֆինանսավորվել են Նոր Խարբերդ թաղամասի ջրամատակարարման բարելավման աշխատանքների նախագծահետազոտական աշխատանքները։ ՀՀ ՏԿԵՆ և Ջրային կոմիտեն հայտնել են իրենց համաձայնությունը՝ նախատեսված աշխատանքների լիարժեք կատարումը համարելով առաջնահերություն Երևան քաղաքի զարգացման և կենսապահովման հարցերում։ Քանի որ Ծրագրի մնացորդային միջոցները մասամբ էին բավարարում նախատեսված աշխատանքների լիարժեք կատարման համար՝ 06.07.2023թ. նամակով Ծրագրի դոնորները պաշտոնապես համաձայնել են 1,5 մլրդ ՀՀ դրամ արժողությամբ աշխատանքները ֆինանսավորել ծրագրի մնացորդային շուրջ 700 մլն դրամ գումարով, իսկ շուրջ 700-800 մլն դրամը ակնկալվում է ֆինանսավորել ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին։ ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ ՀՀ դրամի արժևորման պայմաններում այս գումարի չափը կնվազի։

«11005 - Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր» միջոցառում, որով 2025 թվականին նախատեսված են  միայն ՀՀ կառավարության միջոցներով նախատեսված պահպանման ծախսեր, համապատասխանաբար` 177,020.6 հազ. դրամ   (438.3 հազ. ԱՄՆ դոլար) գումարով՝ հաշվարկված 1 ԱՄՆ դոլար=403.88 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

«11004 - Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառում, որով նախատեսված են աուդիտի ծախսեր, համապատասխանաբար` 7,269.8 հազ. դրամ   (18.0 հազ. ԱՄՆ դոլար) գումարով՝ հաշվարկված 1 ԱՄՆ դոլար=403.88 ՀՀ դրամ փոխարժեքով: