ԵՐՔԱՂԼՈՒՅՍ  ՓԲԸ

2025-2027

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ

ԵՎ 2025

ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ

Վերակառուցման և զարգացման  եվրոպական բանկի, Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերության  ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի քաղաքային լուսավորության» դրամաշնորհային և վարկային  ծրագիր (Երևան  համայնքի  ղեկավարին  պետության  կողմից պատվիրակված  լիազորություն)

1. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով: Մինչև նշված աշխատանքների մեկնարկը նախագծող-կապալառու ընկերությունը պետք է իրականացնի աշխատանքների մանրամասն նախագիծ:

Կապահովվի  անխափան լուսավորություն և էլեկտրաէներգիայի էական խնայողություն կիրառելով ավելի արդիական և էներգախնայող ԼԵԴ լուսատուներ: Իրականացվող աշխատանքների արդյունքում նախատեսվում է`

-վերակառուցել վերը նշված փողոցների հենասյուները` հաշվի առնելով լուսադիոդային լուսատուների լուսատեխնիկական տվյալները.

Քաղաքային լուսավորության ենթակառուցվածքի բարելավման նպատակով Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ նախաձեռնվել է «Երևանի քաղաքային լուսավորության» ծրագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) միջև 2015 թվականի մայիսի 11-ին կնքվել է համապատասխան վարկային համաձայնագիրը։ Վարկի գումարը 4.0 մլն ԱՄՆ դոլար է: Եվս 1.9 մլն եվրո դրամաշնորհ տրամադրվել է E5P-ի կողմից, որի պայմանագիրը ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության և E5P միջև 2015 թվականի հոկտեմբերի 20-ին:

Աշխատանքների կատարման Պայմանագիրը 2019թ-ի հունվարի 11-ին ստորագրվել է Երևանի քաղաքապետարանի «ԵՐՔԱՂԼՈՒՅՍ» ՓԲԸ-ի և ֆիննական «Քնսորթիում Օնինեն Օյ Էնսթո օյի» ընկերության միջև, աշխատանքները  նախատեսվում է ավարտել 2025թ-ին:

2. ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի խնդիրներն են` ստեղծել հուսալի լուսավորության ցանց, ապահովել էլեկտրաէներգիայի էական խնայողություն, ներդնել արտաքին լուսավորության ցանցի հեռակառավարման համակարգ, փոխել վթարված և հին հենասյուները, առկա վերգետնյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով:

| Գերակա ծախսային ուղղությունները ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի համար` (ըստ գերակայությունների նվազման) | Հիմնավորումներ |
| --- | --- |
| Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի խնդիրներն են` ստեղծել հուսալի լուսավորության ցանց, ապահովել էլեկտրաէներգիայի էական խնայողություն, ներդնել արտաքին լուսավորության ցանցի հեռակառավարվման համակարգ, փոխել վթարված և հին հենասյուները, առկա վերգետնյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: | ՀՀ կառ. 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի հ. 1363 -Ա որոշման 3.4 կետ, Երևան քաղաքի ավագանու <<Երևանի զարգացման 2024-2028թթ. հնգամյա ծրագրի հաստատման մասին>> 26.12.2023թ. h. 46-Ա որոշում, |

## Հավելված N 11

## ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

- ՈԼՈՐՏԸ

Երևան քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցը կառուցվել և շահագործման է հանձնվել 1950-ական թվականներին։ Ներկայումս Երևան քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի երկարությունը 1792.07 կմ է, լուսավորվող օբյեկտների թիվը 2816 է։

ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ

Ոլորտի զարգացման հրմնական ուղություններն են` նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը, ավելի արդիական լուսատուների ներդրումը, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի հասնել ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազմանը և էլեկտրաէներգիայի խնայմանը:

- ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ծրագրի իրականացման համար ներգրավվել են վարկային միջոցներ՝ Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) միջև 2015 թվականի մայիսի 11-ին կնքվել է համապատասխան վարկային համաձայնագիրը, ինչպես նաև դրամաշնորհային միջոցներ՝ Հայաստանի Հանրապետության և E5P միջև 2015 թվականի հոկտեմբերի 20-ին կնքվել է համապատասխան պայմանագիրը: ՀՀ ֆինանսների նախարարության և «ԵՐՔԱՂԼՈՒՅՍ» ՓԲԸ-ի միջև 2016 թվականի փետրվարի 3-ին կնքվել է ենթավարկային պայմանագիր:

- ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում պետական մարմին կողմից պետք է իրականացվի համաֆինանսավորում:

3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ  ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

-

3.2. Գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունները

Ծրագիրը իրականացման շրջանակներում նախատեսվում է արդրականացնել Երևան քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցը:

| Դասիչը |  | Միջոցառման անվանումը | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունների շրջանակը | Պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր | Միջոցառում |  |  |  |  |
| Պարտադիր ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |
| 1157 | 12003 | 12003 Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող <<Երևանի քաղաքային լուսավորության>> դրամաշնորհային ծրագիր |  |  | Հայաստանի Հանրապետության և E5P միջև 2015 թվականի հոկտեմբերի 20-ին կնքվել է համապատասխան պայմանագիրը: |
| 1157 | 12004 | 12004 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի քաղաքային լուսավորության» դրամաշնորհային ծրագիր |  |  | Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) միջև կնքվել է համապատասխան վարկային համաձայնագիրը |
| 1157 | 42001 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի քաղաքային լուսավորության» ծրագիր, ենթավարկի տրամադրում |  |  | Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) միջև 2015 թվականի մայիսի 11-ին կնքվել է համապատասխան վարկային համաձայնագիրը |
| Հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |
| Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |
| Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին չդասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |