- ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

2024-2026թթ. միջնաժամկետ հատվածում էներգետիկայի ոլորտի նպատակները կմնան.

1) էլեկտրաէներգետիկական համակարգի անվտանգության և հուսալիության աստիճանի բարձրացումը,

2) ատոմային էներգետիկայի զարգացումը, մասնավորապես նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցումը և ՀԱԷԿ-ի № 2 էներգաբլոկի անվտանգության աստիճանի բարձրացումն ու շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացումը,

3) էներգառեսուրսների մատակարարման տարատեսականացումը և տարածաշրջանային ինտեգրումը,

4) ֆիզիկապես  և բարոյապես մաշված  էներգատեղակայանքների վերակառուցումը/վերազինումը կամ դրանց կոնսերվացումն ու ապամոնտաժումը,

5) վերականգնվող էներգառեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և էներգախնայողության ապահովումը:

Էներգետիկայի ոլորտի նպատակներն անմիջականորեն բխում են Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրի, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ անվտանգության ապահովման հայեցակարգի, ՀՀ էներգետիկ համակարգի երկարաժամկետ (մինչև 2036թ.) զարգացման ուղիները փաստաթղթի, ՀՀ կառավարության 2019թ. փետրվարի 8-ի № 65-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի դրույթներից, ՀՀ կառավարության 2021թ. հունվարի 14-ի № 48-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրից (մինչև 2040 թվականը) և դրա իրագործումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցից, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2021թ. նոյեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» № 1902-Լ որոշմամբ հաստաված ծրագրից։

Ներկայացվող Էներգետիկայի ոլորտի նպատակներն չեն առնչվում ՄԱԿ-ի «Կայուն զարգացման 2030 օրակարգում» ներառված կայուն զարգացման նպատակների և դրանց գծով սահմանված գլոբալ ցուցանիշների հետ:

3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ  ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

3.2. Գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունները

Միջնաժամկետ հատվածում էներգետիկ ոլորտում գոյություն ունեցող պարտավորություններն անմիջականորեն նպաստում են ոլորտի ընդհանուր նպատակների ու գերակայությունների իրականացմանը, որոնք էլ ուղղակիորեն բխում են կառավարության որդեգրած քաղաքականությունից:

1167 Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագրի շրջանակներում.

2. Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին (42005) միջոցառում

Միջոցառման շրջանակներում վերակառուցվել է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանը, ինչպես նաև վերակառուցման ընթացքում է 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220/110/6 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:

Միջոցառման իրականացման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանի, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը:

Միջոցառումն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից:

3. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր (11006), Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ (32006) և Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին (42008) միջոցառումներ

Միջոցառումների նպատակն է միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը` վրացական սահմանին մոտ` Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): Վրացական կողմից միացումը նախատեսվել է «Մառնեուլի» ենթակայանից 500 կՎ ՕԳ-ի միջոցով, հայկական կողմից՝ Դդմաշենում տեղակայվող 400/220 կՎ ենթակայանից 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով: Արդյունքում` Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը նախատեսվել է ներկայիս 200 ՄՎտ-ից առաջին փուլում հասցնել 350 ՄՎտ-ի, հետագայում՝ ելնելով տարածաշրջանային շուկայի պահանջարկից, հասցնել մինչև 1050 ՄՎտ-ի:

Էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանի Հյուսիս-Հարավ /ՌԴ -Վրաստան-ՀՀ-ԻԻՀ/ փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման՝ ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանքը կազմակերպելու համար:

Միջոցառումներն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից:

4. Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ  իրականացվող «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանների վերակառուցման շրջանակներում տրամադրվող ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին (42013) միջոցառում

Միջոցառման անհրաժեշտությունը բխում է 2021 թվականի օգոստոսի 26-ի 
ԱԺՈ-002-Ն որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի (2021-2026թթ.)» 3.4 կետի «Էներգետիկա» բաժնից, «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն մինչև 2050» փաստաթղթի 13 կետից, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հունվարի 14-ի N 48-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրից (մինչև 2040 թվականը) և դրա իրագործումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցից։

«Շահումյան-2» 220/110/10 կՎ, «Մարաշ» 220/110/10 կՎ և «Եղեգնաձոր» 220/110/35 կՎ ենթակայանների վերակառուցում» ծրագրի/միջոցառման իրականացման նպատակներն են՝

- էներգետիկ ենթակառուցվածքների վերազինում, արդիականացում և առաջատար տեխնոլոգիաներով հագեցման աշխատանքների իրականացում,

-սարքավորումների խափանման պատճառով վթարային անջատումների քանակի և վթարների վերացման տևողության նվազեցում՝ բարձրացնելով էներգահամակարգի հուսալիությունը և կայունությունը։

Ենթակայանների օգտակար ծառայության ժամկետի երկարացման և անխափան շահագործման ապահովման համար անհրաժեշտ է հնացած և ֆիզիկապես մաշված, շահագործման ռեսուրսները սպառած սարքավորումները փոխարինել նորերով, տեխնոլոգիապես հնացած ռելեական պաշտպանության սարքավորումները՝ միկրոպրոցեսորային ռելեներով, իրականացնել քայքայված երկաթբետոնյա կառույցների, խրամուղիների, հիմքերի, հողանցման կոնտուրների վերականգնողական, շինմոնտաժային աշխատանքներ և այլն:

«Շահումյան-2» 220/110/10 կՎ ենթակայանը կառուցվել է 1964 թվականին: Ենթակայանի դրվածքային հզորությունը՝ 250 ՄՎԱ է: «Մարաշ» 220/110/10 կՎ ենթակայանը կառուցվել է 1978 թվականին: Ենթակայանի դրվածքային հզորությունը՝ 375 ՄՎԱ է: «Եղեգնաձոր» 220/110/35 կՎ ենթակայանը կառուցվել է 1966 թվականին: Ենթակայանի դրվածքային հզորությունը՝ 126 ՄՎԱ է: Ենթակայաններում սարքավորումների զգալի մասը շահագործվում է ավելի քան 40 տարի, շահագործման մեջ գտնվող ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի սարքվածքները, բացի հին և մաշված լինելուց, չունեն ժամանակակից անհրաժեշտ միկրոպրոցեսորային սարքվածքներին բնորոշ ֆունկցիաներ,  ենթակայանների երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաները 40-ից ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվելով քայքայվել են, իսկ մալուխային խրամուղիները ծայրահեղ անմխիթար վիճակում  գտնվելով չեն ապահովում մալուխների ջրամեկուսացումը, ինչն էլ իր հերթին հանգեցնում է մալուխների մեկուսիչ շերտի քայքայմանն ու վթարների առաջացմանը: «Շահումյան-2» 220/110/10 կվ, «Մարաշ» 220/110/10 կվ և «Եղեգնաձոր» 220/110/35 կվ ենթակայանները հանդիսանում են հանգուցային ընդհանուր ՀՀ էներգետիկ համակարգի անվտանգ և հուսալի էլեկտրամատակարարման ապահովման տեսանկյունից:

Ենթակայանների վերազինումը և արդիականացումը կնպաստեն էլեկտրաէներգետիկական համակարգի վթարայնության նվազեցմանը, էլեկտրաէներգիայի մատակարարաման հուսալիության բարձրացմանը, ինչպես նաև կկրճատվեն ենթակայանների շահագործման և պահպանման ծախսերը։

7. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ` ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾՐԱԳՐԵՐԸ/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Էներգահամակարգի վերակառուցման և վերազինման համար արտաքին աղբյուրներից` պետական բյուջեի խողովակներով շարունակվում են վարկեր ստացվել.

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (այսուհետ՝ ՀԲ) կողմից (համաձայն 08.04.2015թ. Հայաստանի Հանրապետության և ՀԲ-ի միջև կնքված վարկային համաձայնագրի) էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագրի շրջանակներում: Վարկային համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 2015թ. սեպտեմբերի 
21-ին: Նշված ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանը, ինչպես նաև վերակառուցման ընթացքում է գտնվում 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220/110/6 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:

(ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում 2024թ.-389,030․3 հազ.դրամ, 2025թ.- 132,365․07 հազ. դրամ, 2026թ.- 0 հազ. դրամ, 2027թ.- 0‬ դրամ` միջոցառման իրականացման ժամանակ առաջացող հարկերի և տուրքերի վճարման համար նախատեսված ծախսեր): Իրականացված միջազգային մրցույթների արդյունքում կնքվել են՝ Decon international GmbH/Consulectra Unternemensberatung GmbH (Գերմանիա) համատեղ ձեռնարկության հետ «Աշնակ» ենթակայանի համար վերակառուցման աշխատանքների վերահսկողության խորհրդատուի պայմանագիր՝ 415,962.48 եվրո գումարով, «Արամ Կարապետյան» ԱՁ (Հայաստան) հետ «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման իրականացման օժանդակություն և տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնելու խորհրդատուի պայմանագիր՝ 48,471.45 եվրոյին (պայմանագրի ստորագրման օրվա դրությամբ ըստ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքի) համարժեք ՀՀ դրամ (ներառյալ հարկերը), Xian Electric Engineering Co., Ltd (Չինաստան) ընկերության հետ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի պայմանագիր` 9,824,571.36 ԱՄՆ դոլար գումարով և «Kaskad-Energo» LLC (Ռուսաստան) ընկերության հետ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի պայմանագիր` 13,090,191.91 ԱՄՆ դոլար գումարով: «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտվել են և ենթակայանը դրվել է լարման տակ: Իրականացվում են «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները, որոնք նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:

Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (այսուհետ՝ KfW), Եվրոպական Ներդրումային Բանկի կողմից (այսուհետ՝ ԵՆԲ) և Եվրամիության Հանձնաժողովի կողմից Հարևանության Ներդրումային Գործիքի (“NIF”) ներքո (համաձայն 09.12.2014թ. KfW բանկի և Հայաստանի Հանրապետության, 11.12.2015թ. KfW բանկի և Հայաստանի Հանրապետության, 16.03.2015թ. ԵՆԲ-ի և Հայաստանի Հանրապետության և 30.05.2016թ. KfW բանկի և Հայաստանի Հանրապետության, KfW բանկի և Հայաստանի Հանրապետության, 15.07.2020թ. միջև կնքված համաձայնագրերի) «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների ծրագրի շրջանակներում: Նշված ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը (ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում վարկային ծրագրով` 2024թ.- 27,814.6 հազ. դրամ, 2025թ.- 4,974,333.08 հազ. դրամ, 2026թ.- 4,420,143.79 հազ. դրամ, 2027թ.- 19,417,055.82 դրամ, դրամաշնորհային ծրագրով` 2024թ.- 35,324.1  հազ. դրամ, 2025թ.- 277,867.65 հազ. դրամ, 2026թ.- 307,723.88 հազ. դրամ, 2027թ.- 167,738.3 դրամ, ծրագրերի իրականացման ժամանակ առաջացող հարկերի և տուրքերի վճարման համար նախատեսված ծախսեր): Իրականացված միջազգային մրցույթի արդյունքում «Fichtner GmbH & Co.KG» ընկերության հետ կնքվել է ծրագրի «Նախապատրաստում, վերահսկում և կառավարում» խորհրդատվական ծառայության պայմանագիր` Բաղադրիչ 1-3-ի համար 5 155 448 եվրո, Բաղադիրչ 4-ի (օպցիա) համար 2 227 950 եվրո (առանց տեղական հարկերի) գումարով: Իրականացվում է ենթակայանների և օդային գծերի կառուցման գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցութային գործընթաց:

9. ՄԺԾԾ ՀԱՅՏԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՌԻՍԿԵՐԸ

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին (42005), Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր (11006), Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ (32006), Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին (42008) և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ  իրականացվող «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանների վերակառուցման շրջանակներում տրամադրվող ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին (42013) միջոցառումների հայտերը ռիսկեր չեն պարունակում: