Հավելված  N 2

օգտակար հանածոյի արդյունահանման

«____»_________________2024թ. N Պ-756

ընդերքօգտագործման պայմանագրի

Հանքի փակման ծրագրով նախատեսված պարտավորություններ

1. Հանքի փակման ծրագրով նախատեսված պարտավորություններ`

1.1 ընդերքօգտագործողի կողմից օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով հանքի փակման ծրագրով նախատեսված` հանքի փակումից հետո աշխատուժի սոցիալական մեղմացման նախատեսվող միջոցառումները (վերաորակավորման դասընթացների կազմակերպում, այլ մասնագիտությունների ուսուցման կազմակերպում, խթաններ և հնարավորություններ ստեղծել այդ աշխատողներին այլ ճյուղեր աշխատանքի տեղավորելու համար և այլն).

1.2 փակվող հանքի անմիջական ազդեցության գոտում գտնվող համայնքների սոցիալ-տնտեսական մեղմացման նախատեսվող միջոցառումները (համայնքի սոցիալ-տնտեսական ծրագրերին մասնակցություն, փոքր և միջին բիզնեսի կազմակերպման աջակցություն և այլն).

1.3 հանքավայրի շահագործման աշխատանքների ավարտից 2 տարի առաջ կազմել հանքի փակման վերջնական ծրագիրը և այն ներկայացնել լիազոր մարմին:

| NN ը/կ | Միջոցառումների անվանումը | Կատարման ժամկետը | Ներդրումների չափը /հազ.դրամ/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Հորատանցքերի կապտաժի ապամոնտաժում | 10 օր | 200. 0 |
| 2. | Շենքի ապամոնտաժում, աղբի տեղափոխում | 30 օր | 500.0 |
| 3. | Բացհանքի տարածքի մոնիտորինգ | 5 տարի | 150. 0 |
| 4. | Աշխատուժի սոցիալական մեղմացման նպատակով աշխատողների վերաորակավորում | - | 1000.0 |
| 5. | Լոռու մարզի Վանաձոր խոշորացված համայնքի Գուգարք բնակավայրի սոցիալ-տնտեսական մեղմացման նախատեսվող միջոցառումները՝ վճարելով համայնքի բյուջե | տարեկան | 500.0 |