***Հավելված N 13***

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

/ԱՆՁՆԱԳԻՐ/

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող

Քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագիր

(Բյուջետային ծրագրի անվանումը)

1. ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

|  |
| --- |
| 1.1 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ |
| Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագիր |
| 1.2 ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԻՉԸ՝ |
| 1157 |
| 1.3 ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՄԱՐՄԻՆԸ (ԲԳԿ)՝ |
| ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուծվածքների նախարարություն |
| 1.4 ԾՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶԲԸ՝ |
| 22.05.2024թ. |
| 1.5 ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՎԱՐՏԸ՝ |
| 31.03.2028թ. |
| 1.6 ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽՈՐԴ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ՝ |
| - |

2. ԾՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը | | | | | | | |
| 2.2 ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՔԵՐԸ՝ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրավական հիմքերը | | Նկարագրությունը | | | | | |
| Վարկային համաձայնագիր թիվ 4371-ARM առ 27.11.2023թ. | | Ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 60,090,000 Եվրո վարկ տրամադրելու վերաբերյալ: | | | | | |
| ՀՀ կառավարության որոշում N 58-Ա առ 18.01.2024 | | «Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական Զարգացման բանկի միջև «Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի մասին: | | | | | |
| Ծրագրի համաձայնագիր առ 27.11.2023թ. | | Ստորագրվել է Ասիական զարգացման բանկի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև «Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագիրը» իրականացնելու վերաբերյալ: | | | | | |
| 2.3 ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ (ԲԳԿ) ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ` | | | | | | | |
| Ծրագրի կատարող մարմին | | | | | | | |
| 2.4 ԾՐԱԳՐԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ | | | | | | | |
| ՀՀ բնակչությունը | | | | | | | |
| 2.5 ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ՝ | | | | | | | |
| Ծրագրի միջոցառման դասիչը | Ծրագրի միջոցառման անվանումը | | | Ծրագրի միջոցառման նկարագրությունը | | | Ծրագրի միջոցառման հիմնական շահառուները և փոխհատուցման շրջանակը | |
| 12029 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում | | | Քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում | | | ՀՀ բնակչություն | |
| 12030 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն | | | Քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն | | | ՀՀ բնակչություն | |
|  |  | | |  | | |  | |
| *....* |  | | |  | | |  | |
| 2.6 ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ՝ | | | | | | | |
| Վերջնական արդյունքի չափորոշիչը | | | Ցուցանիշը | | | ժամկետը | |
| Իսակով–Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնում | | | 85.67 մլն ԱՄՆ դոլար | | | 2028թ. | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
| 2.7 ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԴՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ԲՆՈՒՅԹԸ | | | | | | | |
| Միջոցառման անվանումը | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունների շրջանակը | | | | Պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը | |
| Պարտադիր ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ | | | | | | | |
| *Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում* | *-Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր (ՀՕՏԾ),*  *-ՀՕՏԾ արտաքին մոնիտորինգ,*  *-ծրագրի աուդիտ,*  *-ծրագրի իրականացման մասնագետների խմբի աշխատավարձ* | | | | *ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում հարկերի մասով* | *Կառավարության որոշում*  *Վարկային համաձայնագիր* | |
| *Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն* | *-* *Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցում*  *-Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողություն*  *-Կոմիտասի անվան զբոսայգու նախագծային աշխատանքներ* | | | | *ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում հարկերի մասով* | *Վարկային համաձայնագիր* | |
| Հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ | | | | | | | |
| Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | |
|  |  | | | |  |  | |
| Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին չդասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | |
| 2.8 ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ (ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ) | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացնող կառույցը Երևանի քաղաքապետարանն է:  Ծրագրի իրականացման գրասենյակի՝ «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ-ի միջոցով իրականացնում է ծրագրի առօրյա համակարգումը և ապահովում է ծրագրին առնչվող խնդիրների ժամանակին լուծումը: | | | | | | | |

3. ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ | | | | | |
| Վերջնական արդյունքի չափորոշիչը | | Չափման միավորը | | Հղումներ չափորոշիչը նկարագրող մանրամասն աղյուսակին | |
| Բարելավել քաղաքային կայուն ներառական շարժունակությունն ու ծառայությունները | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| 3.2 ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ | | | | | |
| Միջոցառման դասիչը | Միջոցառման անվանումը | Միջոցառման արդյունքի չափորոշիչը | Չափման միավորը | | Հղումներ չափորոշիչը նկարագրող մանրամասն աղյուսակին |
| 12029 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում | Ֆինանսական աուդիտ | հատ | | Աղյուսակ #1 |
| Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր (ՀՕՏԾ) | հատ | | Աղյուսակ #2 |
| ՀՕՏԾ արտաքին մոնիտորինգ | տոկոս | | Աղյուսակ #3 |
| 12030 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն | Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցում, | տոկոս | | Աղյուսակ #4 |
| Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողություն | ամիս | | Աղյուսակ #5 |
| Կոմիտասի անվան զբոսայգու նախագծային աշխատանքներ | տոկոս | | Աղյուսակ #6 |

4. ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1 Աղյուսակ #1

|  |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի նկարագրությունը | |
| Չափորոշիչի անվանումը | *Ֆինանսական աուդիտ* |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | *Քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագիր* |
| Սահմանումը | *Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում, անկախ և օբյեկտիվ կարծիքի արտահայտում այն մասին, թե արդյոք ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների բովանդակությունը բոլոր էական առումներով ճշմարիտ և արդարացի պատկերացում է ձևավորում ծրագրի ֆինանսական վիճակի, ֆինանսական կատարողականի և դրամական միջոցների հոսքերի մասին, ինչպես նաև ողջամիտ հավաստող կարծիք վարկային միջոցների օգտագործման և ֆինանսական պայմանագրերին համապատասխանության վերաբերյալ:* |
| Չափման միավորը | *Հատ*  *Չափորոշիչը ներկայացվում է տարեկան կտրվածքով:* |
| Տեսակ/տիպը | *Միջոցառման արդյունք / քանակային* |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | *Դրամական միջոցների մուտքերի և վճարումների մասին հաշվետվություն, բյուջեով նախատեսված և փաստացի ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն, կանխավճարային հաշվի քաղվածք, ծախսերի ամփոփ հաշվետվություն, հաշվապահական հիմնական քաղաքականությունը և բացատրական նշումներ, ցանկացած լրացուցիչ համաձայնեցված ժամանակացույց (օրինակ՝ ակտիվների ամփոփագիր):* |
| Տվյալների ստացումը | |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | *Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվում են Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին (IPSAS) համապատասխան դրամարկղային մեթոդով* |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | *Ֆինանսական տարվա փակումից ոչ ուշ, քան 6 ամսվա ընթացքում* |
| Պատասխանատու միավորը | *ՏԿԵՆ/Երևանի քաղաքապետարան, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրագործման գրասենյակ» ՀՈԱԿ* |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական |  |
| Այլ նշումներ | |
| Այլ |  |

4.2 Աղյուսակ #2

|  |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի նկարագրությունը | |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | *Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր (ՀՕՏԾ)* |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | *Հողի օտարում և տարաբնակեցում / Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա, Կենտրոն և Շենգավիթ վարչական շրջաններ* |
| Սահմանումը | *Ծրագրի իրականացման արդյունքում ազդեցության ենթարկված անձանց գույքերի օտարում, փոխհատուցումների և նպաստների տրամադրում* |
| Չափման միավորը | *Հատ*  *Չափորոշիչը ներկայացվում է տարեկան կտրվածքով:* |
| Տեսակ/տիպը | *Միջոցառման արդյունք / քանակային* |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | *Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհատվածի շինարարության արդյունքում ազդեցության են ենթարկվում 50 տնային տնտեսություններ իրենց 121 բնակիչներով:* |
| Տվյալների ստացումը | |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | *Ազդեցության ենթարկված անձանց գրանցամատյան, փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, նախապես որոշված կառուցվածքով հարցազրույցներ, գրավոր հետազոտություն, անմիջական դիտարկում, տեղազննություն, չափագրում, գույքի նկարագրության արձանագրությունների կազմում, կադաստրային քարտեզների ուսումնասիրություն, գնահատման հաշվետվությունների կազմում:* |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | *Մեկ անգամ, ծրագրի մեկնարկին՝ մինչև շինարարության սկիզբը* |
| Պատասխանատու միավորը | *ՏԿԵՆ/Երևանի քաղաքապետարան, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրագործման գրասենյակ» ՀՈԱԿ* |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական |  |
| Այլ նշումներ | |
| Այլ |  |

4.3 Աղյուսակ #3

|  |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի նկարագրությունը | |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | *ՀՕՏԾ արտաքին մոնիտորինգ* |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | *Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր (ՀՕՏԾ)* |
| Սահմանումը | *Արտաքին մոնիտորինգը իրականացվում է ՀՕՏԾ-ի իրականացմանը զուգահեռ: Արտաքին մոնիտորինգի հիմնական նպատակն է գնահատել ՀՕՏԾ գործընթացների համապատասխանությունը, արդյունավետությունը և ազդեցությունը և անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել ուղղիչ միջոցառումներ:* |
| Չափման միավորը | *Տոկոս*  *Չափորոշիչը ներկայացվում է տարեկան կտրվածքով:* |
| Տեսակ/տիպը | *Միջոցառման արդյունք/ Ժամկետային* |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | *Մեկնարկային հաշվետվություն և աշխատանքային պլան, ՀՕՏԾ ելակետային հետազոտության հաշվետվություն, ՀՕՏԾ-ի իրականացման համապատասխանության հաշվետվություն, ՀՕՏԾ-ի գնահատման հաշվետվություն. եռամսյակային առաջընթացի հաշվետվություններ, ուղղիչ գործողությունների ծրագրի (CAP) իրականացման համապատասխանության հաշվետվություններ* |
| Տվյալների ստացումը | |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | *Քանակական և որակական հետազոտության մեթոդների համակցություն՝ ապահովելու համապարփակ մոնիտորինգ և գնահատում, տվյալների կառավարում՝ ներառյալ տվյալների պահպանում, անվտանգություն և վերլուծություն:*  *Քանակական մեթոդներն են՝ վիճակագրական հետազոտությունները և նմուշառման տեխնիկա (օրինակ՝ շերտավորված պատահական նմուշառում)՝ ներկայացուցչական տվյալներ ապահովելու համար:*  *Որակական մեթոդներն են՝ հարցազրույցներ և անմիջական դիտարկումները և տեղազննությունները:* |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | *Ելնելով ՀՕՏԾ-ի իրականացման ընթացքից* |
| Պատասխանատու միավորը | *ՏԿԵՆ/Երևանի քաղաքապետարան, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրագործման գրասենյակ» ՀՈԱԿ* |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական |  |
| Այլ նշումներ | |
| Այլ |  |

4.4 Աղյուսակ #4

|  |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի նկարագրությունը | |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | *Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցում* |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | *Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածը միմյանց կկապի Երևան քաղաքի մի քանի վարչական շրջաններ (Մալաթիա-Սեբաստիա, Կենտրոն և Շենգավիթ վարչական շրջաններ)՝ իր վրա վերցնելով տրանսպորտային մեծ հոսքեր՝ նվազեցնելով խցանումները Իսակով պողոտա – Հաղթանակի կամուրջ – Արգիշտի փողոց – Գր. Լուսավորիչ փողոց – Արշակունյաց պողոտա հատվածում: Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածը հանդիսանում է Մոնթե Մելքոնյան փողոցի տրամաբանական շարունակությունը:* |
| Սահմանումը | *Նախագծային փաստաթղթեր, տեխնիկական սպեցիֆիկացիա, FIDIC Կարմիր գիրք (2017) երկրորդ հրատարակություն, ՀՀ շինարարակն նորմեր* |
| Չափման միավորը | *Տոկոս*  *Չափորոշիչը ներկայացվում է տարեկան կտրվածքով:* |
| Տեսակ/տիպը | *Միջոցառման արդյունք՝ ժամկետային* |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | *Նախագիծը ներառում է Իսակով պողոտայի վրա առկա ճանապարհային հանգույցի անհրաժեշտ թևերի կառուցում. ապահովելու է գործող մուտքը դեպի Նորագյուղ թաղամաս, իսկ Հրազդան գետի վրա կառուցվելու է 269մ երկարությամբ երկաթբետոնե հեծաններով կամուրջ:*  *Արշակունյաց պողոտայում ուղղությամբ կառուցվելու է թունելային անցմամբ և շրջանաձև երթևեկությամբ ճանապարհային հանգույց:*  *Ճանապարհահատվածի հիմնական մասի երկարությունը 1.9 կմ է (իջատեղերով և երկրորդային ճանապարհով՝ 6.6 կմ): Ճանապարհը հիմնականում բաղկացած է 6 երթևեկելի գոտուց (3x3), որտեղ ճանապարհի երթևեկելի հատվածի լայնությունը կազմում է մոտ 25 մ:* |
| Տվյալների ստացումը | |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | *Աշխատանքների պլանավորում, աշխատանքի մեթոդաբանություն յուրաքանչյուր աշխատատեսակի համար, ծածկված աշխատանքների ակտ, լաբորատոր փորձաքննություններ, ապրանքի ծագման սետիֆիկատներ* |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | *Օրական/շաբաթական/ամսական* |
| Պատասխանատու միավորը | *ՏԿԵՆ/Երևանի քաղաքապետարան, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրագործման գրասենյակ» ՀՈԱԿ* |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական |  |
| Այլ նշումներ | |
| Այլ |  |

4.5 Աղյուսակ #5

|  |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի նկարագրությունը | |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | *Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողություն* |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | *Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատված/Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա, Կենտրոն և Շենգավիթ վարչական շրջաններ* |
| Սահմանումը | *Շինարարության տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի, Հայաստանի օրենսդրության պահանջների և (2017) երկրորդ հրատարակության FIDIC Կարմիր գրքի* |
| Չափման միավորը | *Ամիս*  *Չափորոշիչը ներկայացվում է տարեկան կտրվածքով:* |
| Տեսակ/տիպը | *Միջոցառման արդյունք/քանակային* |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | *Շինարարական աշխատաների հիմնավորող փաստաթղթեր, միջանկյալ և ավարտական վճարման հավաստագրեր* |
| Տվյալների ստացումը | |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը |  |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | *Օրական/ամսական, մինչև շինարարության ավարտը* |
| Պատասխանատու միավորը | *ՏԿԵՆ/Երևանի քաղաքապետարան, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրագործման գրասենյակ» ՀՈԱԿ* |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական |  |
| Այլ նշումներ | |
| Այլ |  |

4.6 Աղյուսակ # 6

|  |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի նկարագրությունը | |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | *Կոմիտասի անվան զբոսայգու նախագծային աշխատանքներ* |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | *Կոմիտասի անվան պանթեոնի հարակից զբոսայգու տարածք* |
| Սահմանումը | *Բարեկարգում և կանաչապատում* |
| Չափման միավորը | *Տոկոս*  *Չափորոշիչը ներկայացվում է տարեկան կտրվածքով:* |
| Տեսակ/տիպը | *միջոցառման արդյունք՝ ժամկետային* |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | *Բարեկարգված և կանաչապատված մակերես* |
| Տվյալների ստացումը | |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | *Էսքիզային նախագծի պատրաստում, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, փորձագիտական եզրակացությունների ձեռքբերում* |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | *Մինչև 2027 թվականի ավարտ* |
| Պատասխանատու միավորը | *ՏԿԵՆ/Երևանի քաղաքապետարան, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրագործման գրասենյակ» ՀՈԱԿ* |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական |  |
| Այլ նշումներ | |
| Այլ |  |