Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2027թ. ընթացքում կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1167

Միջոցառման դասիչը՝ 42013

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող «Շահումյան-2» 220/110/10 կՎ, «Մարաշ» 220/110/10 կՎ «Եղեգնաձոր» 220/110/35 կՎ ենթակայանները։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանների, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը: Միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է նաև Հայաստանի բարձրավոլտ ցանցերում տեղակայել ռեակտիվ էներգիայի կառավարման սարքավորումներ (7,152,300․0 հազ․դրամ, որից վարկային միջոցների հաշվին 5,960,250․0 հազ․դրամ, ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 1,092,050․0 հազ․ դրամ), որոնք հնարավորություն կտան ավելի ճշգրիտ վերահսկել և կարգավորել ցանցում էներգիայի բաշխումը։ Այս համակարգերի ներդրումը կթեթևացնի ցանցի ծանրաբեռնվածությունը, կկրճատի էներգիայի կորուստները և կբարձրացնի ընդհանուր էներգաարդյունավետությունը։ Ծրագիրն ակնկալում է նպաստել դեկարբոնիզացման մակարդակի բարելավմանը, էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության բարձրացմանը և ջերմոցային գազերի արտանետման կրճատմանը:

Ծրագիրը բխում է ՀՀ Կառավարության 2022թ-ի մարտի 24-ի N 398-Լ որոշման 2-րդ գլխի 33-րդ կետից, համաձայն որի ՎԷ-ի աղբյուրների օգտագործման ընդլայնումը հանգեցնելու է ներքին պահանջարկի բավարարման նպատակով էլեկտրաէներգիայի արտադրության կառուցվածքում ցածր ածխածնային էներգիայի մասնաբաժնի ավելացմանը: Միջոցառման անհրաժեշտությունը համընկնում է նաև ԱՄՆ ՄԶԳ Renewable Energy Sources Grid Integration and Flexibility Study ծրագրի արդյունքների հետ, որն ընդգծում է ցանցի ենթակառուցվածքի ուժեղացման կարևորությունը` վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների ինտեգրմանը աջակցելու և հաղորդման կարևոր հանգույցներում ռեակտիվ էներգիայի անհավասարակշռության լուծելու համար:

Միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է մեքենա-մեխանիզմների/ տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում (476,820․0 հազ․ դրամ, որից վարկային միջոցների հաշվին՝ 397,350․0 հազ․ դրամ, ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 79,470․0 հազ․ դրամ )։

Ընկերության հաշվեկշռում առկա տրանսպորտային միջոցների զգալի մասը ձեռք է բերվել 15 և ավելի տարի առաջ և չի համապատասխանում անվտանգության, արդյունավետության, բնապահպանության ժամանակակից ստանդարտներին։ Առկա տրանսպորտային միջոցները պահանջում են շահագործման, պահպանման և վառելիքի մեծ ծախսեր։ Մաշված տրանսպորտային միջոցների շահագործումը դանդաղեցնում է օդային գծերում վթարների վերացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացումը, ինչն էլ իր հերթին մեծացնում է էլեկտրաէներգիայի անջատումների ռիսկը․ ժամանակակից տրանսպորտային միջոցները թույլ կտան ավելի արագ արձագանքել վթարային իրավիճակներին և ավելի քիչ ծախսերով իրականացնել վերականգնողական աշխատանքները, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի էներգահամակարգի արդյունավետության բարձրացմանը։

Մաշված տրանսպորտային միջոցները բացասական ազդեցություն են թողնում նաև շրջակա միջավայրի վրա՝ ածխաթթու գազի  և այլ վնասակար գազերի արտանետումների պատճառով, ժամանակակից տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերումը կնվազեցնի արտանետումները և կհամապատասխանի միջազգային բնապահպանական պահանջներին (ՄԱԿ-ի՝ Հայաստանում կայուն զարգացման նպատակների 7-րդ կետով խրախուսվում է էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների ներդրումը)։

Միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է օդային գծերի վերակառուցում (953,640․0 հազ․ դրամ, որից վարկային միջոցների հաշվին՝ 794,700․0 հազ․ դրամ, ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 158,940․0 հազ․ դրամ)։

Օդային գծերի մի մասը վերակառուցվել է տասնյակ տարիներ առաջ և չի համապատասխանում հուսալիության ժամանակակից պահանջներին։ Հին օդային գծերը եղանակային պայմանների պատճառով ավելի են հակված վթարների։ Մաշված օդային գծերը հին սարքավորումների պատճառով հանգեցնում են վթարների և անջատումների առաջացման ռիսկայնության բարձրացմանը։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած օդային գծերով էլեկտրաէներգիայի հաղորդման կորուստները մի քանի անգամ ավելի քիչ են քան հին և մաշված օդային գծերով հաղորդման դեպքում։ Հին մեկուսիչների և հաղորդալարերի  փոխարինումը կնպաստի տեխնիկական կորուստների նվազեցմանը, ինչը կբարձրացնի էներգահամակարգի արդյունավետությունը։ Ժամանակակից կոնստրուկցիաները  և նոր տեխնոլոգիաները  կբարձրացնեն ցանցի դիմացկությունը արտաքին ազդեցություների նկատմամբ։

Հաշվի առնելով միջոցառման շրջանակներում ռեակտիվ էներգիայի կառավարման սարքավորումների տեղակայման, մեքենա-մեխանիզմների/ տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման և օդային գծերի վերակառուցման նպատակով նախատեսվող ծախսերը առաջարկվում է ծրագրի/միջոցառման շրջանակներում նախատեսված ֆինանսական միջոցները ավելացնել 21,600․0 հազ․ ԱՄՆ դոլար գումարով, որից վարկային միջոցների հաշվին՝ 18,000․0 հազ․ ԱՄՆ դոլար, ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 3,600․0 հազ․ԱՄՆ դոլար։