Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2026թ. ընթացքում կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1167

Միջոցառման դասիչը՝ 42013

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող «Շահումյան-2» 220/110/10 կՎ, «Մարաշ» 220/110/10 կՎ «Եղեգնաձոր» 220/110/35 կՎ ենթակայանները Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանների, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը:

2026թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

2026թ. ընթացքում նախատեսվում է վարկային միջոցների հաշվին կատարել 3,172,045․05 հազ. դրամ (7,983․0 հազ. ԱՄՆ դոլար) վճարումներ, որից խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար՝ 158,940․0 հազ. դրամ (400․0 հազ. ԱՄՆ դոլար, գլխավոր կապալառուների կողմից շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգման համար՝ 1,112,580․0 հազ. դրամ (2,800․0 հազ. ԱՄՆ դոլար), սարքերի և սարքավորումների մատակարարման դիմաց 1,894,564․8 հազ. դրամ (4,768․0 հազ. ԱՄՆ դոլար), աուդիտորական ծառայությունների դիմաց 5,960․3 հազ. դրամ (15,0 հազ. ԱՄՆ դոլար) և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 635,998․41 հազ. դրամ (1,600․6 հազ. ԱՄՆ դոլար)` առաջացող հարկերի և տուրքերի վճարման համար:

Միջոցառման 2026թ. բյուջեն

Միջոցառման բյուջեն 2026թ. համար կազմում է՝ 3,808,043․46 հազ. դրամ (9,583․6 հազ. ԱՄՆ դոլար), որը հաշվարկվել է` 1 ԱՄՆ դոլար = 397,35 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Գերմանիայի Զարգացման Վարկերի բանկի (KfW) և Եվրոպական ներդրումային բանկի վարկային միջոցների ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց-I (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2026թ. ընթացքում

կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1167

Միջոցառման դասիչը՝ 42008

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի նպատակն է միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը` վրացական սահմանին մոտ` Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): Վրացական կողմից միացումը նախատեսվել է «Մառնեուլի» ենթակայանից 500 կՎ ՕԳ-ի միջոցով, հայկական կողմից՝ Դդմաշենում տեղակայվող 400/220 կՎ ենթակայանից 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով: Արդյունքում` Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը նախատեսվել է ներկայիս 200 ՄՎտ-ից առաջին փուլում հասցնել 350 ՄՎտ-ի, հետագայում՝ ելնելով տարածաշրջանային շուկայի պահանջարկից, հասցնել մինչև 1050 ՄՎտ-ի:

2026թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

2026թ. ընթացքում ծրագրի Փուլ I–III-ի վերահսկման խորհրդատվական ծառայությունների, գլխավոր կապալառուների կողմից շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգման և  մատակարարվող սարքերի և սարքավորումների համար նախատեսվում է վարկային միջոցների հաշվին կատարել 45,576,298.75 հազ. դրամ (110,555.00 հազ. եվրո) վճարումներ,  իսկ առաջացող հարկերի և տուրքերի վճարման համար ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 2,193,170.00 հազ. դրամ (5,320.00 հազ. եվրո):

Ծրագրի 2026թ. բյուջեն

Ծրագրի բյուջեն 2026թ. համար կազմում է՝ 47,769,468.75 հազ. դրամ (115,875.00 հազ. եվրո), որը հաշվարկվել է` եվրո = 412,25 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Հարկ եմ համարում նշել, որ քանի դեռ չեն կնքվել Ծրագրի բոլոր երեք լոտերով գլխավոր կապալառուների պայմանագրերը, ներկայացվող ծախսերի բաշխումն ու հաշվարկները կրում են զուտ կանխատեսումային բնույթ, ինչը հետագայում կարող է ենթարկվել փոփոխության:

Եվրամիության Հանձնաժողովի կողմից Հարևանության ներդրումային գործիքի (NIF) ներքո դրամաշնորհի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց-I (Հայաստան- Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի  նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2026թ. ընթացքում կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1167

Միջոցառման դասիչները՝ 11006; 32006

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի նպատակն է միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը` վրացական սահմանին մոտ` Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): Վրացական կողմից միացումը նախատեսվել է «Մառնեուլի» ենթակայանից 500 կՎ ՕԳ-ի միջոցով, հայկական կողմից՝ Դդմաշենում տեղակայվող 400/220 կՎ ենթակայանից 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով: Արդյունքում` Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը նախատեսվել է ներկայիս 200 ՄՎտ-ից առաջին փուլում հասցնել 350 ՄՎտ-ի, հետագայում՝ ելնելով տարածաշրջանային շուկայի պահանջարկից, հասցնել մինչև 1050 ՄՎտ-ի:

2026թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

11006 միջոցառման շրջանակներում

2026թ. ընթացքում նախատեսվում է դրամաշնորհային միջոցների հաշվին խորհրդատվական ծառայությունների համար կատարել 179,246.30 հազ. դրամ (434.80 հազ. եվրո) վճարումներ և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 44,811.58 հազ. դրամ (108.70 հազ. եվրո)՝ առաջացող հարկերի և տուրքերի վճարման համար:

Ծրագրի 2026թ. բյուջեն

Ծրագրի 11006 միջոցառման բյուջեն 2026թ. համար կազմում է՝ 224,057.88 հազ. դրամ (543.50 հազ. եվրո), որը հաշվարկվել է` 1 եվրո = 412,25 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

32006 միջոցառման շրջանակներում

2026թ. ընթացքում նախատեսվում է միայն դրամաշնորհային միջոցների հաշվին կատարել 1,767,521.88 հազ. դրամ (4,287.50 հազ. եվրո) վճարումներ, որից գլխավոր կապալառուների կողմից շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգման համար՝  353,504.38 հազ. դրամ (857.50 հազ. եվրո), մատակարարվող սարքերի և սարքավորումների համար՝ 1,414,017.50 հազ. դրամ (3,430.00 հազ. եվրո):

Ծրագրի 2026թ. բյուջեն

Ծրագրի 32006 միջոցառման բյուջեն 2026թ. համար կազմում է՝ 1,767,521.88 հազ. դրամ (4,287.50 հազ. եվրո), որը հաշվարկվել է` 1 եվրո = 412,25 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Հարկ եմ համարում նշել, որ քանի դեռ չեն կնքվել Ծրագրի բոլոր երեք լոտերով գլխավոր կապալառուների պայմանագրերը, ներկայացվող ծախսերի բաշխումն ու հաշվարկները կրում են զուտ կանխատեսումային բնույթ, ինչը հետագայում կարող է ենթարկվել փոփոխության: