ԵՐՔԱՂԼՈՒՅՍ  ՓԲԸ

2026-2028

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ

ԵՎ 2026

ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ

Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերության  ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի քաղաքային լուսավորության» դրամաշնորհային ծրագիր (Երևան  համայնքի  ղեկավարին  պետության  կողմից պատվիրակված  լիազորություն)

# 1. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով: Մինչև նշված աշխատանքների մեկնարկը նախագծող-կապալառու ընկերությունը պետք է իրականացնի աշխատանքների մանրամասն նախագիծ:

Կապահովվի  անխափան լուսավորություն և էլեկտրաէներգիայի էական խնայողություն կիրառելով ավելի արդիական և էներգախնայող ԼԵԴ լուսատուներ : Իրականացվող աշխատանքների արդյունքում նախատեսվում է`

- վերակառուցել վերը նշված փողոցների հենասյուները` հաշվի առնելով լուսադիոդային լուսատուների լուսատեխնիկական տվյալները.

Քաղաքային լուսավորության ենթակառուցվածքի բարելավման նպատակով Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ նախաձեռնվել է «Երևանի քաղաքային լուսավորության» ծրագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) միջև 2015 թվականի մայիսի 11-ին կնքվել է համապատասխան վարկային համաձայնագիրը, վարկի գումարը 4.0 մլն ԱՄՆ դոլար է, որի հասանելիության ժամկետը ավարտվում է 2025 թվականի մարտի 14-ին, ուստի ծրագիրը 2026 թվականին նախատեսվում է իրականացնել դրամաշնորհային միջոցների հաշվին: «Երևանի քաղաքային լուսավորության» ծրագրի դրամաշնորհային մասնաբաժինը կազմում է 1.9 մլն եվրո, որը տրամադրվել է Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերության ֆոնդի՝ E5P-ի կողմից, որի պայմանագիրը ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության և E5P միջև 2015 թվականի հոկտեմբերի 20-ին:

Աշխատանքների կատարման Պայմանագիրը 2019թ-ի հունվարի 11-ին ստորագրվել է Երևանի քաղաքապետարանի «ԵՐՔԱՂԼՈՒՅՍ» ՓԲԸ-ի և ֆիննական «Քնսորթիում Օնինեն Օյ Էնսթո օյի» ընկերության միջև, աշխատանքները  նախատեսվում է ավարտել 2026թ-ին:

# 2. ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի խնդիրներն են` ստեղծել հուսալի լուսավորության ցանց, ապահովել էլեկտրաէներգիայի էական խնայողություն, ներդնել արտաքին լուսավորության ցանցի հեռակառավարվման համակարգ, փոխել վթարված և հին հենասյուները, առկա վերգետնյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով:

## Հավելված N 12

ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

- ՈԼՈՐՏԸ

Երևան քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցը կառուցվել և շահագործման է հանձնվել 1950-ական թվականներին։ Ներկայումս Երևան քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի երկարությունը 1822.3 կմ է, լուսավորվող օբյեկտների թիվը 2868 է։

- ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ

Ոլորտի զարգացման հրմնական ուղություններն են, նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը, ավելի արդիական լուսատուների ներդրումը, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի հասնել ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազմանը և էլեկտրաէներգիայի խնայմանը:

- ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ծախսային գերակայությունների շրջանակում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում արդիական լուսատուների ներդրմանը, որոնք թույլ կտան ապահովել ավելի բարձր արդյունավետություն և նվազեցնել էներգիայի սպառումը: Նորարարական լուծումների միջոցով հնարավոր կլինի բարելավել քաղաքային ենթակառուցվածքները՝ համատեղելով տեխնոլոգիական զարգացումն ու բնապահպանական շահերը:

Այս դրամաշնորհային ծրագրի ֆինանսավորումը ներառված է «1157. Քաղաքային զարգացում» ծախսային ծրագրում:

Այսպիսով, ոլորտային ծախսային ծրագրերի առաջնահերթությունները կենտրոնացած են էկոլոգիական կայունության, էներգախնայողության և տեխնոլոգիական նորարարությունների վրա, ինչը կնպաստի ոչ միայն ծախսերի օպտիմալացմանը, այլև քաղաքային միջավայրի որակի բարելավմանը:

- ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում պետական մարմին կողմից պետք է իրականացվի համաֆինանսավորում:

# 3. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

-

3.1. Գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորություններ և բազային բյուջեի գնահատում

Ծրագիրը իրականացման շրջանակներում նախատեսվում է արդրականացնել Երևան քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցը:

| Դասիչը |  | Միջոցառման անվանումը | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունների շրջանակը | Պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր | Միջոցառում |  |  |  |  |
| Պարտադիր ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |
| 1157 | 12003 | 12003 Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող <<Երևանի քաղաքային լուսավորության>> դրամաշնորհային ծրագիր |  |  | Հայաստանի Հանրապետության և E5P միջև 2015 թվականի հոկտեմբերի 20-ին կնքվել է համապատասխան պայմանագիրը: |
| Հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |
| Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |
| Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին չդասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |

# 5. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ/ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

# 7. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ` ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ ՍՏԱՑՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾՐԱԳՐԵՐԸ/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

<<Երևանի քաղաքային լուսավորության>> ծրագիրը նախատեսվում է շարունակել միայն  Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերության ֆոնդի՝ E5P-ի կողմից հատկացված դրամաշնորհային միջոցների հաշվին: