Հավելված N 13

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

/ԱՆՁՆԱԳԻՐ/

1. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգարդյունավետվության բարելավում) ծրագիր

2. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգարդյունավետվության բարելավում)

(Բյուջետային ծրագրի անվանումը)

1. ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

|  |
| --- |
| 1.1 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ |
| Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգարդյունավետվության բարելավում) |
| 1.2 ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԻՉԸ՝ |
| 1232 |
| 1.3 ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՄԱՐՄԻՆԸ (ԲԳԿ)՝ |
| ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուծվածքների նախարարություն |
| 1.4 ԾՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶԲԸ՝ |
| 2024 թվական |
| 1.5 ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՎԱՐՏԸ՝ |
| Աշխատանքների իրականացումը և շինությունների շահագործման հանձնումը պետք է իրականացվի համաձայնագրի ստորագրումից հետո 4 տարվա ընթացքում: Վարկային համաձայնագիրը ստորագրվել է 2023 թվականի նոյեմբերի 29-ին, դրամաշնրհային համաձայնագիրը՝ 12.11.2024թ. |
| 1.6 ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽՈՐԴ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ՝ |
| - |

2. ԾՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակն է ապահվել Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ներուժի առավելագույն իրացումը,Էներգաարդյունավետության բարձրացումը և սեյսմիկ ամրացումը: | | | | | | |
| 2.2 ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՔԵՐԸ՝ | | | | | | |
| Ծրագրի իրավական հիմքերը | | | Նկարագրությունը | | | |
| 1. Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջ ստորագրված ֆինանսական համաձայնագիր, ստորագրման ամսաթիվը` 29.11.2023թ. 2. Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջ ստորագրված դրամաշնրհային համաձայնագիր, ստորագրման ամսաթիվը` 12.11.2024թ. | | | Ծրագիրը միտված է աջակցել Երևան համայնքի կողմից ընտրված համայնքային շինությունների էներգաարդյունավետության կայուն բարելավմանը, սեյսմիկ ամրացմանը և վերակառուցմանը: Ծրագրի իրականացման նպատակն է քաղաքապետարանի ենթակայության հանրային շենքերի, մասնավորապես թվով 32 մանկապարտեզների և 6 պոլիկլինիկաների վերակառուցման, կառուցման սեյսմիկ ամրացման, արդիականացման և էներգաարդյունավետության ու էներգախնայողության բարձրացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացման միջոցով բարելավել շենքային պայմանները, կրճատել հանրային շենքերի էներգետիկ սպասարկման ֆինանսական ծախսերը, կրճատել CO2 արտանետումները, բարելավել հանրային շենքերի շահառուների, աշխատակիցների շենքային պայմանները՝ էապես բարձրացնելով անվտանգության և հարմարավետության մակարդակը: | | | |
|  | | |  | | | |
| .... | | |  | | | |
| 2.3 ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ (ԲԳԿ) ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ` | | | | | | |
| Ծրագրի քաղաքականության մշակման մարմին է հանդիսանում ՀՀ ՏԿԵՆ-ը:  Ֆինանսական պայմանագին կից ԵՆԲ-ի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև կնքվել է ծրագրի իրականացման համաձայնագիր: | | | | | | |
| 2.4 ԾՐԱԳՐԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ | | | | | | |
| Երևանի բնակչություն | | | | | | |
| 2.5 ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ՝ | | | | | | |
| Ծրագրի միջոցառման դասիչը | Ծրագրի միջոցառման անվանումը | | | Ծրագրի միջոցառման նկարագրությունը | | Ծրագրի միջոցառման հիմնական շահառուները և փոխհատուցման շրջանակը |
| 12003 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգարդյունավետվության բարելավում) | | | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողությանն ուղղված միջոցառումների իրականացում հանրային (այդ թվում` մանկապարտեզների) շենքերում | | Երևանի բնակչություն |
| 12001 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգարդյունավետվության բարելավում) | | | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողությանն ուղղված միջոցառումների իրականացում հանրային (այդ թվում` մանկապարտեզների) շենքերում | | Երևանի բնակչություն |
|  |  | | |  | |  |
| .... |  | | |  | |  |
| 2.6 ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ՝ | | | | | | |
| Վերջնական արդյունքի չափորոշիչը | | | | Ցուցանիշը | | ժամկետը |
| Ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի նվազեցնել 38 հասարակական շենքերի (6 պոլիկլինիկա և 32 մանկապարտեզ) էներգիայի սպառումը: Ծրագրի կանխատեսվող արդյունքներն են`   * էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազեցում, * սեյսմիկ անվտանգության բարելավում, * այցելուների հարմարավետության ու կյանքի որակի բարելավում, * ածխաթթու գազի (CO2) արտանետումների կրճատում,   վերանորոգվող շենքերի շահագործման ժամկետի երկարաձգում: | | | | 1. Հանրային շենքերում էներգետիկ արդյունավետության պահանջներին համապատասխանող պայմաններով Էնեգախնայողության ապահովում, տոկոս 2. Ծրագրում ներգրավված հանրային շենքերի քանակ, հատ | | 2028թ. |
|  | | | |  | |  |
|  | | | |  | |  |
| 2.7 ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԴՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ԲՆՈՒՅԹԸ | | | | | | |
| Միջոցառման անվանումը | | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունների շրջանակը | | | Պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը |
| Պարտադիր ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ | | | | | | |
| Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ | | Տրանսֆերտների հատկացում | | |  | ԵՆԲ-ի և ՀՀ կառավարության միջև կնքված Միջազգային ֆինանսական պայմանագիր |
| Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլ | | Տրանսֆերտների հատկացում | | |  | ԵՆԲ-ի և ՀՀ կառավարության միջև կնքված Դրամաշնրհային համաձայնագիր |
| Հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ | | | | | | |
| Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ | | | | | | |
|  | |  | | |  |  |
| Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին չդասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ | | | | | | |
|  | |  | | |  |  |
| 2.8 ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ (ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ) | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացնող կառույցը Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ ծրագրի իրականացման գրասենյակն է, որի միջոցով իրականացվում է ծրագրի առօրյա համակարգումը և ապահովում ծրագրին առնչվող խնդիրների ժամանակին լուծումը: | | | | | | |

3. ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ | | | | | |
| Վերջնական արդյունքի չափորոշիչը | | Չափման միավորը | | Հղումներ չափորոշիչը նկարագրող մանրամասն աղյուսակին | |
| Հանրային շենքերում էներգետիկ արդյունավետության պահանջներին համապատասխանող պայմաններով Էնեգախնայողության ապահովում | | տոկոս | |  | |
| Ծրագրում ներգրավված հանրային շենքերի քանակ, | | հատ | |  | |
| 3.2 ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ | | | | | |
| Միջոցառման դասիչը | Միջոցառման անվանումը | Միջոցառման արդյունքի չափորոշիչը | Չափման միավորը | | Հղումներ չափորոշիչը նկարագրող մանրամասն աղյուսակին |
| 12003 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգարդյունավետվության բարելավում) | Մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման շինարարական աշխատանքներ, | տոկոս | |  |
| Տեխնիկական հսկողություն | ամիս | |  |
| Նախագծերի քանակը | հատ | |  |
| 12001 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգարդյունավետվության բարելավում) | Մանկապարտեզների և և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման շինարարական աշխատանքներ, | տոկոս | |  |
| Տեխնիկական հսկողություն | ամիս | |  |
| Նախագծերի քանակը | հատ | |  |

4. ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1 Աղյուսակ

**Չափորոշիչները կիրառվում են 1232 ծրագրի 12001 և 12003 միջոցառումների համար**

|  |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի նկարագրությունը | |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | (Մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման շինարարական աշխատանքներ, |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Երևան քաղաք (մանկապարտեզներ և պոլիկլինիկաներ) |
| Սահմանումը | Չափորոշչի որոշման համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ –ի և ԵՆԲ-ի կողմից կնքված ֆինանասական պայմանագիրը և դրամաշնորհային համաձայնագիրը, որտեղ հստակ նշված են չափորշիչների որոշման բաղադրիչներն ու տարրերը, |
| Չափման միավորը | տոկոս, |
| Տեսակ/տիպը | որակական |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը |  |
| Տվյալների ստացումը | |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, մասնավորապես շինարարությանը վերաբերող ամբողջական փաթեթ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Տվյալների հավաքագրւմը կրում է մշտական բնույթ, մինչ ծրագրի ավարտը |
| Պատասխանատու միավորը | Երևանի քաղաքաապետարանի ԵԿՆ ԾԻԳ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | Տվյալների հետ կապված լրացուցիչ ծախսեր առկա չեն |
| Այլ նշումներ | |
| Այլ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի նկարագրությունը | |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Տեխնիկական հսկողություն |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Երևան քաղաք (մանկապարտեզներ և պոլիկլինիկաներ) |
| Սահմանումը | Չափորոշչի որոշման համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ –ի և ԵՆԲ-ի կողմից կնքված ֆինանսական պայմանագիրը և դրամաշնորհային համաձայնագիրը, որտեղ հստակ նշված են չափորշիչների որոշման բաղադրիչներն ու տարրերը, |
| Չափման միավորը | ամիս |
| Տեսակ/տիպը | ժամկետային |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը |  |
| Տվյալների ստացումը | |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, մասնավորապես շինարարությանը վերաբերող ամբողջական փաթեթ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Տվյալների հավաքագրւմը կրում է մշտական բնույթ, մինչ ծրագրի ավարտը |
| Պատասխանատու միավորը | Երևանի քաղաքաապետարանի ԵԿՆ ԾԻԳ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | Տվյալների հետ կապված լրացուցիչ ծախսեր առկա չեն |
| Այլ նշումներ | |
| Այլ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի նկարագրությունը | |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Նախագծերի քանակ |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Երևան քաղաք (մանկապարտեզներ և պոլիկլինիկաներ) |
| Սահմանումը | Չափորոշչի որոշման համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ –ի և ԵՆԲ-ի կողմից կնքված ֆինանսական պայմանագիրը և դրամաշնորհային համաձայնագիրը, որտեղ հստակ նշված են չափորշիչների որոշման բաղադրիչներն ու տարրերը, |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | քանակական |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը |  |
| Տվյալների ստացումը | |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, մասնավորապես շինարարությանը վերաբերող ամբողջական փաթեթ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Տվյալների հավաքագրումը կրում է 3 փուլ, 1-ին  1-ին փուլ-երկրաբանահետազոտական աշխատանքներ, էսքիզային նախագծերի լրամշակում՝ 30 օր,  2-րդ փուլ- նախագծերի աշխատանքային մշակում՝ 120 օր,  3-րդ-փուլ նախագծերի ներկայացում վերջանական հասատատման՝ 60 օր |
| Պատասխանատու միավորը | Երևանի քաղաքաապետարանի ԵԿՆ ԾԻԳ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | Տվյալների հետ կապված լրացուցիչ ծախսեր առկա չեն |
| Այլ նշումներ | |
| Այլ |  |