Նոյեմբերյան Համայնք (2024թ. 1-ին եռամսյակ)

- Բնակավայրերի քանակը՝ 19:

- Հրավիրված խորհրդակցությունների քանակը՝ 7

- Համայնքի բնակիչների ընդունելությունների քանակը՝ 105

- Բնակավայրերի այցելությունների քանակը՝ 43

- Ավագանու նիստերի քանակը՝ 4

- Ավագանու մշտական հանձնաժողովների քանակը՝ 5

- Սոցիալական աշխատողների կողմից տնային այցելությունների քանակը՝ -467

- Նախադպրոցական և արտադպրոցական հաստատություններ կատարված այցեր՝ 0

- Դպրոցական տարիքի երեխաների քանակը որոնք դուրս են մնացել ուսումնական պրոցեսից՝     0 երեխա

- Հանրային միջոցառումներ՝ -  19

- Սահմանափակ ֆիզիկական հնարավորություններ ունեցող ընտրողների ընտրական իրավունքի իրականացման մատչելիությունն ապահովելու համար տեղամասային կենտրոններում ձեռնարկված միջոցներ՝ սահմանափակ ֆիզիկական հնարավորություններ ունեցող ընտրողների ընտրական իրավունքի իրականացման մատչելիությունն ապահովվել է 80%-ով:

- Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում՝ Սելավատարների մաքրում կեղտաջրերից, մայթերի մաքրում, ընդհանուր աղբահանություն, ծառերի, թփերի էտում, ներհամայնքային ճանապարհների հարթեցում, խճապատում և փոսալցում, փողոցային լուսավորության   վերականգնման աշխատանքներ, աղբավայրերի  հողածածկում:

- Համայնքի վարչական տարածքում բիզնես գործունեություն իրականացնող գործարարներին ձեռնարկատերերի հետ հանդիպումներ՝ 1:

- Համայնքի կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՀԿՏՀ կամ համարժեք) լիարժեք և արդյունավետ շահագործման աշխատանքներ՝ ապահովվում է Nօyemberyan.am կայք.էջի լիակատար շահագործում, փաստաթղթաշրջանառության, համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի կարգադրությունների, բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կատարողականների դիտման մատչելիություն:

- Ավագանու հրապարակային նիստերի առցանց հեռարձակում՝ 4:

Նոյեմբերյան համայնք

Խոշորացման արդյունքում ձևավորվել է առավել մրցակցային ավագանի, հաստիքների վերաբաշխում, ինչի արդյունքում կրկնվող հաստիքները (աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսիստ, հաշվապահ և այլն) կրճատվել են, ինչպես նաև աշխատակազմի հաստիքացուցակում ներառվել են կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, աշխատակազմում առկա է 133 աշխատատեղ;

Նոյեմբերյան համայնքի բնակավայրերում մաքրվել և բարեկարգվել են գերեզմանոցները, կատարվել է միջհամայնքային ճանապարհների վերանորոգումներ:

Համայնքապետարանի կողմից 2024 թ. համայնքի ավագանու որոշմամբ մահացածների

ընտանիքների համար սահմանվել է միանվագ սոցիալական աջակցություն:

Համայնքապետարանի կողմից 2024 թ. համայնքի ավագանու որոշմամբ աջակցություն է սահմանվել նաև նորածինների  համար:

Պատշաճ կերպով կազմակերպվել է Արցախից տեղահամված անձանց  ընդունումը և կացարանով ապահովվումը, ինչպես նաև սոցիալական աջակցության տրամադրումը:

| Համայնք (բնակավայր) | Մինչև խոշորացումը | Խոշորացումից հետո |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Հաստիք | հաստիք | Ավագանու անդամներ |
| Նոյեմբերյան |  |  |  |
| Նոյեմբերյան | 65 | 132.5 | 21 |
| Այրում | 52 |  |  |
| Կողբ | 23 |  |  |

Մինչև խոշորացումը Նոյեմբերյան համայնքի ՀՈԱԿ-ներում և հիմնարկներում եղել է հաստիքային 324.8 միավոր:

Խոշորացումից հետո ՀՈԱԿ-ների և հիմնարկների հաստիքների թիվը դարձել է 550,98:

Կապիտալ ծրագրեր

| Խոշորացումից հետո 2023 | Խոշորացումից հետո 2024 |
| --- | --- |
| ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱ 1.Նոյեմբերյան համայնքի Բագրատաշեն բն․ մշակույթի տան մասնակի վերանորոգում - 33 074 330 դրամ 2.Այրումի Թումանյան փողոցի ասֆալտապատում -53 460 560 դրամ 3.Պտղավանի դպրոցի ճանապարհի փոսալցում ասֆալտով - 3 400 000 դրամ 4.Միջպետական ճանապարհի լուսավորության համակարգի կառուցում - 112 989 540 դրամ 5.Զորականի 5 կմ և Բագրատաշեն -Մաքսաակետ 2,5 կմ երկարությամբ լուսավորության համակարգի կառուցում - 74 737 540 դրամ 6.Նոյեմբերյան քաղաքի 670 մ երկարությամբ Շիրազի փողոցի ասֆալտապատում - 88 659 836 դրամ 7.Բաղանիսի 5,6,7 փողոցների 480 մ երկարությամբ փողոցների սալապատում - 41 646 490 դրամ 8.Լճկաձոր 3-րդ փողոց ,296 մ սալապատում -25 206 000 դրամ 9.Ոսկևան , 6-րդ փողոց 88 մ սալապատում -8 840 290 դրամ 10.Ոսկևան,7-րդ փողոց , 203 մ սալապատում - 19 722 850 դրամ 11.Կողբ գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի վերակառուցում - / ընթացիկ / - 209 724 232 դրամ 12.Նոյեմբերյան քաղաքի Տերյան 9 հասցեի շենքի ընդհանուր օգտագործման տարածքի վերանորոգում - 50 968 402 դրամ 13.Նոյեմբերյան քաղաքի Նոյեմբերի 29/3 հասցեի շենքի ընդհանուր օգտագործման տարածքի վերանորոգում -- 38 718 380 դրամ 14.Այրում քաղաքի Բարեկամության 11 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր օգտագործման տարածքի վերանորոգում - 33 000 000 դրամ 15.Բարեկամավանի համայնքային կենտրոնի վերակառուցում / ընթացիկ / - 3 450 000 դրամ –Միջ.Կարմիր խաչ 16.Այրումի մանկապարտեզի մասնաշենիք վերանորոգում / ընթացիկ / - Շեն – 13 500 000 դրամ 17.Բագրատաշենի Զեյթուն 1 պամպակայանի ոռոգման համակարգի արդիականացում -/ ընթացիկ / - 175 000 000 18. Նոյեմբերյան քաղաքի գեղարվեստի դպրոցի շենքի հիմնանորոգում – 13 000 000 դրամ / IJZ / ընթացիկ | 1.Արճիսի վարչական գրասենյակի նիստերի դահլիճի վերանորոգում և կահավորում/ Նոյեմբերյանի համայնքապետարան ,CCD Territorial Cooperation NGO/ -ընթացիկ 2. Կոթիում երիտասարդական կենտրոնին տրամադրված տարածքի վերանորոգման աշխատանքեր -/Համայնքապետարան/ -Ընթացիկ 3.Նոյեմբերյան քաղաքի աղբավայրի բարեկարգման աշխատանքեր -/ Նոյեմբերյանի համայնքապետարան ,CCD Territorial Cooperation NGO/ -ընթացիկ |